LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#927657

16 de marzo de 2007

Ing. Carlos Eduardo Colom Bickford

Gerente General

Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

7ª. Avenida 2-29 Zona 9

Ciudad de Guatemala

Guatemala C.A.

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-10310-GU. Estudios de Factibilidad para Apoyar el Desarrollo de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas.

Estimado señor Gerente:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, en adelante denominado el "Beneficiario" y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$400.000), en adelante denominada la "Contribución", que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura, en adelante denominado el "Infrafondo", del Capital Ordinario del Banco. Los recursos de la Contribución serán utilizados para financiar la contratación de servicios de consultoría necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para realizar estudios de factibilidad para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único, que se agrega. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Programa será el Instituto Nacional de Electrificación, en adelante denominado indistintamente el "Organismo Ejecutor", el "Beneficiario" o "INDE", de cuya capacidad legal y financiera para actuar como tal deja constancia.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumpla, a satisfacción del Banco, las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para rembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de marzo de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente de hasta veinte mil dólares (US$20.000).

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de quince (15) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veinte (20) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de cien mil dólares (US$100.000) con el fin de completar la suma equivalente a quinientos mil dólares (US$500.000) en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de marzo de 2007 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Uso de la Contribución. Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

Undécimo.	Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Consultores"), que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por la siguiente disposición:

(a)	El Beneficiario podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos competitivos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

Duodécimo.	Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Programa, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Décimo Tercero	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

Décimo Cuarto	Informes y Evaluación. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a presentar al Banco, dentro de los treinta (30) días siguientes al término de cada trimestre calendario, informes trimestrales de avance. Dichos informes contendrán: (i) la evolución en la ejecución de las actividades del Programa; (ii) la identificación de problemas que requieran la atención del Banco; y (iii) la evolución de las contrataciones y estado de cumplimiento con los términos de referencia de las mismas. De igual manera, el Organismo Ejecutor se compromete a remitir al Banco copia de los informes técnicos que los consultores preparen dentro del Programa.

(b)	El Organismo Ejecutor se compromete a colaborar con el Banco en la realización de dos evaluaciones del Programa. La primera será una evaluación intermedia que se realizará cuando se hayan desembolsado por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos de la Contribución a fin de determinar el estado de cumplimiento del objetivo del Programa, incorporar lecciones aprendidas y sugerir ajustes al Programa, si fuera necesario; y la segunda, una evaluación final, que se realizará dentro de los tres (3) meses de finalizada la ejecución de las actividades del Programa. Las evaluaciones se realizarán por consultores contratados por el Banco, cuya selección será coordinada con el INDE.

Decimoquinto.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Beneficiario y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimosexto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

7ª. Avenida 2-29 Zona 9

Ciudad de Guatemala

Guatemala C.A.

Facsímil:

(502) 2422-2017

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil:

(202) 623-3096

Este Convenio se suscribe en Ciudad de Guatemala, Guatemala, en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha indicada en la primera página de este Convenio.

| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN /f/ Carlos Eduardo Colom Bickford _________________________________ Carlos Eduardo Colom Bickford Gerente General | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Luis Alberto Moreno ______________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |