LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#927659

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Estudios de Factibilidad para Apoyar el Desarrollo de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas

I.	Objeto

  - El Programa tiene por objeto coadyuvar al proceso de desarrollo de proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas (PMCH´s) en Guatemala, específicamente para: (a) seleccionar un conjunto de proyectos elegibles para realizar estudios de factibilidad; (b) elaborar para algunos de los proyectos elegibles los estudios requeridos hasta completar la fase de factibilidad; (c) identificar y plantear al INDE un conjunto de estrategias que permitan propiciar la participación municipal y/o privada en proyectos hidroeléctricos, entre otros, mediante el uso de nuevos modelos de asociación público-privada que movilicen recursos privados hacia proyectos impulsados por el sector público; y (d) llevar a cabo una evaluación de los resultados del Programa y los estudios llevados a cabo.

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1. Analizar los proyectos de la lista corta existente y escoger los proyectos que serán llevados a factibilidad.

  - Bajo este componente, se financiará la contratación de servicios de consultoría para integrar un equipo multidisciplinario de consultores (Equipo de Consultores) para revisar los perfiles de proyecto de la lista corta acordada con el Banco y realizar labores de campo y gabinete para escoger, utilizando métodos de decisión multicriterio (tomando en consideración factores técnicos, políticos, sociales y ambientales, entre otros), cuales proyectos de la lista serán sujetos de estudios hasta llevarlos a factibilidad.

Componente 2. Estudios de Factibilidad.

  - Bajo este componente, el Equipo de Consultores llevará a cabo los estudios para los proyectos escogidos. Los estudios comprenderán para cada proyecto, entre otros aspectos: (a) análisis de la información disponible y visitas a los sitios; (b) estudios topográficos; (c) estudios hidrológicos; (d) estudios geológico-geotécnicos y de riesgo sísmico; (e) estudios socio-ambientales preliminares; (f) estudio de alternativas y proyecto recomendado en cada caso; (g) prediseños hidráulicos de las obras; (h) análisis de costos y beneficios esperados; y, (i) análisis económico-financiero.

Componente 3. Promoción de Proyectos.

  - Bajo este componente se financiará la contratación de servicios de consultoría para desarrollar y proponer estrategias para lograr la integración del sector privado y municipal a los proyectos que impulsa el INDE. Específicamente se propondrán alternativas de asociación público-privada que permitan movilizar recursos del sector privado hacia proyectos impulsados por el sector público.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de quinientos mil dólares (US$500.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | ## Rubro | Infrafondo | Contraparte | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Componente 1. Selección de proyectos candidatos | 60.600 | 25.000 | 85.600 |
| 2 | Componente 2. Estudios de factibilidad | 279.500 | 75.000 | 354.500 |
| 3 | Componente 3. Promoción de Proyectos | 44.900 |  | 44.900 |
| 4 | Evaluación final y revisión estudios de factibilidad | 10.000 |  | 10.000 |
| 5 | Auditoría Externa | 5.000 |  | 5.000 |
|  | TOTAL | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
|  | Porcentaje | 80% | 20% | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El Equipo de Consultores trabajará en el INDE en estrecha coordinación con la Oficina de Promoción de Proyectos Hidroeléctricos (OPPH); oficina que será la encargada de administrar integralmente el Programa y actuar como canal de comunicación formal con el Banco. Todos los movimientos de recursos que se efectúen (desembolsos y pagos) serán registrados contablemente por la unidad correspondiente del INDE.

4.02	El Programa contará con un coordinador que será responsable de la ejecución técnica. El coordinador tendrá entre sus principales actividades las siguientes: (a) liderar el equipo multidisciplinario estableciendo y velando por el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa; (b) trabajar en estrecha coordinación con el Director de la Oficina de Promoción de Plantas Hidroeléctricas (OPPH) del INDE, buscando por medio de las actividades a realizar, reforzar la capacidad de la OPPH, de modo que pueda seguir desarrollando estudios de proyectos en PMCH´s una vez finalizado el Programa; y (c) programar, coordinar y velar porque las actividades necesarias para llevar a cabo los estudios, tanto a nivel de oficina como a nivel de campo, se realicen siguiendo un orden y secuencia lógica y debidamente programada.

4.03	El INDE tendrá además a su cargo la coordinación interinstitucional del Programa en  particular con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Energía y Minas, las municipalidades en las que se sitúan los proyectos a ser estudiados y el sector privado.