|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO C. PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **País: Ecuador** | | | | | | | | **Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo (INE/ENE)** | | | | | | | | |
| **Número del Proyecto: EC-T1312 y EC-T1329** | | | | | | | | **Proyecto: Apoyo a la Elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable (PLANEEER)** | | | | | | | | |
| **Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Septiembre 2015 hasta Septiembre 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A** | | | | **Bienes y servicios (monto en U$S):-** | | | | | | **Consultorías (monto en U$S): 700.000** | | | | | | |
| **No. Ítem** | **Ref. POA** | **Descripción de las adquisiciones (1)** | | **Costo estimado de la Adquisición (US$)** | **COMPONENTES** | **FINANCIAMIENTO SECCI** | **FINANCIAMIENTO FGE CONDICIÓN 50% CONTRATACIÓN EMPRESA ESPAÑOLA** | | **Método de Adquisición/Selección (2)** | | **Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación** | **Revisión técnica del JEP (4)** | **Comentarios** |
| **SECCI %** | **FGE** |
| **%** |
| 1 | BID-PLANEE-SCC-02 | Diseño MRV sectorial e indicadores | | 70,000.00 | CI | 70,000.00 |  | | SCC | | Ex ante | 100% | 0% | Noviembre 2016 |  |  |
|  |  | Preparación del PLAN | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BID-PLANEE-CP-01 |  | Adquisición software para planificación y análisis de datos | 29,375.00 | CI | 29,375.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Febrero 2017 |  |  |
| 3 | BID-PLANEE-CD-01 |  | Compra de licencia se Software de Análisis Econométrico | 1,825.00 | CI | 1,825.00 |  | | CD | | Ex ante | 100% | 0% | Agosto 2016 |  | Comprado en línea a empresa IHS. |
| 4 | BID-PLANEE-CP-02 |  | Edición, reproducción y presentación de productos | 45,100.00 | CI |  | 45,100.00 | | CP | | Ex ante | 0% | 100% | Febrero 2017 |  |  |
| 5 | BID-PLANEE-SCC-01 | Preparación del Plan de Financiamiento | | 82,000.00 | CI |  | 82,000.00 | | SCC | | Ex ante | 0% | 100% | Noviembre 2016 |  | Esta contratación se realizará con firma española |
| 6 | BID-PLANEE-CCIN-01 | Ajuste y análisis de escenarios de EE | | 25,080.00 | CI | 25,080.00 |  | | CCIN | | Ex ante | 100% | 0% | Octubre 2016 |  | Contratado |
|  |  | Talleres y viajes | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BID-PLANEE-CP-03 |  | Taller 1 para lanzamiento del Plan y análisis de barreras EE | 2,752.80 | CII |  | 2,752.80 | | CP | | Ex post | 0% | 100% | Mayo 2016 |  | Contratado |
| 8 | BID-PLANEE-CP-04 |  | Taller 2 para validación de las áreas clave del PLANEE | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Noviembre 2016 |  |  |
| 9 | BID-PLANEE-CP-05 |  | Taller 3 para validación del plan de acción y financiamiento PLANEE | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Noviembre 2016 |  |  |
| 10 | BID-PLANEE-CP-06 |  | Taller 4 para difusión de resultados Quito | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Diciembre 2016 |  |  |
| 11 | BID-PLANEE-CP-07 |  | Taller 5 para difusión de resultados Guayaquil | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Diciembre 2016 |  |  |
| 12 | BID-PLANEE-CP-08 |  | Taller 6 para difusión de resultados Cuenca | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Diciembre 2016 |  |  |
| 13 | BID-PLANEE-CP-09 |  | Taller 7 para difusión de resultados Galápagos | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Diciembre 2016 |  |  |
| 14 | BID-PLANEE-CP-10 |  | Taller 8 para difusión de resultados de usos finales en Galápagos | 3,000.00 | CII | 3,000.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Noviembre 2016 |  |  |
| 15 | BID-PLANEE-CP-11 |  | Servicio de capacitación en manejo de bases de datos | 6,200.00 | CII | 6,200.00 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Enero 2017 |  |  |
| 16 | BID-PLANEE-SCC-03 |  | Servicio de capacitación en planificación energética con ERNC y EE | 35,000.00 | CII |  | 35,000.00 | | SCC | | Ex ante | 0% | 100% | Noviembre 2016 |  | Esta contratación se realizará con firma española |
| 17 | BID-PLANEE-SCC-04 |  | Servicio de capacitación en sistemas de gestión de energía y certificación ISO 50001 | 60,000.00 | CII |  | 60,000.00 | | SCC | | Ex ante | 0% | 100% | Noviembre 2016 |  | Esta contratación se realizará con firma española |
| 18 | BID-PLANEE-CP-12 |  | Logística para talleres | 8,847.20 | CII |  | 8,847.20 | | CP | | Ex ante | 0% | 100% | Agosto 2016 |  | Con este rubro se canceló la estadía del experto mexicano que dictó un curso de ER a personal del MEER |
| 19 | BID-PLANEE-CP-13 |  | Pasajes y viáticos | 16,397.39 | CII | 16,397.39 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Agosto 2016 |  | Con este rubro se cancelaron pasajes a Galápagos de funcionarios de la SEREE y pasajes a Panamá para el Latin Carbon Forum. |
| 20 | BID-PLANEE-CCIN-02 | Consultoría en Hidrocarburos | | 27,000.00 | CII |  | 27,000.00 | | CCIN | | Ex ante | 0% | 100% | Abril 2016 |  | Contratado |
| 21 | BID-PLANEE-CCIN-03 | Consultoría de Transporte | | 24,200.00 | CII |  | 24,200.00 | | CCIN | | Ex ante | 0% | 100% | Abril 2016 |  | Contratado |
| 22 | BID-PLANEE-SCC-03 | Sistemas de gestión de energía en PYMES | | 120,000.00 | CII | 120,000.00 |  | | SCC | | Ex ante | 100% | 0% | Diciembre 2016 |  |  |
|  |  | Estudios técnicos complementarios | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BID-PLANEE-CP-15 |  | Encuesta usos finales continental | 54,422.61 | ADM | 54,422.61 |  | | CP | | Ex ante | 100% | 0% | Octubre 2016 |  | Contratado |
| 24 | BID-PLANEE-CCIN-04 |  | Encuesta usos finales Galápagos | 5,700.00 | ADM | 5,700.00 |  | | CCIN | | Ex ante | 100% | 0% | Julio 2016 |  | Contratado |
| 25 | BID-PLANEE-CCIN-05 | Coordinación del proyecto | | 35,100.00 | ADM |  | 35,100.00 | | CCIN | | Ex ante | 0% | 100% | Noviembre 2015 |  | Contratado |
| 26 | BID-PLANEE-CP-14 | Imprevistos | | 30,000.00 | ADM |  | 30,000.00 | | CP | | Ex ante | 0% | 100% | Diciembre 2016 |  |  |
| **Total** | | | | 700,000.00 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | | **Preparado por: COORDINACIÓN PLANEEER** | | | | **Fecha: 08.nov.2016** | | | |
| **(1)** Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2)** **Bienes y Obras**: **LP**: Licitación Pública; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) **Firmas de consultoría**: CFCI: Concurso de Firmas Consultoras Internacionales; CFCN: Concurso de Firmas Consultoras Nacionales; SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2) Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)  **Revisión ex ante/ ex post**. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) **Revisión técnica**: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | | | | | | | |