DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

HONDURAS

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional

(HO-L1039)

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Índice

Siglas y Abreviaturas	3

I.	Introducción	4

II.	Monitoreo	5

A.	Indicadores	5

B.	Recopilación de Información e Instrumentos	7

C.	Reportes	8

D.	Coordinación del Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto	8

III.	Evaluación	10

A.	Principales Preguntas de Evaluación	10

B.	Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)	10

C.	Metodología de la evaluación	11

D.	Aspectos técnicos de la metodología seleccionada	11

E.	Reportes	12

F.	Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto	12

- Siglas y Abreviaturas

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| ENEE | Empresa Nacional de Energía Eléctrica |
| EOR | Ente Operador Regional |
| GWh | Gigawatt hora |
| Km | Kilómetros |
| kV | Kilovoltios |
| MER | Mercado Eléctrico Regional |
| MW | Megawatt |
| MWh | Megawatt hora |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PEP | Plan de Ejecución del proyecto |
| POA | Plan Operativo Anual |
| SIEPAC | Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central |
| TIRE | Tasa Interna de Retorno Económico |
| UCP | Unidad de Coordinadora de Programa |
| VPN | Valor Presente Neto |

# Introducción

  - El objetivo general es mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras que le permita una participación efectiva en la integración eléctrica regional y una mejora en la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, apoyando así a la recuperación operacional y financiera de la ENEE.

  - Los objetivos específicos son: (i) realizar obras de infraestructura para la integración del sistema eléctrico de Honduras con el SIEPAC activando la operación comercial del tramo SIEPAC que conecta Honduras y Guatemala, la cual ayudará a satisfacer la demanda creciente en la zona occidental de Honduras y mejorar los niveles de carga y tensión del sistema de transmisión de la ENEE; y   (ii) el fortalecimiento de la gestión comercial de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.

  - El Programa incluye los componentes principales:

  - Componente I: Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC (US$19,7 millones). El Componente I está dividido en 2 partes:

- Construcción de la Subestación La Entrada (US$14,9 millones). El cual incluye: (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50 MVA a 230 kV/34,5 kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear un enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de  distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación.

- Inversiones en obras para finalizar las operaciones 1584/SF-HO y 2016/BL-HO (US$4,8 millones). Permitirá finalizar las obras contempladas y alcanzar los resultados del Programa ASE. Las obras por terminar bajo dichos préstamos son: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danli–Chichicaste (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danli (todo bajo el 1584/SF-HO); y (iv) la subestación Amarateca con capacidad de transformación de 150 MVA a 230 kV (2016/BL-HO).

  - Componente II. Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER (US$1,7  millones).  El Componente II apoyará a ENEE a mejorar su capacidad de gestión, incluyendo: (i) creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas  en el Centro Nacional de Despacho de energía de la ENEE con el objetivo de potenciar los beneficios de comercialización de energía de la ENEE en el MER; y (ii) mejora en  la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

  - Ingeniería, administración, auditoría y evaluaciones (US$1,36 millones). Esta parte apoyará la ejecución del Programa mediante recursos para realizar la supervisión del Programa, incluyendo el monitoreo ambiental, auditoría y evaluación.

  - Mediante la evaluación y monitoreo del Programa se pretende determinar si a través del Programa se ha: (i) activado la Operación Comercial del tramo San Buenaventura (HO) – Panaluya (GU) del SIEPAC. (ii) mejorado la confiabilidad del sistema reduciendo los tiempos de interrupción en el sistema; y (iii) aumentado la capacidad de potencia instalada de fuentes renovables en la zona de Occidente de Honduras.

# Monitoreo

  - El objetivo general del monitoreo es realizar un adecuado seguimiento del avance y consecución de los productos, resultados y objetivos establecidos para los diferentes componentes del Programa  y por ende contribuyendo a su cumplimiento. Para ello identifica, entre otros:

(i) los elementos que deben ser monitoreados;

(ii) las fuentes de datos e información de base para llevar a cabo dicha labor y la periodicidad de recolección de la misma;

(iii) los responsables de facilitar la información;

(iv) el esquema organizativo que sustenta las actividades de monitoreo;

(v) los reportes e informes periódicos necesarios para garantizar un seguimiento puntual del avance de las actividades hacía el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados con la implementación del Programa.

  - A través del Monitoreo se pretende acompañar la ejecución del Programa, a fin de identificar los resultados intermedios logrados por cada uno de los componentes del Programa, planteando acciones correctivas de ser necesarias.

## Indicadores

  - Seguidamente se presentan los indicadores que se han definido para el monitoreo de la implementación de los principales productos del Programa.

Tabla 1. Indicadores de Monitoreo

| Objetivo del Proyecto | El objetivo general es mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras que le permita una participación efectiva en la integración eléctrica regional y una mejora en la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, apoyando así a la recuperación operacional y financiera de la ENEE. Los objetivos específicos son: (i) realizar obras de infraestructura para la integración del sistema eléctrico de Honduras con el SIEPAC activando la operación comercial del tramo SIEPAC que conecta Honduras y Guatemala, la cual ayudará a satisfacer la demanda creciente en la zona occidental de Honduras y mejorar los niveles de carga y tensión del sistema de transmisión de la ENEE; y (ii) el fortalecimiento de la gestión comercial de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador de Impacto |  |  |  |  | Línea Base 2012 |  |  | Nivel de Meta 2017 |  |  | Fuente de información | Frecuencia de Verificación |
| Activación definitiva de la operación comercial del tramo San Buenaventura (HO) – Panaluya (GU) en el SIEPAC |  |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  | Comisión Regional de Interconexión eléctrica - CRIE | Anual |
| Indicadores de Resultado |  |  |  |  | Línea Base 2012 |  |  | Nivel de Meta 2017 |  |  | Fuente de información | Frecuencia de Verificación |
| Potencia instalada con fuentes renovables en la Zona Occidental (MW) |  |  |  |  | 22.5 |  |  | 84 |  |  | ENEE/División de Operación | Anual |
| Tiempo equivalente de interrupciones en la Zona Occidental (horas/año) |  |  |  |  | 77 |  |  | 25 |  |  | ENEE/División de Operación | Anual |
| Porcentual medio de sobrecarga en las subestaciones de la Zona Occidental (%) |  |  |  |  | 97 |  |  | 60 |  |  | ENEE/División de Operación | Anual |
| Indicadores de Producto |  | Línea Base 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | Total | Fuente de Información |  |
| Componente I. Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subestación La Entrada terminada |  | - | - | - |  | - | - |  | 50 MVA | 50 MVA | Reporte de firma supervisora |  |
| Rehabilitación de líneas de distribución terminadas (km) |  | - | - | - |  | 9 | 9 |  | - | 18 | Reporte de firma supervisora |  |
| Nuevas líneas de distribución terminadas (km) |  | - | - | - |  | 3 | 3 |  | 6 | 12 | Reporte de firma supervisora |  |
| Componente II. Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de Comercialización / Transacciones Eléctricas de la ENEE creada |  | 0 | - | - |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Gerencia ENEE |  |
| Transacciones con el MER |  | No | - | - |  | - | - |  | Si | Si | División de Operación /ENEE |  |

## Recopilación de Información e Instrumentos

  - Las fuentes de información para la recopilación y verificación de los datos para el monitoreo del Programa serán  por medio de ENEE y visitas de inspección del equipo del Banco.

  - ENEE será responsable de la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa.  La Tabla 1 presenta los indicadores que serán monitoreados en un periodo de 4 años, el medio de verificación, la fuente de la información y la unidad encargada de recolectar los datos y presentar los informes correspondientes de avance de dichas actividades.

  - El BID por su parte contará con el apoyo de firmas asesoras especializadas o consultores individuales durante la ejecución del Programa con el objetivo de mantener un debido proceso de supervisión y seguimiento de los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales del Programa.  De este modo se espera identificar oportunamente eventuales problemas en la ejecución del Programa. La ENEE realizará entre otras las siguientes actividades para la planeación y monitoreo del programa:

  - Plan Operativo Anual (POA). El POA consolidará todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico financiero. ENEE presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el POA y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados.

  - El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: (i) estado de ejecución del Programa, discriminado por componentes; (ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; (iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del Programa; (iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del Programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa y el cronograma de su implementación; (v) problemas presentados; y (vi) soluciones implementadas.

  - Plan de Ejecución de Proyectos (PEP). El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la matriz de resultado, y el tiempo de ejecución del Programa.

  - Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del Programa. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutaran de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para consideración del Banco, y debe ser actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución del Programa.

## Reportes

  - Durante todo el período de ejecución, la ENEE deberá presentar Informes Semestrales de Seguimiento de las actividades de la operación, para la aprobación del BID, a más tardar el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año. Dichos informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y avances de resultados y analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas.

  - En el caso de los informes a ser presentados el 30 de diciembre de cada año, incluirán además el POA del año siguiente, con pronóstico de desembolsos y Plan de Adquisiciones actualizado. La revisión de estos informes será realizada en reuniones semestrales entre el BID y la ENEE.

  - Los Informes Semestrales deberán indicar los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados.

  - Los informes deberán incluir, como mínimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución y desembolsos; (iv) resumen de la situación financiera del Programa; (v) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; (vi) evaluación de las firmas contratistas; (vii) un programa de actividades y plan de ejecución detallados para el semestre siguiente; (viii) flujo de fondos estimado para el siguiente semestre; (ix) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y (x) el Plan de Adquisiciones.

  - Los reportes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

## Coordinación del Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La responsabilidad de la ejecución, administración, monitoreo y evaluación del Programa será de la ENEE, entidad que contará con apoyo de la UCP que contará con un Coordinador General del Programa, un Coordinador Técnico, un Especialista ambiental, un Especialista de Monitoreo, un Especialista Financiero y un Especialista en Adquisiciones. Será condición previa al primer desembolso: (i) el establecimiento del UCP, incluyendo la designación de los técnicos citados anteriormente; y (ii) la elaboración y aprobación de un Manual Operativo del Programa.

  - La ENEE estará encargado de implementar y supervisar el Programa, definir y aprobar los Planes Operativos Anuales (POA), proporcionar información que permita al Banco hacer seguimiento y evaluación de los impactos del Programa, coordinar y gestionar los desembolsos y llevar los registros contables y financieros, incluyendo los estados financieros anuales requeridos por el Banco.

  - La contratación de una firma supervisora para el seguimiento de las obras y el contrato O&M aseguran tanto la ejecución como la operación y mantenimiento adecuado de la subestación.

  - La ENEE con el apoyo y coordinación de la UCP será responsable ante el BID por: (i) la coordinación de todas las actividades relacionadas con el préstamo; (ii) la elaboración de los informes de avance físico-financiero; (iii) la presentación de las solicitudes de no-objeción y desembolso del préstamo, y el mantenimiento de registros contables; (iv) la implantación y mantenimiento de un sistema de control que garanticen el correcto uso de los recursos; y (v) la preparación de los informes incluyendo el Informe de Monitoreo del Progreso (Progress Monitoring Report o PMR), los Planes Operativos Anuales (POA) y los Informes Semestrales de Seguimiento.

  - El monitoreo del Programa se efectuará mediante los instrumentos de supervisión del BID con base en el POA y el PA. Asimismo, los ENEE tendrá, entre otras, las responsabilidades siguientes: (i) recabar y archivar la información, indicadores y parámetros requeridos para apoyar la función de monitoreo; (ii) elaborar, con una periodicidad trimestral, informes de avance de las actividades contempladas en el POA y el Plan de Adquisiciones; (iii) confeccionar anualmente un informe de progreso en el que se incorpore información relativa a la evolución experimentada por los indicadores y parámetros básicos contemplados para el Monitoreo (Tabla 1); (v) desarrollar cualquier otro informe que el BID pueda requerir; (vi) impulsar las acciones tendentes al logro de los objetivos definidos en el Programa.

Tabla 2. Plan de Trabajo para el Monitoreo

| Principales actividades de seguimiento / Productos por actividad | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Responsable |  | Costo | Fondos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | (US$) |  |  |
| Componente I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento información de la capacidad de potencia instalada de ER en Occidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | División Operación ENEE |  |  |  |  |
| Análisis de información de sobrecarga de los transformadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | División Operación ENEE |  |  |  |  |
| Levantamiento información interrupciones en la Zona de Occidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | División Operación ENEE |  |  |  |  |
| Informes Semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Especialista Monitoreo |  | US$ 136.620 |  |  |
| PMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes Semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espec. Monitoreo |  |  |  |
| Informes de Anuales de Monitoreo de Progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Especialista Monitoreo | - | - |  |
| Informe de Monitoreo Final Programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Total | USD 136,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Evaluación

## Principales Preguntas de Evaluación

  - Mediante la evaluación del Programa se pretende determinar si a través del Programa se ha: (i) activado la Entrada en Operación Comercial del tramo San Buenaventura (HO) – Panaluya (GU) del SIEPAC; (ii) aumentado la capacidad de potencia adicional instalada con fuentes renovables en la zona de Occidente; (iii) reducido el tiempo equivalente de interrupciones en el sistema; (iv) reducido la sobrecarga en las subestaciones de Occidente y (v) fortalecido institucionalmente a la ENEE.

## Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - El análisis costo-beneficio ex ante (IDBDOCs#38029253) presenta una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del 23.5% y un valor presente de beneficios neto de U$16 millones (descontados al 12%).

  - El siguiente cuadro indica la sensibilidad de los resultados a variaciones en los principales parámetros utilizados en la evaluación.

  - El resultado obtenido muestra que bajo variaciones desfavorables del orden del 15% en los principales parámetros que intervienen en la evaluación la TIR del proyecto resulta superior al 12%.

## Metodología de la evaluación

  - Para el análisis económico se calcula el Valor Presente Neto (VPN) así como la Tasa Interna de Retorno (TIR), calculados para la vida útil del Programa y a una tasa social determinada. Para esto se necesita establecer la relación costo-beneficio. Se evaluaron los beneficios asociados a la nueva subestación La Entrada, los cuales consisten básicamente en beneficios por: i) aumento en el consumo de energía eléctrica en su área de influencia, ii) reducción de pérdidas de electricidad en el sistema de Occidente, iii) mejora en la confiabilidad del servicio en su área de influencia y iv) mayor generación local.

## Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - Beneficios Económicos del Proyecto

  - Los beneficios netos por el aumento en el consumo de electricidad se estimaron por la disposición a pagar de los consumidores por la energía atribuible al Programa menos los costos del suministro. La valoración de los beneficios netos asociados a la reducción de las pérdidas técnicas de electricidad en el sistema de sub-transmisión de Occidente se hicieron considerando que el Programa permitirá reducirlas en 1.2% y valorándolas al costo marginal de generación más transmisión (US$132/MWh). Los beneficios netos correspondientes a las mejoras en confiabilidad se estimaron valorando la energía asociada a la reducción de fallas al costo de no suministro estimado de US$500 por MWh, según rango medio evaluado y aplicado en varios países de América Latina.

  - Evaluación Económica Ex-Post

  - Un año posterior a la conclusión del Programa, se realizará una evaluación de tipo costo-beneficio ex-post que considerará, entre otros información actualizada del costo del Programa. Esta evaluación permitirá verificar entre otras cosas el beneficio socioeconómico del Programa.

La evaluación económica ex–post validará las suposiciones, variables y metodología utilizadas por el estudio económico ex – ante.

  - Metodología de la Evaluación

  - La metodología para la evaluación del programa será la simple comparación con y sin Programa o antes y después de la ejecución de los Programa para el caso de los indicadores de resultado.

Un año posterior a la terminación del Programa se realizará un estudio de evaluación de los impactos del Programa (ver tabla 1). Este estudio recopilará la información secundaria del sector un año después de la terminación del Programa y lo comparara contra las metas establecidas al inicio del Programa.

## Reportes

  - ENEE presentará en manera digital e impresa al BID: (i) un informe intermedio a los 60 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo; (ii) un informe de evaluación final a los 60 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 100% de los recursos del préstamo; y (iii) un informe de evaluación ex post del Programa un año después de su finalización (100% desembolso).

  - En lo que respecta al Informe de Evaluación Intermedia, deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: (i) Determinar si las actividades desarrolladas hasta ese momento permiten avanzar adecuadamente en la consecución de los objetivos y resultados contemplados en el Programa; (ii) determinar la relevancia y adecuación de los indicadores establecidos en el Monitoreo; (iii) analizar la efectividad de las actividades de Monitoreo previstas para el seguimiento de la operación y la anticipación de incidencias que pueden afectar negativamente el proceso de ejecución y la consecución de los objetivos, productos y resultados del Programa.

  - El informe de evaluación final, éste incluirá: (i) evaluación con y sin Programa de los indicadores de resultado; (ii) determinar si se alcanzaron los objetivos, productos y resultados contemplados en el Programa; (iii) identificar lecciones aprendidas y hacer recomendaciones a considerar en el desarrollo de futuras operaciones de similar naturaleza; (iv) analizar la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del Programa; (v) medir el grado de evaluabilidad del Programa, determinando si los objetivos y resultados fueron claramente definidos y si los indicadores fueron efectivamente cuantificables, medibles y relevantes; (vi) establecer la eficiencia y efectividad de las actividades de Monitoreo; (vii) identificar los factores que pueden haber supuesto un obstáculo o barrera para la consecución de los objetivos y resultados del Programa; (viii) medir la efectividad del Programa en términos de resultados e impactos efectivamente logrados, determinando cómo podría haberse mejorado el impacto del Programa; (ix) determinar el grado de sostenibilidad del Programa desde una perspectiva técnica, financiera e institucional; (x) informe de Evaluación de Expost.

  - Los términos de referencia de dichos informes requerirán la no-objeción del BID.  Estos informes incluirán, entre otros: (i) los avances en el logro de las metas de la Matriz de Resultados; (ii) el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; (iii) la efectividad del sistema de seguimiento y evaluación; y (iv) las lecciones aprendidas.

## Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - Responsabilidades en el proceso de evaluación: ENEE será responsable de la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa. ENEE, con recursos del Programa, cubrirá los costos de recabar y procesar esta información, responsabilizándose de contratar los informes de evaluación de medio término y final con una consultora independiente.

Tabla 3. Plan de Trabajo y Presupuesto para la Evaluación

| Actividad | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Responsable | Costo | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jun | Dic | Jun | Dic | Jun | Di c | J u n | D i c |  |  |  |
| Evaluación de Medio Término (Consultor Individual)[1] |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10.000 | BID |
| Evaluación Económica ExPost |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10.000 | BID |
| Evaluación Final (Consultor individual) |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 15.300 | BID |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.300 |  |

La reducción de energía de falla se estimó con base en el pronóstico de reducir la ocurrencia de racionamientos al promedio nacional de 32.5 horas/año, o sea un promedio de 186.0 - 32.5 = 133.5 horas/año.

La evaluación económica ex-post seguirá los lineamientos establecidos en la evaluación ex-ante   (IDBDOCS#38029253).

[	1] Al finalizar el 50% de desembolsos o al finalizar los 18 primeros meses de ejecución.