##### BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

##### Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

##### PLANO DE AQUISIÇÕES

Revisão 10 – Março de 2015

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Distrito Federal

Executor: Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB

Projeto: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Contrato de Empréstimo: 1957 /OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 16 de janeiro de 2008

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 30 de janeiro de 2008

Data estimada para o último desembolso: 30 de julho de 2015

Executor responsável pelo Plano de Aquisições:

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano – UEGP

Jorge Luís Miranda Nazaré

Chefe da UEGP

Telefone: (55-61) 3322-5002 ou 3224-1945

Fax: (55-61) 3322-3913

Anexo do Palácio do Buriti 15º andar, Brasília-DF.

E-mail: uegp.stdf@gmail.com

Portal: http://www.semob.df.gov.br/

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), de março de 2011 (revisada em janeiro/2012), e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) de março de 2011 (revisada em janeiro/2012), e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal cobre o período de janeiro de 2008 a julho de 2015, considerando o adiamento de prazo concedido à execução do contrato.

O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada licitação, o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex- ante” ou “ex-post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término das licitações contempladas neste Projeto.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro ou conforme necessário durante toda a duração do projeto.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”.

Para contratações que não envolverem recursos do BID, será adotado a princípio o procedimento de revisão “ex-post”.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

A aquisição de bens previstos para o Projeto inclui:

- Ônibus adaptado para o Centro Móvel de Apoio Operacional à fiscalização, auditoria e controle da SEMOB/DF, visando melhorar a capacidade de gestão, fiscalização e controle operacional por parte da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) – Fortalecimento Institucional.

- Equipamentos para medições da qualidade do ar e ruído, relativos ao apoio à SEMARH (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), como Fortalecimento Institucional.

- Programas computacionais (software) para desenvolvimento de projetos no âmbito da SEMOB e DFTRANS, como componente de Fortalecimento Institucional.

- Como custos concorrentes, a aquisição de veículos para combate a incêndios florestais, a título de Compensação Ambiental.

D.2) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria

Os serviços diferentes dos serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Execução de Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade, relativo ao apoio à SEDUMA (atualmente SEMA), como Fortalecimento Institucional.

- Como custos concorrentes, Compensação Ambiental / Florestal - plantio de mudas nativas do Cerrado.

D.3) Aquisição de Obras

As obras previstas incluem:

- Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo: obras de infraestrutura necessárias para priorizar a operação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), principalmente no eixo leste-oeste (Ceilândia – Taguatinga - Plano Piloto) e as obras de infra-estrutura complementares necessárias (terminais de ônibus, paradas e vias secundárias para o trânsito local). Especificamente, a serem contratadas conforme o atual plano, as obras de alargamento de pontes na DF-085 (EPTG) e a reforma de terminais de ônibus urbanos no Gama, Sobradinho e Brazlândia – DF.

Melhoria da Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não-Motorizado: obras necessárias para garantir um nível adequado de funcionamento e de segurança viária, que incluem: (i) passarelas para pedestres; (ii) sinalização viária; (iii) cerca de 70 km de ciclovias, incluindo ciclovias consideradas como contrapartida; e (iv) obras menores de correção geométrica e tratamento de pontos críticos na rede viária. Especificamente, a ser contratada conforme o atual plano, a implantação de passarelas de pedestres em rodovias do DF.

- Como custos concorrentes, obras no Jardim Botânico de Brasília, a título de Compensação Ambiental/ Florestal.

D.4) Aquisição de Serviços de Consultoria

Os serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Engenharia e Administração: estudos e projetos de engenharia, que compreendem estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental e aos projetos de execução das obras previstas no Programa; estudos e projetos relacionados à implantação do ITS (Sistema Inteligente de Transporte); serviços de consultoria para apoiar o gerenciamento do Programa e para executar o programa de comunicação socioambiental. Especificamente, a serem contratados conforme o atual plano, serviços especializados para a elaboração de estudos e projetos de mobilidade do transporte não motorizado para o DF.

- Supervisão de Obras: serviços de consultoria especializados para garantir o cumprimento dos cronogramas de trabalho, dos projetos e das especificações técnicas.

- Fortalecimento Institucional: (i) apoio à SEMOB por meio da contratação de serviços de consultoria para implantação de solução do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, no âmbito do ITS; (ii) apoio à DFTrans, que compreende atividades destinadas a reforçar a capacidade tecnológica, técnica e institucional, incluindo serviços de capacitação voltada para a área de transporte público; e (iii) apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente no que se refere às funções ambientais associadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de transporte público coletivo e infraestrutura associada, incluindo o programa de educação ambiental.

D.4) Limites de Valores

A seguir é apresentado quadro-resumo com os limites de valores para cada tipo de aquisição ou seleção, conforme carta do BID, CBR-831/2009, emitida em 12 de março de 2009, também em conformidade com as normas GN 2349-9 e GN 2350-9, ambas de março/2011, revisadas em janeiro/2012.

| Montantes Limites (US$ MIL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Método | Obras | Bens |
| LPI – Licitação Pública Internacional | > 25.000 | > 5.000 |
| LPN – Licitação Pública Nacional | 500 – 25.000 | 100 – 5.000 |
| CP – Comparação de Preços | < 500 | < 100 |
|  | Serviços de Consultoria - Brasil |  |
| Anúncio UNDB Online | > 200 |  |
| Lista Curta 100% Firmas Locais | < 1.000 |  |
| SQC – Seleção baseada nas Qualificações do Consultor | < 200 |  |
| CD – Contratação Direta de Empresas | < 100 |  |
|  | Serviços (que não são de consultoria) |  |
| LPI – Licitação Pública Internacional | > 5.000 |  |
| LPN – Licitação Pública Nacional | 100 – 5.000 |  |
| CP – Comparação de Preços | < 100 |  |

Conforme orientação, todas as licitações com aporte de recursos do BID, independente do valor, serão realizadas na modalidade internacional.

D.5) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados no Apêndice 1 estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

# APÊNDICE 1

Obs.: Para os custos estimados em US$, no que se refere às aquisições/contratações a serem realizadas, foi considerada a cotação do dólar (US$) no valor de R$ 2,80. Contratos já iniciados e/ou concluídos, os valores pagos estão considerados com o câmbio da data do efetivo pagamento, e os valores projetados com a cotação do dólar (US$) no valor de R$ 2,80.