Resolución DE-133/05

# CONTRATO DE PRESTAMO No. 1703/OC-CH

entre

LA REPÚBLICA DE CHILE

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso

7 de enero de 2006

# CONTRATO DE PRESTAMO

### ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1.	PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 7 de enero de 2006 entre  LA REPÚBLICA DE CHILE en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, en adelante denominado el "Programa".  En el Anexo Unico, se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a)	Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y el Anexo Unico, que se agrega.  Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Unico no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo Unico.  Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Unico, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b)	En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa.  Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3.	ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior, en adelante denominado "Organismo Ejecutor". El Organismo Ejecutor actuará en coordinación con los co-ejecutores de actividades específicas del Programa, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en el Reglamento Operativo del Programa.

## CAPITULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLAUSULA 1.01.	Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente de setenta y tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$73.000.000).  Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLAUSULA 1.02.	Monto del financiamiento. (a) En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una suma de veinticinco millones de dólares (US$25.000.000), que formen parte de dichos recursos.  Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

(b)	El Préstamo será un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR y podrá ser cambiado a un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Ajustable solamente si el Prestatario decide realizar dicho cambio de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales y en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales.

CLAUSULA 1.03.	Disponibilidad de moneda.  No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 1.02 y 3.01(a), si el Banco no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada, el Banco, en consulta con el Prestatario, desembolsará otra Moneda Unica de su elección.  El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Unica de su elección mientras continúe la falta de acceso a la moneda pactada.  Los pagos de amortización se harán en la Moneda Unica desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Unica.

CLAUSULA 1.04.	Recursos adicionales.  El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el equivalente de cuarenta y ocho millones de dólares (US$48.000.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo.  Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales.

## CAPITULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLAUSULA 2.01.	Amortización. El Préstamo será amortizado por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagará a los seis  años y medio (6 1/2) contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales y la última a más tardar el día 7 de enero de 2017.

CLAUSULA 2.02.	Intereses. (a) El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Banco notificará al Prestatario, tan pronto como sea posible después de su determinación, acerca de la tasa de interés aplicable durante cada Trimestre o Semestre, según sea el caso. Si el Prestatario decide modificar su selección de alternativa de tasa de interés del Préstamo de la Facilidad Unimonetaria de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales y en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, el Prestatario pagará intereses a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Ajustable.

(b)	Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comenzando a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.03.  Confirmación o cambio de selección de la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, el Prestatario deberá confirmar al Banco por escrito, como condición previa al primer desembolso del Financiamiento, su decisión de mantener la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento de conformidad con lo estipulado en las Cláusulas 1.02(b) y 2.02(a) de estas Estipulaciones Especiales, o su decisión de cambiar la alternativa de tasa de interés seleccionada a la alternativa de Tasa de Interés Ajustable. Una vez que el Prestatario haya hecho esta selección, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4.01(g) de las Normas Generales, la alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento no podrá volverse a cambiar, en ningún momento durante la vida del Préstamo.

CLAUSULA 2.04.	Recursos para inspección y vigilancia generales. Durante el período de desembolsos, no se destinarán recursos del monto del Financiamiento para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco establezca lo contrario durante dicho periodo como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros y notifique al Prestatario al respecto. En ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

CLAUSULA 2.05.	Comisión de crédito.  El Prestatario pagará una Comisión de Crédito del 0.25% por año, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.02 de las Normas Generales.  Este porcentaje podrá ser modificado semestralmente por el Banco, sin que, en ningún caso,  pueda exceder el porcentaje previsto en el mencionado Artículo.

## CAPITULO III

Desembolsos

CLAUSULA 3.01.	Monedas de los desembolsos y uso de fondos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares que formen parte de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del capital ordinario del Banco, para pagar obras, bienes y servicios de consultoría adquiridos de conformidad con las disposiciones establecidas en los Documentos GN-2349-4 y GN-2350-4 a que se hacen referencia en las Cláusulas 4.01 y 4.02 de estas Estipulaciones Especiales, respectivamente, y para los otros propósitos que se indican en este Contrato.

(b)	Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco.

CLAUSULA 3.02.	Condiciones especiales previas al primer desembolso.  El primer desembolso del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a)	la puesta en operación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP);

(b)	la puesta en vigencia del Reglamento Operativo General (ROG) del Programa;

(c)	la suscripción del convenio marco subsidiario entre el Organismo Ejecutor y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (IMV) para definir la participación de esta última como Co-Ejecutor principal del Programa, de acuerdo a texto previamente acordado con el Banco; y

(d)	la puesta en operación de la Unidad Sub-Ejecutora de la IMV (USEP-IMV).

CLAUSULA 3.03.	Condiciones especiales previas al primer desembolso para ciertas actividades.  El primer desembolso del Financiamiento destinado a cada una de las actividades indicadas en los literales (a) a (e) de la presente Cláusula, está condicionado a que, en adición a cumplir con las condiciones previas estipuladas en la Cláusula 3.02 de estas Estipulaciones Especiales y el Artículo 4.01 de las Normas Generales, se ponga en vigencia, con los textos previamente acordados con el Banco, el Reglamento Operativo Específico (ROE) correspondiente a las siguientes actividades específicas del Anexo Único del Contrato de Préstamo:

- II.1.(a).(iii). (ii) y (iii);

- II.1.(a).(iii).(iv);

- II.1.(a).(iii).(v);

- II.2.(a).(i); y

- II.2.(b).(iii).

CLAUSULA 3.04.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. (a) Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de diciembre de 2005 y hasta la fecha de vigencia del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instrumento.

(b)	En la oportunidad del primer desembolso del Préstamo, el Banco abonará con recursos del Financiamiento hasta la suma del equivalente de ciento ochenta mil dólares (US$180.000) más los respectivos intereses y comisiones, suma ésta correspondiente al monto adeudado por el Prestatario por concepto del Préstamo 1587/OC-CH que será reintegrada a la Línea de Crédito No. FAPEP/017-CH.

CLAUSULA 3.05.	Plazo para desembolsos. El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de seis (6) años, contado a partir de la vigencia del presente Contrato.

CLAUSULA 3.06.	Fondo Rotatorio. (a) Para los fines de lo establecido en el Artículo 4.07 (b) de las Normas Generales del Presente Contrato, el monto del Fondo Rotatorio no excederá del diez por ciento (10%) del monto del Financiamiento.

(b)	Los informes relativos a la ejecución del Programa que el Prestatario deberá proveer al Banco según el Artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales del presente Contrato, deberán incluir la información contable-financiera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotatorio e información sobre la situación de las cuentas bancarias especiales utilizadas para el manejo de los recursos del Financiamiento y del aporte local, en la forma que razonablemente solicite el Banco.

CAPITULO IV

Ejecución del Programa

CLAUSULA 4.01  Adquisición de obras y bienes.  La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”), que el Prestatario y el Organismo Ejecutor declaran conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Licitación pública internacional:  Salvo que el inciso (b) de esta cláusula establezca otros procedimientos de adquisición además de la Licitación Pública Internacional, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones.

(b)	Otros procedimientos de adquisiciones:  Los siguientes métodos de adquisición contemplados en Sección III de las Políticas de Adquisiciones podrán ser utilizados para la adquisición de las obras y los bienes del Programa:

(i)	Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea igual o mayor al equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$350.000) y menor al equivalente de cinco millones de dólares (US$5.000.000) por contrato y bienes cuyo costo estimado sea igual o mayor al equivalente de cien mil dólares (US$100.000) y menor al equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$350.000) por contrato, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de dichas Políticas, siempre y cuando se apliquen las siguientes disposiciones:

(1)	todos los documentos relacionados a la oferta deberán ser presentados junto con la misma, y no se deberá solicitar a los oferentes presentar ningún documento relacionado con la oferta, antes de la presentación de ésta;

(2)	todas las ofertas recibidas con anterioridad o en la fecha límite establecida para la recepción de ofertas deberán ser admitidas para su evaluación durante la ceremonia de apertura de ofertas;

(3)	el proceso de evaluación de oferta deberá ser confidencial; con posterioridad a la ceremonia pública de apertura de ofertas, la información relacionada con las mismas, así como su análisis y recomendaciones concernientes a la adjudicación, no deberán ser divulgadas a los oferentes u otras personas que no posean un interés oficial con el proceso hasta la publicación de la adjudicación del contrato, excepto los resultados del proceso de post-calificación, que precederá a la apertura del segundo sobre de la oferta; y

(4)	podrán concursar contratistas extranjeros y como condición previa para concursar, no estarán obligados a: (a) estar registrados o; (b) acreditar un representante local.

(ii)	Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$350.000) por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de cien mil dólares (US$100.000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas;

(iii)	Contratación Directa, para obras y bienes de conformidad con los dispuesto en los párrafos 3.6 y 3.7 de dichas Políticas;

(iv)	Prácticas Comerciales, para las obras y los bienes adquiridos por individuos o empresas del sector privado con cargo a los recursos del Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.12 y el Apéndice IV de dichas Políticas; y

(v)	Procedimiento ad hoc previamente acordado con el Banco, para la participación de la comunidad en la provisión de servicios para las actividades que se realizarán con el fondo de Recursos para Iniciativas Comunitarias (RICO) a que se refiere el inciso (iii) del párrafo 2.11 del Anexo Unico del presente Contrato.

(c)	Otras obligaciones en materia de adquisiciones.  El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras y bienes de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación; y, en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán las obras del Programa, antes de la iniciación de las obras, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras, sí como el o los permisos ambientales que se requieran de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.

(d)	Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

(i)	Planificación de las Adquisiciones:  Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea del caso, para la adjudicación de un contrato, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de adquisiciones propuesto para el Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones.  Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de  los bienes y obras deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1.

(ii)	Revisión ex ante:  Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los procesos de adquisición asociados a los siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones:

Cada contrato para obras cuyo costo estimado sea del equivalente de cinco millones de dólares (US$5.000.000) o mayor, y para bienes cuyo costo estimado sea del equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$350.000) o mayor a ser adjudicados mediante una Licitación Pública Internacional, licitación Pública Nacional o Contratación Directa. Para estos propósitos, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar al Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

(iii)	Revisión ex post:  La revisión ex post de las adquisiciones se podrá aplicar a cada contrato no comprendido en el inciso (d)(ii) de esta Cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones, y en el Reglamento Operativo. Para estos propósitos, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá mantener a disposición del Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

CLAUSULA 4.02.  Contratación y selección de consultores.  La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores“), que el Prestatario y Organismo Ejecutor declaran conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Selección basada en la calidad y el costo:  Salvo que el inciso (b) de esta cláusula establezca además otros procedimientos, la selección y la contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones de la Sección II y de los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores aplicables a la selección de consultores basada en la calidad y el costo.

(b)	Otros procedimientos de selección y contratación de consultores: Los siguientes métodos de selección podrán ser utilizados para la contratación de consultores que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las Políticas de Consultores:

(i)	Selección Basada en la Calidad, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 a 3.4 de dichas Políticas;

(ii)	Selección Basada en un Presupuesto Fijo, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 y 3.5 de dichas Políticas;

(iii)	Selección Basada en el Menor Costo, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 y 3.6 de dichas Políticas;

(iv)	Selección Basada en las Calificaciones, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1, 3.7 y 3.8 de dichas Políticas;

(v)	Selección Directa, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.9 a 3.13 de dichas Políticas; y

(vi)	Consultores individuales, para servicios que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo 5.1 de dichas Políticas, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5.2 y 5.3 de dichas Políticas.

- Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, y para contratos cuyo costo estimado sea menor al equivalente de quinientos mil dólares ($500.000) por contrato, la lista corta de consultores podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

- Revisión por el Banco del proceso de selección de consultores:

(i)	Planificación de la selección y contratación:  Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación de consultores que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco.  La selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

(ii)	Revisión ex ante:  Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los procesos asociados a los siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores:

(A)	Cada contrato de servicios de firmas consultoras cuyo costo estimado sea del equivalente de trescientos mil (US$300.000) o mayor.

(B)	Cada contrato de servicios de consultores individuales cuyo costo estimado sea del equivalente de cincuenta mil (US$50.000) o mayor. Para estos propósitos, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la consideración y aprobación del Banco, las calificaciones y la experiencia del consultor seleccionado directamente o el informe de comparación de las calificaciones y la experiencia de los candidatos, los términos de referencia y las condiciones de empleo del consultor. El consultor sólo podrá ser contratado después de que el Banco haya manifestado su no objeción.

(iii)	Revisión ex post:  La revisión ex post de las contrataciones se podrá aplicar a cada contrato no comprendido en el inciso (d)(ii) de esta cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores, y en el Reglamento Operativo.

CLAUSULA 4.03.	Mantenimiento. El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que, por sí o mediante los co-ejecutores del Programa, las obras y equipos comprendidos en el Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.

CLAUSULA 4.04.	Condiciones de las subvenciones financiadas con los recursos del Financiamiento. En todas las subvenciones que se otorguen con cargo a los recursos del Programa, se deberán incluir, entre las condiciones que se exijan  a cada beneficiario, por lo menos, las siguientes:

(a)	El compromiso del beneficiario de que los recursos de la subvención se utilizarán  exclusivamente para la ejecución del respectivo proyecto;

(b)	El derecho del Organismo Ejecutor, Co-ejecutor y del Banco a examinar los bienes, los lugares, los trabajos y las construcciones del respectivo proyecto;

(c)	La obligación de proporcionar todas las informaciones que el Organismo Ejecutor, Co-ejecutor y el Banco razonablemente soliciten al beneficiario en relación con al proyecto;

(d)	El derecho del Organismo Ejecutor o Co-ejecutor a suspender los desembolsos de la subvención si el beneficiario no cumple con las obligaciones que se establezcan para su otorgamiento;

(e)	El compromiso del beneficiario de adoptar criterios de eficiencia y economía en los contratos de construcción y de prestación de servicios, así como en toda compra de bienes para el proyecto;

(f)	El compromiso del beneficiario de mantener la obra o bien de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.

CLAUSULA 4.05.	Reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, gastos efectuados en el Programa hasta por el equivalente de cuatro millones quinientos mil dólares (US$4.500.000), en la compra de equipamiento, las campañas de comunicación y control de plagas, obras y estudios de pre-factibilidad y diseños que se hayan llevado a cabo antes del 14 de diciembre de 2005, pero con posterioridad al 14 de junio de 2004 y siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el presente Contrato. Queda entendido que el Banco también podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectúen en el Proyecto a partir del 14 de diciembre de 2005 y hasta la fecha de vigencia del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido los mencionados requisitos.

CLAUSULA 4.06.	Condición Especial para la participación de Co-ejecutores en la ejecución de actividades del Programa.  Será condición previa a la participación de cada Co-ejecutor, la suscripción de un convenio subsidiario con el Organismo Ejecutor, con el texto previamente acordado con el Banco.

- CLAUSULA 4.07.	Plan Operativo Anual del Programa. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar a la satisfacción del Banco, dentro del último trimestre de cada año calendario durante la ejecución del Programa, el Plan Operativo Anual (POA) del Programa para el año siguiente.

CLAUSULA 4.08.	Seguimiento y Evaluación del Programa. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar a la satisfacción del Banco evidencia del cumplimiento de las siguientes actividades del seguimiento y evaluación del Programa:

- (a)	dentro del plazo de 12 meses contado a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, la implantación de un sistema de seguimiento y evaluación del Programa, de conformidad con los términos de referencia acordados con el Banco;

- (b)	dentro del plazo de 30 días contado a partir de la fecha de finalizar los 36 meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato o de constatar el desembolso del cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Financiamiento, cualquiera que ocurra primero, la contratación de una firma especializada independiente para realizar la evaluación de medio término del Programa, de conformidad con términos de referencia acordados con el Banco; y

- (c)	dentro del plazo de 6 meses antes de la fecha del último desembolso del Financiamiento establecido en la Cláusula 3.05 de estas Estipulaciones Especiales o las prórrogas de la misma, o del desembolso del ochenta por ciento (80%) de los recursos del Financiamiento, lo que ocurra primero, la contratación de una firma especializada independiente para realizar la evaluación final del Programa, de conformidad con términos de referencia acordados con el Banco.

CAPITULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLAUSULA 5.01.	Registros, inspecciones e informes.  El Prestatario se compromete a que por sí o mediante el Organismo Ejecutor se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales.

CLAUSULA 5.02.	Auditorías. En relación con lo establecido en el Artículo 7.03(a)(iii) de las Normas Generales, los estados financieros del Programa se presentarán debidamente dictaminados por la Contraloría General de la República durante el período de su ejecución.

CAPITULO VI

Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01.  Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de la República de Chile, adquiera plena validez jurídica.  El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

(b)	Si en el plazo de un (1) año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLAUSULA 6.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLAUSULA 6.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLAUSULA 6.04.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda

Teatinos 120, piso 12

Santiago, Chile

Facsímil: (562) 698-8903

Para asuntos relacionados con la ejecución del Programa

Dirección postal:

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Palacio de la Moneda, Oficina 202

Santiago, Chile

Facsímil: (562) 696-7724

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C.  20577

EE.UU.

Facsímil:  (202) 623-3096

## CAPITULO VII

Arbitraje

CLAUSULA 7.01.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en  Valparaíso, Chile el día arriba indicado.

| REPÚBLICA DE CHILE (f) ________________________________ #### Nicolás Eyzaguirre Guzmán Ministro de Hacienda | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (f) ___________________________________ #### Luis Estanislao Echebarría Representante del Banco en Chile |
| --- | --- |

| TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (f) ________________________________ Tesorero General de la República FECHA: 16 de enero de 2006 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (f) ___________________________________ Contralor General de la República FECHA: 17 de febrero de 2006 |
| --- | --- |

#### Testigo de Honor

(f)

___________________________

#### S.E. el Presidente de la República

Don Ricardo Lagos Escobar