LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#337190

## ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Programa de Fortalecimiento Regional del Marco Legal, Regulatorio e Institucional para Concesiones Viales en los Países del Plan Puebla Panamá

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Programa es contribuir con una mayor participación privada en los programas de concesiones viales en los países del PPP, durante la próxima década. Para ello, y con el fin de armonizar los marcos jurídico, regulatorio e institucional que rigen las concesiones en los Países del PPP, los objetivos específicos son: (i) preparar una estrategia financiera y fiscal similar en todos los países beneficiarios, para facilitar la participación privada; (ii) fortalecer la capacidad institucional y los recursos humanos de las entidades encargadas de las concesiones en los países beneficiarios; y (iii) se realizará un programa de seminarios y talleres regionales para funcionarios de las unidades de concesiones de los países beneficiarios.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos señalados en la sección I anterior, el Programa financiará la contratación de una firma consultora que proveerá asistencia técnica, legal y financiera en relación con las tareas que se describen en los componentes a continuación.

Componente 1: Formulación de Esquemas Financieros y Fiscales

  - Los recursos de este componente se utilizarán para financiar la contratación de una firma consultora que desarrollará un diagnóstico, análisis y propuestas sobre el marco institucional para las concesiones, sobre la base de una estrategia financiera similar para todos los Países del PPP. El trabajo cubrirá las siguientes áreas: (i) criterios financieros mínimos para cada proyecto; (ii) elaboración del perfil de flujos de caja; (iii) diseño del aporte público a las concesiones, incluyendo garantías de mínimo ingreso; (iv) regulación por tasa de retorno; (v) plazos de las concesiones y cláusulas financieras para el cierre; (vi) mercados de capitales, inversión y consumo; (vii) medición del riesgo y retorno; (viii) formas de lograr asociaciones publico-privadas y recomendaciones para la apropiación de pasivos contingentes estatales dentro de los presupuestos nacionales; (ix) criterios de adjudicación; y (x) esquemas financieros novedosos para fomentar una amplia participación del sector privado en las concesiones.

Componente 2: Propuesta de Consolidación de los Marcos Legales y Fortalecimiento Institucional

  - Los recursos de este componente se utilizarán para financiar la contratación de la misma firma consultora que analizará la viabilidad de armonizar los marcos legales vigentes y proveerá asistencia técnica para el fortalecimiento institucional. Este componente se concentrará en los siguientes temas: (i) regulación de las concesiones; (ii) análisis de los procedimientos administrativos en cada País del PPP y diseño de procesos de licitación similares; (iii) diseño de pliegos de licitación; (iv) políticas tarifarias; (v) formación de recursos humanos y capacidades técnicas necesarias dentro de cada unidad de concesión; (vi) análisis de las razones principales de renegociación de concesiones, y la incorporación de estos casos en los pliegos de licitación; (vii) definición de los principios de arbitraje internacional; y (viii) revisión de las normativas ambientales.

Componente 3: Programa de Capacitación General

  - Los recursos de este componente se utilizarán para financiar la contratación de la misma firma consultora que diseñará una serie de talleres y seminarios que cubrirán al menos los siguientes temas:

- Diseño financiero de una concesión vial, incluyendo análisis de casos reales. Estos talleres estarán dirigidos a funcionarios de las unidades de concesión y empresarios del sector privado. Se fomentará la discusión de experiencias reales del sector privado y el intercambio de ideas con sus potenciales clientes.

- Planificación de una ley de concesiones, incluyendo la presentación y análisis de casos reales en la región. La capacitación estará dirigida a abogados y otros expertos legales de las unidades de concesión.

- Estrategias principales para atraer participantes privados a las licitaciones públicas de concesiones viales. Se discutirá el tipo de información necesaria y la forma de presentarla al sector privado, incluyendo los “road shows” para cada concesión.

- Diseño de asociaciones público-privadas para concesiones viales. Se hará énfasis en los requisititos de cada sector con relación a las varias herramientas de garantías de aporte público a los concesionarios, y la factibilidad e idoneidad de cada uno de ellos desde el punto de vista institucional, financiero y legal.

- Explicación de los principios de negociación y renegociación de concesiones viales, presentando casos reales, con la participación de expertos legales y financieros. Se pondrá énfasis especial en las razones por las cuales es necesario renegociar contratos, en función de la experiencia acumulada por la firma consultora.

- Preparación de las unidades de concesión vial para producir Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) específicos para cada proyecto propuesto, con su respectiva proyección de medidas de mitigación y costos asociados, integración de las variables ambientales y sociales dentro del ciclo de proyecto de concesión vial y preparación para analizar la viabilidad ambiental y social de las concesiones viales propuestas.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de quinientos mil dólares (US$500.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Descripción | Contribución | Aporte | Total (U$S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Honorarios | 166.000 |  | 166.000 |
| Viajes y viáticos | 61.500 |  | 61.500 |
| Talleres | 6.000 |  | 6.000 |
| Evaluaciones intermedias y finales | 8.000 |  | 8.000 |
| Auditoría externa | 4.000 |  | 4.000 |
| Otras actividades e imprevistos | 11.000 |  | 11.000 |
| Unidad Ejecutora (adquisición de equipos informáticos y viajes y viáticos personal SIECA, entre otros). | 33.000 |  | 33.000 |
| Consultor Apoyo SIECA | 60.500 |  | 60.500 |
| Contraparte en especie (espacio de oficina / soporte Administrativo, gastos logísticos y comunicaciones, entre otros) |  | 75.000 | 75.000 |
| Contraparte en efectivo (gastos de viaje y viáticos de los oficiales para atender los talleres / seminarios y módulos de capacitación) |  | 75.000 | 75.000 |
| Total | 350.000 | 150.000 | 500.000 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor será la SIECA que actuará por intermedio de una Unidad Ejecutora (UE) conformada en junio de 2003. La UE tiene su propia contabilidad para llevar el control de los recursos del proyecto, tendrá a su cargo la implementación técnica del proyecto y rendirá cuentas a la Secretaría General de la SIECA. Con los recursos de la Contribución se financiará la contratación de un consultor individual para apoyar y asesorar a la UE en: (i) la selección y coordinación de las tareas de la firma consultora que ejecutará las actividades de los componentes del Programa; (ii) temas de transporte y concesiones y (iii) el seguimiento y promoción de temas regionales en el marco del PPP. La contratación de este consultor se llevará a cabo antes de que se contrate a la firma consultora.

  - Además de otras obligaciones que se estipulan en este Convenio, el Organismo Ejecutor, con el apoyo del consultor individual y por conducto de la UE, será responsable de: (i) seleccionar, coordinar y supervisar las actividades de la firma consultora y su relación con las instituciones oficiales correspondientes en los países del PPP; (ii) preparar los planes de acción necesarios y presupuestos detallados para los componentes del proyecto; (iii) preparar informes periódicos de avance para el Banco, los cuales deberán incluir los informes semestrales a que se hace referencia en el párrafo Décimo Segundo (a)(i) de las Estipulaciones Especiales; y (iv) procesar las solicitudes de desembolso y las justificaciones de gastos respectivas, de conformidad con los procedimientos del Banco.

V.	Evaluaciones

5.01	La evaluación intermedia a que hace referencia el párrafo Décimo Segundo (d) de las Estipulaciones Especiales tendrá por finalidad, entre otros aspectos: (i) determinar si se están cumpliendo los objetivos del Programa; (ii) incorporar las lecciones aprendidas y (iii) sugerir ajustes al Programa según sea necesario. A partir de la evaluación intermedia el Banco decidirá si sigue adelante con el Programa o si es necesario suspenderlo o cancelarlo.

5.02	La evaluación final a que hace referencia el párrafo Décimo Segundo (d) de las Estipulaciones Especiales evaluará los resultados del Programa y medirá los resultados alcanzados de conformidad con las metas e indicadores del marco lógico que establezca el Organismo Ejecutor con la no objeción del Banco, de conformidad con lo establecido en el párrafo Décimo Segundo (b) de las Estipulaciones Especiales.