Nicaragua

Apoyo al Programa de Integración Fronteriza

(NI-G1020)

- Plan de Monitoreo y Evaluación

Agosto de 2017

### Introducción

Nicaragua es una economía pequeña que depende del comercio para su crecimiento y desarrollo. El comercio con países vecinos es fundamental. En 2016, las exportaciones FOB alcanzaron un valor de US$3.772 millones e importó US$6.384 millones. El 25,3% de las exportaciones y 32,3% de las importaciones tuvieron como socio a un país de Mesoamérica, su segundo socio comercial después de Estados Unidos. Por esas razones, una parte considerable de su comercio se realiza por vía terrestre. En este contexto, la infraestructura de transporte, los procesos aduaneros y la infraestructura y equipamiento de los pasos de frontera (PFs) cumplen un papel primordial en su competitividad. Adicionalmente, en ausencia de un puerto en el Caribe, el 38% de las exportaciones se despachan por vía terrestre hacia puertos en Honduras (18% Puerto Cortés) y Costa Rica (20% Puerto Limón) para su embarque a los mercados internacionales.

- El país tiene activos varios PFs, incluyendo El Guasaule, Las Manos y El Espino en la frontera con Honduras, y Peña Blanca en la frontera con Costa Rica. Por este último PF, por ejemplo, transitan en promedio 600 unidades de transporte (UTs)diariamente, en ambos sentidos. Por otro lado, Nicaragua ha modernizado sustancialmente la infraestructura de acceso a la comunidad de San Pancho, en la frontera con Costa Rica. La habilitación de un paso por San Pancho permitiría que las exportaciones que pasan por Peña Blanca con destino a Puerto Limón puedan utilizar dicho paso como alternativa, ahorrando aproximadamente 140 km. Esta alternativa se materializará al desarrollar Costa Rica el paso de frontera en Las Tablillas, pueblo fronterizo contiguo a San Pancho. El Banco, mediante la operación 3488/OC-CR aprobada en mayo de 2017 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desarrollará éste y modernizará 3 pasos de frontera más.

La Unión Europea (UE) ha aprobado una contribución por €20 millones para apoyar la modernización de los PFs mencionados en Nicaragua (de aquí en adelante “la Contribución UE” u “operación”), específicamente para apoyar el desarrollo y equipamiento tecnológico de estos PFs y a la modernización de la infraestructura del PF de San Pancho. Los recursos serán administrados por el Banco bajo la modalidad de gestión indirecta de conformidad con el Acuerdo Marco Administrativo entre el Banco y la UE suscrito el 10 de junio de 2015 (de aquí en adelante, el “Acuerdo Marco”), el cual reglamenta las condiciones bajo las cuales el Banco implementa acciones financiadas por la UE, las reglas específicas de verificación de su implementación y requerimientos de retención de documentos.

- Estos recursos serán administrados por el Banco mediante un Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos (Project Specific Grant –PSG), de conformidad con las disposiciones del documento SC-114, teniendo en cuenta también los lineamientos establecidos en las Directrices Operativas para el Procesamiento, Aprobación y Supervisión de Financiamiento no Reembolsable para Proyectos Específicos con la Unión Europea (GN-2605-4). Estos recursos son equivalentes a US$23.580.000 de acuerdo con una tasa de cambio referencial de US$1.179/€1 al 23 de agosto de 2017 (IMF: https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx). El monto equivalente en dólares americanos podría variar conforme al tipo de cambio aplicable al momento de la conversión de los recursos a dólares.

- La contribución de la UE se integraría como recursos suplementarios para financiar inversiones previstas que apoyan la compra de equipamientos tecnológicos para los procesos de control fronterizo (Componente 1) e inversiones en infraestructura y equipamiento para la modernización del PF de San Pancho (Componente 2).

- El Banco celebrará con la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un convenio de financiamiento no reembolsable de acuerdo con los términos y condiciones normalmente aplicables a este tipo de operaciones, el que incluirá obligaciones específicas a cargo del OE, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco.

- Dicho proceso de aprobación de este PSG cuenta con todas las herramientas de planificación requeridas por el Banco para todo proceso de aprobación. Específicamente, la Matriz de Resultados representa la base para el monitoreo y evaluación del programa y contiene los indicadores que deberán ser aplicados. Dicha matriz se revisó para incluir los nuevos indicadores que permitirán dar seguimiento a los nuevos recursos incorporados.

- El Plan de Seguimiento y Evaluación tiene por objetivo acompañar la ejecución de la Contribución UE, la realización de las actividades propuestas, y la ejecución física y financiera de los productos. El mismo incorpora tres elementos principales: (i) monitoreo administrativo y control del Programa; (ii) monitoreo de las actividades y productos; y (iii) monitoreo de los resultados del mismo. La evaluación pretende, en cuanto a los resultados esperados, medir si la intervención ha logrado: (i) mejorar la eficiencia y la eficacia de los pasos de frontera; y (ii) mejorar la calidad del servicio prestado por las instituciones presentes en los pasos de frontera.

- El esquema de seguimiento y evaluación está compuesto por:

- El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), el plan de adquisiciones y los indicadores establecidos en la matriz de resultados revisada;

- Los Planes Operativos Anuales (POA) que a su vez incluyen las acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos, los cuales serán revisados periódicamente por el Banco;

- Los informes de avance semestrales y PMR, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, seguimiento de los aspectos ambientales y sociales del Programa y un plan de acción para el semestre siguiente en aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del Programa;

- Estados financieros del Programa (EFAS) emitidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y la Guía de Gestión Financiera (OP-273-6) y el PAGODA 1 e Informe de Garantía de Control Interno.

- Informes anuales y finales que el Banco deberá entregar a la UE, los cuales deberán seguir el contenido de los informes descrito en las guías GN-2605-4;

- Evaluación de desempeño final;

- El plan de evaluación presentado en este anexo.

- En la implementación del plan de monitoreo y evaluación de la Contribución UE intervienen distintas entidades responsables de la coordinación y ejecución de las obras, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando a través del Organismo Ejecutor (OE) que residirá en la Coordinación General de Programas y Proyectos (CGPP) de ese ministerio; contando con los insumos del Comité de Dirección Estratégica (CDE) del Programa conformado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), entre otras; además del personal del BID, tanto de la Sede como de la Oficina de País.

### Monitoreo

### Objetivo del monitoreo

- El objetivo del monitoreo será revisar el grado de avance de la Contribución y de su plan de ejecución, el cumplimiento del cronograma de desembolsos, el grado de cumplimiento de los objetivos, la identificación de problemas que se presenten y acordar las posibles soluciones, incluyendo si es el caso, el alcance que tendría una eventual reformulación.

### Indicadores del Programa.

- El Cuadro 1 expone los nuevos indicadores de productos que contemplan la incorporación de los recursos aportados por la Unión Europea, a los que se dará seguimiento y que se consignarán en los informes semestrales de seguimiento del programa. Todos los indicadores de productos serán medidos directamente. Los avances correspondientes a los diferentes indicadores serán contrastados con los productos y resultados esperados de la Matriz de Resultados.

Cuadro 1 Indicadores de Monitoreo de Productos

| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores | Unidad de medida | Línea base 2015 | Mediciones intermedias |  |  |  |  | Meta final | Fuente / medio de verificación | Observaciones |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| Componente 1. Procesos de control fronterizo eficientes y efectivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema de Gestión del Riesgo (GR) coordinado e implantado en todas las instituciones de control fronterizo | Número de Sistemas | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE |  |
| Hito 1.1.1 Reingeniería de procesos y sistemas de control de despacho implementados | Procesos | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | Informe de Consultoría |  |
| Hito 1.1.2 Funcionarios públicos capacitados en el sistema GR | Funciona-rios | 0 |  | 80 | 120 | 160 |  | 360 | Informe OE |  |
| 1.2. VUCEN expandida, integra sistemas de registros entre 16 instituciones estatales | Número de sistemas | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE |  |
| Hito 1.2.1. Funcionarios y/u operadores capacitados en manejo de nuevos sistemas y procesos de gestión y fiscalización (VUCEN) | Mujeres | 0 |  |  | 25 | 30 | 20 | 75 | Informe OE | Capacitación recibida en fronteras. Reportes de participación serán desagregados por género. |
|  | Hombres | 0 |  |  | 25 | 30 | 20 | 75 |  |  |
| 1.3. Proyectos de reformas normativas que afectan a los procesos de control aduaneros, desarrollados en fronteras | Números de proyectos | 0 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | Documentos validados por MHCP | Ajustes de normativa actual respecto a mejores prácticas y nuevas disposiciones sobre facilitación del comercio. |
| Hito 1.3.1 Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas | Acuerdos | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | MIFIC Acuerdos comerciales vigentes |  |
| Hito 1.3.2 Empresarios y/o funcionarios públicos capacitados en reformas de normativas que afectan procesos de control aduaneros en fronteras | Empresa-rios / Funciona-rios | 0 |  |  | 30 | 60 | 70 | 160 | Informe OE |  |
| 1.4. Sistemas de Control de Gestión (SCG) desarrollado e implementado en cada PF | Número de sistemas | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE |  |
| Hito 1.4.1 Estudio sobre Propuesta de Dimensionamiento y Mapeo de las Áreas Variables y Fijas de cada PF | Estudios | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Empresarios y/o funcionarios públicos beneficiados mediante asistencia técnica y entrenamiento en temas de comercio e inversión. | Mujeres | 0 |  |  | 100 | 90 | 110 | 300 | Informe OE | Capacitación a operadores y funcionarios en manejo de nuevos sistemas y procesos a implementar. |
|  | Hombres | 0 |  |  | 100 | 90 | 110 | 300 |  |  |
| Componente 2. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Paso de frontera San Pancho, con infraestructura modernizado | Paso de frontera | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE |  |
| Hito 2.3.1. Contrato de D+C firmado |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Licitación publicada en NOV17 y contrato adjudicado en JUN18. |
| Hito 2.3.2. Diseño final aprobado |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 meses para elaboración del diseño (FEB19). |
| 2.4. Paso de frontera San Pancho equipado | Paso de frontera | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE | Centros de control automatizado, laboratorios, medios no intrusivos de control y equipos de servicio. |
| Plan de Gestión Socio Ambiental Ejecutado | Número de Planes | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe OE | Incluye Plan de Reasentamiento para reubicación de trabajadores por cuenta propia. |

### Esquema y responsables de seguimiento

- El esquema de seguimiento incluirá: (i) el Plan de Ejecución Plurianual (PEP); (ii) el Plan de Adquisiciones (PA); (iii) los Planes Operativos Anuales (POA); (iv) el Plan Financiero, (v) la verificación anual del cumplimiento de metas establecidas en la Matriz de Resultados; (vi) los informes semestrales; y (vii) los informes anuales.

- El OE será responsable del seguimiento, control y preparación de los informes sobre el avance y consecución de resultados de las actividades bajo su responsabilidad; preparará planes base de implementación y planes interinos (estos últimos medirán el avance comparado con el plan base). Los planes base servirán para preparar el PEP de la Contribución UE, y los planes interinos para actualizar el PA, el Plan Financiero y los POA.

- Plan Operativo Anual (POA). El POA consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante un período de ejecución de 12 meses, por producto y cuenta con un cronograma físico-financiero.

- El OE presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) y el POA para los siguientes dos semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados para los productos financiados el año anterior y aquellos propuestos para el año siguiente.

- El PEP y POA finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. Incluirán, como mínimo, la siguiente información:

- estado de ejecución del programa, discriminado por componentes;

- el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto, el plan financiero y sus respectivos desembolsos;

- avance en el cumplimiento de las metas y resultados del programa;

- avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente de la Contribución UE, de acuerdo con la Matriz de Resultados y el cronograma de su implementación (físicos y de costos del programa PMR);

- problemas presentados y soluciones implementadas.

- Durante la preparación de la operación, se preparó un POA detallado y calendarizado para los primeros 18 meses consistente con el plan de ejecución global, el cual será revisado y actualizado en el taller de arranque de la Contribución UE que tendrá lugar una vez los recursos estén disponibles.

- Plan de Ejecución del Programa (PEP). El PEP contiene la programación de la ejecución de la operación, incluyendo calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la Matriz de Resultados, y el tiempo de ejecución del proyecto.

- Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución de la operación. El PA informa sobre las adquisiciones y contratos que se ejecutarán de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. La adquisición de bienes y servicios debe ser accesible para los países no miembros del BID que la UE reconozca como “elegibles” en virtud de sus reglamentos aplicables. En la Guía práctica de los procedimientos contractuales (PRAG) figura una lista de los países elegibles por la UE. El Banco se regirá por la última versión publicada por la UE de este documento, para la validación de la elegibilidad de los bienes y servicios.

- El PA detallado deberá contener:

- cada evento de compra y contratación para la totalidad de bienes, obras y servicios de consultoría previstos, con especificación de monto y calendario;

- los métodos aplicables (según naturaleza, características y funcionalidad) para las contrataciones de bienes, y para la selección de los servicios de consultoría; y

- los procedimientos de supervisión a ser aplicados por el Banco para el examen de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones.

- El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para la revisión y aprobación del Banco, y debe ser 
actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución de la operación, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y 
aprobación del Banco. Se acordó un PA actualizado que contempla todos los recursos de la Contribución UE.

### Medios de verificación.

- En cuanto al monitoreo del programa, los principales medios de verificación corresponden a documentos administrativos y contractuales, a saber: órdenes de proceder o inicio, documentos de entrega de sitio, certificados de avance de otras y actas de recepción provisional y definitiva de obras, actas de entrega y de conformidad de equipos y equipamiento.

- Asimismo, se incluyen otros documentos administrativos y contractuales:

    - Informes de servicios de consultoría y aprobación de los mismos;

    - Listas de asistencia a talleres de capacitación; y

    - Resultados de las Encuestas de Satisfacción de Usuarios.

- En todos los casos, los instrumentos se encuentran disponibles o no requieren de un diseño especial.

### Presentación de informes

- Informes semestrales de progreso. Además del PEP, POA y PA, el OE remitirá al Banco informes de progreso de carácter semestral durante todo el período de ejecución de la operación. Los mismos serán remitidos dentro del plazo de sesenta (60) días posteriores a la terminación de cada semestre. Estos reportes deberán contener:

    - Avances en el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Resultados ampliada, a través del sistema PMR;

    - Evaluación del PEP, el avance en su ejecución, los problemas surgidos y la manera de solucionarlos;

    - Descripción de las actividades ejecutadas por cada componente de la operación;

    - Evaluación del cumplimiento del PA;

    - Descripción de los procesos de adquisiciones llevados adelante en el período de reporte;

    - Información sobre el desempeño de los contratistas, consultores y firmas de supervisión;

    - Resumen de los estados financieros de la operación;

    - Cronograma actualizado de los avances en materia físico-financiera (desembolsos);

    - Seguimiento del plan de fortalecimiento institucional;

    - Progreso con respecto a la implementación de las auditorías ambientales, incluyendo cronograma, resultados y medidas implementadas para cumplir con el Reporte de Manejo Ambiental y Social (PGAS por sus siglas en español);

    - Identificación de nuevos riesgos/eventos que puedan afectar la implementación de la Contribución UE y una actualización de las Matrices de Riesgo generadas a partir del proceso de gestión de riesgos;

    - Plan de ejecución correspondiente a los próximos dos semestres;

    - Plan de mantenimiento de obras correspondiente a los próximos dos semestres;

    - Plan Financiero estimado para los próximos dos semestres.

    - Cualquier otra información que solicite el BID

- Los informes de progreso semestrales estarán estructurados de acuerdo con modelos proporcionados por el BID de manera que faciliten la actualización del sistema PMR (Project Monitoring Report), basado en la Matriz de Resultados.

- Informe anual. El OE preparará dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la finalización de cada año fiscal, un informe de avance que abarque un periodo de 12 meses el cual incluirá una parte narrativa y otra parte financiera, de acuerdo con la GN-2605-04:

    - La Parte Narrativa incluirá: (i) resultados reales; (ii) actividades realizadas; (iii) ejecución del plan de visibilidad y comunicación; (iv) medidas de control / supervisión aplicadas; y (v) plan de trabajo para el periodo siguiente.

    - La parte Financiera describirá el seguimiento y notificación de gastos en el ámbito de actividades sobre la base de la estructura aprobada del presupuesto detallado. El detalle de gastos se presentará en dólares americanos.

- Informe final. El OE preparará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la finalización del plazo para el último desembolso, un reporte de evaluación final de la operación, que deberá incluir, como mínimo:

    - los resultados de ejecución financiera por componente;

    - el cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo con los indicadores de resultado y productos acordados;

    - el cumplimiento de compromisos contractuales;

    - desglose de costo de las inversiones del proyecto;

    - se realizará una evaluación de impacto ex post en base al modelo desarrollado ex ante;

    - explicación de lecciones aprendidas y

    - evaluación de la implementación de las obras según los aspectos socioambientales.

### Visitas de inspección y misiones de administración

- El Banco, a través del Equipo de Proyecto, realizará Visitas de Inspección anuales con la finalidad de monitorear las actividades de la operación. También se apoyará de Misiones de Administración anuales con el objetivo de analizar los avances de la operación y tratar temas específicos identificados. Finalmente, durante la ejecución de la operación el OE presentará anualmente al Banco los estados financieros del programa para la realización de la Auditoría Financiera correspondiente, en los términos establecidos en las Condiciones Generales del Convenio.

### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de seguimiento

- El OE será responsable de monitorear el desempeño y avances de la Contribución UE durante el período de ejecución. Deberá recolectar la información correspondiente a los diferentes indicadores de producto y resultado incluidos en la Matriz de Resultados de la operación, estableciendo los mecanismos de control administrativo que permitan reportar semestralmente el avance físico-financiero por producto, así como de recolectar la información correspondiente a los indicadores y planes de implementación.

- El Organismo Ejecutor es responsable, entre otras, de las siguientes actividades:

    - la planificación de la ejecución de la Contribución UE;

    - la preparación y actualización de los informes semestrales de seguimiento, los que incluirán las actualizaciones de los POA, PEP y planes de adquisiciones en conformidad con las Políticas de Adquisición y Contratación del Banco y el listado de países elegibles de la UE contenido en la Guía Práctica de Procedimientos Contractuales, PRAG;

    - el acompañamiento y monitoreo del avance de contratos, incluyendo el apoyo en los procesos de contrataciones, la formulación de los informes de acompañamiento y análisis, y la preparación y tramitación de los pagos correspondientes;

    - la recolección de datos y el seguimiento de los indicadores de productos y resultados, incluyendo aquellos que tienen que ser medidos por la OE, su procesamiento y análisis;

    - los informes de avance del programa,

    - mantener de forma accesible y actualizada, la información relevante sobre la ejecución y el monitoreo de las actividades del programa y sus recursos.

- El Organismo Ejecutor es también responsable de:

    - la prestación de servicios técnicos especializados para verificación y asesoría para aprobación de los proyectos ejecutivos y términos de referencia;

    - la asesoría técnica especializada para seguimiento de la ejecución de la operación;

    - el acompañamiento a la empresa fiscalización de obras, proyectos y otros servicios (visita a obras, orientación y revisión de los diseños finales de ingeniería; control de calidad); y

    - la supervisión ambiental y social de la implementación de la operación.

- Por su parte, el BID, a través del Jefe de Equipo y el mismo equipo de la operación, es responsable de coordinar y asegurar que el plan de monitoreo se cumple con la calidad técnica y el tiempo establecido. Para ello, llevará a cabo reuniones trimestrales con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias. Por su parte, el equipo fiduciario del Banco realizará inspecciones financieras y del sistema de adquisiciones.

- Los resultados de los indicadores al final de la ejecución de la operación deberán ser incluidos en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por sus siglas en inglés) del cual la Oficina de País es responsable de su elaboración, con el apoyo de los especialistas de la Sede y de otros especialistas que hayan intervenido en el diseño, ejecución y evaluación de las obras financiadas mediante la Contribución UE.

### Recolección de información y seguimiento.

- Los indicadores y medios de verificación propuestos optimizan el uso de la información disponible, y aquella que será obtenida durante la ejecución de la Contribución UE. Existe una línea de base referencial para todos los indicadores elaborada por el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) para tres pasos de frontera que tiene Nicaragua. La totalidad de los indicadores de producto serán verificados en forma directa con mediciones que realice la OE o un tercero contratado para tal fin. Los resultados de las mediciones serán comparados con los valores esperados presentados en la Matriz de Resultados.

### Mantenimiento

- Nicaragua se compromete a que las obras y equipos comprendidos en la operación sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco como parte los informes semestrales de progreso correspondientes, una vez terminada la primera de las obras del Proyecto y durante el plazo para desembolsos o sus extensiones, un informe sobre el estado de dichas obras y equipos y el plan de mantenimiento correspondiente a los próximos dos semestres. En adición, dichos informes y plan de mantenimiento deberán ser presentados por el Beneficiario dentro del primer trimestre de cada año calendario, durante tres (3) años a partir del segundo año posterior al vencimiento del plazo para desembolsos o sus extensiones. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Beneficiario y el Organismo Ejecutor deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

Cuadro 2 Plan de trabajo de seguimiento para el monitoreo

| Actividades de Monitoreo | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Preparación Plan Operativo Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 4 días/año x 2 personas x 5 años x US$100=US$4.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Preparación Plan de Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 4 días/año x 2 personas x 5 años x US$100=US$4.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Elaboración y Presentación de Informes Semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 4 días/año x 1 persona x 5 años x US$100=US$2.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Preparación Informe Anual del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 10 días/año x 1 persona x 5 años x US$100=US$5.000 |  |
| Preparación del Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 2 personas x 5 días x US$100=US$1.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Preparación de Auditorías Financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | 1 auditoría anual x 5 años x $10.000 = US$50.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Analizar y aprobar los POAs y los PAs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1 días/año x 1 persona x 5 años x US$300=US$1.500 | BID |
| Analizar los Informes de Progreso, realizar reuniones de monitoreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 5 días/año x 1 persona x 5 años x US$300=US$7.500 | BID |
| Analizar y revisar solicitudes de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 5 días/año x 1 persona x 5 años x US$300=US$7.500 | BID |
| Analizar y revisar estados financieros auditados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 2 días x 1 persona x 5 años x US$ 300 =US$ 3.000 | BID |
| Visitas de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 30 días x 2 personas x US$250=US$15.000 | BID |
| Misión de Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 2 misiones anuales x 2 personas x 5 años x US$ 1.500= US$ 30.000 | BID |
| Costo Total Supervisión OE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$66.000 |  |
| Costo Total Supervisión BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$64.500 |  |

### Evaluación.

### Principales preguntas de evaluación

- La evaluación del proyecto pretende, en cuanto a los resultados esperados, medir si las intervenciones han logrado: (i) mejorar la eficiencia de los cruces de frontera (medida a través del aumento en la capacidad de procesamiento de carga, la reducción de costos de operación y costos para los usuarios, la reducción de tiempos y emisiones de gases de efecto invernadero); (ii) mejorar la eficacia de los cruces de frontera (medida por el uso de tecnología para los trámites e incorporación de análisis de riesgo); (iii) mejorar la calidad del servicio (medida mediante índices de satisfacción de los usuarios).

### Indicadores de resultado

- El Cuadro 3 muestra los indicadores de resultado que servirán para evaluar si la Contribución UE alcanza los objetivos deseados.

Cuadro 3 Indicadores de Resultados

| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores / unidad de medida proceso |  | Proceso |  | Línea base Año 2015 | Meta final Año 2020 | Fuente / medio de verificación | Observaciones |
| Resultado esperado 1. Mejora de eficacia de gestión aduanera de cruces de frontera |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje anual de operaciones aduaneras cuya información se envía en forma electrónica y anticipada |  | Importación |  | 10% | 50% | Estadística de VUCEN | Esta declaración anticipada es la preparación de la DUA y su envío electrónico a VUCEN. Se realiza cuando sale la UT de aduana de salida en país de origen. |
|  |  | Exportación |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de notas técnicas tramitadas a través de la plataforma VUCEN |  | Exportación |  | 26% | 80% | Estadística de VUCEN | Actualmente VUCEN contempla 44 notas técnicas o certificados (23 para exportación y 21 para importación). |
|  |  | Importación |  | 26% | 80% |  |  |
| Porcentaje de inspección física intrusiva o no intrusiva, aplicado a las declaraciones de canal rojo |  | Imp. SP | Rojo | 0 | 4% | Dirección de Procedimientos Aduanero DGA con información de SIDUNEA World | El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”. |
|  |  |  | Amarillo | 0 | 3% |  |  |
|  |  | Exp. SP | Rojo | 0 | 2% |  |  |
| Tiempo medio de despacho en canal rojo (horas) | SP | Importación |  | 0 | 0,6 | Informe de Evaluación Final de Resultados del Programa con información de SIDUNEA World |  |
| Iniciativas regionales apoyadas |  |  |  | 0 | 3 | Estadísticas MIFIC | AFC de OMC, Estrategia de Facilitación de Centroamérica, Acuerdo Marco de Unión Aduanera |
| Agencias de Gobierno beneficiadas por proyectos que fortalecen herramientas tecnológicas y gerenciales para mejorar la provisión de servicios |  |  |  | 0 | 8 | Informe Final | Las 8 instituciones del Programa tendrán procesos simplificados y automatizados para procesar permisos de importación y exportación. |
| Registros públicos fortalecidos |  |  |  | 0 | 1 | Estadística de VUCEN | La VUCEN registrará con mayor precisión las importaciones y exportaciones. |
| Reformas del entorno empresarial promulgadas |  |  |  | 0 | 1 | Informe Final | El modelo de Gestión Coordinada de Fronteras provee un ambiente de facilitación del comercio ya que automatiza las transacciones. |
| Resultado esperado 2. Mejora de percepción de calidad del servicio en PF San Pancho |  |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los usuarios del PF (%) |  | Transportistas |  | 0 | 70% | Informe consultoría. Encuesta de satisfacción | 70% corresponde al mínimo satisfactorio, en la escala Likert equivale a 4 de 5. |
|  |  | Turistas |  | 0 | 70% |  |  |
| Resultado esperado 3. Mejora de la eficiencia del cruce de frontera |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso de frontera San Pancho |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad máxima de procesamiento de carga del PF (UT/día) |  | Importación |  | 0 | 229 | Medios de verificación Informe de Evaluación Final de Resultados del Programa con información de SIDUNEA World |  |
|  |  | Exportación |  | 0 | 107 |  |  |
| Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera (hora/UT) |  | Importación |  | 0 | 1,60 |  | Tiempo promedio que tarda una UT en atravesar el PF, desde que la UT se integra a la fila del primer control hasta que obtiene permiso para continuar hacia su destino. No considera las seis horas (12-6 A.M.) en la que el PF cierra. |
|  |  | Exportación |  | 0 | 1,31 |  |  |
|  |  | Tránsito entrando |  | 0 | 0,95 |  |  |
|  |  | Tránsito saliendo |  | 0 | 0,93 |  |  |
|  |  | Vacíos entrando |  | 0 | 0,92 |  |  |
|  |  | Vacíos saliendo |  | 0 | 0,79 |  |  |
| Tiempo promedio de permanencia en cola antes de iniciar secuencia de procesos de control de cargas (minutos/UT) |  | Exportación |  | 0 | 1,37 |  | Tiempo promedio desde que se integran a la fila hasta que son atendidas en la primera estación de control. |
| Tiempo promedio de tránsito de pasajeros (minutos/pasajero) |  | Sentido NI-CR |  | 0 | 9,40 |  | Tiempo promedio para completar trámites migratorios que debe invertir un turista para cruzar a pie el PF. |
|  |  | Sentido CR-NI |  | 0 | 9,68 |  |  |

### Metodología de Evaluación

- La evaluación de la Contribución UE combinará las siguientes metodologías:

- Evaluación Antes y Después: se realizará una comparación de los indicadores de resultado antes y después de la intervención. Estos indicadores, que se muestran en el Cuadro 3, comprenden la información necesaria para contestar las preguntas de la evaluación, enunciadas en el párrafo (a) de la sección III de este documento. La línea de base es cero por cuanto este Paso de Frontera iniciará operaciones formales a partir de la ejecución de este proyecto. Se cuenta con valores meta determinados mediante procesos de simulación de las condiciones operativas esperadas post-intervención. Al finalizar la intervención y el paso de frontera entre en régimen estable de operación, se recopilarán los valores y se realizará la comparación de la evolución de cada indicador respecto al valor de meta estimado.

- Análisis Costo-Beneficio Ex-post: El análisis costo beneficio ex post de la obra financiada con la Contribución UE será una réplica del modelo utilizado ex ante, que se realizó como parte de los estudios de elegibilidad y factibilidad del mismo. Se prevé la realización de este análisis en dos escenarios. La primera, en la cual se actualicen los beneficios esperados de la Contribución UE, manteniendo constantes los costos; esto permite medir si con los costos planeados comparados con los beneficios realizados son suficientes para recuperar la inversión. En la segunda etapa se actualizarán tanto los beneficios como los costos, obteniendo así una medida de si el proyecto resultó una inversión rentable dados los costos y beneficios que se materializaron. Este análisis en etapas permite aislar el efecto de un posible aumento exógeno de costos del efecto de cambios en los beneficios realizados.

- Evaluación de impacto para San Pancho: La apertura de un nuevo paso de frontera en San Pancho permitirá a las empresas localizadas en la región atlántica del país reducir sustancialmente la distancia recorrida y los tiempos incurridos para exportar e importar bienes desde países ubicados al sur de Nicaragua. Cabe esperar entonces que la intervención se traduzca en exportaciones e importaciones adicionales, y que, en consecuencia, afecte potencialmente los niveles de empleo y ventas de dichas empresas. La evaluación analizará el impacto en una muestra de firmas exportadoras e importadoras que utilicen el nuevo paso fronterizo de San Pancho como nodo aduanero para el transporte de sus mercancías. La metodología propuesta para la evaluación se explica en la sección siguiente.

### Instrumentos de evaluación

### i) Análisis de costo-beneficio

Para el paso de frontera se realizará un análisis costo beneficio que compara los costos económicos totales, entre la situación “Sin Proyecto” y la situación “Con Proyecto”, durante el período de análisis de 20 años (tiempo de ejecución de obras, más el tiempo de utilización). Obtenido el flujo neto de costos económicos para el período de análisis, se calcula el Valor Presente Neto (VPN) adoptando una tasa de descuento del 12,0%, la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE), los ratios Beneficio/Costo y VPN/Inversión.

Asimismo, se realizará un análisis de sensibilidad frente a la variación de los factores de mayor incidencia en la rentabilidad. El análisis se realiza desarrollando un modelo en Microsoft Excel, soportado por simulaciones de Monte Carlo ejecutadas por medio del programa Oracle® Crystal Ball. A diferencia del típico análisis de sensibilidad en cual es posible apreciar 2 ó 3 escenarios arbitrariamente seleccionados, la simulación permite evaluar el impacto de un número significativo de eventos bajo el supuesto de una determina distribución de probabilidad y dentro de determinados rangos de valor. En la presente evaluación se efectuó la simulación de 20,000 escenarios.

Beneficios Netos. El análisis basa principalmente sus resultados en el potencial beneficio económico producto de la reducción en los tiempos tanto en el flujo de personas como de carga respecto a la alternativa de utilizar Peña Blanca como Paso de Frontera. Adicionalmente se incorpora una variable de beneficio reflejada en la reducción del consumo de combustible (diésel) y se estiman la reducción en las respectivas emisiones de CO2 producto del transporte de carga que requiere de equipos de refrigeración.

A su vez, se realiza una primera aproximación a la cuantificación de lo que se ha denominado “Inversiones Paliativas”, es decir aquellos recursos que, en un escenario SIN Proyecto, debería destinar el Estado con el fin de atender el incremento en la demanda del paso de frontera de Peña Blanca. Se entiende que dichas inversiones no constituirían una solución definitiva sino más bien el resultado de una urgencia por solventar limitaciones de capacidad en el plazo inmediato, lo cual redundaría en erogaciones ineficientes desde el punto de vista de la estabilidad de las finanzas públicas.

Escenario de Evaluación SIN Proyecto: Se adopta la hipótesis que se conservan las condiciones actuales de pasar la frontera actual de Nicaragua a Costa Rica; manteniendo los requerimientos anuales de recursos para atender el pago de salarios y otros costos propios de la operación de las instalaciones actuales. Asimismo, se ha incorporado el rubro de “Inversiones Paliativas”, bajo el supuesto de que el Estado deberá realizar algún tipo de inversión de corto plazo a partir del momento en que la capacidad máxima del paso de frontera se vea superada por la demanda proyectada.  Como una primera aproximación se toma el supuesto de realización de inversiones paliativas con periodicidad quinquenal, por un monto equivalente a un 2.0% de la inversión total que se realizaría bajo el proyecto de modernización en lo correspondiente a infraestructura y equipos. La inclusión de este monto busca captar el impacto negativo sobre las finanzas públicas producto de la no ejecución de proyectos que provean soluciones definitivas para un horizonte de largo plazo.

Escenario de Evaluación CON Proyecto. Para el escenario “Con Proyecto” el ahorro en tiempo vendrá producto de: (i) nuevos procesos para la ejecución de los controles a cargo de las autoridades competentes que deben actuar en el paso de frontera; (ii) nuevo esquema operacional para el sistema de control de personas, vehículos y mercancías; (iii) adecuado modelo para la circulación interna de personas, vehículos y cargas en el área de control fronterizo; (iv) nueva infraestructura necesaria para cumplir eficaz y eficientemente los nuevos procesos y operaciones previstas; y (v) mayor capacidad de procesamiento al dotar por un lado, procesos más eficientes que ejecutarán las tareas de control con menor insumo de tiempo y, por otro, al  dejar habilitada una ventana de atención uniforme de 18 horas continuas al día para todos los agentes e instituciones prestatarias de servicios.

### Conocimiento existente (análisis económico ex ante)

El análisis de viabilidad económica exante del paso de frontera San Pancho incluido en la Contribución UE, se realizó aplicando la metodología descrita en el apartado anterior. Ese análisis de viabilidad económica fue preparado en abril de 2015[1]. Cuantifica el potencial beneficio del proyecto del desarrollo del paso de frontera de San Pancho. Se realizó sobre la base de estimaciones tomando en cuenta las inversiones del componente de infraestructura y equipamiento para San Pancho. No se factorizaron en el análisis los costos ni beneficios del proyecto derivados de la dimensión de mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los procesos de control fiscal y parafiscal, lo cual se hará con los recursos del Financiamiento No Reembolsable para Proyectos Específicos (NI-G1020). Específicamente, no se tomaron en cuenta los programas de operadores económicos autorizados (OEA), gestión de riesgo, ventanilla única de comercio exterior y el sistema de control integrado sobre cargas y pasajeros, que se instrumentarán a nivel nacional. En este sentido, cabe mencionar que el Banco ha evaluado el impacto de programas de esta naturaleza en varios países de la región que sugieren que los mismos tendrían un efecto positivo adicional sobre el comercio (Volpe Martincus, 2016). Así, la evidencia econométrica disponible para Costa Rica, por ejemplo, indica que las exportaciones totales del país hubieran sido 2% menores de lo que fueron en el período 2008-2013 en ausencia de la VUCE. Si dichas exportaciones adicionales generadas por la VUCE se comparan con el costo de implementación del esquema, se obtiene una razón de US$16 de nuevas exportaciones por cada US$1 invertido en el esquema. Los otros programas de facilitación comercial como la adopción de un sistema de gestión de riesgo y el programa OEA tiene impactos similares o incluso mayores.

La Contribución de la UE prevé asignar EUR7,7 millones a dichas intervenciones de política a nivel nacional. Las exportaciones totales de Nicaragua ascendieron a US$4,667 millones en 2015. Bajo el supuesto de que el conjunto de los programas en cuestión tiene el mismo efecto que la VUCE sobre las exportaciones costarricenses, los mismos darían lugar a beneficios de aproximadamente 93 millones de dólares en términos de venta externas adicionales, lo cual implicaría una relación de beneficios/costos de US$12 por cada US$1 invertido. Nótese que dicha relación se ubicaría por encima de uno aún si el efecto real sobre las exportaciones reales fuera de sólo el 10% del observado en Costa Rica. En consecuencia, la combinación de las intervenciones que se plantean en este Financiamiento No Reembolsable tendrá un efecto neto positivo.

En el cuadro siguiente se resumen los resultados del análisis costo-beneficio ex-ante para el PF San Pancho, en lo que respecta a las inversiones en infraestructura y equipamiento:

Cuadro 4. Resumen de los resultados de las evaluaciones de viabilidad económica ex-ante (Componente 2 Infraestructura y Equipamiento).

| - Paso de frontera | - Escenario | - Indicadores de rentabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - VPN (US$ millones) | - TIRE (%) | - B/C | - VPN/ Inversión |
| - San Pancho | - Caso Base | - 4.7 | - 16.5 | - 1.33 | - 0.37 |
|  | - Simulación | - 2.4 | - 14.2 | - 1.16 | - 0.18 |

### ii) Encuesta a usuarios del paso de frontera

- Aspectos generales

- El objetivo principal de la encuesta es medir la satisfacción global de los usuarios del paso fronterizo con los servicios recibidos, para detectar las principales oportunidades de mejora que permitan mantener o alcanzar los niveles mínimos de confort y seguridad.  Desde esta óptica, la encuesta se encargará de medir la percepción de los usuarios sobre calidad en cuatro dimensiones: (i) infraestructura, (ii) servicios y atención durante el trámite, (iii) seguridad; y (iv) aspectos socioeconómicos y ambientales. Por usuarios se entenderán no sólo transportistas de carga sino también personas particulares que, por temas de turismo o trabajo, cruzan la frontera; para este fin, se diseñaron dos instrumentos de medición, uno para cada tipo de población que utiliza los servicios: turistas y transportistas de carga. Las encuestas son diseñadas considerando los incidentes críticos y principales quejas recibidas por los usuarios en entrevistas previas en otros pasos de frontera de Nicaragua.

- El diseño de la encuesta permite detectar problemas específicos en cada dimensión y al mismo tiempo construir índices de satisfacción agregados para cada una de las mismas. De igual forma, la encuesta recolecta información sociodemográfica de los usuarios, como ser su nacionalidad, género, y edad, entre otros, la cual permitirá analizar si existen diferencias en las percepciones de calidad o en la atención que reciben los usuarios de acuerdo con características personales.

- Como resultado de la aplicación del instrumento se obtendrá un índice global de satisfacción de los usuarios en el paso de frontera. Este índice es un promedio ponderado, en una escala de 0 a 100, de las siguientes características críticas del servicio: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general.

- Metodología de la encuesta

- Para el paso de frontera de San Pancho se realizará una encuesta al finalizar la intervención.

- A continuación, se presenta la metodología que se utilizará para conocer la satisfacción de los usuarios y su descripción. Los pasos descritos sirven para calcular el tamaño de muestra adecuado que muestre y los niveles de confianza.

Paso 1: Identificar los incidentes críticos de cada población

Paso 2: Plantear mejoras al diseño propuesto de los instrumentos de medición

Paso 3: Validar el instrumento

Paso 4: Calcular el tamaño de muestra para el paso de frontera

Paso 5: Aplicar los instrumentos de medición

Paso 6: Tabular y procesar los datos obtenidos en las encuestas

Paso 7: Analizar los resultados obtenidos

- Paso 1: Identificar los incidentes críticos de cada población: Se efectuarán entrevistas a transportistas y turistas en visitas al paso de frontera luego de la intervención, sobre el servicio brindado durante los momentos de la verdad o interacciones con los funcionarios que brindan los servicios y se determinarán los principales inconvenientes, áreas de mejora y quejas que cada población tenga con respecto al uso del nuevo paso.

- Paso 2: Plantear mejoras al diseño propuesto de los instrumentos de medición: Con el conocimiento de la zona y luego de analizar las entrevistas realizadas en la etapa anterior, se complementará el instrumento de evaluación.  Durante este análisis se determinarán algunas preguntas que no son pertinentes pues no aplican, no existen o simplemente no son conocidas por los usuarios por lo que se eliminarán de la encuesta original. Se complementará la encuesta con nuevas preguntas que se consideran importantes para evaluar.  Posteriormente, todas las preguntas se catalogarán o distribuirán dentro de siete aspectos o módulos a medir que se detallan a continuación:

- Módulo 1: Información básica

- Módulo 2: Infraestructura

- Módulo 3: Aspectos Socioeconómicos, tecnológicos y ambientales

- Módulo 4: Seguridad

- Módulo 5: Calidad de servicio

- Módulo 6: Costos

- Módulo 7: Evaluación General

- Para mayor facilidad y entendimiento de los usuarios, en las respuestas se plantearán dos tipos de escalas, la binomial con respuesta afirmativa y negativa y la Likert que se describe a continuación:

- 0: No sé/ No respondo

- 1: Totalmente en desacuerdo

- 2: Desacuerdo

- 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

- 4: De acuerdo

- 5: Totalmente de acuerdo

- Estas escalas permiten conocer la satisfacción de los usuarios a las preguntas planteadas. En la escala Likert se consideran positivas los números 4 y 5 y negativas el resto, esto con el fin de obtener una nota para cada pregunta.  Cada módulo o categoría cuenta con una ponderación asignada, que permite calcular un índice de satisfacción para el paso de frontera.

- Los porcentajes de ponderación para las variables de la encuesta serán definidos de acuerdo al criterio experto del consultor, que proviene de su experiencia con respecto a otros pasos fronterizos, de su participación en consultas grupales realizados a diferentes actores (transportistas y turistas), del conocimiento de los temas de interés y objetivos proyecto que se pudieron expresar en reuniones previas y de los temas a los que hay que prestar mayor atención de acuerdo al tipo de población que se estuviera estudiando (transportistas o turistas).

- Paso 3: Validar el instrumento: Para validar la encuesta, se realizará una muestra durante tres días, donde se encuestará a varios usuarios para corroborar que el lenguaje utilizado y el planteamiento de las preguntas sea claro y se obtengan los resultados deseados.  Una vez analizada la encuesta y conociendo los posibles errores que se presentarán, se replantearán algunas preguntas y se utilizará un mejor lenguaje para su aplicación.

- Además, se plantearán algunas preguntas para conocer la verdadera satisfacción a lo largo de la encuesta y corroborar que el grado de satisfacción es congruente y no se están dejando llevar por apreciaciones contra una persona específica. Se determina también realizar la encuesta de turistas en el área de migración donde llegan o salen los buses y la de transportistas en la salida o entrada de camiones mientras los choferes esperan por los servicios de los diferentes actores de la frontera.

- Paso 4: Calcular el tamaño de muestra: La muestra debe ser representativa de la población tanto de los transportistas como de las personas que circulan en ambos sentidos por la frontera, por lo que se desarrollará un muestreo no probabilístico, siguiendo el criterio experto del entrevistador. Como se anotó anteriormente, dado que la demanda (cantidad de usuarios en el paso de frontera) es cambiante a lo largo del tiempo, se hace necesario estimar el tamaño de la muestra antes de cada aplicación del instrumento para conservar en forma consistente los niveles de confianza y error a lo largo del proceso de evaluación.

- En este caso se realizará un muestreo accidental o casual: donde el criterio de selección depende de las posibilidades de acceder a la población. Es frecuente con este tipo de muestreo, acceder a todos los sujetos que las condiciones permiten en el caso de transportistas y turistas para obtener la mayor cantidad de muestras.  Se solicita en los términos de referencia utilizar una confianza de un 95% y un error del 5% para el cálculo de la muestra. Se parte del supuesto que la población tiene un comportamiento normal como el aquí representado.

Se utiliza la siguiente fórmula:

n =     Z2α *N*p*q

i2(N-1) + Z2α *p*q

en donde:

- n = el tamaño de la muestra.

- N = tamaño de la población.

- Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante = 95% de confianza equivale a 1,96, indica la confianza de tener el error

- i o e = Límite aceptable de error muestral (5%= 0.05)

- p=prevalencia esperada del parámetro a evaluar

- q= (1-p)

- Las proporciones de p y q se obtienen de la pregunta si está o no satisfecho con los servicios que se suministran en la frontera, la respuesta proviene de un criterio binomial (Si ó No) y se determinan al inicio, de acuerdo con los incidentes críticos considerando que la satisfacción esta parcializada y se comprueba con los primeros resultados de la validación.

- Cálculo del tamaño de muestra para la encuesta posterior a la intervención

El valor del tamaño de una población se determina con los datos que se generen sobre el flujo de personas y camiones en el paso de frontera. Se utiliza como parámetro la cantidad de usuarios que, después de la intervención, utilicen los servicios del paso en un periodo de una semana. Estos valores se obtendrán aproximando los valores que se generen de demanda anual y mensual en el PF según el tipo de usuario.

- Paso 5: Aplicar el instrumento de medición (encuesta): las encuestas se aplican una vez que se cuente con la autorización de las autoridades correspondientes, al gerente de la aduana que contempla este estudio para realizar las encuestas en las salidas y entradas de la frontera para el caso de los transportistas y en el área de migración y descarga de los buses para los turistas.

- Paso 6: Tabular y procesar los datos obtenidos en las encuestas: se procederá a tabular la información para obtener los resultados de cada una de las preguntas realizadas a los usuarios y se graficarán para cada pregunta.

- Paso 7: Analizar los resultados obtenidos: se realizará un análisis por cada una de las preguntas elaboradas y se efectuarán cruces de variables para determinar la verdadera satisfacción de los usuarios en cada uno de los módulos evaluados.  Posteriormente, se aplicarán las ponderaciones establecidas para cada categoría y se determinará el índice de satisfacción general para el paso de frontera. Para efectos de interpretar que un resultado es positivo se estimará que un índice de satisfacción general para un paso de frontera deberá ser igual o superior a un 70%. En una escala porcentual, 70% representa un índice que en otras experiencias de modernización de pasos de frontera del Banco evidencian una satisfacción mínima aceptable para los usuarios.

- Conocimiento disponible (Encuesta de Línea Base)

- En el caso de San Pancho, dado que este paso de frontera no está habilitado formalmente, su línea de base es cero, su funcionamiento se limita a brindar paso informal y en forma estacional a usuarios locales que se dedican a las actividades de cultivo y procesamiento de la naranja que se realizan a ambos lados de la frontera.

### iii) Evaluación de impacto (Caso San Pancho)

La Contribución de la UE contempla la apertura de un nuevo paso de frontera. El mismo permitirá a las empresas localizadas en la región atlántica del país reducir sustancialmente la distancia recorrida y los tiempos incurridos para exportar a e importar bienes desde países ubicados al Sur de Nicaragua. Por tal razón, se propone utilizar el método de diferencias en diferencias para comparar las exportaciones y las importaciones de las firmas que, en virtud de su localización geográfica, podrán canalizar las mismas a través del nuevo paso de frontera y de las firmas que continuarán comerciando por las aduanas existentes. En concreto, se estimarán variantes de la siguiente ecuación según lo permita la variabilidad de los datos disponibles en las diferentes dimensiones consideradas:

|  | (1) |
| --- | --- |

donde f denota firma, p se refiere al producto, d captura destino u origen, a simboliza la aduana (paso de frontera), r y s corresponden a región y sector de actividad económica e indica (número de) año luego de la intervención. X es el resultado de interés: exportaciones o importaciones, las cuales se expresarán en términos de valor, peso, valor unitario, número de envíos y número de compradores/vendedores y exportaciones/importaciones promedio por envío y comprador/vendedor. F es una variable binaria que toma el valor 1 si el envío fue procesado en el nuevo paso de frontera y 0 en caso contrario y se ha tenido en cuenta que  (siendo 0 el período inicial pre-intervención). Las restantes variables son efectos fijos que controlan por factores no observados a nivel de firma/región-sector) y producto-destino que podrían estar correlacionados con la intervención y los resultados.

Las ecuaciones anteriores, que están directamente expresadas en diferencias y, por ende, absorben el efecto fijo correspondiente a la unidad del panel (frspd), se estimarán para diferentes intervalos: [0, 1 año después de la intervención], [0, 2 años después de la intervención] y [0, 4 años después de la intervención]. Dado que en cada caso sólo se compararán dos períodos (de modo que se trata esencialmente de una estimación de corte transversal), ello es equivalente en términos de inferencia a estimar un modelo de efectos fijos sobre los datos de los dos años correspondientes.

Las ecuaciones anteriores presuponen que existen firmas que exportan productos dados a países vecinos a través de diferentes aduanas. Si el tamaño de la muestra resultante fuera muy reducido, el nivel al cual se realizará la estimación se ajustará de modo que dicho tamaño sea apropiado.

Adicionalmente, las estimaciones suponen que los tiempos de procesamiento de las aduanas y los flujos de comercio de ambos conjuntos de empresas siguen trayectorias paralelas en el período previo a la intervención. A fin de evaluar la plausibilidad de dicho supuesto, se realizarán ejercicios de placebo suponiendo que la misma tuvo lugar 1, 2 o 3 años antes del año real en que se verificó. Si bien, por el momento, no es posible presentar evidencia que sugiera que el supuesto en cuestión se cumple en el caso general dado que aún no se han accedido a los datos necesarios, se deja constancia expresa que, en caso de ser indispensable, se harán ajustes a las muestras y los conjuntos de efectos fijos para asegurar su satisfacción.

Asimismo, se tendrán en cuenta y se controlará por eventuales efectos de derrame asociados a cambios en el grado de congestión en los pasos de frontera inducidos endógenamente o potenciales “robos de mercado” a través de la utilización de sub-muestras alternativas.

Finalmente, se evaluarán los impactos consiguientes sobre otras dimensiones de desempeño de las firmas mediante la estimación de la siguiente ecuación:

|  | (2) |
| --- | --- |

donde L denota número de empleados o ventas totales (y domésticas) (ver Volpe Martincus et al., 2014). Esta ecuación se estimará mediante mínimos cuadrados ordinarios y variables instrumentales. En este último caso, se usará como instrumento el valor predicho del comercio con base en las Ecuaciones (2)-(4) (agregados a nivel de firma).

A efectos de llevar a cabo esta evaluación, se utilizarán datos transaccionales de exportaciones, importaciones y tránsito y tiempos de procesamiento aduanero a nivel de firma de la DGA (y de otras agencias fronterizas), datos detallados de empleo a nivel de firma de INSS y datos de fecha de inicio de actividades, sector de actividad y ventas a nivel de firma de la DGI y el INIDE. Cabe destacar que tanto los métodos previstos como los datos que se planean utilizar constan explícitamente en la Ayuda Memoria firmada por el Ministro de Hacienda de Nicaragua y, en consecuencia, cuenta con el respaldo del país.

Se prevé que todas las tareas de evaluación sean realizadas por especialistas del Banco y/o consultores o firmas externas especializadas en dichas tareas bajo la supervisión de especialistas del Banco.

### Sistema de control de tiempos

- A fin de recolectar información objetiva y precisa sobre el tiempo total que toma cruzar la frontera, así como los tiempos específicos que requiere cada proceso, se propone el análisis sistemático de los datos de tiempos haciendo uso de los nuevos sistemas de control que están previstos para el paso. Al ser la variable “tiempo” una de las más críticas para los usuarios del paso, se pretende evitar para su estimación el uso de medios indirectos como la consulta vía encuesta a los propios usuarios por el riesgo de sesgo inherente al convertirse éstos en juez y parte de la evaluación. Aunado a esta razón se suma otra de índole práctica ya que se prevén dificultades considerables al pretender que todos los usuarios reporten los tiempos en cada etapa del proceso en forma manual, lo cual implicaría además el tener que dotar procesos y personal dedicados a trasladar dichos registros a algún paquete informático para su procesamiento. La dotación de tecnología que está prevista para el paso debe procurar sistematizar esta labor para que la información de control de calidad de los tiempos se obtenga de una manera eficiente, rutinaria, oportuna y objetiva.

### Información administrativa

- Al igual que los resultados de tiempos toda otra información relacionada con los despachos procesados por las agencias de control deberá poder ser generada a partir del sistema de control de gestión de centros de frontera que será el cerebro informático dispuesto para los pasos fronterizos en el plan de modernización. Dicho sistema será alimentado continuamente mediante modernos equipos de captura de datos (cámaras, básculas, lectores de código de barras, etc.) con datos primarios sobre las UT, los tipos de despacho, usuarios, resultados de las gestiones, funcionarios intervinientes, etc. Esta dotación de tecnología para la captura automática de datos elimina la necesidad de que los funcionarios o la administración procesen datos para generar informes que históricamente se han tenido que levantar a mano lo cual implicaba una falta de oportunidad del dato generado y una limitada posibilidad de hacer análisis y cruces de variables a la información.

### Coordinación de Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

- El OE almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo informes semestrales, los planes operativos anuales, planes de ejecución del programa, planes de adquisiciones, necesarios para: i) ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones (PCR); y ii) ayudar a la Oficina de Evaluación (OVE) del Banco a evaluar el impacto de esta operación.

- El Especialista del Banco en Nicaragua se encargará de la supervisión general de la implementación de la Contribución UE actuando coordinadamente con el OE. La supervisión se enfocará en el cumplimiento de los diferentes productos y sus hitos, establecidos en el POA, para garantizar alcanzar las metas de los resultados de la operación.

- Además de los informes de gestión semestrales que deberá presentar la OE durante la ejecución de la Contribución UE, se efectuarán también evaluaciones adicionales por parte de consultores independientes. Las evaluaciones permitirán verificar la elegibilidad de las inversiones, el grado de cumplimiento de los planes de operación, la adecuación de los gastos a los presupuestos asignados y el nivel alcanzado en la implementación de objetivos físicos y de impacto.

- Sobre la base de dichos informes de gestión y de las reuniones de análisis con los ejecutores, el Especialista a cargo de la operación, con la colaboración del Equipo de Proyecto y de la Representación en Nicaragua, será responsable de la preparación de los informes de gestión de la operación (PMR) y de cualquier otro que establezca el Banco para su ciclo de proyecto. El equipo de proyecto también preparará los informes anuales y finales que el Banco deberá entregar a la UE, siguiendo el contenido de los informes descrito en las guías GN-2605-4.

- La evaluación final de la Contribución UE quedará recogida en el Informe Final de Proyecto (PCR) donde se examinará el grado de cumplimiento de los objetivos de la operación una vez se complete la ejecución de todos sus componentes. El PCR servirá también para señalar las lecciones aprendidas para tener en cuenta en el diseño e implementación de futuras operaciones de transporte en el país y en la región.

- A continuación, se detalla el plan de trabajo por organismo responsable, con la periodicidad de las actividades a su cargo y presupuesto para su cumplimiento:

Cuadro 5. Plan de trabajo y Presupuesto para Evaluación

| Actividades de Monitoreo |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Responsable | Costo (US$) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Medición de indicadores de resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | Mediciones intermedias: firma consultora US$10.000 | Mediciones intermedias: Gestión y Administración del Programa |
| Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios (Expost) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE (Expost) | Mediciones intermedias: firma consultora US$5.000 | Mediciones intermedias: Gestión y Administración del Programa |
| Medición de resultados y evaluación económica (Expost) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE (Expost) | Evaluación expost US$10.000 | Mediciones intermedias: Gestión y Administración del Programa |
| Evaluación de impacto (San Pancho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | Diseño: US$10.000 Medición de indicadores y evaluación: US$15.000 | BID. Recursos de CT |
| Elaboración y Presentación de Informe y Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE a través de la CGPP | Consultor US$ 25.000 | Gestión y Administración del Programa |
| Analizar y aprobar informes y evaluaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10 días x 1 persona US$600=US$ 6.000 | BID. Recursos de Supervisión |
| Informe de terminación del programa (PCR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | Consultor: US$ 10.000 | BID. Recursos de Supervisión |
|  |  |  |  |  |  | US$40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | US$51.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apéndice.  ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS PASOS DE FRONTERA EN NICARAGUA.  PROPUESTA DE MÓDULOS Y PREGUNTAS

Encuesta de Satisfacción sobre los Servicios Recibidos en los Pasos de Frontera (Turistas)

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39579900

Encuesta de Satisfacción sobre los Servicios Recibidos en los Pasos de Frontera (Transportistas)

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39579911

Anexo 1 Encuesta Transportistas

Ponderación por módulo:

| Módulo | Porcentaje |
| --- | --- |
| 1. Información Básica | 0% |
| 2. Infraestructura | 10% |
| 3. Aspectos Socioeconómicos y ambientales | 10% |
| 4. Seguridad | 13% |
| 5. Calidad de servicio | 22% |
| 6. Costos | 10% |
| 7. Evaluación General | 35% |
| Total | 100% |

Anexo 2 Encuesta Turistas

Ponderación por módulo:

| Ponderación por módulo |  |
| --- | --- |
| Módulo 1: Información básica | 0% |
| Módulo 2: Infraestructura | 14% |
| Módulo 3: Aspectos Socioeconómicos, tecnológicos y ambientales | 15% |
| Módulo 4: Seguridad | 10% |
| Módulo 5: Calidad de servicio | 17% |
| Módulo 6: Costos | 10% |
| Módulo 7: Evaluación General | 34% |
| Índice de Satisfacción | 100% |

Con financiamiento del Banco se ha modernizado la carretera de acceso Acoyapa-San Carlos-Argentina-Las Tablillas (145,9 kms). Además, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) se construyó el puente sobre el Río San Juan para facilitar el acceso a San Pancho.

Actualmente las operaciones se realizan mediante el Centro de Trámites de Exportaciones, pero con el Programa se integrarán en la VUCEN.

SP - San Pancho

“Informe Consultoría“ elaborado por la firma consultora encargada de levantar la línea base y la simulación de las condiciones “con proyecto” para cada PF.

Se adopta la definición más reconocida para la relación Beneficio/Costo, consistente en el cociente del Valor Actual de Beneficios (operación y tiempo) y el Valor Actual de Costos (inversión y conservación), es decir VA(Beneficios)/VA(Costos).

[1] Los datos utilizados para el análisis fueron de 2014. Sin embargo, las tendencias de crecimiento proyectadas por 20 años para cargas y pasajeros en el documento parecieran confirmarse con los datos disponibles actualmente. Así, por ejemplo, haciendo uso de datos de migración de Costa Rica (que son los únicos disponibles para 2015) sobre los registros de ingresos y egresos migratorios provenientes de Nicaragua por el paso de frontera de Las Tablillas (que es la contraparte de San Pancho del lado costarricense), la Dirección General de Migración y Extranjería, en su Informe Anual de 2015 (www.migracion.go.cr), indica que en ese año se contabilizaron 27.720 ingresos y 32.093 egresos, lo cual confirma en términos generales los datos proyectados por el análisis de esta evaluación para el año 2015: 30.982 de Nicaragua a Costa Rica (es decir, ingresos a Costa Rica) y 30.829 de Costa Rica a Nicaragua (es decir, egresos de Costa Rica).

Out of the Border Labyrinth: An Assessment of Trade Facilitation Initiatives in Latin America and the Caribbean.

Volpe Martincus, C.; Carballo, J.; y Cusolito, A., 2014. From Roads to Exports and Employment: Is There a True Causal Link? BID-INT, mimeo.

Medición intermedia de indicadores de resultado para San Pancho

Encuesta de satistacción expost para San Pancho

Evaluación económica expost para San Pancho

Diseño de la evaluación de impacto

Recolección de indicadores y evaluación de impacto (San Pancho)