Perfil de cooperación técnica

- Información General

| - País/Región | República de Haití |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre del Programa/Número: | Estudios para la identificación y diseño de un nuevo relleno sanitario para la ciudad de Puerto Príncipe / HA-T1060 |  |  |
| - Equipo del Proyecto: | Ana Maria Linares, Jefe de Equipo (INE/WSA); Fernando Bretas (INE/WSA); Ophélie Chevalier (ICF/FMM); Jean Marcel Pinard (CCB/CHA), Javier Jiménez (LEG/SGO); y Alicia Maldonado, (INE/WSA). |  |  |
| - Fecha de la Solicitud: | La carta de solicitud del gobierno está en proceso. |  |  |
| - Beneficiarios: | Habitantes de Puerto Príncipe |  |  |
| - Organismo Ejecutor: | Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones |  |  |
| - Plan de Financiamiento: | IDB: FOE – Fondo para Operaciones Especiales. Local: Total: | US$ US$ US$ | 300.000 30.000 330.000 |
| - Fechas tentativas: | Comité de Préstamos: |  |  |
|  | DIR/PRE |  |  |

- Antecedentes

  - La zona metropolitana de Puerto Príncipe comprende 7 municipalidades, con una población total de aproximadamente 2.5 millones de habitantes que equivale a 56% de la población urbana del país y a 25% de la población total.  Se ha estimado una producción diaria de 0.6kg/capita, para un total de 1,500 toneladas diarias.  La zona metropolitana cuenta con un solo sitio oficial de disposición final de los desechos: Truitier.  Truitier está ubicado en el Norte, cerca al mar.  Cuenta con alrededor de 200 has, de las que se utilizan aproximadamente 32 o sea, el 16% de la superficie total.  Se estima que recibe entre 375-500 t/día, representando, en el mejor de los casos, solo 33% de la producción total diaria estimada.  Truitier es un botadero a cielo abierto, operado en condiciones técnicas, ambientales o socio-culturales inadecuadas.

  - Se estima que la vida útil de Truitier es de 4 años, a menos de que sea rehabilitado.  En paralelo a esta cooperación técnica se está procesando un programa de transición en el que se ha incluido la rehabilitación de Truitier.  Con acciones que incluyen estabilización de taludes, elevación de la altura final del botadero y cobertura diaria de las celdas con 15 cms. de tierra, se espera extender la vida útil de Truitier entre 10 y 12 años. Aún así, el crecimiento de la ciudad hacia el Sur implica que hay zonas para las cuales Truitier se encuentra demasiado lejos, lo que genera tiempos de traslado de hasta 3 horas de los camiones de recolección, con implicaciones en términos de altos costos y ineficiencia.

  - Considerando esta situación, el Gobierno de Haití solicitó al Banco apoyo para financiar los estudios necesarios que permitan identificar sitios potenciales para construir un segundo relleno sanitario y realizar los diseños preliminares

- Objetivos y Descripción

- A.	Objetivo

  - El objetivo de esta cooperación técnica es llevar a cabo los estudios para la identificación y el diseño de un nuevo relleno sanitario para la ciudad de Puerto Príncipe.

- B.	Componentes

  - Para lograr este objetivo, la operación incluirá los siguientes componentes: i) estudios necesarios para la selección de un sitio final; y ii) diseño del relleno sanitario.

  - Estudios de pre-factibilidad (US$ 131.000)

  - Bajo este componente se financiarán los estudios que permitan identificar los sitios potenciales para el establecimiento de un nuevo relleno sanitario y definir el sitio más apropiado.  Los estudios incluirán los análisis de pre-factibilidad técnica, socio-ambiental, legal-institucional, económica y financiera de las diferentes alternativas contempladas.  Los resultados de estos estudios permitirán al gobierno de Haiti seleccionar el lugar que reúne las mejores condiciones.

  - Estudios de factibilidad y diseño (US$ 169.000)

  - Bajo este componente se financiarán los estudios detallados de la opción seleccionada, incluido el estudio de impacto ambiental  y el diseño definitivo del futuro relleno sanitario.  El estudio de impacto ambiental se efectuará en estrecha consulta con la población de la zona potencialmente afectada.

- Costo y Financiamiento

  - El  costo  de  la  operación  se  ha  estimado  en  US$ 330.000,  de  los  cuales  US$  300.000  provendrán  del  Fondo  de  Operaciones  Especiales (FOE) y  US$  30.000 como contrapartida local.

- Resumen de la Tabla de Costos (Miles US$)

| Categoría | BID | Contrapartida local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente 1 Estudios de pre-factibilidad | 131 |  | 131 |
| 2. Componente 2 |  |  | 169 |
| 2.1 EIA y consulta pública | 45 |  |  |
| 2.2 Diseño | 124 |  |  |
| 3. Coordinador local |  | 30 | 30 |
| TOTAL | 300 | 30 | 330 |

- Responsabilidad en el Banco

  - La persona responsable del seguimiento administrativo de esta operación será Jean Marcel Pinard (jeanp@iadb.org) en la Representación del Banco en Haiti.  En la sede, Ana Maria Linares será responsable (anamariali@iadb.org) por el seguimiento técnico.

- Ejecución

  - El MTPTC será el ejecutor de esta operación.  Para la ejecución de ambos componentes se contratará una sola firma consultora que realizará su trabajo en dos etapas: la primera consistirá en los estudios de pre-factibilidad; la segunda relacionada con los diseños finales solo comenzará una vez el gobierno de Haiti ha adoptado una decisión sobre el lugar para construir el relleno sanitario. Ésta deberá contar con un grupo inter-disciplinario con las siguientes especialidades: (i) un técnico en geología, ingeniería sanitaria, manejo de rellenos sanitarios o biología; (ii) un especialista ambiental; (iii) un economista; y (iv) un financiero.  El gobierno ha contratado un coordinador que actuará como contraparte de las actividades de esta operación y proveerá apoyo a la empresa consultora.

  - El período de ejecución será de 9 meses.  Los servicios de consultoría (contando el tiempo dedicado por cada miembro de la consultoria) serán requeridos por un periodo de 84 días de trabajo en Haití, y aproximadamente 161 días adicionales en el país de origen de la firma consultora. Este período debería permitir a los consultores internacionales proveer asistencia técnica al equipo local hasta la terminación de las actividades.

- Plan de Acción

  - Como parte del programa de transición para la gestión de los desechos sólidos en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, se prevé financiar actividades para rehabilitar Truitier y sentar las bases para el establecimiento de un sistema integral de recolección, eliminación, y reciclaje de los desechos sólidos.  En este contexto, las actividades previstas en esta operación se elaboraron en paralelo con el diseño de la operación de préstamo, como una etapa necesaria y complementaria.  Esta cooperación técnica se ejecutará entre los meses de octubre 2007 y mayo 2008 .  Durante el mes de noviembre-diciembre se llevará a cabo la pre-selección de firmas consultoras con miras a contar con la firma contratada a principios de 2008.

- Impactos Ambientales y Sociales

  - La operación ha sido clasificada como categoría “C” por cuanto solo financia la elaboración de estudios de pre y factibilidad de un segundo relleno sanitario que no generarán impactos ambientales ni sociales. En el diseño del relleno sanitario se incorporarán requisitos ambientales tales como el control de lixiviados, el manejo de aguas superficiales, la captura y la quema de metano, la protección de acuíferos subterráneos, y un plan de comunicación social.  Los términos de referencia del consultor incluyen la preparación de un EIA para el relleno sanitario que será construido en el sitio elegido, que será aprobado por el Banco y las instituciones responsables del país.

- (Original firmado)					10-05-07

- Vo.Bo.:	_______________________________________	_____________

- Ana María Linares, Jefe de Equipo INE/WSA		Fecha

- (Original firmado)		10-09-07

- Vo.Bo.:	_____________________________________	_____________

- Federico Basañes, Jefe de División INE/WSA		Fecha

- (Original firmado)		10-10-07

Aprobado:	_______________________________		       _____________

Roberto Vellutini, Gerente INE	Fecha

(Original firmado)	10 Oct 07

Aprobado:	_______________________________	_____________

Dora Currea, Gerente General CCB		Fecha

IDBDOCS-#1137305