VENEZUELA: PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA TOCOMA

(VE-L-1003)

BORRADOR DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin: Contribuir a la oportuna satisfacción de la demanda de electricidad. | - Índices de producción física para algunas actividades económicas (petróleo, acero primario, aluminio primario, cemento, cabillas, electricidad generada, etc) - Valor agregado en la industria como % del PBI (BM) - Crecimiento del empleo en la industria. | - Informes estadísticos de Venezuela - Data procedente del Banco Mundial | - La economía y la demanda crecen en la forma prevista. |
| Propósito: Asegurar que Venezuela cuente con generación eléctrica que permita atender su mercado industrial, comercial y residencial interno, como solución de mínimo costo, con viabilidad económica, financiera, ambiental y social, utilizando los recursos hidráulicos del Bajo Caroní. | - Se incrementa la oferta de energía en 11,900 GWh al final del proyecto (Línea de base: 96,350 GWh en el 2004) | - Informe de seguimiento del proyecto - Estadísticas oficiales del sector. | - Se mantiene como prioridad nacional la inversión en el sector. |
| Componentes: - Central Hidroeléctrica construida y operando satisfactoriamente - Plan de Manejo Socioambiental ejecutado en forma satisfactoria. | - X % de obras civiles de desvío del río ejecutadas satisfactoriamente en y tiempo. (de X a Y) - X volumen de excavación para estructuras principales ejecutados satisfactoriamente en el año 20XX - X volumen de enrocado en presa Izquierda colocado adecuadamente en Y años - X m3 de concreto Vaciados en Casa de Máquinas - Aliviadero y Presas adecuadamente en Y años - (09) Compuertas tipo radial instaladas adecuadamente en Aliviadero en el año 20XX - X m3 de relleno colocados adecuadamente Presa Derecha y ataguías C y D en el año 20XX - 10 Unidades Generadoras instaladas satisfactoriamente en el 20XX. - X Km de líneas de transmisión a 400 Kv y subestaciones asociadas operando satisfactoriamente en el año 20XX - X obras ambientales ejecutadas satisfactoriamente de acuerdo con el plan de manejo ambiental previsto. - 138 personas compensadas/reasentadas satisfactoriamente antes de y tiempo, previo al llenado del embalse. - X No de eventos (talleres, simposios, charlas, etc.) realizados satisfactoriamente en el marco del programa de educación ambiental de Tocoma antes de 2012. - X No de programas de participación y comunicación ejecutados exitosamente en el ámbito nacional, regional y local durante el período 2005-2012. - Propuesta de ordenación del área bajo influencia del complejo Hidroeléctrico presentado a las autoridades competentes antes del 2010. - Propuesta del plan de relocalización y reconversión de actividades económicas presentada a finales de 2006. - X No de programas de salud diseñados y ejecutados óptimamente durante la construcción del proyecto. - X hectáreas de superficie exitosamente recuperadas durante periodo 2005-2015. - X kilómetros de playas construidas en forma satisfactoria en Y tiempo, antes de la fase de inundación. - Programa de rescate arqueológico 100% ejecutado en Y tiempo antes del llenado del embalse satisfactoriamente. - X hectáreas de bosques deforestadas eficientemente (dependiendo del estudio) en Y tiempo. - X hectáreas sembradas adecuadamente en el borde del embalse en Y tiempo. (Antes del llenado no se siembra). - Programa de manejo de fauna ejecutado exitosamente al 100% en Y tiempo durante la fase de construcción del proyecto. - Programa de Limnología y Pesquería ejecutado satisfactoriamente al 100% en Y tiempo durante la fase de construcción del proyecto. Sistema de monitoreo ambiental y social funcionando óptimamente durante 2005-2014. | - Informes de la supervisión técnica de la obra - Actas de recepción parcial de obra de la Gerencia de Operaciones - Informes de avance de la obra - Actas de finalización de obras - Informe de seguimiento o de Auditoria Ambiental | - Conflictos laborales inexistentes o resueltos durante la operación y mantenimiento. - Aportes hidrológicos esperados. - Autoridades nacionales aprueban oportunamente las propuestas de ordenamiento y zonificación territorial. - Apoyo efectivo de las comunidades para el desarrollo del proyecto. |
| Actividades: ## Para el componente 1 - Diseño de Obra - Especificaciones técnicas - Procesos de selección y contratación - Inspección de las obras - Pruebas de equipos. # Para el componente 2 - Diseño y planificación de cada uno de los programas que integran el plan de manejo ambiental y social. - Contratación - Evaluación y seguimiento. | Presupuesto del Proyecto | Registros contables del proyecto | - Recursos financieros suficientes y oportunos - Marco legal de contratación compatible con el proceso licitatorio y contratación de la obra. - Tarifas adecuadas y aprobadas oportunamente - Nivel adecuado de cuentas por cobrar. - Se presentan suficientes interesados calificados para los procesos de contratación. - Procesos de selección y contratación realizados según cronograma establecido. |