BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0351		Executor: SANEAGO

Número do Empréstimo:  1414/OC-BR		Telefone: (55-62) 243-3312

Nome do Projeto           :  ÁGUA E SANEAMENTO DE GOIÂNIA		Email:  joaogb@saneago.com.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição1 | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Desenvolvimento Operacional US$ 3,704,000 | 73.5 | 26.5 | LPN | Não | 12/2003 | PENDENTE |
| - OBRAS - Adutora de Água Bruta # US$ 13,540,000 | 50.0 | 50.0 | LPI | Sim | 12/2003 | PENDENTE |
| - Melhorias Estação Tratamento Água # US$ 5,900,000 | 50.0 | 50.0 | LPI | Sim | 04/2004 | PENDENTE |
| - Melhorias Sistema Distribuição (ETA, Reserv.,Adução) US$ 5,900,000 | 50.0 | 50.0 | LPI | Não | 09/2004 | PENDENTE |
| - Adequação Redes de Distribuição US$ 4,000.00 | 50.0 | 50.0 | LPN | Não | 09/2004 | PENDENTE |
| - Sistema Caveirinha # US$ 8,400,000 | 50.0 | 50.0 | LPI | Não | 05/2005 | PENDENTE |
| - Sistema São Domingos US$ 6,900,000 | 50.0 | 50.0 | LPI | Não | 05/2005 | PENDENTE |
| - Sistema esgotamento Terezópolis US$ 1,000,000 | 50.0 | 50.0 | LPN | Não | 12/2003 | PENDENTE |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Apoio Gestão US$ 2,500,000 | 90.0 | 10.0 | LPI | Sim | 12/2003 | PENDENTE |
| - Salvamento da Fauna Atingida US$ 30,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 12/2003 | PENDENTE |
| - Vigilância Epidemiológica US$ 20,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 04/2004 | PENDENTE |
| - Implantação Unidades Conservação US$ 150,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 11/2003 | PENDENTE |
| - Ordenamento Territ. E Uso do Solo US$ 220,000 | 100.0 | 0 | LPN | Não | 10/2003 | PENDENTE |
| - Educação Ambiental US$ 95,840 | 100.0 | 0 | CC | Não | 10/2003 | PENDENTE |
| - Plano de Recreação Lazer Ecológico US$ 10,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 12/2003 | PENDENTE |
| - Prev. Acidentes Cargas Perigosas US$ 20,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 08/2004 | PENDENTE |
| - Plano de Contingência e Análise de Riscos US$ 35,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 12/2003 | PENDENTE |
| - Programa de Relocalização de População US$ 160,000 | 100.0 | 0 | CC | Não | 11/2003 | PENDENTE |