BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| # Número do projeto BR-0375 Executor : Prefeitura Municipal de Curitiba #### Número do Empréstimo: - Telefone: 041-350-8973 Nome do projeto: Programa de Transporte Urbano de Curitiba – II e-mail utag@ippuc.org.brContato: Clever Almeida |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquisições Principais do Projeto | # Fontes de Financiamento |  | Método de | ## Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | ## Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| ° Bem 1 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Semáforos (Trechos 1+2+3) |  |  |  |  |  |  |
| Montante: U$ 1.206.000,00 ° Bem 2 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| * Sistema de Monitoramento de |  |  |  |  |  |  |
| Tráfego do Eixo Metrop. (Sul) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 1.200.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| º Bem 3 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Aquisição de 40 ônibus bi-artic. |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 10.800.000,00 |  | 100% | LP | Não | 2º Semestre/2.004 | Pendente |
| ° Bem 4 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Semáforos (Trechos 4+5+6+7) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 1.601.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Semestre/2.007 | Pendente |
| ° Bem 5 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Aquisição de 48 ônibus articul. |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 7.200.000,00 |  | 100% | LP | Não | 2º Semestre/2.004 | Pendente |
| ° Bem 6 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Semáforos em vias públicas |  |  |  |  | 2º Sem/2.005 a |  |
| ° Bem 7 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Aquisição de 18 estações-tubo |  |  |  |  |  |  |
| do Inter 2 |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 342.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 2º Sem/2.004 | Pendente |
| ° Bem 8 |  |  |  |  |  |  |
| * Sistema de Monitoramento de |  |  |  |  |  |  |
| Tráfego do Eixo Metrop. (Norte) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.242.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Sem/2007 | Pendente |

1 - Notas:	LPI:  Licitação Pública Internacional 			CP: Comparação de Preços 			LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 			LP: Licitação Privada 			   AD: Administração Direta

2 - A terminologia a utilizar será:       Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| # Número do projeto | BR – 0375 |  |  | # Executor | Prefeitura Municipal de Curitiba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Empréstimo |  |  |  | Telefone | 041-350-8973 | Contato: Clever Almeida |
| Nome do projeto | Programa de Transporte Urbano de Curitiba - II |  |  | e-mail | utag@ippuc.org.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto | # Fontes de Financiamento |  | Método de | ## Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | ## Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| Aquisições Principais do Projeto | Fontes de Financiamento |  | Método de | Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |
| ° Obra 1 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Setor Sul (Lotes 1+2+3+8) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 24.354.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | Set/2.003 | Finalização do Edital |
| ° Obra 2 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Ampliação Terminal Pinheirinho |  |  |  |  |  |  |
| e Construção Terminal Central |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.272.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| ° Obra 3 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Iluminação Pública (Trechos 1+2+3) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 581.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| ° Obra 4 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação da Capacidade RIT |  |  |  |  |  |  |
| Terminal Campina do Siqueira |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.000.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| º Obra 5 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação da Capacidade RIT |  |  |  |  |  |  |
| Binário Mário Tourinho |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.121.000,00 | 34% | 66% | LPI | Não | 1º Semestre/2.004 | Pendente |
| º Obra 6 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Setor Norte (Lotes 4+5+6+7) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 27.683.000,00) | 90% | 10% | LPI | Não | 2º Semestre/2.006 | Pendente |

1 - Notas:	LPI:  Licitação Pública Internacional 			CP: Comparação de Preços 			LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 			LP: Licitação Privada 			   AD: Administração Direta

2 - A terminologia a utilizar será:       Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| # Número do projeto | BR – 0375 |  |  | # Executor | Prefeitura Municipal de Curitiba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Empréstimo |  |  |  | Telefone | 041-350-8973 | Contato: Clever Almeida |
| Nome do projeto | Programa de Transporte Urbano de Curitiba -II |  |  | e-mail | utag@ippuc.org.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto | # Fontes de Financiamento |  | Método de | ## Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | ## Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| Aquisições Principais do Projeto | Fontes de Financiamento |  | Método de | Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| º Obra 7 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Iluminação Pública (Lotes 4+5+6+7) |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 947.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 2º Semestre/2.007 | Pendente |
| º Obra 8 |  |  |  |  |  |  |
| * Implantação Eixo Metropolitano |  |  |  |  |  |  |
| Construção Terminal Atuba |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 1.362.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 2º Semestre/2.006 | Pendente |
| º Obra 9 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Construção Terminal Cabral |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.575.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 1º Semestre/2.005 | Pendente |
| ° Obra 10 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Construção Terminal Capão da |  |  |  |  |  |  |
| Imbuia |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.593.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 1º Semestre/2.006 | Pendente |
| ° Obra 11 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Construção Terminal Hauer |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.452.000,00 | 90% | 10% | LPI | Não | 1º Semestre/2.007 | Pendente |
| ° Obra 12 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Obras Viárias em geral |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 14.679.000,00 | 34% | 66% | LPI | Não | 1º Sem/2.005 a | Pendente |
|  |  |  |  |  | 2º Sem/2.008 |  |

1 - Notas:	LPI:  Licitação Pública Internacional 			CP: Comparação de Preços 			LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 			LP: Licitação Privada 			   AD: Administração Direta

2 - A terminologia a utilizar será:       Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| # Número do projeto | BR – 0375 |  |  | # Executor | Prefeitura Municipal de Curitiba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Empréstimo |  |  |  | Telefone | 041-350-8973 | Contato: Clever Almeida |
| Nome do projeto | Programa de Transporte Urbano de Curitiba -II |  |  | e-mail | utag@ippuc.org.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto | # Fontes de Financiamento |  | Método de | ## Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | ## Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| Aquisições Principais do Projeto | Fontes de Financiamento |  | Método de | Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |
| ° Obra 13 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Iluminação das Obras Viárias |  |  |  |  |  |  |
| em geral |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 660.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 2º Sem/2.005 a | Pendente |
|  |  |  |  |  | 2º Sem/2.008 |  |
| ° Obra 14 |  |  |  |  |  |  |
| * Ampliação Capacidade da RIT |  |  |  |  |  |  |
| Ciclovias e Paisagismo |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 994.000,00 | 50% | 50% | LPI | Não | 1º Sem/2.007 a | Pendente |
|  |  |  |  |  | 2º Sem/2.008 |  |

1 - Notas:	LPI:  Licitação Pública Internacional 			CP: Comparação de Preços 			LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 			LP: Licitação Privada 			   AD: Administração Direta

2 - A terminologia a utilizar será:       Pendente / Adjudicado / Cancelado

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

| # Número do projeto | BR – 0375 |  |  | # Executor | Prefeitura Municipal de Curitiba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Empréstimo |  |  |  | Telefone | 041-350-8973 | Contato: Clever Almeida |
| Nome do projeto | Programa de Transporte Urbano de Curitiba - II |  |  | e-mail | utag@ippuc.org.br |  |
| Aquisições Principais do Projeto | # Fontes de Financiamento |  | Método de | ## Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | ## Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| Aquisições Principais do Projeto | Fontes de Financiamento |  | Método de | Pré-Qualificação | Aviso Espec. Aquis. | Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) | Aquisição | Sim/Não | Data Tentativa Publ. |  |
| 3. Consultoria |  |  |  |  |  |  |
| ° Serviços de Consultoria 1 |  |  |  |  |  |  |
| * Serviços de Gerenciamento de |  |  |  |  |  |  |
| Apoio ao Programa |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 2.760.000,00 | 90% | 10% | LPI | Sim | agosto/2.003 | em andamento |
| ° Serviços de Consultoria 2 |  |  |  |  |  |  |
| * Serviços de Supervisão das |  |  |  |  |  |  |
| Obras do Programa |  |  |  |  |  |  |
| * Montante: U$ 3.940.000,00 | 90% | 10% | LPI | Sim | agosto/2.003 | em andamento |

1 - Notas:	LPI:  Licitação Pública Internacional 			CP: Comparação de Preços 			LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Licitação 			LP: Licitação Privada 			   AD: Administração Direta

2 - A terminologia a utilizar será:       Pendente / Adjudicado / Cancelado