- Brasil

- Eficiencia Energética en Minas Gerais

- (BR–T1140)

- Plan de Adquisiciones

País:	Brasil

Beneficiario:	Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Ejecutor: Cemig Distribuição S.A. – subsidiaria integral de CEMIG

Nombre del Proyecto: Eficiencia Energética en Minas Gerais

Número del Proyecto: BR-T1140

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El principal objetivo del Programa es apoyar a la CEMIG en la realización de diagnósticos del mercado de eficiencia energética (EE) en el Estado de Minas Gerais, a través del: (i) monitoreo y gestión del consumo energético de residencias; (ii)  programa de gestión energética de órganos públicos; y (iii) preparación de planes/propuestas para el financiamiento de proyectos de EE.

Fecha de aprobación del Proyecto: Agosto de 2010

Fecha de firma de los Convenios de cooperación técnica: Junio de 2011

Fecha estimada para el último desembolso: Agosto de 2014

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de 2011, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de 2011, y con lo establecido en el Plan de Operaciones y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del proyecto de cooperación técnica de Eficiencia Energética en Minas Gerais que cubre el período de 24 (veinte e cuatro) meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el BID y CEMIG. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato el método de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones detallado estará disponible en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Bienes: No se contempla la adquisición de Bienes.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: No se contempla la adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto están previstos en todos los componentes: I. “Monitoreo y Gestión del Consumo Energético de Residencias”; II. “Programa de Gestión Energética – PGE”; y III. “Preparación de planes/propuestas de préstamos para el financiamiento de proyectos de EE”.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco.

Las Listas Cortas para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: No se prevén.

Otros: No se prevén.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: No se prevé financiamiento retroactivo.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Todos los contratos estarán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco.

E) Preferencia Nacional

No se prevé preferencia nacional en las adquisiciones para el Proyecto.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País:	Brasil

Beneficiario:	Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Ejecutor: Cemig Distribuição S.A. – subsidiaria integral de CEMIG

Nombre del Proyecto: Eficiencia Energética en Minas Gerais

Números del Proyecto: BR-T1140

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El principal objetivo del Programa es apoyar a la CEMIG en la realización de diagnósticos del mercado de eficiencia energética (EE) en el Estado de Minas Gerais, a través del: (i) monitoreo y gestión del consumo energético de residencias; (ii)  programa de gestión energética de órganos públicos; y (iii) preparación de planes/propuestas para el financiamiento de proyectos de EE.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto: Agosto de 2010

Fecha estimada de firma de los Convenios de cooperación técnica: Junio de 2011

Fecha estimada para el último desembolso: Agosto de 2014

- Eficiencia Energética en Minas Gerais

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Junio/2010  hasta Agosto/2014

| No. Ref | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |
| I | BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I a | Adquisición de Computador | 2,000 | CP | ex-post | 100 |  | No | Primero trimestre 2013 | Primero trimestre 2013 |  |  |
| II | SERVICIOS DE CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II a | Componente I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoreo e Gestión del Consumo Energético de Residencias | 708,000 | SBC | ex-ante | 100 |  | No | Segundo trimestre 2013 | Tercero trimestre 2014 |  |  |
| II b | Componente II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metodología de diagnósticos energéticos, diagnósticos energéticos y análisis de resultados y recomendaciones | 250,000 | SBC | ex-ante | 100 |  | No | Segundo trimestre 2013 | Tercero trimestre 2014 |  |  |
| II c | Componente III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparación de planes/propuestas de inversión | 20,000 | CCIN | ex-ante | 100 |  | No | Primero trimestre 2014 | Tercero trimestre 2014 |  |  |
| II d | Evaluación final y auditoría | 20,000 | CCIN | ex-ante | 100 |  | No | Segundo trimestre 2014 | Tercero trimestre 2014 |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |