BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

### Número do Projeto        : BR-0345								Executor: Distrito Federal

Número do Empréstimo: 1288/OC-BR							Telefone: (55-61) 323-2072

Nome do Projeto           : Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	Email: astec@so.df.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data provável de publicação |  |
| - BENS - Equipamentos de proteção individual para combate a incêndios florestais. US$ 56.700,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Equipamentos para o Plano de Gestão e Preservação Ambiental do Lago Paranoá US$ 88.000.00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| - Equipamentos Sistema de Gestão Ambiental – Experiência Piloto US$ 13.000.00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Equipamentos para o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas de Cabeceiras de Cursos de Água. US$ 59.000,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2005 | Pendente |
| - Aquisição de equipamentos de informática - Licenciamento Ambiental US$ 23.000,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Aquisição de equipamentos de informática - Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos. US$ 18.000,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Multimeios em Educação Ambiental – tv, vídeo, projetor. US$ 35.000,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Equipamentos hidrometereoló-gicos e de qualidade da água - Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos. US$ 219.000,00 | 77% | 23% | LPI | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Equipamentos Programa de Proteção para a Estação Ecológica de Águas Emendadas US$ 132.700,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2005 | Pendente |
| - Equipamentos Agência Distrital de Recursos Hídricos US$ 48.000,00 | 77% | 23% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2005 | Pendente |
| - Equipamentos Agência Reguladora dos Serviços Públicos US$ 1.763.300,00 | 79% | 21% | LPI | NÃO | 2º Semestre/2005 | Pendente |
| - OBRAS - Recuperação da Estação de Tratamento de Água - Brasília US$ 16.333.300,00 | 86% | 14% | LPI | Não | 2º Semestre /2003 | Pendente |
| - Reservatório R6-sobradinho, Melhoria da Adutora Contagem e ETA Contagem/Paranoazinho US$ 2.583.300,00 | 95% | 5% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Norte (redes) US$ 1.956.300,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Norte (interceptor) US$ 1.756.200,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Norte (estação elevatória) US$ 1.110.100,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Sul (redes) US$ 1.336.900,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Sul (interceptor) US$ 917.300,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Sul (estação elevatória) US$ 534.800,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bairro Mestre D’ Armas (redes) US$ 2.028.000,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bairro Mestre D’ Armas (estação elevatória) US$ 285.900,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre / 2004 | Pendente |
| - Etapa III do Riacho Fundo II – pavimentação e drenagem US$ 3.042.000,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre /2004 | Pendente |
| - Projeto de Capacitação de Brigadas Voluntárias em Unidades de Conservação – torre de observação US$ 42.380,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas de Cabeceiras de Cursos de Água US$ 60.500,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2005 | Pendente |
| - Programa de Proteção para a Estação Ecológica de Águas Emendadas US$ 25.000,00 | 98% | 2% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2005 | Pendente |
| - CONSULTORIAS - Projetos de pavimentação e drenagem e estudos ambientais complementares - Etapa III de Riacho Fundo II US$ 49.400,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal US$ 953.600,00 | 96,5% | 3,5% | LPI | SIM | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| - Plano de Comunicação Social US$ 270.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | SIM | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| - Sistema de Gestão Ambiental – Experiência Piloto US$ 84.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | SIM | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| - Programa de Proteção para a Estação Ecológica de Águas Emendadas US$ 102.900,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | SIM | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas de Cabeceiras de Cursos de água US$ 211.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | SIM | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Agência Reguladora dos Serviços Públicos US$ 500.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPI | SIM | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| - Agência Distrital de Recursos Hídricos US$ 75.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | SIM | 1º Semestre/2004 | Pendente |
| 3.9 Multimeios em Educação Ambiental – serviços gráficos e de gravação de vídeos. # US$ 200.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Capacitação de Brigadas Voluntárias em Unidades de Conservação – criação e impressão de caderno técnico e pasta p/ treinamento ## US$ 21.700,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2003 | Pendente |
| - Auditoria independente para o Programa - exercícios de 2004 e 2005 US$ 27.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Auditoria independente para a CAESB - exercícios de 2004 e 2005 US$ 27.000,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 2º Semestre/2004 | Pendente |
| - Auditoria Final do Programa US$ 47.300,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2006 | Pendente |
| - Auditoria Final da CAESB US$ 47.200,00 | 96,5% | 3,5% | LPN | NÃO | 1º Semestre/2006 | Pendente |

Notas:      LPI: Licitação Pública Internacional	CP: Comparação de Preços	LPN: Licitação Pública Nacional		          CD: Contratação Direta sem Competência            LP: Licitação Privada		AD: Administração Direta

A terminologia a ser utilizada será:	Pendente / Adjudicado/ Cancelado