COLOMBIA

Apoyo a la Preparación del Programa de Infraestructura de Integración Regional

Corredor Vial Pasto – Mocoa, Variante San Francisco – Mocoa

(CO-T1038)

Proceso de Elaboración y Discusión

de los TDR para la elaboración del Plan Básico de Manejo Ambiental y Social para la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa

en el Departamento del Putumayo;

y de los TDR para la elaboración de una Evaluación Ambiental Regional

de la vía Pasto - Mocoa

# INTRODUCCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID, ha suscrito con el Gobierno de Colombia - GdC, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable - ATN/OC-10079-CO, hasta por el monto de US$1,300,000.oo, para prestar asesoría técnica con el fin de contribuir a la integración física interregional de los departamentos de la frontera sur colombiana de Nariño, Putumayo y Amazonas con el resto del país y con los países vecinos de Ecuador, Perú y Brasil. El objetivo específico es proveer asistencia técnica a INVIAS para desarrollar los estudios ambientales, socioculturales y económicos necesarios para garantizar la factibilidad de la implementación de la variante San Francisco – Mocoa, parte integrante del Corredor  Vial Pasto – Mocoa.

El convenio de Cooperación contempla 3 componentes:

- Estudios de Ingeniería de Detalle Fase III y de Impacto Ambiental y Social

- Estudios Ambientales y Sociales

- Fortalecimiento Institucional

Dentro de los Estudios Ambientales y Sociales a elaborar con los recursos de la Cooperación se contempló, entre otros, la elaboración de los siguientes estudios:

| No. | DESCRIPCIÓN | Valor Estimado (US$) |
| --- | --- | --- |
| (i) | Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de la Reserva Forestal de la cuenca alta del Río Mocoa. | 600,000 |
| (ii) | Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del corredor vial Pasto – Mocoa | 130,000 |

El presente informe contiene una descripción del proceso llevado a cabo para la Elaboración y Discusión Pública de los Términos de Referencia (TDR) para los dos estudios arriba mencionados.

# PROCESO DE ELABORACIÓN DE TDR

La variante San Francisco – Mocoa es una vía nueva de 47 Km de longitud, que transcurre a lo largo de un terreno escarpado de difíciles condiciones geológicas, con presencia de comunidades indígenas a su alrededor y que tiene cerca del 68% de su longitud total dentro de la zona de reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa. Estas características particulares exigen condiciones especiales de diseño de la variante, tanto técnicas como ambientales.

Por esta razón, el Plan de Operaciones de la Cooperación Técnica contempló la elaboración de estudios socioambientales que se desarrollarán de manera coordinada, y en lo posible, de forma paralelamente a los estudios de ingeniería de detalle fase III y de impacto ambiental y social de la variante San Francisco – Mocoa, con el fin, de aportar criterios ambientales para el diseño de la variante desde las perspectivas diferentes a las del estudio de la vía, es decir, desde el punto de vista de una zona de reserva forestal que va a ser atravesada por la variante, así como desde el punto de vista ambiental regional del corredor vial Pasto – Mocoa, al cual pertenece la variante y que será beneficiado con su construcción.

Con base en lo anterior, el proceso de discusión de los TDR para los dos estudios en mención, se llevó a cabo a dos niveles:

- Con las entidades gubernamentales que tienen injerencia en el área de influencia del desarrollo de los estudios y que manifestaron interés en participar en el proceso: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Gobernación del Putumayo, Corpoamazonía, Municipios del Valle de Sibundoy, Municipio de San Francisco, Municipio de Mocoa, entre otras.

- Con las organizaciones comunitarias, indígenas, ONGs y comunidad en general que mostró interés en la construcción de la variante y en el desarrollo de los estudios socioambientales propuestos.

Con respecto al proceso de elaboración y discusión de los TDR, éste se llevó a cabo de la siguiente forma:

- Los consultores contratados por el BID para apoyar al INVIAS en la elaboración de los TDR, viajaron a la zona y recopilaron la información disponible y se entrevistaron con representantes de las entidades gubernamentales y de la comunidad del área de influencia.

- El consultor especialista en temas sociales visitó la zona durante la última semana del mes de julio de 2006. Durante su recorrido de campo se entrevistó con representantes de las entidades gubernamentales, con representantes de las comunidades indígenas y campesinas. Con base en su visita, elaboró un diagnóstico socio cultural rápido del área de influencia de la variante San Francisco – Moca, que sirvió de base para la elaboración del ése componente en los TDR de la zona de reserva forestal.

- El consultor especialista en temas ambientales visitó la zona durante la tercera semana de agosto de 2006. Durante el recorrido de campo, igualmente recopiló información y se reunió con representantes de Corpoamazonia, Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Mocoa y con representantes de la comunidad, entre otros.

- Con base en la información de campo, complementada con información secundaría, se elaboró una primera versión de los TDR, la cual fue puesta el día 3 de octubre de 2006 en consideración para comentarios de la autoridad ambiental nacional y regional con competencia en la zona de influencia de los estudios, MAVDT y Corpoamazonia, respectivamente.

- La versión preliminar ajustada con las observaciones de las autoridades ambientales, se puso a disposición del público a partir del día 30 de octubre en las páginas web de INVIAS y Corpoamazonia con el fin de recibir comentarios de los interesados a más tardar el día 10 de noviembre de 2006; en este aviso igualmente se informó que se realizaría una reunión de discusión de los TDR en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo, el día 16 de noviembre de 2006, y otra reunión con el mismo fin en Bogotá el día 21 de noviembre del mismo año. Adicionalmente los TDR se enviaron por correo a entidades, ONGs, y personas con interés en la zona de influencia de los estudios (Ver lista de envíos en el Anexo 1).

- El día 16 de noviembre de 2006 se realizó la primera reunión de discusión pública de los TDR de referencia en las instalaciones de Corpoamazonia, ubicadas en la ciudad de Mocoa.

- El día 21 de noviembre de 2006 se realizó la segunda reunión de discusión pública de los TDR de referencia en las instalaciones de INVIAS, ubicadas en la ciudad de Bogotá, D.C.

- El día 12 de enero de 2007, luego de recogidas las observaciones de cada uno de los interesados en hacer comentarios a los TDR, se envió vía email, a cada una de las entidades, ONGs, organizaciones comunitarias y personas interesadas en la realización de los estudios, copia de la versión final de los TDR, junto con las repuestas a cada una de las observaciones hechas, tanto en forma verbal como escrita.

Los detalles y resultados de las reuniones de discusión pública de los TDR se detallan en la sección III del presente documento, así mismo, la consolidación de las observaciones y los documentos definitivos de los TDR se detallan en la sección IV de los presentes TDR.

# CONSULTAS PÚBLICAS DE LOS TDR PRELIMINARES

## REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MOCOA

A esta reunión asistieron representantes de las administraciones municipales de los municipios del área de influencia, de las ONGs de la región, de las Juntas de Acción Comunal, de entidades públicas como el IGAC, de los entes de control público como la Defensoría, Personería y Contraloría, y funcionarios de INVIAS territorial Putumayo y de Corpoamazonía (Ver Lista de Asistencia, Anexo 2).

La reunión transcurrió en cuatro partes:

- El Director General de Corpoamazonía, Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba, dio la bienvenida a los asistentes e hizo una breve introducción al motivo de la reunión.

- El consultor del BID, Ing. Mauricio Bayona Pulido, hizo una presentación del objeto, alcance, estructura, contenido y productos de los TDR de los dos estudios (Ver Anexo 3).

- El Director de la oficina territorial Putumayo de Corpoamazonía, hizo una presentación de la información disponible en la Corporación para el desarrollo de los estudios, y de los avances en la caracterización socioeconómica de la zona de reserva forestal.

- Los asistentes a la reunión hicieron comentarios, los cuales hicieron referencia principalmente a los siguientes temas:

- Recomendaciones de los estudios acerca del futuro de las personas que habitan actualmente dentro de la zona de reserva forestal y la están deteriorando.

- Consideraciones de los estudios acerca de las pretensiones de las comunidades indígenas del área de influencia para ampliar el área de sus resguardos hacia la zona de reserva forestal.

- Alcance y profundidad de los estudios para tratar una zona ambientalmente sensible como es la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa y sus alrededores.

- Alertan sobre posibles proyectos de explotación minera que podrían afectar el área de reserva forestal.

- Posibilidad de considerar en los estudios la ampliación de la zona de reserva forestal o la declaratoria de nuevas áreas aledañas a esta como áreas protegidas.

- Formulación de proyectos ecoturísticos que además de considerar la zona de reserva, incorpore la vía que va a ser abandonada con la construcción de la variante, así como la articulación con ecosistemas vecinos de la reserva forestal.

- Incorporación de programas de reforestación y de investigación y protección de especies de fauna y flora existentes en la zona como parte de los análisis de los estudios.

- Aprovechar el conocimiento del terreno de los profesionales forestales, ambientales y sociales de la zona, dándoles la oportunidad de participar en la elaboración de los estudios, mediante el requerimiento en los TDR de profesionales, principalmente de estas áreas, con exigencia académica no tan alta.

Las preguntas específicas hechas por cada uno de los participantes se presentan en el cuadro del Anexo 4 del presente documento.

La reunión fue grabada por la oficina de prensa de Corpoamazonia. Esta grabación se adjunta como Anexo 5 del presente informe.

## REUNIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

El objetivo de ésta reunión era discutir los TDR con los representantes de agencia gubernamentales de carácter nacional con oficina en Bogotá, D.C: y principalmente discutirlos con los representantes de las ONG de carácter internacional que han trabajado en ecosistemas estratégicos o en la Amazonía como son Conservation International – C.I.y el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF.

A esta reunión también asistió un representante de la ONG, Instituto de Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, que a su vez está relacionada con la ONG BICECA que hace seguimiento a los proyectos de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA, del cual hace parta el proyecto de construcción de la variante San Francisco – Mocoa.

La reunión transcurrió en tres partes:

- La Coordinadora Ambiental de INVIAS, Dra. Blanca Hernández, dio la bienvenida a los asistentes e hizo una breve introducción al motivo de la reunión.

- El consultor del BID, Ing. Mauricio Bayona Pulido, hizo una presentación del objeto, alcance, estructura, contenido y productos de los TDR de los dos estudios.

- Los asistentes a la reunión hacen los siguientes comentarios principales:

- El representante de WWF manifiesta su inquietud frente a la estructura de los TDR para la Evaluación Ambiental Estratégica, en el sentido de que a pesar de que en los objetivos propuestos se expresa el interés de una evaluación integral que vaya más allá del alcance de un Estudio de Impacto Ambiental, consideran que es necesario explicar de manera más detallada cómo este estudio irá más allá de un EIA para ser una EAE.

- El representante de ILSA manifiesta que al revisar los documentos TDR para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social para la reserva forestal protectora de la cuenca Alta del Río Mocoa en el departamento Putumayo, y los Términos de referencia para la Elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica de la vía Pasto Mocoa, nos surge como pregunta, si la EAE , Evaluación Ambiental Estratégica no debería elaborarse totalmente con anterioridad a la formulación del Plan de Manejo?. Muchos de los aspectos críticos del ecosistema o del conjunto de ellos, que se alterarán, están dentro de la reserva, así que el análisis de ellos y sus impactos ambientales, consideramos debieran ser previos.

- El representante de Conservation International manifiesta su preocupación frente al grado de detalle de los inventarios de flora y fauna que se pretenden realizar dentro del estudio del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la zona de reserva, considera que esta muy detallado y que el tiempo para su ejecución es muy corto. De igual forma sugiere hacer mayor claridad frente a los productos que van arrojar los dos estudios y las aclaraciones para que no se confundan con los del Estudio de Impacto Ambiental de la Variante San Francisco - Mocoa.

Las preguntas específicas hechas por cada uno de los participantes se presentan en el cuadro del Anexo 4 del presente documento.

# CONSOLIDACION DE OBSERVACIONES Y FORMULACIÓN DE TDR DEFINITIVOS

Con base en el resultado de las actividades desarrolladas para discutir los TDR de los dos estudios, llevado a cabo con las entidades gubernamentales, ONGs, comunidades organizadas y personas interesadas en el desarrollo de los estudios, se elaboró un cuadro con cada una de las observaciones hechas durante el proceso de consulta pública de dichos documentos, el cual se muestra en el Anexo 4 del presente documento.

Cada una de las observaciones hechas fue atendida particularmente, brindando la explicación de porqué se incorporó, o no, a los TDR definitivos. Las respuestas a cada observación se muestran en el Anexo 4, el cual fue remitido por correo electrónico a cada uno de los interesados en la elaboración de los TDR de los estudios.

Los TDR de los estudios fueron ajustados con base en las consideraciones hechas para atender las observaciones durante su proceso de discusión, y por esta razón los títulos finales de estos documentos son los siguientes:

- Términos de Referencia (TDR) para la elaboración del “Plan Básico de Manejo Ambiental y Social de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, en el departamento de Putumayo” (Ver Anexo 6).

- Términos de Referencia (TDR) para la elaboración de una “Evaluación Ambiental Regional de la vía Pasto – Mocoa, en la República de Colombia” (Ver Anexo 7).

# ANEXOS

- Anexo 1: 	Lista de Entidades, ONGs, y personas con interés en la zona de influencia de los estudios socioambientales del corredor vial Pasto – Mocoa.

- Anexo 2: 	Lista de asistencia a la reunión de discusión de Términos de Referencia de los estudios socio ambientales del corredor vial Pasto – Mocoa, celebrada en la ciudad de Mocoa el 16 de noviembre de 2006..

- Anexo 3: 	Presentación Power Point, del objeto, alcance, estructura, contenido y productos de los TDR de los estudios socio ambientales del corredor vial Pasto – Mocoa.

- Anexo 4: 	Comentarios a los TDR de los estudios socio ambientales del corredor vial Pasto – Mocoa, y respuesta a los mismos.

- Anexo 5: 	Grabación de la reunión de discusión de Términos de Referencia de los estudios socio ambientales del corredor vial Pasto – Mocoa, celebrada en la ciudad de Mocoa el 16 de noviembre de 2006.

- Anexo 6: 	Versión Final de los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración del “Plan Básico de Manejo Ambiental y Social de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, en el departamento de Putumayo”.

- Anexo 7:	Versión Final de los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración de una “Evaluación Ambiental Regional de la vía Pasto – Mocoa, en la República de Colombia”.