## IDBDOCS#233873

## ANEXO A

Programa de Transporte Urbano de Fortaleza

I.	Objetivo

  - O objetivo geral do Programa é melhorar o transporte público de Fortaleza. Os objetivos específicos são: (i) priorizar o transporte público e diminuir os tempos de viagem dos ônibus; (ii) diminuir os tempos de embarque e desembarque dos passageiros; (iii) aumentar a segurança do trânsito para os veículos motorizados, não-motorizados e pedestres; e (iv) diminuir a contaminação do ar e o ruído.

II.	Descrição

  - O Programa está composto dos seguintes componentes:

#### 1.	Componente de engenharia e administração

  - Este componente consiste na: (a) execução dos projetos de engenharia e estudos necessários para alcançar as metas físicas do Programa, das obras que não foram incluídas na Amostra Representativa; e (b) a administração do Programa, que compreende a coordenação e os serviços de consultoria necessários para o apoio gerencial da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Os referidos serviços incluem a adequação e a atualização das Normas de Desenho assim como as Especificações para Execução de Projetos Viários. Adicionalmente, compreende as atividades de Auditoria Externa durante a execução do Programa.

2.	Componente de custos diretos (Investimento)

  - Este componente, cujo objetivo é alcançar as metas físicas do Programa, compõe-se dos seguintes subcomponentes:

(a)	Implantação de corredores troncais de transporte público urbano

  - Este subcomponente consiste na implantação dos 3 (três) corredores troncais de transporte público urbano já selecionados, com os quais se pretende melhorar a eficiência do transporte coletivo e aumentar a capacidade e a segurança da rede viária. Tais corredores serão implantados priorizando aqueles que impliquem em menores necessidades de relocalizacão da população de baixa renda, maiores déficits operacionais nos terminais de integração e maiores demandas de passageiros, considerando a operacionalidade e estruturação do Sistema Integrado como um todo, e desde que tais corredores apresentem taxa interna de retorno superior a 12%. Este subcomponente inclui os seguintes elementos:

- Infra-estrutura Viária: obras de infra-estrutura viária de cada um dos corredores troncais, as quais consistirão em: (i) pavimentação em asfalto de todos os trajetos viários; (ii) pavimentação em concreto das áreas de paradas de ônibus; (iii) modificações no traçado geométrico das interseções importantes; (iv) construção de ciclovias e calçadas para facilitar o acesso de pedestres e o transporte não-motorizado aos terminais de integração e paradas de ônibus; (v) sinalização viária; e (vi) criação de áreas verdes laterais dos corredores troncais;

- Terminais de Integração: obras de ampliação e reestruturação dos terminais de integração existentes em cada corredor troncal;

- Estações Intermediárias: obras de construção das paradas de ônibus de desenho único, intermediárias aos terminais, localizadas ao longo dos corredores troncais de ônibus;

- Interseções e Travessias de Pedestres em Desnível: (i) obras de construção de viadutos nas interseções apresentando os maiores conflitos com o trânsito transversal, onde serão incluídas calçadas para pedestres, sempre priorizando o fluxo de transporte público urbano do corredor troncal, e (ii) construção de passarelas nos pontos de maior trânsito transversal de pedestres fora destas interseções.

  - A operação dos serviços de transporte público urbano em cada corredor troncal terá as seguintes características: (i) uso exclusivo ou preferencial de uma faixa para os ônibus com acesso limitado ao trânsito privado; (ii) terminais de integração, estações intermediárias e ônibus articulados de alta capacidade, com ar condicionado e menos poluentes, especialmente desenhados e equipados para permitir embarque e desembarque rápido no mesmo nível facilitando o acesso a todos os passageiros, inclusive os portadores de necessidades especiais, com o pagamento das passagens feito fora dos veículos; e (iii) a incorporação dos semáforos existentes em todas as interseções importantes dos corredores ao Sistema de Controle de Tráfego por Área (CTA), otimizando os fluxos de trânsito geral em sua área de influencia, priorizando os fluxos de transporte público urbano, em tempo real.

(b)	Melhoramento de vias e áreas urbanas

  - Este subcomponente consiste em intervenções que serão realizadas fora dos corredores troncais de transporte público urbano para (i) melhorar as condições de circulação de veículos nas vias fora dos corredores troncais, (ii) melhorar as paradas de ônibus em tais vias, e (iii) melhorar as condições de acesso do usuário aos terminais dos corredores troncais. Este subcomponente inclui os seguintes elementos:

- Duplicações e Ampliações: obras destinadas a aumentar a capacidade dos trechos viários críticos. Estas obras serão implementadas segundo os mesmos critérios de priorização mencionados no parágrafo 2.04.

- Restaurações: obras de melhoramento das condições do pavimento de certos trechos viários críticos, que serão implementadas segundo os mesmos critérios de prioridade mencionados no parágrafo 2.04.

- Paradas de Ônibus: relocalização das estruturas das paradas de ônibus.

- Interseções em Desnível: obras de viadutos para melhorar a capacidade das interseções críticas, priorizadas segundo os mesmos critérios mencionados no parágrafo 2.04, em vias usadas pelos serviços de transporte público ou pelo tráfego geral.

- Valorização de Espaços Públicos: intervenções nas áreas de maior produção/atração de viagens de transporte público urbano, para que cumpram sua função de facilitar o acesso adequado dos usuários entre suas origens/destinos às paradas intermediárias a nível e terminais do SIT. Serão construídas, expandidas ou reconstruídas calçadas, ruas, praças e áreas verdes.

(c)	Segurança Viária

  - Este subcomponente consiste em atividades de apoio à solução dos problemas fundamentais de segurança viária relacionados ao funcionamento do sistema de transporte público urbano, tanto para pedestres como para os usuários de veículos. Este subcomponente compõe-se dos seguintes elementos:

- Sistema de Monitoração do Trânsito: modernização e ampliação do Sistema de Controle de Tráfego por Área (CTA), expandindo suas instalações atuais e ampliando sua cobertura para atender melhor aos corredores troncais do SIT (dando prioridade aos primeiros corredores a ser implantados) através da instalação de novos semáforos e equipamentos de detecção.

- Semaforização: instalação de semáforos independentes na rede viária situada na área de influência direta do SIT.

(d)	Supervisão de obras

  - Este subcomponente financiará a supervisão técnica e ambiental das obras a serem executadas dentro de seu alcance. A supervisão ambiental será executada dentro da supervisão de obras por especialistas ambientais.

3.	Componente de fortalecimento institucional

  - Este componente financiará as atividades de fortalecimento institucional com o objetivo de apoiar a gestão das entidades vinculadas ao setor de transporte urbano, inclusive a SEMAM. Os subcomponentes de fortalecimento institucional serão os seguintes.

(a)	Fortalecimento das unidades operativas

  - Este subcomponente inclui, para cada uma das Unidades Operativas (SEINF, SEMAM, ETUFOR e AMC), os seguintes serviços de consultoria: (i) elaboração de um diagnóstico do desempenho de cada um de seus diversos setores de atividades; (ii) desenvolvimento de um projeto de adequação institucional baseado neste diagnóstico; (iii) desenvolvimento dos mecanismos necessários para avaliar os resultados das mudanças implementadas, (iv) implementação e seguimento por uma firma consultora das ações descritas anteriormente; (v) treinamento dos funcionários nos novos procedimentos e rotinas; e (vi) treinamento dos técnicos de cada entidade nos softwares necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Adicionalmente serão contratados serviços de consultoria para o treinamento dos engenheiros civis da SEINF e das Secretarias Executivas Regionais (SER’s) em questões relacionadas com as obras do Programa. Este subcomponente inclui também os seguintes estudos e atividades:

- Para a SEINF: (i) ações de informação e interação com as comunidades afetadas pelo Programa, bem como a divulgação dos resultados da execução das obras e atividades do Programa; e (ii) um estudo de ordenamento territorial.

- Para a SEMAM: (i) um programa de educação ambiental; e (ii) um programa de monitoramento ambiental relacionado com a contaminação do ar, o ruído e emissões dos ônibus.

- Para a SEINF, ETUFOR, AMC e SEMAM: aquisição de equipamentos e softwares necessários para seu adequado funcionamento de forma que cumpram com as atribuições estabelecidas para as mesmas. Estas aquisições serão realizadas sob a coordenação da SEINF.

(b)	Assistência técnica

  - Este subcomponente consiste na contratação dos estudos necessários à adequada implantação e êxito do Programa e será implementado da seguinte maneira:

- Sob a coordenação da ETUFOR: (i) a Proposta de Gestão Financeira do SIT; (ii) Sistema de Informação ao Usuário; e (iii) o projeto do Sistema para Bilhetes Eletrônicos.

- Sob a coordenação da AMC: (i) o Plano de Circulação de Carga e Descarga, incluindo o plano de contingência para transporte de cargas perigosas; (ii) o Plano Cicloviário; e (iii) o projeto do Sistema de Informação de Acidentes: estudo para a modernização do Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito (SIAT).

4.	Componente de custos concorrentes

  - Este componente, que será financiado exclusivamente com recursos da contrapartida local está composto dos seguintes subcomponentes:

(a)	Desapropriações

  - Este subcomponente financiará as avaliações e indenizações com relação a obras para a implantação dos corredores troncais e da melhoria das vias fora desses corredores.

(b)	Compensação Ambiental e Reassentamento

  - Este subcomponente financiará o trabalho social e os reassentamentos da população de baixa renda atingidas pelo Programa, bem como as medidas destinadas a compensar os impactos ambientais inevitáveis.

III.	Custo do Programa e plano de financiamento

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$142.000.000, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indicam no quadro seguinte:

| Custo e financiamento (em milhares de US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorias de Investimento |  | Banco | Contra-partida | Total | % |
| 1. | ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | 2,700 | 1,200 | 3,900 | 2.7 |
| 1.1. | Estudos e Desenhos | 100 | 600 | 700 | 0.5 |
| 1.2. | Administração do Programa | 2,600 | 600 | 3,200 | 2.3 |
| 1.2.1. | Coordenação do Programa | --- | 450 | 450 | 0.3 |
| 1.2.2. | Gerência de Apoio | 2,500 | 100 | 2,600 | 1.8 |
| 1.2.3. | Auditoria Externa | 100 | 50 | 150 | 0.1 |
| 2. | CUSTOS DIRETOS (COMPONENTES DE INVESTIMENTO) | 78,500 | 4,300 | 82,800 | 58.3 |
| 2.1. | Implantação de Corredores Troncais de Transporte Público | 45,000 | 2,400 | 47,400 | 33.4 |
| 2.1.1. | Infra-estrutura viária | 34,300 | 1,800 | 36,100 | 25.4 |
| 2.1.2. | Terminais de Integração | 3,600 | 200 | 3,800 | 2.7 |
| 2.1.3. | Estações Intermediárias | 3,600 | 200 | 3,800 | 2.7 |
| 2.1.4. | Interseções e travessias de pedestres em desnível | 3,500 | 200 | 3,700 | 2.6 |
| 2.2. | Melhoramentos de Vias e Áreas Urbanas | 27,150 | 1,400 | 28,550 | 20.1 |
| 2.2.1. | Duplicações/ Ampliações | 12,500 | 650 | 13,150 | 9.3 |
| 2.2.2. | Restaurações | 8,600 | 400 | 9,000 | 6.3 |
| 2.2.3 | Paradas de ônibus | 200 | 50 | 250 | 0.2 |
| 2.2.4. | Interseções em desnível | 3,150 | 150 | 3,300 | 2.3 |
| 2.2.5. | Valorização de espaços públicos | 2,700 | 150 | 2,850 | 2.0 |
| 2.3. | Segurança Viária | 3,550 | 300 | 3,850 | 2.7 |
| 2.3.1. | Sistema de monitoração do Trânsito | 2,850 | 200 | 3,050 | 2.1 |
| 2.3.2. | Semaforização | 700 | 100 | 800 | 0.6 |
| 2.4. | Supervisão de Obras | 2,800 | 200 | 3,000 | 2.1 |
| 3. | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 4,000 | 380 | 4,380 | 3.1 |
| 3.1. | Fortalecimento das Unidades Operativas | 3,440 | 240 | 3,680 | 2.6 |
| 3.1.1. | SEINF | 800 | 40 | 840 | 0.6 |
| 3.1.2. | SEMAM | 550 | 120 | 670 | 0.5 |
| 3.1.3. | ETUFOR | 190 | 20 | 210 | 0.1 |
| 3.1.4. | AMC | 200 | 10 | 210 | 0.1 |
| 3.1.5. | Aquisição de equipamentos | 1,700 | 50 | 1,750 | 1.2 |
| 3.2. | Assistência Técnica | 560 | 140 | 700 | 0.5 |
| 3.2.1. | Plano Cicloviário | 150 | 20 | 170 | 0.1 |
| 3.2.2. | Plano de Circulação de Carga e Descarga | 100 | 50 | 150 | 0.1 |
| 3.2.3. | Sistema de Informação de Acidentes | 100 | 10 | 110 | 0.1 |
| 3.2.4. | Sistema de Informação ao Usuário | 110 | 30 | 140 | 0.1 |
| 3.2.5. | Estudo para Bilhetes Eletrônicos | 50 | 20 | 70 | 0.0 |
| 3.2.6. | Gestão financeira do SIT | 50 | 10 | 60 | 0.0 |
| 4. | GASTOS CONCORRENTES | --- | 38,450 | 38,450 | 27.1 |
| 4.1. | Desapropriações | --- | 34,300 | 34,300 | 24.2 |
| 4.1.1. | Avaliações | --- | 250 | 250 | 0.2 |
| 4.1.2. | Indenizações | --- | 34,050 | 34,050 | 24.0 |
| 4.2. | Compensação Ambiental e Reassentamento | --- | 4,150 | 4,150 | 2.9 |
| 4.2.1. | Compensação Ambiental | --- | 350 | 350 | 0.2 |
| 4.2.2. | Reassentamento | --- | 3,500 | 3,500 | 2.5 |
| 4.2.3. | Trabalho Social | --- | 300 | 300 | 0.2 |
| 5. | GASTOS FINANCEIROS | --- | 12,470 | 12,470 | 8.8 |
| 5.1. | Juros | --- | 12,120 | 12,120 | 8.5 |
| 5.2. | Comissão de Crédito | --- | 350 | 350 | 0.2 |
| 5.3. | Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV | --- | --- | --- |  |
|  | TOTAL | 85,200 | 56,800 | 142,000 | 100.0 |
|  |  | 60% | 40% | 100% |  |

IV.	Execução

  - O órgão executor do Programa será a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura - SEINF, e contará com a cooperação de diversas entidades da Administração Municipal.

  - A coordenação e supervisão do Programa estarão a cargo da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), a qual estará subordinada diretamente ao Secretário da SEINF, composta por: um Coordenador Geral, uma Assessoria Jurídica, um Assistente de Comunicações, um Assistente Administrativo-Financeiro, um Gestor de Obras, um Gestor para Trabalhos Sociais e um Gestor representando cada uma das seguintes entidades municipais participantes da execução do Programa: ETUFOR, AMC, SEMAM e SEINF. Também integrarão a UGP uma Comissão de Licitações e uma Comissão de Desapropriação. A UGP contará ainda com o apoio técnico de uma empresa consultora que apoiará o gerenciamento do Programa.

  - Como entidades de apoio atuarão, conforme estabelecido em convênios, além das entidades da Administração Direta do Município, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S.A. (ETUFOR), a Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania (AMC), a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET), cada qual colaborando nas atividades que lhes competem.

  - O projeto de monitoramento da emissão de ruídos será implementado por uma Entidade a ser contratada pelo Mutuário.

V.	Licitações

5.01	Quando os bens, obras e serviços a serem adquiridos ou contratados para o Programa forem financiados total ou parcialmente com divisas do Financiamento, os procedimentos e diretrizes específicas das licitações ou outra forma de contratação deverão permitir a livre concorrência de fornecedores de bens, obras e serviços, incluindo os relativos a transporte e seguros, originários de países membros do Banco. Conseqüentemente, nos procedimentos e diretrizes específicas citados não se estabelecerão condições que impeçam ou restrinjam a oferta de bens ou a participação de fornecedores originários destes países.

VI.	Serviços de consultoria

6.01	Para a seleção e contratação dos serviços de consultoria financiados total ou parcialmente com os recursos do Financiamento: (a) deverão ser aplicados os procedimentos acordados com o Banco; (b) não poderão ser estabelecidas disposições que restrinjam ou impeçam a participação de consultores originários dos países membros do Banco.

- 6.02	Os serviços de consultoria financiados exclusivamente com recursos da contrapartida local serão contratados de acordo com a legislação nacional aplicável. Antes de proceder à contratação, o Mutuário informará ao Banco, os nomes e antecedentes das firmas ou consultores individuais selecionados, e submeterá ao Banco para aprovação, os termos de referência aplicáveis.

VII.	Manutenção

7.01	O propósito da manutenção é o de conservar as obras e instalações do Programa dentro de um nível compatível com o serviço que devem prestar.

7.02	O relatório anual de conservação a que se refere a Cláusula 4.05(iii) das Estipulações Especiais do Contrato de Empréstimo incluirá:

(a)	informação de caráter geral, abrangendo:

(i)	a estrutura orgânica da entidade encarregada da manutenção e as responsabilidades que lhe correspondem;

(ii)	a classificação, o número e a distribuição do pessoal disponibilizado pelo órgão municipal competente, bem como o tipo, o número, a distribuição e as condições de operação do equipamento de manutenção; e

(iii)	os contratos de manutenção vigentes, seu prazo, sua cobertura e seu grau de execução.

(b)	um inventário das vias e instalações, com o detalhe das condições em que se encontram;

(c)	uma avaliação da execução do plano de conservação durante o ano precedente, incluindo:

(i)	a comparação das condições atuais das vias e instalações com as indicadas no inventário do ano precedente;

(ii)	as estatísticas das atividades realizadas, dos volumes de trabalho executados e dos recursos físicos e monetários utilizados tanto nas obras executadas tanto por administração direta como por contrato;

(iii)	o grau de cumprimento do plano, seu nível de eficácia e os ajustamentos que devam ser introduzidos no mesmo;

(d)	o plano de conservação para o exercício fiscal seguinte, com justificação das prioridades estabelecidas, das atividades a serem realizadas e do respectivo cronograma de execução.  O plano também indicará tanto os recursos físicos requeridos como o orçamento, devidamente desdobrado.  Este incluirá recursos anuais suficientes para realizar a manutenção.

7.03	O primeiro relatório anual de conservação incluirá o plano correspondente ao ano fiscal seguinte ao da conclusão da primeira obra do Programa.

VIII.	Aspectos Socioambientais do Programa

8.01	O Projeto Básico Ambiental (PBA) apresenta os programas de prevenção, mitigação e compensação dos impactos ambientais resultantes da execução do Programa, e está composto por 11 programas ambientais, quais sejam:

- Programa Ambiental 1: fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano –(SEMAM), incluindo (i) adequação institucional, (ii) a capacitação de recursos humanos; e (iii) aquisição de serviços e  equipamentos.

- Programa Ambiental 2: informação e interação com a população atingida pelo Programa, em relação às ações e propósitos do mesmo.

- Programa Ambiental 3: educação ambiental visando promover mudanças de atitude em relação à proteção, preservação e conservação do meio ambiente.

- Programa Ambiental 4: monitoramento ambiental da qualidade do ar e níveis de ruído na área de influência do Programa,  inspeções (emissões de gases, partícula e ruídos) nos ônibus da frota municipal e monitoramento dos efluentes das estações de tratamento (ETE) dos terminais, conforme descrito no PBA.

- Programa Ambiental 5: paisagismo, proteção de áreas verdes e unidades de conservação, incluindo a recomposição da cobertura vegetal nativa retirada nas vias e áreas próximas aos terminais, bem como elaboração de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Cocó.

- Programa Ambiental 6: ordenamento territorial, incluindo estudos sistemáticos de acompanhamento das alterações do uso do solo e da estrutura urbana derivadas da implementação do Programa, bem como estudo de zoneamento ambiental para o Município.

- Programa Ambiental 7: recuperação de áreas degradadas, disciplinando a obtenção e utilização de materiais para construção e a recuperação das áreas exploradas e/ou utilizadas para a execução das obras, conforme descrito no PBA.

- Programa Ambiental 8: proteção do Patrimônio Histórico atingido pelas obras do Programa, mediante cuidados especiais durante sua execução.

- Programa Ambiental 9: elaboração de um Plano de Circulação de Carga e Descarga no Município, que inclui um Plano de Contingência para a circulação de produtos perigosos e que integra a diretriz do Plano de Transporte Público da cidade.

- Programa Ambiental 10: plano de compensação e reassentamento da população de baixa renda, de acordo com a política do Banco OP-710.

- Programa Ambiental 11: operacionalização e gestão do PBA, incluindo a supervisão dos programas ambientais não vinculados diretamente às obras.

# IX.	Acompanhamento e Avaliação

- 9.01	Para o acompanhamento e avaliação do Programa será levado em consideração o indicado no Marco Lógico, incluído no Regulamento Operacional.