(LEG/OPR1/IDBDOCS: 556722

ANEXO ÚNICO

O PROGRAMA

## Programa Social e Ambiental

dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM

- I.	Objetivo

- 1.01	O objetivo do Programa é contribuir para resolver o problema ambiental, urbanístico e social que afeta a cidade de Manaus, em particular os moradores da bacia do igarapé Educandos-Quarenta. Os objetivos específicos são: (a) melhorar as condições ambientais e de saúde na área de intervenção do Programa através da reabilitação e/ou implantação dos sistemas de drenagem, abastecimento de água potável, coleta e disposição final de águas servidas e lixo e recuperação ambiental em áreas de cabeceiras; (b) melhorar as condições de moradia da população que vive na área de intervenção do Programa, mediante o ordenamento urbano, regularização da posse do solo, soluções habitacionais adequadas, implantação de áreas de lazer e educação sanitária e ambiental da população; e (c) aumentar a capacidade operacional e de gestão das entidades envolvidas no Programa, assim como sua capacidade para incorporar a participação da comunidade no processo decisório.

- II.	Descrição

- 2.01	O Programa contempla ações e obras na bacia do igarapé Educandos-Quarenta e seus afluentes. Já que diversas obras são de caráter repetitivo, foi concebido como um Programa global de obras múltiplas. A amostra representativa compreende o conjunto de obras nos igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico, afluentes do igarapé Educandos. O Programa tem dois componentes e os critérios para sua estruturação foram a natureza das intervenções (obras ou atividades institucionais). Os investimentos físicos estão incluídos no primeiro componente. O segundo componente inclui as intervenções para desenvolvimento comunitário e fortalecimento institucional das entidades públicas que participam do Programa.

- Componentes do Programa

- 1.	Melhoria ambiental, urbanística e habitacional

- 2.02	Este componente financiará as obras necessárias para: (a) recuperar a função de drenagem dos igarapés; (b) realizar o reordenamento urbano e o reassentamento das famílias afetadas pelas obras; (c) utilizar os espaços recuperados e melhorar a circulação no centro da cidade; e (d) dotar a população reassentada e a que habita na bacia dos igarapés de serviços de água e esgoto.

- (i)	Macro e microdrenagem. O subcomponente contempla a construção de sistemas de drenagem de águas pluviais. Estas obras compreendem a proteção de cabeceira de bacias, proteção de margens, construção e adequação de canais, criação de espaços de função ambiental e lazer e implantação de galerias e coletores pluviais.

- (ii)	Reordenamento Urbano e Reassentamento. Este subcomponente inclui o desenvolvimento de soluções habitacionais para a população assentada nos igarapés que sofrem risco de inundações e para a população diretamente afetada pela construção das obras do Programa, a regularização das propriedades das áreas vizinhas aos igarapés e a dotação de serviços básicos urbanos para atender a população. As opções de reassentamento se ajustarão às diretrizes elaboradas pelo Governo do Estado do Amazonas e a Política do Banco OP-710, sobre Reassentamento Involuntário, de agosto de 1998,  que o Mutuário declara conhecer. Este subcomponente inclui o financiamento de um projeto piloto de recuperação de edificações de uso residencial e produtivo localizadas nos arredores dos igarapés no centro da cidade, que tem como objetivo identificar fórmulas de gestão e financiamento efetivas e sustentáveis para promover a recuperação do acervo de edifícios que foi negativamente afetado pela situação ambiental e social dos igarapés.

- (iii)	Parques e vias urbanas. Este subcomponente inclui a construção de parques urbanos nas terras recuperadas no igarapé Educandos-Quarenta para evitar a reocupação de suas margens e facilitar a manutenção das estruturas hidráulicas e  a construção de trechos de vias urbanas para melhorar a circulação na zona do Programa.

- (iv)	Infra-estrutura sanitária. Este subcomponente financiará os investimentos em serviços de água potável e esgotos para as populações reassentadas e na área da bacia. A empresa Águas do Amazonas - AdA, concessionária desses serviços , será encarregada de operar as obras deste subcomponente.

  - Sustentabilidade social e institucional

- 2.03	Este componente contribuirá para melhorar a capacidade operacional e de gestão dos órgãos envolvidos na execução do Programa e a posterior operação e manutenção das obras, bem como a promover a participação efetiva da comunidade no estabelecimento de condições necessárias para a sustentabilidade das ações incluídas no Programa.

- (a)	Participação Comunitária. Este subcomponente apoiará a aplicação do plano para envolver ativamente as comunidades afetadas de forma direta e indireta pelo Programa, com o objetivo de incorporar preocupações da comunidade.

- (b)	Comunicação Social. Este subcomponente dará continuidade ao plano de comunicação social para a divulgação do Programa, que  conta com um portal na internet (www.prosamim.am.gov.br) e uma central telefônica de atendimento ao público.

- (c)	Educação Ambiental e Sanitária . Este subcomponente compreende ações voltadas para a conscientização das populações atingidas sobre os benefícios dos investimentos, seu uso e manutenção adequados, e para que aceitem pagar pelos serviços básicos recebidos. A conscientização quanto ao uso dos serviços de água potável e esgoto será executada diretamente pela AdA.

- (d)	Desenvolvimento Institucional . Este subcomponente financiará a realização de planos para a correção de deficiências das  entidades públicas envolvidas no Programa. Foram identificadas as seguintes áreas de atuação:

- (i)	Ordenamento territorial . Propiciará ao IMPLURB estabelecer os procedimentos e normas legais para regulamentar as Áreas Especiais de Interesse Social, identificar Programas de regularização dos assentamentos e elaborar uma estratégia integral de solução dos assentamentos irregulares na cidade.

- Controle de Contaminação Industrial . Propiciará  ao IPAAM implantar o Plano de Controle da Contaminação Industrial (PCCI).

- Resíduos sólidos .  Financiará a elaboração de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Município de Manaus, incluindo resíduos hospitalares e perigosos, e processos de reciclagem, com ênfase na área do Programa.

- (iv)	Previsão de enchentes.  Financiará  a elaboração de um Plano de Prevenção de Enchentes e Plano de Contingência para situações de precipitação atípicas, não previstas no projeto hidráulico, para apoiar a Defesa Civil em seu trabalho de minimizar os impactos das inundações e melhorar o sistema de previsão de enchentes do Rio Negro.

- III.	Custo e financiamento

  - O custo total do Programa proposto é de US$ 200 milhões, distribuídos da seguinte maneira, segundo a fonte de financiamento e categoria de investimento.

| Custo e Financiamento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (US$ mil) |  |  |  |  |  |
| Categorias |  | IDB/OC | Local | Total | % |
| I | Engenharia e Administração | 11.400,0 | 3.100,0 | 14.500,0 | 7,3% |
| 1.1 | Unidade Executora | - | 3.100,0 | 3.100,0 | 1,6% |
| 1.2 | Gerenciamento e Supervisão de Obras | 8.900,0 | - | 8.900,0 | 4,5% |
| 1.3 | Estudos e Projetos | 2.500,0 | - | 2.500,0 | 1,3% |
| II | Custos Diretos | 126.100,0 | 32.508,1 | 158.608,1 | 79,3% |
| 2.1 | Melhoria ambiental, urbanística e habitacional | 118.657,0 | 31.681,1 | 150.338,1 | 75,2% |
| 2.1.1 | Macro e micro drenagem | 54.600,0 | 4.500,0 | 59.100,0 | 29,6% |
| 2.1.2 | Reordenamento urbano e reassentamento | 45.000,0 | 11.500,0 | 56.500,0 | 28,3% |
| 2.1.3 | Parques e vias urbanas | 10.500,0 | 9.900,0 | 20.400,0 | 10,2% |
| 2.1.4 | Infra-estrutura sanitária | 8.557,0 | 5.781,1 | 14.338,1 | 7,2% |
| 2.2 | Sustentabilidade social e institucional | 7.443,0 | 827,0 | 8.270,0 | 4,1% |
| 2.2.1 | Participação comunitária | 2.000,0 | - | 2.000,0 | 1,0% |
| 2.2.2 | Comunicação social | 300,0 | - | 300,0 | 0,2% |
| 2.2.3 | Educação ambiental e sanitária | 700,0 | - | 700,0 | 0,4% |
| 2.2.4 | Desenvolvimento institucional | 4.443,0 | 827,0 | 5.270,0 | 2,6% |
| III | Custos Concorrentes | 2.500,0 | 1.500,0 | 4.000,0 | 2,0% |
| 3.1 | Auditoria, avaliação e monitoramento | 2.500,0 | - | 2.500,0 | 1,3% |
| 3.2 | Terrenos | - | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,8% |
| IV | Custos Financeiros | - | 22.891,9 | 22.891,9 | 11,4% |
| 4.1 | Juros | - | 22.256,0 | 22.256,0 | 11,1% |
| 4.2 | Comissão de Compromisso | - | 635,9 | 635,9 | 0,3% |
| 4.3 | Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV | - | - | - | 0,0% |
| T O T A I S |  | 140.000,0 | 60.000,0 | 200.000,0 | 100,0% |
| PORCENTAGENS |  | 70% | 30% | 100% |  |

- IV.	Execução do Programa

- 1.	Órgão Executor

- 4.01	 O Órgão Executor do Programa, a UGPI, vinculado ao Gabinete do Governador do Estado, possui autonomia administrativa, operacional e financeira, e conta com um gerente-coordenador apoiado por uma equipe de profissionais que atuam nas seguintes áreas: (a) administrativo–financeira; (b) engenharia; (c) social; (d) ambiental; (e) jurídica; e (f) relações com demais entidades envolvidas. A UGPI contará com os serviços de uma consultoria especializada em gerenciamento de projetos e supervisão de obras a ser contratada mediante licitação internacional, a qual proverá o pessoal técnico necessário para o melhor funcionamento da execução do Programa.

- 4.02	A UGPI será o interlocutor do Banco para assuntos relacionados com o Programa e terá basicamente as seguintes funções e responsabilidades: (a) preparar os documentos técnicos de licitação e encaminhá-los à Sub-comissão Especial de Licitação – CEL criada, especificamente, para a execução do Programa; (b) homologar os procedimentos licitatórios e assinar os respectivos contratos; (c) revisar e aprovar os projetos e estudos relacionados com o Programa; (d) supervisionar as obras e aprovar os demonstrativos de pagamento; (e) verificar a elegibilidade das obras e o cumprimento das exigências do Plano de Controle Ambiental-PCA e do Plano de Reassentamento; (f) coordenar as ações de fortalecimento institucional com as entidades do Estado e do Município de Manaus; (g) abrir as contas bancárias específicas e separadas para a gestão dos recursos do Programa relacionados com o financiamento do Banco e da contrapartida local; (h) manter os sistemas adequados para a administração e pagamento dos contratos de fornecedores e consultores; (i) manter um sistema contábil e financeiro adequado para o registro das transações efetuadas com os recursos do Programa e o correspondente à estrutura de seu controle interno; (j) preparar as solicitações de desembolsos e os respectivos comprovantes de despesas; (k) manter um adequado sistema de arquivo da documentação  comprobatória das despesas elegíveis para verificação por funcionários do Banco e auditores.

- 2.	Esquema de execução

- 4.03	O esquema de execução do Programa estará pormenorizado no Regulamento Operacional de que trata a cláusula 3.02 das Disposições Especiais.

- (a)	Amostra representativa

- 4.04	O projeto básico avançado, que permitiu a licitação das obras da amostra representativa (os igarapés Manaus, Bitencourt e Mestre Chico), servirá de parâmetro para a execução das obras nos demais igarapés na área do Programa.

- (b)	Obras de água potável e esgoto

- 4.05	O Protocolo de Intenções e seu aditivo (a seguir denominado Protocolo), firmados entre o Estado e a AdA, com a interveniência do Município e da ARSAM, contêm as bases para a execução e financiamento de todos os projetos do componente de água e esgoto incluídos no Programa e estabelecem que: (i) o Estado será responsável para contratar os projetos de engenharia e as obras de água e esgoto do Programa; (ii) a AdA, empresa concessionária para a prestação dos serviços de água e esgoto, será responsável para aprovar o projeto de engenharia e acompanhar a execução das obras, assim como recebê-las, operá-las e mantê-las e (iii) o mecanismo financeiro para a recuperação dos custos de capital dos projetos não alterará as metas contratuais da concessão, nem o equilíbrio econômico financeiro da mesma.

- 4.06	Para a execução de cada um dos projetos de água e esgoto, o Mutuário e a AdA deverão assinar convênios específicos de execução de obra e operacionalização do Fundo de Saneamento, conforme as diretrizes do Protocolo.

- 4.07	De acordo com o Protocolo, os recursos transferidos ao Fundo de Saneamento serão utilizados exclusivamente para: (a) os pagamentos pela administração e gestão do Fundo; (b) a realização de novos investimentos em água e esgoto em Manaus; (c) pagamentos do serviço da dívida contraída para financiar os projetos de água e esgoto nos igarapés e (d) o pagamento dos custos de operação e manutenção das obras de água e esgoto construídas por este Programa e da taxa de administração de AdA.

- (c)	Reassentamento de famílias

  - O Plano de Reassentamento de Famílias prevê quatro alternativas: (a) Construção de novas moradias, que prioriza a relocação das famílias no entorno imediato e em solo recuperado na margem dos igarapés, assegurando o acesso aserviços básicos e infra-estrutura social; (b) Reassentamento monitorado, que consiste em subsidiar e apoiar a relocação de famílias em moradias existentes no mercado local e regional, por meio da entrega de um bônus-moradia; (c) incorporação em programas de moradia popular oferecidas pelo Estado do Amazonas e pelo Município de Manaus; (d) Relocação independente: compensação em dinheiro aplicável aos casos que apresentem condições sociais de conduzir seu próprio processo de relocação.

- 4.09	O Plano de Reassentamento inclui a implantação do Fundo Estadual de Habitação para a aquisição de moradias e o estabelecimento de um programa  específico na Agência de Fomento do Estado do Amazonas, com a disponibilidade de recursos necessários para reativação das atividades econômicas atingidas pelo Programa. As regras de funcionamento do programa específico e do Fundo acima referidos estão definidas no Regulamento Operacional do Programa.