ANEXO UNICO

# O PROGRAMA

### Desenvolvimento Sustentável da Região Hidrográfica do Alto Uruguai

I.	Objetivo

- O objetivo deste Programa é contribuir para a melhoria da gestão ambiental e da proteção da Bacia Hidrográfica do Uruguai, tendo-se em vista sua importância para o reabastecimento do Aqüífero Guarani. O propósito é a elaboração de um Plano Mestre para o desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica do Uruguai, o qual será o instrumento de planejamento que orientará as intervenções nessa bacia hidrográfica.

II.	Descrição

- Para alcançar os objetivos acima mencionados, serão necessários serviços técnicos de consultoria para a obtenção de: (i) um diagnóstico da bacia hidrográfica; (ii) o Plano Mestre; (iii) um sistema de monitoramento e avaliação; e (iv) uma proposta de estrutura institucional para a implementação do plano.

#### Componente 1: Diagnóstico da bacia hidrográfica.

#### Este componente incluirá as seguintes atividades: (i) coleta de dados e mapeamento; (ii) estudos técnicos; e (iii) definição da vulnerabilidade do meio ambiente e dos riscos ambientais.

- Coleta de dados e mapeamento. O processo de coleta de dados inclui a compilação e a análise dos documentos existentes, incluindo mapas e outros apoios visuais. Serão coletados dados sobre: (i) a estrutura legal e institucional; (ii) o uso da terra e os direitos de posse; (iii) as condições hidrológicas e da qualidade da água; (iv) a oferta e a demanda de água; (v) o uso da água por atividade; (vi) os sistemas de esgoto e de tratamento da água; (vii) os sistemas de resíduos sólidos; (viii) os efluentes industriais; (ix) os efluentes agroindustriais; (x) os efluentes domésticos; (xi) a cobertura florestal e a biodiversidade; (xii) a erosão; (xiii) as atividades econômicas; (xiv) a caracterização das áreas rurais; e (xv) a caracterização das áreas urbanas. Todas as informações e os mapas serão estruturados, organizados e apresentados em um banco de dados com referências geográficas, sempre que possível.

- Estudos técnicos. Estudos específicos incluirão: (i) estudo sobre a desertificação de áreas na região hidrográfica; (ii) estudo hidrológico inicial sobre o regime de água de superfície e subterrâneo, especialmente com relação ao processo de reabastecimento do Aqüífero Guarani; e (iii) avaliação da dinâmica entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico na região.

- Vulnerabilidades do meio ambiente e avaliação dos riscos ambientais. Incluirão: (i) identificação das áreas vulneráveis nas bacias e sub-bacias e qualificação dos riscos; (ii) quantificação e qualificação de problemas ambientais críticos e de problemas ambientais crônicos; e (iii) análise ambiental estratégica.

- Componente 2: Plano Mestre para o desenvolvimento sustentável na região.

- O Plano Mestre será desenvolvido com base no diagnóstico da bacia hidrográfica. Incluirá: (i) uma estratégia de desenvolvimento sustentável, (ii) a identificação e priorização de projetos e iniciativas; e (iii) uma estratégia de comunicação social.

- Estratégia de desenvolvimento sustentável. Com base nos resultados dos diagnósticos e dos estudos técnicos, será preparada uma estratégia que incluirá: (i) a definição de metas e prioridades de curto (1-5 anos); médio (6-10 anos) e longo prazos (11-25 anos). Essas metas incluirão metas ambientais (redução da poluição, conservação da água, controle de erosão, preservação da biodiversidade), metas sociais (melhoria de saúde) e metas socioeconômicas (crescimento da renda, criação de empregos); (ii) as linhas estratégicas de ação para alcançar essas metas; e (iii) uma proposta de financiamento do plano (identificação de fontes de recursos, levando em conta as restrições fiscais).

- Projetos e iniciativas para promover a sustentabilidade. Uma lista de projetos e de iniciativas sustentáveis será desenvolvida, com base: (i) na definição de critérios e parâmetros para a seleção e priorização de projetos e iniciativas, incluindo critérios ambientais e sociais (redução da poluição, controle de erosão, uso da água, uso da terra), critérios socioeconômicos (impacto, relação custo/benefício, taxas de retorno, custo) e um critério financeiro para assegurar que somente projetos ou atividades viáveis sejam identificados e implementados; (ii) na análise de projetos e iniciativas existentes propostos para a bacia hidrográfica; (iii) na aplicação de critérios para selecionar e priorizar projetos e iniciativas; (iv) na preparação de estudos de pré-viabilidade para projetos selecionados, indicando seu custo aproximado e seus benefícios; (v) no valor total dos recursos necessários para implementá-los e no tempo previsto para sua implementação; e (vi) na preparação de termos de referência para os estudos de viabilidade dos projetos e as intervenções que poderão ser implementadas nos dois primeiros anos.

- Estratégia de comunicação social. Uma estratégia de comunicação será desenvolvida para garantir a conscientização apropriada da iniciativa; a participação adequada no desenvolvimento do plano; a divulgação dos estudos que estiverem sendo executados e das iniciativas que forem sendo propostas; a ampla divulgação do Plano Mestre e de seus elementos; e, posteriormente, a ampla divulgação dos resultados de sua implementação. Workshops participativos serão realizados para: articular as atividades propostas com as prioridades regionais; fomentar a compatibilidade entre as demandas de intervenção e as expectativas; promover parcerias entre os setores público e privado e integrar as estruturas de planejamento e gestão; e estabelecer mecanismos para resolução de conflitos, priorizando a continuidade de políticas públicas. A estratégia incluirá: (i) a identificação do público-alvo (organizações da sociedade civil, setor privado, ONGs e instituições governamentais); (ii) a elaboração de uma campanha de conscientização, promoção e divulgação (que leve em conta as características sociais, culturais e de gênero); (iii) a elaboração e a produção de materiais de comunicação (visuais e audiovisuais); (iv) a identificação de redes de distribuição; (v) a criação de um website; e (vi) o desenho e a participação no processo de consulta (ver parágrafo 4.5-4.6) do plano e de seus elementos.

- Componente 3: Sistema de monitoramento e avaliação.

- 2.10	Será desenvolvido um sistema baseado no GIS, o qual conterá: (i) um plano de monitoramento e avaliação, que inclui mecanismos para o monitoramento de atividades, a identificação dos recursos necessários (humanos e financeiros), o fluxo de dados, as responsabilidades institucionais e o tipo da informação gerada; (ii) indicadores para medir a qualidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, e indicadores para monitorar o progresso da implementação do plano; (iii) os dados de referência básicos para os indicadores; e (iv) a definição do mecanismo de avaliação do desempenho do plano, com base nos objetivos e nas metas e no tempo para alcançá-las, conforme definido no plano.

- Componente 4: Estrutura institucional para a implementação do plano.

- 2.11	Este plano incluirá: (i) o mapeamento das responsabilidades institucionais nos níveis municipal, estadual e federal; (ii) o desenvolvimento de uma proposta para a estrutura institucional e legal, necessária para o Plano Mestre ser implementado, que leve em conta todas as partes interessadas (municípios, estados, governo federal, setor privado e sociedade civil); (iii) a preparação das versões preliminares dos contratos e acordos, e de todos os documentos legais e institucionais necessários para formalizar as relações entre as partes interessadas; e (iv) uma proposta da estrutura legal e institucional necessária para facilitar a participação dos países vizinhos (Argentina e Uruguai) na gestão da bacia hidrográfica.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$ 2.700.000, dos quais o Banco financiará até US$ 1.200.000, fornecidos pelo Fundo Mútuo Japonês para Serviços de Consultoria (JCF). No quadro seguinte indica a distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento:

Custo e financiamento

(em US$)

| ITEM | Meses | JCF/BID | Contrapartida Local |  |  | ## TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalho de Consultoria |  |  |  |  |  | 1.160.000 |  |  |  |
| Honorários | 91 | 807.000 |  |  |  | 807.000 |  |  |  |
| Viagens |  | 153.000 |  |  |  | 153.000 |  |  |  |
| Despesas gerais (aprox. 25% dos honorários) |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |
| Outros Custos da CT |  |  |  |  |  | 1.430.000 |  |  |  |
| Equipamento e treinamento |  | - | 220.000 |  |  | 220,000 |  |  |  |
| Apoio geral (não financeiro) |  | - | 40.000 |  |  | 40,000 |  |  |  |
| Pessoal local (não financeiro) | 240 | - | 655.000 | 327.500 |  |  |  |  |  |
| Consultores locais | 60 |  | 228.000 | 228.000 |  |  |  |  |  |
| Implementação da Estratégia de comunicação |  | - | 237,000 |  | 237.000 |  |  |  |  |
| Publicações | - |  | 50,000 |  | 50.000 |  |  |  |  |
| Contingências |  | 40,000 | 70.000 |  |  | 110.000 |  |  |  |
| TOTAL (US$) |  | 1.200.000 | 1.500.000 |  |  | 2.700.000 |  |  |  |

- Execução

- A.	Agência executora

- 4.01	O Banco atuará nesta operação como a agência executora. O Banco contratará as consultorias e administrará o fundo JCF por meio da Divisão de Administração de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Região 1 (RE1/EN1).

- B.	Mecanismo de execução

- 4.02	O Banco contratará uma firma de consultoria para realizar as atividades a serem financiadas por essa operação. A firma de consultoria trabalhará em coordenação com os beneficiários e no âmbito de acordos existentes entre as instituições envolvidas no desenho do projeto Pró-Rio Uruguai-Aqüífero Guarani.

- 4.03	O arranjo institucional estabelecido para dirigir o projeto Pró-Rio Uruguai-Aqüífero Guarani é formado por: (i) uma Comissão Diretora com o mandato de dirigir e validar o processo de desenvolvimento do projeto Pró-Rio Uruguai-Aqüífero Guarani e acompanhar sua implementação; (ii) uma Comissão Consultiva para monitorar e avaliar os aspectos técnicos do projeto Pró-Rio Uruguai-Aqüífero Guarani; (iii) as Secretarias Executivas, cuja responsabilidade é desenvolver o projeto Pró-Rio Uruguai-Aqüífero Guarani e o Plano Mestre e, posteriormente, coordenar e supervisionar sua implementação. Um grupo técnico central, dentro das Secretarias Executivas, será encarregado do desenvolvimento do projeto e incluirá pessoal técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente-RS (SEMA), da Fundação de Zoobotânica (FZB), da Fundação Estadual para a Proteção do Meio Ambiente (FEPAN), dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (CODERES) e de organizações da bacia hidrográfica (Comissões da Bacia).

- 4.04	O Banco terá o apoio das Secretarias Executivas na coordenação das atividades de campo e analisará os relatórios de consultoria. As Secretarias Executivas supervisionarão e acompanharão a preparação do Plano Mestre e, posteriormente, coordenarão e supervisionarão sua implementação. As duas Secretarias Executivas serão responsáveis por: (i) acompanhar o trabalho da firma de consultoria; (ii) liderar o processo de promoção, consultoria e validade; (iii) facilitar e assegurar a coordenação entre os consultores e as organizações locais e as instituições públicas e privadas que dão suporte à relevância do projeto; (iv) fornecer pessoal e apoio logístico; e (v) coordenar atividades relativas ao financiamento para a implementação do Plano Mestre.

- 4.05	As Secretarias Executivas também coordenarão os workshops: (i) um workshop inicial, com a participação de representantes do Governo Federal (ANA, ANEEL, SRH/MMA), da administração dos recursos hídricos estaduais e de instituições de desenvolvimento regional, para analisar o Plano de Atividades da firma de consultoria e a programação relacionada; (ii) 39 workshops regionais nas sub-bacias: um workshop em cada uma das sub-bacias na fase de diagnóstico da bacia hidrográfica; um workshop em cada uma das sub-bacias na fase de identificação e priorização das atividades; e um workshop em cada uma das sub-bacias para validar o Plano Mestre; e (iii) um workshop final para a apresentação e validação do Plano Mestre.

4.06	Os relatórios técnicos e os documentos produzidos no desenvolvimento do plano, além do próprio plano, serão disponibilizados para o público em geral por diversos meios de comunicação, incluindo um site na Internet construído com essa finalidade.

- C.	Período de execução e programação do desembolso

- 4.07	O período de execução para o projeto será de 24 meses e o de desembolso será de 30 meses, a partir da data de assinatura da Carta de Acordo com o Banco.

- D.	Monitoramento

- 4.08	O RE1/EN1 será responsável pela supervisão do trabalho dos consultores e pelo monitoramento da operação. Para assegurar um monitoramento adequado, a firma de consultoria preparará relatórios trimestrais de andamento e os submeterá ao Banco. O Banco e as Secretarias Executivas analisarão esses relatórios. Os relatórios avaliarão o andamento dos estudos, o processo de consulta com a sociedade civil e as instituições estaduais, bem como o cumprimento das metas para cada atividade do Plano Mestre, de acordo com o Esquema Lógico, aprovado pelo Banco.