AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

DA EMPRESA

CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A.

PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA-CELESC-D

(BR-L1491)

Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional

(SECI)

José de Arimatéa Rodrigues

Março/2017

Relatório de Avaliação

# SUMÁRIO

ENTREVISTAS REALIZADAS	pág. 03

SIGLAS UTILIZADAS (Entidades e Termos)	pág. 04

- RESUMO EXECUTIVO	pág. 05

- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	pág. 06

A. OBJETIVOS	pág. 06

B. METODOLOGIA UTILIZADA	pág. 07

- MODELO DE EXECUÇÃO	pág. 08

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA	pág. 08

- EXPERIÊNCIAS NA GESTÃO DE PROJETOS FINANCIADOS

POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS	pág. 11

- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL SECI	pág. 11

- CONCEITOS	pág. 11

- CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 	        pág. 12

C. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	 pág. 13

D. CAPACIDADE DE CONTROLE	 pág. 15

- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO	 pág. 16

A. CAPACIDADE INSTITUCIONAL	 pág. 16

B. REVISÕES POR PARTE DO BANCO	 pág. 18

C. PLANO DE SUPERVISÃO PROPOSTO	 pág. 18

- PLANO DE FORTALECIMENTO	 pág. 19

# ENTREVISTAS REALIZADAS

| Id. | Nome | Cargo | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Planejamento e Programação |  |  |  |
| 01 | José Carlos Ferreira Jr. | Chefe do Departamento de Controle de Resultados | (48) 3231-6358 |
| 02 | Pilar Sabino da Silva | Assessora da Diretoria Financeira | (48) 3231-6018 |
| Sistema de Organização Administrativa |  |  |  |
| 03 | Marilise Aparecida Granemann do Amaral | Diretora do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Interno da Diretoria de Planejamento e Controle Interno | (48) 3231-6916 |
| 04 | Sidnei Luiz Correa | Chefe do Departamento de Engenharia e Planejamento do Sistema Elétrico | (48) 3231-5450 |
| Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |
| 05 | Guilherme Silveira Correia | Chefe do Departamento de Gestão de Pessoa | (48) 3231-6790 |
| Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |
| 06 | André Cesconetto | Assistente da Diretoria de Gestão Corporativa, respondendo pela Área de Aquisições | (48) 3231- 6021 |
| Sistema de Administração Financeira |  |  |  |
| 07 | José Carlos Ferreira Jr. | Chefe do Departamento de Controle de Resultados | (48) 3231-6358 |
| 08 | Pilar Sabino da Silva | Assessora da Diretoria Financeira | (48) 3231-6018 |
| Sistema de Controle Interno |  |  |  |
| 09 | Marilise Aparecida Granemann do Amaral | Diretora do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Interno da Diretoria de Planejamento e Controle Interno | (48) 3231-6916 |
| 10 | Áureo Luís Fraga Malinveni | Chefe da Auditoria Interna | (48) 3231-5450 |
| Sistema de Controle Externo* |  |  |  |
| 11 | José Braulino Stahelin | Contador Geral do Grupo CELESC | (48) 3231-6030 |

# SIGLAS UTILIZADAS

Entidades

BID			Banco Interamericano de Desenvolvimento

CELESC		Centrais Elétricas de Santa Catarina

CELESC-D		CELESC Distribuição S.A.

CELESC-G		CELESC Geração S.A.

IBGE			Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

TCE/SC		Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

TCU			Tribunal de Contas da União

UCP			Unidade de Coordenação do Programa

Termos

CI			Capacidade Institucional

OE			Órgão Executor

POA			Plano Operativo Anual

SECI 	Sistema para Avaliar a Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos Financiados pelo BID

# I.	RESUMO EXECUTIVO

1.1. O Estado de Santa Catarina (SC), situado na Região Sul do país, com 295 municípios e uma área de 99.000 km², segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população de 6.819.190 habitantes e uma densidade populacional de 71,23 hab./km² em 2015.

1.2. Com respeito ao setor eletrico, o Governo do Estado, entre as décadas de 1950 e 1980,  reuniu empresas de energia dispersas pelo território catarinense sob um grande guarda-chuva, consolidando uma política única de distribuição de energia elétrica para Santa Catarina. Para implementar essa política, em 9 de dezembro de 1955, por meio do Decreto Estadual nº 22, o Governador Irineu Bornhausen criou a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

1.3. A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A (Celesc) é a empresa responsável por levar energia elétrica para mais de 2,8 milhões de unidades consumidores, localizadas em todas as regiões do Estado. É uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição de energia eletrica. Em 2006 foi estruturada como holding, com duas subsidiárias integrais, a Centrais Elétricas de Santa Catarina – Distribuição (CELESC-D) e a CELESC Geração   (CELESC-G), detém, ainda, o controle acionário da SCGás e mantém participações em empresas afins do setor elétrico e da área de infraestrutura, como mostra o organogrma abaixo.

1.4. Celesc é uma companhia de capital mixto com 100% de propriedade do Grupo CELESC S.A, controlado pelo governo do estado de Santa Catarina.

1.5. A CELESC Distribuição S.A. é responsável pelos serviços de distribuição de energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esta empresa é a segunda arrecadadora de ICMS no Estado, é também no âmbito do Brasil, a sétima maior distribuidora de enegia elétrica, em volume de receita, a sétima em volume de energia fornecida e a décima em número de unidades consumidoras, no Estado. A área de concessão da CELESC  Distribuição corresponde a 92% de Santa Catarina. Seus serviços chegam a 257 municípios catarinenses e ao município de Rio Negro, no Paraná. A Empresa atua ainda no suprimento de energia elétrica para o atendimento de quatro concessionárias e 11 permissionárias, responsáveis pelo atendimento dos demais municípios catarinenses.

1.6. No Brasil a distribuição de energía é um serviço público, regulado por contratos de concessão realizados entre as empresas de distribuição e a Agencia Nacional de Energia (ANEEL). Os  contratos de concessão establece as regras básicas para a definição de tarifas, niveis minimos de qualidade e confiabilidade do serviço, direitos dos consumidores, obrigações e penalidades.

1.7. Em 2015 a demanda atendida pela CELESC Distribuição foi de 22.845 GWh. Considerando um cenário moderado de crescimento dessa demanda de 2,5% a.a, em 2025 o consumo chegará a 28.839 GWh. Em 2015,  a CELESC-D renovou, até 2045, seu contrato de concessão e garantiu o cumprimento de indicadores que, segundo dados e estudos, teria condições de cumprir.

1.8. Em 2016, com o aumento no numero de conecções ilegais, na adulteração de medidores, devido, em parte ao aumento de tarifas e a crise econômica, as perdas eletricas tem aumentado (7,6% em 2015, 8,6% em 2016), este valor está 1,18% acima do limite coberto pela tarifa, o que representa um valor estimado de R$ 100,9 milhões a.a. que deverão ser cobertos pela CELESC-D.

1.9.  Diante deste cenário e com o objetivo de garantir o fornecimento de energía eletrica a seus clientes, em especial a população catarinense, conforme os niveis exigidos e acordados junto a ANEEL, a CELESC-D solicitou apoio financeiro junto ao BID, para o financiamento do Programa de de Investimento em Infraestrutura Energetica da CELESC-D, com um valor estimado de US$ 376 milhões, sendo US$ 276 milhões de financiamento do BID e 101 milhões de contrapartida e um prazo de execução previsto de 05 anos. A Contrapartida será financiada mediante uma operação de crédito junto à Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, no montante de US$ até US$ 69.012.750,00 e US$ 31.987.250,00 com recursos  próprios da Empresa. Este Programa tem por objetivo realizar investimentos voltados a modernização e expansão da rede de distribuição.

1.10. Para tanto, e dando continuidade a esse processo (preparação do programa), em atendimento às normas e procedimentos do Banco - BID, foi realizada nos dias 16 e 17, de fevereiro,a avaliação da Capacidade Institucional (CI) da Celesc-D, em conformidade com a metodologia e sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e do Organismo Executor e de Programas e Projetos financiados pelo BID – SECI.

# II. 	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

A. 	OBJETIVOS

2.1. O objetivo da presente consultoria, a ser realizada durante o período de 05 meses, inicando a em 15 de fevereiro de  2017, é de apoiar a equipe de Projeto do Banco na realização da avaliação institucional e da capacidade de execução do Programa pela CELESC-D, cujo objetivo geral é contribuir para o crescimento econômico do Estado de Santa Catarina. O objetivo específico do Programa é garantir a oferta de energia elétrica com altos padrões de qualidade, por meio de investimentos na modernização e expansão da rede de distribuição, objetivando manter as perdas elétricas e os indicadores de freqüência e duração dos cortes dentro dos limites estabelecidos pela  ANEEL.

2.2. O objetivo deste Relatório é apresentar os resultados da avaliação da Capacidade Institucional e fornecer informações que sejam utilizadas diretamente pela Equipe de Projeto, durante a preparação da operação e na elaboração dos capítulos referentes à Execução do Programa, viabilidade e riscos do POD e Anexo Fiduciário. Da mesma forma, facilitará a definição das missões de supervisão da execução e das visitas técnicas de inspeção institucional/gestão de riscos/fiduciárias dos especialistas da Representação do BID no Brasil.

B. 	METODOLOGIA UTILIZADA

2.3. A avaliação institucional foi realizada nos dias 16 e 17 de fevereiro nas dependências da Centrais Elétricas de Santa Catarina Distribuição.

2.4. A referida avaliação seguiu a metodologia e sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI), pela qual se analisou:

- A Capacidade de Programação e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento e programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações, composta por:

- Sistema de Planejamento e Programação - processo por meio do qual se planeja e programa a realização das atividades do projeto durante um determinado período de tempo;

- Sistema de Organização Administrativa - processo por meio do qual se estabelece a forma de organização dos recursos para atender às necessidades de programação, execução e controle das atividades.

- A Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- A Capacidade de Controle - se manifesta de forma interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento do estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Instituição Superior de Auditoria, composto por:

- Sistema de Controle Interno - processo executado por servidores de uma Entidade, com o objetivo de proporcionar segurança razoável na consecução de objetivos, nas seguintes categorias: a) Eficácia e eficiência das operações; b) Confiabilidade da informação financeira e operacional; c) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

- Sistema de Controle Externo - composto pelo conjunto de atividades relacionadas com a seleção, contratação, execução e assimilação dos resultados dos serviços de Auditoria Externa, em cumprimento do Contrato de Empréstimo e a Política e Prática do Banco com respeito à Auditoria externa das Demonstrações Financeiras do Programa.

2.5. A Capacidade Institucional foi avaliada, em cumprimento às Políticas do Banco dirigidas à fase de preparação de suas operações. Esta Avaliação permite apresentar uma conclusão sobre a CI da CELESC-D para a realização de atividades relacionadas com o planejamento, a execução, a supervisão, monitoramento e avaliação das ações previstas no Programa.

2.6. Durante os trabalhos e para a aplicação dos questionários foram realizadas reuniões e entrevistas com representantes da Equipe da CELESC-D, conforme quadro de entrevistas realizadas.

2.7. Nas reuniões foram abordados, ainda, os seguintes temas: i) Mecanismo/Modelo institucional previsto para a execução do Programa; ii) Relações institucionais previstas e Estruturas envolvidas; iii) As normas e procedimentos de aquisição e prestação de contas do Banco; iv) Discussão sobre pontos abordados nos questionários do SECI; e v) Levantamento e identificação de aspectos a serem implementados para a melhoria da capacidade institucional para execução das ações do Programa.

# III. 	MODELO DE EXECUÇÃO

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA

3.1 O Mutuário da operação de crédito, destinada para o financiamento parcial das ações do Programa, será a Centrais Elétricas de Santa Catarina – Distribuição S.A. A CELESC-D é uma empresa Pública do Estado de Santa Catarina (sociedade por ações, sob a forma de subsidiária integral), constituída em 29 de setembro de 2006, conforme autorização dada pela Lei Estadual No 13.570, de 23 de novembro de 2005.

3.2. A execução do Programa será de responsabilidade da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores (DEF), por meio de uma Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que contará com o apoio dos recursos humanos, técnicos e materiais da CELESC-D.

3.3. A CELESC-D é composta pelos seguintes órgãos: I - Conselho de Administração, órgão colegiado de funções deliberativas; II - Diretoria Executiva, responsável pela gestão estratégica e administração dos negócios da Companhia, incluindo, todos os controles sobre a gestão operacional e; III - Conselho Fiscal, responsável por fazer cumprir o previsto na Lei das Sociedades por Ações.

3.4. A Diretoria Executiva tem mandato de três anos e é composta de 08 (oito) membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor de Planejamento e Controle Interno; 01 (um) Diretor de Finanças e Relações com Investidores; 01(um) Diretor de Gestão Corporativa, 01(um) Diretor Comercial, 01 (um) Diretor de Distribuição, 01 (um) Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos e 01 (um) Diretor de Geração e Transmissão e Novos Negócios, conforme Organograma apresentado no Anexo 1.

3.5. A Unidade de Coordenação do Programa (UCP), criada para coordenar a execução do Programa, será a responsável, por planejar, executar, monitorar, controlar e avaliar a execução das ações do Programa, quais sejam: i) Ampliação e Modernização das Linhas de Distribuição e Subestações e; ii) Modernização dos Equipamentos de Distribuição e Sistema de Gestão Empresarial

3.6. Para execução do Programa, considerando que a orientação da empresa é utilizar a estrutura e os recursos existentes, recomenda-se que a UCP, já criada e vinculada à Diretoria Financeira e Relação com Investidores, tenha no mínimo 05 especialistas e com a seguinte composição:

i) Uma Coordenação Geral - responsável pelas decisões e gestões de cunho estratégicas do Programa;

ii) Uma Subcoordenação de Planejamento, Compras e Gestão Financeira – com a seguinte composição: 01 responsável pela Subcoordenação; 02 pessoas, atuando uma  na área  ambiental e no planejamento e técnica e outra na área administrativa, financeira e de aquisições, que tratará da execução dos recursos do Programa, desde a definição da melhor estratégia de execução/uso dos recursos (elaboração dos Planos de Aquisições, Financeiro, Operativo Anual e de Projeção de Desembolsos), até a operacionalização dos aspectos administrativos, técnicos, jurídicos e operativos necessários à execução, incluindo compras (cumprimento das Políticas de Aquisição do Banco) e a gestão financeira dos recursos junto ao Banco (plano financeiro, solicitação de desembolsos, prestações de contas, resposta as auditorias etc.);

iii) uma Subcoordenação de Monitoramento e Avaliação – um responsável por acompanhar o planejamento geral, incluindo a execução físico-financeira e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas. Está Coordenação será responsável pela elaboração de relatórios de gestão que sejam requeridos e atualização das Matrizes de Resultados e Riscos do Programa.

3.7. A UCP deverá contar, ainda, com o apoio da Comissão de Licitações, para realizar todos os processos de seleção e contratação de consultorias, de aquisição de bens e serviços comuns e, em especial, da contratação de obras, realizados com recursos do financiamento.

3.8. A UCP poderá contar também com o apóio de consultoria individual ou de uma firma de consultoria para apoiar o monitoramento e supervisão de obras, com o objetivo de prestar apoio técnico-operativo e nos temas afetos a cada um dos componentes/temas abrangidos. Recomenda-se que caso essa consultoria seja contratada a mesma deva ser prestadas por profissional com conhecimento e experiência em execução de projetos financiados com recursos de organismos internacionais, com amplo conhecimento de projetos de infraestrutura e que tenha conhecimento prévio das políticas de aquisições do BID.

3.9. Para a execução das ações relacionadas à comunicação social do Programa, a UCP deve contar com o apoio da Assessoria  de Comunicação a da Presidência da CELESC-D que tem por missão levar a informação ao cidadão, de forma completa, transparente. Recomenda-se ainda, que funcionários designados para a composição da UCP tenham dedicação exclusiva ao Programa.

3.10. As principais responsabilidades da UCP serão:

- ser o interlocutor da CELESC-D junto ao Banco, para assuntos de execução do Programa;

- planejar a execução do Programa, com base nos marcos estabelecidos no contrato de empréstimo a ser  firmado com o BID;

- promover e coordenar, em colaboração com os demais áreas da Empresa,  envolvidos/participantes, as ações necessárias à execução do Programa;

- elaborar, atualizar e apresentar ao BID o Plano Operacional Anual – POA;

- elaborar, atualizar e apresentar ao BID para divulgação/publicação, o Plano de Aquisições - PA;

- gerenciar a elaboração dos estudos e projetos pertinentes ao Programa;

- coordenar a execução físico-financeira do Programa;

- gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas;

- gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes na programação financeira durante sua execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas;

- elaborar termos de referência, editais e demais documentos necessários aos processos de aquisição e contratação do Programa;

- realizar os processos de aquisição e contratação por meio da Comissão de Licitação;

- gerenciar, em coordenação com as demais áreas da Empresa, os contratos e a execução das obras e serviços;

- Fiscalizar, em coordenação com as demais áreas da Empresa, a execução das obras e serviços;

- apresentar ao BID, os planos de investimento, solicitações de desembolso e as prestações de contas/justificativa de gastos, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco;

- elaborar e apresentar ao BID os Relatórios de Progresso e demais relatórios requeridos nas cláusulas do Contrato de Empréstimo, de acordo com o monitoramento das atividades relacionadas;

- manter registros das operações do Programa, separados por fontes de recursos;

- manter arquivos completos, disponíveis e organizados;

- outras atividades que a gestão da Empresa ou o BID possam solicitar.

Estrutura Proposta para a UCP

- EXPERIÊNCIAS NA GESTÃO DE PROJETOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS

3.11. A CELESC-D não possui experiência na execução de recursos desta natureza, financiamento de organismo de credito internacional. Por tal razão, recomenda-se a realização, tão logo seja composta a UCP e designada sua equipe, capacitação sobre as normas e procedimentos do Banco, em especial de Compras e Gestão Financeira.

# IV. 	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

- CONCEITOS

4.1. Por Capacidade Institucional - CI deve-se entender a disponibilidade, por parte de um Organismo Executor – OE, de recursos humanos, materiais e equipamentos, em termos de planejamento, organização, orientação e controle, de tal forma a permitir a execução adequada de um projeto ou programa, bem como a gestão eficaz e eficiente dos referidos recursos, em conformidade com os termos acordados com o Banco.

4.2. Para facilitar a avaliação ou o desenho da capacidade institucional, o Banco desenvolveu metodologia, pela qual se analisa a disponibilidade de recursos humanos, materiais e de sistemas de informação, agrupados nas seguintes áreas:

4.2.1.	Capacidade de Programação e Organização: representam a habilidade para desenvolver processos de Programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações. Em termos gerais, o Banco espera que os OE criem sistemáticas e metodologias apropriadas para o planejamento e programação das ações previstas e organização administrativa para a gestão dessas ações, sob sua responsabilidade.

4.2.2.	Capacidade de Execução das Atividades Programadas: representa a habilidade para alcançar os resultados programados. Em termos gerais, o Banco espera que os OE disponham de métodos de administração apropriados para a execução, incluindo as seguintes funções: a) Administração de Pessoal; b) Administração de Bens e Serviços; e, c) Administração Financeira.

4.2.3.	Capacidade de Controle: esta capacidade se manifesta de forma interna e externa. No primeiro caso, o OE inclui no contexto da organização de suas atividades uma Sistemática de Controle Interno e, no segundo caso, em cumprimento do Contrato de Empréstimo, o OE submete suas Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por Empresa de Auditoria Independente ou uma Instituição Superior de Auditoria.

- CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

4.3. As atividades de coordenação do planejamento e da gestão da CELESC-D são realizadas de forma coordenada pelas Diretorias de Planejamento e Controle Interno, responsável por planejar, as atividades de desenvolvimento empresarial, analisar os resultados da companhia e das subsidiárias comparativamente com o Contrato de Gestão e respectivos orçamentos e de  Finanças e Relações com Investidores, responsável por planejar, superintender e administrar as atividades econômicas e financeiras da Companhia e suas Subsidiárias e Controladas, dirigir e coordenar as atividades de captação de recursos e controladoria, bem como ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da companhia, representando a companhia perante o mercado, investidores e Comissão de Valores Mobiliários.

4.4. As duas Diretorias são as principais fornecedoras de insumos para a elaboração do Planejamento Estratégico da Companhia. As mesmas são suportadas pelos sistemas PODI e PQO – Sistema de planejamento quinquenal de obras da distribuição e o SAP – Sistema Administrativo Financeiro (módulos: MM, PM, PS, QM, RH, FI, CO) que permite gerar: relatórios administrativos, financeiros, dos processos de compras. Permite, ainda, realizar prestações de contas, gerenciar todas as etapas das dos processos licitatórios-compras e pagamentos.

4.5. A CELESC-D possui um sistema de programação, organização e planejamento estruturado e consolidado, normatizado por meio do Estatuto Social, manuais organizacionais, normas e resoluções emitidas pela Presidência e Diretorias. Para o planejamento e programação das ações do Programa, da mesma forma que as demais instancias que compõem a estrutura da CELESC-D, a UCP deverá seguir essa mesma normatização e diretrizes.

4.6. Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Inexistência da UCP (formalizada) e de designação de seu pessoal para execução das ações do Programa. | Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no Projeto/ atraso na execução. Deficiência no controle e verificação de resultados, visão global e rede de precedência das ações do Programa; Possibilidade de descasamento entre as reais necessidades orçamentárias do Programa. | - Instalar a UCP contemplando a estrutura proposta e designar seus integrantes. - Elaborar ato jurídico que formalize e estabeleça as vinculações, subordinação, estru-tura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da equipe, em especial as de planejamento, entre a UCP e a estrutura da CELESC - D. - Verificar a possibilidade de utilização e/ou adequação dos sistemas informatizados existe-ntes para realizar os registros das informações e apoiar a execução do Programa. |
| Não existem procedimentos formais para o controle e monitoramento da execução do POA e PA do Programa. | Deficiência na execução e disseminação /institucionalização de conhecimentos necessários à execução do Programa. | - Elaborar um Regulamento Operativo do Programa que descreva, em detalhes, a responsabilidade de cada instancia envolvida, as normas e os processos e fluxos de trabalho para a execução das ações, assim como apresentar os modelos /formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |

- CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

4.7. Sistema de Administração de Pessoal - As funções de administração e desenvolvimento de pessoal estão a cargo da Diretoria de Gestão Corporativa, mais especificamente, por seu Departamento de Gestão de Pessoa, responsável pelos processos e sistemas de gestão organizacional e política de recursos humanos.

4.8. Para gestão dos RH utiliza o Sistema SAP, modulo RH.

4.9. Possui uma equipe com capacidade comprovada e experiência na gestão de RH.

4.10. Sistema de Administração de Bens e Serviços – A Diretoria de Gestão Corporativa também é responsável pelas atividades de suprimentos, infraestrutura, logística administrativa e gerir os processos e sistemas de gestão organizacional. Em sua estrutura possui uma Comissão de Licitações, a qual será responsável pelas licitações-compras do Programa.

4.11. A Comissão utiliza o Sistema SAP para gestão dos processos e o Licitações-e do Banco do Brasil para realização de processos via Pregão Eletrônico.

4.12. Para a realização dos processos no âmbito do Programa (revisão da especificação e orçamento, publicação, acompanhamento, avaliação das propostas, contratação, controle dos contratos e documentação dos processos), é necessária que no instrumento jurídico de criação da UCP deve estar clara a necessidade de cumprimento das políticas do Banco por parte da Comissão de Licitações,

4.13. Sistema de Administração Financeira - O Sistema de Administração Financeira da CELESC D é operado pela Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, responsável, entre outras, por realizar a gestão dos recursos financeiros, assim como responsabilizar-se pelo provimento, controle e administração dos recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos do Planejamento Estratégico da Companhia. A UCP deverá ter total integração e coordenação com esta Diretoria para garantia da disponibilização dos recursos para a execução das ações do Programa a tempo e a hora.

4.14. A No âmbito do Programa a DEF será responsável pela internalização, disponibilização e controle dos recursos necessários à execução das ações previstas.

4.15. Para cumprir com a gestão financeira e auditoria dos recursos a UCP deverá manter os registros contábeis-financeiros que ficarão à disposição dos auditores externos (Empresa de Auditoria Independente) e do BID, para suas inspeções e fiscalizações que sejam necessárias. Será a responsável, ainda, pela elaboração dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, através de apresentação das demonstrações financeiras do Programa.

4.16. Os Sistemas utilizados, como já mencionados, são o PODI e PQO – Sistema de planejamento quinquenal de obras da distribuição e o SAP – Sistema Administrativo Financeiro (módulos: MM, PM, PS, QM, RH, FI, CO) que permite gerar: relatórios administrativos, financeiros, dos processos de compras. Permite, ainda, realizar prestações de contas, gerenciar todas as etapas das dos processos licitatórios-compras e pagamentos.

4.17. Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não está formalizada a estrutura e suas responsabilidades para a execução das ações do Programa. | Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/ atraso na execução, decorrentes da falta de priorização das demandas da UCP, por parte das áreas meio/ operacionais/ de suporte que apoiarão a execução do Programa. | - Criar a UCP contemplando a estrutura proposta e designar seu pessoal. Neste ato contemplar a formalização e estabelecimento das vinculações, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da equipe, incluindo as da Comis-são de Licitações. |
| Não existem procedimentos formais para o controle e monitoramento da execução do POA e PA do Programa. |  | Elaborar um Regulamento Operativo do Programa que descreva, em detalhes, a responsabilidade de cada instancia envolvida, as normas e os processos e fluxos de trabalho para a execução das ações, assim como apresentar os modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |
| Inexistência de pessoal na CELESC-D com conhecimento das políticas, normas e procedimentos do BID. | Atrasos na execução. Dificuldade para identificar responsabilidades nas diferentes fases e etapas dos processos do BID por desconhecimento das mesmas. Possibilidade de distorções e inadequações nos registros financeiros e operativos sobre os serviços contratados. Perda da memória e continuidade das ações e descumprimento dos prazos estabelecidos. | - Designar pessoal, com dedicação exclusiva, para execução das ações do Programa. - Elaborar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. - Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos docu-mentos e processos do Programa. |
| Os sistemas informatizados existentes não geram todos os controles, registros e relatórios requeridos pelo Banco. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | - Verificar a possibilidade de utilização e/ou adequação dos sistemas informatizados existentes para realizar os registros das informações e apoiar a execução do Programa. |

- CAPACIDADE DE CONTROLE

4.18. Controle Interno – Cabe a Diretoria de Planejamento e Controle Interno, planejar, as atividades de desenvolvimento empresarial, analisar os resultados da companhia e das subsidiárias comparativamente com o Contrato de Gestão e respectivos orçamentos, elaborar relatórios analíticos para o Diretor Presidente e o Conselho de Administração bem como coordenar as atividades de Controle Interno.

4.19. Possui um Código de Ética fundamentado nos valores da Empresa, que orienta o comportamento pessoal e profissional nos relacionamentos da CELESC-D com seus acionistas, clientes, empregados, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, governos, comunidade e sociedade.

4.20. Controle Externo - O Controle Externo é exercido por Empresa de Auditoria Independente, contratada via processo licitatório, anualmente. O Tribunais de Contas do Estado e da União (TCE/SC e TCU), também, podem realizar auditorias a CELESC-D, uma vez que sua atuação é estendida e estabelecida constitucionalmente, a todos os níveis da Administração Pública.

4.21. Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não estão implementadas nos sistemas de TI trilhas de auditoria. | Descompasso e desatualização com relação aos métodos/práticas de auditoria, reconhecidas internacionalmente. | - Implantação de um Sistema Informatizado para o registro e gestão das auditorias e revisões. - Implantação integral de política de segurança da informação e trilhas de auditoria. - Definir procedimentos e estimular a prática de auto-avaliação, por parte da alta direção e do pessoal que realiza as atividades opera-tivas dos órgãos/entidades /unidades que compõem o Sistema de Controle Interno. |
| A Auditoria externa realizada possui TDR especifico para atender o Banco. | Descumprimento das Cláusulas contratuais – “apresentação de demonstrações financeiras, devidamente auditadas com o parecer da entidade de auditoria reconhecida e acordada com o Banco”. | - Contratar Auditoria Externa especifica para o Programa, conforme as exigências do BID. |

# V. 	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A.	CAPACIDADE INSTITUCIONAL

5.1. Após a realização da referida Avaliação, utilizando a Metodologia do Sistema SECI, no âmbito da CELESC-D, a Matriz de Resultados (Anexo 2) mostra, conforme quadro abaixo, os seguintes resultados: i) a CELESC-D, possui equipe qualificada de funcionários, o que a qualifica com uma CI Satisfatória (SD) para gestão das ações que serão realizadas no âmbito do Programa, necessitando de fortalecimento no que tange aos conhecimentos a respeito das políticas, normas e procedimentos do BID; ii) quanto ao risco possui um nível de Risco Institucional Baixo (RB) para a operação.

Quadro 1

Resultado/Qualificação SECI (Diagnóstico da Capacidade Institucional – CI)

| SISTEMA | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) |  | RISCO (RA, RS, RM, RB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualificação |  |  |  | IR % |  | Ponderação |  |  |  |  |  |
| CPO | 100,00% |  |  |  | 25% |  | 25% |  | SD |  | RB |  |
| CE | 95,08% |  |  |  | 45% |  | 42,72% |  | SD |  | RB |  |
| CC | 88,71% |  |  |  | 30% |  | 26,61% |  | SD |  | RB |  |
| RESULTADO FINAL |  |  |  |  |  |  | 94,40% |  | SD |  | RB |  |
| CAPACIDADE |  |  | SISTEMA |  |  | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |
|  |  |  |  |  |  | Qualificação |  | IR % |  | Ponderação |  |  |
| CPO |  |  | SPA |  |  | 100,00% |  | 50% |  | 50,00% | SD | RB |
|  |  |  | SOA |  |  | 100,00% |  | 50% |  | 50,00% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100,00% | SD | RB |
| CE |  |  | SAP |  |  | 93,75% |  | 30% |  | 28,13% | SD | RB |
|  |  |  | SABS |  |  | 96,88% |  | 30% |  | 29,06% | SD | RB |
|  |  |  | SAF |  |  | 94,74% |  | 40% |  | 37,89% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 95,08% | SD | RB |
| CC |  |  | SCI |  |  | 91,67% |  | 80% |  | 73,33% | SD | RB |
|  |  |  | SCE |  |  | 76,92% |  | 20% |  | 15,38% | MD | RM |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 88,71% | SD | RB |
| Conceitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade: |  | CPO |  | Capacidade de Programação e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE |  | Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CC |  | Capacidade de Controle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas: |  | SPA |  | Sistema de Planejamento e Programação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOA |  | Sistema de Organização e Administração |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAP |  | Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SABS |  | Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAF |  | Sistema de Administração Financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCI |  | Sistema de Controle Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCE |  | Sistema de Controle Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolv.: |  | ND |  | Não Existe (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ID |  | Incipiente (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MD |  | Mediano (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SD |  | Satisfatório (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco: |  | RA |  | Alto (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RS |  | Substancial (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM |  | Médio (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RB |  | Baixo (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.	REVISÕES POR PARTE DO BANCO

5.2. Desembolsos – Considerando o resultado da Avaliação recomenda-se a aplicação da modalidade de revisão “ex-post” dos documentos de suporte aos desembolsos.

5.3. Aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias - De acordo com suas políticas de aquisição, o Banco estabelece montantes mínimos a partir dos quais se deverá adotar, obrigatoriamente, o procedimento de Licitação Pública Internacional (LPI) para as aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias, quando financiados com recursos do BID. Quanto aos demais processos, recomenda-se a revisão “ex-ante” dos considerados prioritários e de maior relevância técnica, independente de seu valor, indicados no Plano de Aquisições resultante da Missão de Análise. Após esta fase, recomenda-se a aplicação do método de revisão “ex-post”, mediante aplicação de uma nova análise da CI e anuência do Banco.

C.	PLANO DE SUPERVISÃO PROPOSTO

| ATIVIDADE DE SUPERVISÃO | PLANO DE SUPERVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATUREZA E ALCANCE | QUANDO | RESPONSÁVEL |  |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| OPERACIONAIS | Revisão do avanço físico das ações/atividades previstas nos componentes versus Desembolsos, por meio do Relatório de Progresso. | Semestral | Especialistas Seto-rial e Financeiro | UCP/CELESC-D |
|  | Revisão da Projeção de Desembolsos. | Semestral | Especialista Setorial | UCP/CELESC-D |
| AQUISIÇÕES | Revisão Ex-ante dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços e Contratação de Obras e Seleção e contratação de Consultorias. | Durante a execução e conforme indicado no PA. | Especialistas Seto-rial e de Aquisições | UCP/CELESC-D |
|  | Revisão dos processos acima dos limites para LPI estabelecidos para o Brasil e dos de Contratação Direta | Todo período de execução do Programa | Especialistas Seto-rial e de Aquisições | UCP/CELESC-D |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setori-al e Equipe Fidu-ciária | UCP/CELESC-D |
| FINANCEIRA | Revisão ex-post de desembolsos e das aquisições. | Anual | Equipe Fiduciaria | UCP/CELESC-D |
|  | Auditoria Anual. | Anual | Equipe Fiduciaria | UCP/CELESC-D |
|  | Revisão das solicitações de desembolsos e informes anexos. | Periódica | Equipe Fiduciaria | UCP/CELESC-D |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setori-al e Equipe Fiduciária | UCP/SEDE |
| ELEGIBILIDADE E CUMPRIMIENTO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS | Previsão Orçamentária necessária à execução das ações. | Anual | Especialista Setori-al e Equipe Fiduciária | UCP/CELESC-D |
|  | Apresentação das Demonstrações Financeiras auditadas. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UCP/CELESC-D |
|  | Condições Prévias ao primeiro desembolso. | Em até 180 dias da data de assinatura do Contrato | Especialista Setori-al e Equipe Fiduciária | UCP/CELESC-D |

# 12. 	PLANO DE FORTALECIMENTO

| ÍTEM | O QUE ? |  |  | PRODUTO | QUEM ? | COMO ? ATIVIDADES | QUANDO ? | CUSTO ESTIMADO (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instituir, formalmente, a UCP do Programa. |  |  | Instrumento jurídico de Criação da UCP, publicado e divulgação do nome de todos os que compõem o Modelo de Execução proposto. | CELESC-D | 1. Validar junto aos dirigentes do Programa, o Modelo de Execução proposto. 2. Definir a vinculação, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da Equipe – UCP e estabelecer as competências das demais áreas operacionais da CELESC-D, em especial da Comissão de Licitações, que compõem o modelo de execução proposto. 3. Publicar Ato. 4. Divulgar a publicação e conteúdo da mesma a todos do Modelo de execução. 5. Formalizar a designação da Equipe, incluindo das demais áreas técnicas envolvidas, como a CL. | Imediata | Nenhum |
| 02 | Instrumento para suporte ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa. |  |  | Regulamento Operativo do Programa (de procedimentos/processos de trabalho/metodologia específicos para a coordenação, gestão e execução do Programa), disponibilizado. | CELESC-D Por meio de sua UCP | 1. Definir e manualizar os procedimen-tos/processos de trabalho/metodologia, em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo, assim como as interações processuais da UCP e demais áreas envolvidas na execução; 2. Elaborar e estabelecer os formatos de documentos e modelos necessários e específicos ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa; 3. Divulgar, capacitar e disponibilizar o manual de procedimentos/processos de trabalho/metodologia a todos os envolvidos na execução. | 03 meses a contar da data de assinatura do Contrato | XXX |
| ÍTEM |  | O QUE ? | PRODUTO |  | QUEM ? | COMO ? ATIVIDADES | QUANDO ? | CUSTO ESTIMADO (US$) |
| 03 |  | Sistema para gestão, registro, controle e emissão de relatórios das atividades e recursos do Programa. | Sistema de Gestão implantado e gerando relatórios requeridos pelo Banco. |  | CELESC-D Por meio de sua UCP | 1. Analisar as normas, procedimentos e formato dos relatórios exigidos pelo BID e verificar a aderência às funcionalidades existentes nos Sistemas existentes; 2. Realizar as adequações necessárias; 3. Disponibilizar o Sistema a todos os envolvidos na execução; 4. Capacitar os usuários. | 06 meses a contar da data de assinatura do Contrato. | XXXXX |
| 04 |  | Capacitação da Equipe | Evento de Capacitação para a coordenação, gestão e execução do Programa, realizado. |  | BID | 1. Realizar capacitação para todos os envolvidos no Modelo de Execução sobre as normas, procedimentos e politicas do Banco – Aquisições e Gestão financeira. | Missão de Arranque. |  |

ANEXO 1

ORGANOGRAMA DA CELESC- D

ANEXO 2