Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Brasil

Programa de Revitalización del Centro Histórico del Municipio de São Luis

(BR-L1117)

- Plan de Monitoreo y Evaluación

Índice

Plan de Seguimiento y Evaluación

- Introducción

- Seguimiento

  - Indicadores

  - Recopilación de datos e instrumentos

  - Presentación de informes

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

  - Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Principales indicadores de efectos directos

  - Información de los resultados

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

# Introducción

- El objetivo del programa contribuir al desarrollo sostenible del Centro Histórico de São Luis, mediante la implementación de proyectos estratégicos que activen los procesos de revitalización urbana, cultural, socio-económica y habitacional, y mediante el fortalecimiento de la gestión municipal.  Se espera obtener este resultado mediante (i) el financiamiento de actividades orientadas a acelerar los procesos de revitalización urbana y la mejoría de la dinámica económica y cultural, (ii) la contratación de una firma consultora para llevar a cabo un diagnóstico y el desarrollo de estrategias de intervención para atender diversas problemáticas habitacionales, y (iii) de acciones para el fortalecimiento de la gestión del municipio.

- El impacto y los resultados del programa serán evaluados mediante la contratación de una firma especializada que complementará la línea de base y realizará dos evaluaciones — una intermedia y otra final. Se hará también una análisis económica ex post al final del programa utilizando los proyectos estratégicos constantes do Programa de Revitalización (revitalización da estructura urbana, económica y social).

- Además se hará la verificación del cumplimiento de todos los indicadores de la Matriz de Resultados. El presupuesto para el monitoreo y evaluación del programa es de US$274,055 mil.  Este costo cubre tanto las actividades de monitoreo como la evaluación de impacto.

- Seguimiento: Con relación específicamente al seguimiento de las actividades a lo largo de la ejecución, esta estará bajo la responsabilidad directa de la Unidad de Gestión del Programa (UGP), compuesta de funcionarios de planta de la municipalidad – que incluye un equipo básico conformado por el coordinador general del programa, un director técnico, una secretaria y asesores de coordinación, para atender cada uno de los siguientes aspectos: (i) urbanismo; (ii) ingeniería; (iii) temas social-ambientales; (iv) desarrollo institucional; y (v) asuntos administrativo-financieros, además el equipo básico tendrá dos asesores, uno para temas jurídicos y otro para procesos licitatorios. El personal indicado deberá pertenecer a los cuadros técnicos de la PMSL y tener dedicación exclusiva al programa. Adicionalmente, la UGP contará con el soporte de consultores individuales para reforzar su capacidad y atender a aspectos administrativos financieros y contables, ingeniería, arquitectura y socio-ambientales, entre otras.

- La UGP será responsable de coordinar y ejecutar las diferentes acciones e intervenciones, así como promover la comunicación e integración entre las instancias involucradas en el programa, y actuará como principal interlocutor de la PMSL ante el Banco. También será responsable por el manejo financiero y contable de la operación. Las principales funciones de la UGP incluyen: (i) planeamiento de las inversiones del programa y coordinación presupuestaria con las secretarías correspondientes; (ii) evaluación de los proyectos ejecutivos de las obras del programa; (iii) desarrollo de los sistemas gerenciales y contables necesarios para el acompañamiento físico-financiero del programa; (iv) control físico-financiero y elaboración de los respectivos informes de avance; (v) preparación y acompañamiento de los procesos de licitación de las obras, compras de bienes y servicios; (vi) coordinación y supervisión del plan de expropiaciones necesarias; (vii) acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras; (viii) coordinación y supervisión de los aspectos sociales y ambientales; (ix) control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y prestación de cuentas; (x) atender y coordinar el cumplimento de cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo; (xi) monitoreo y evaluación de los resultados y de las metas e indicadores del Matriz de Resultados; (xii) elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA); (xiii) preparación de los términos de referencia para las contrataciones de consultores individuales y firmas consultoras; (xiv) elaboración de toda la documentación técnica y administrativa pertinente a los procesos de licitación y contratación; y (xv) preparar otros informes requeridos por el Banco.

- La UGP contará con un sistema gerencial y de control financiero-contable totalmente informatizado, compatible con los sistemas del Banco, el cual le permitirá dar seguimiento a las distintas actividades de seguimiento y monitoreo del programa.

- Evaluación: Con relación a la evaluación de resultados o del impacto del programa, el método utilizado es la evaluación reflexiva.  Para esto, se prevé la realización de una evaluación ex post midiendo el impacto de las acciones del programa sobre la valorización de los inmuebles del Centro Histórico de São Luiz. Ya se dispone de la línea de base y la medición del impacto se hará al final del programa

- El programa contempla también una evaluación económica ex post. La evaluación medirá los beneficios e costos del proyecto, comparando los resultados obtenidos con las proyecciones realizado en 2007 durante la preparación del programa.

- A continuación se presenta las características del sistema de seguimiento y  monitoreo y a la metodología y recursos destinados a la evaluación de resultados del programa.

# Seguimiento

#### Indicadores

  - La ciudad de São Luís se encuentra en proceso de contratación a un diagnóstico técnico y urbanístico para  la zona central de la ciudad. El diagnóstico permitirá, a partir de un estudio de campo: (i) actualizar informaciones, con el análisis de los datos, mapas, imágenes, entre otras informaciones de importancia para el área de estudio; (ii) determinar el nivel de intervención desarrollo urbano actual de las propiedades del Centro Histórico. Los datos recogidos se incorporarán al Sistema de Información Urbana (SIURB), que permitirá actualizar los datos de la línea de base y el seguimiento de los indicadores propuestos para el Programa.

  - Los indicadores a los que se dará seguimiento y que se consignarán en el Informe de seguimiento del proyecto son presentados en Cuadro 1 y incluyen los indicadores de productos (bienes y servicios) y, los indicadores de efectos directos (efectos directos logrado por los productos).

  - Se pidió que hasta que hasta el inicio  de ejecución del préstamo el municipio presente la información más reciente de la línea de base para los indicadores: (i) el aumento en el número de empresas ubicadas en el Centro Histórico, y (ii) el aumento en el número de visitantes anuales a los centros culturales ubicados en el centro histórico.

Cuadro 1: Indicadores de seguimiento (resultados)

| Indicadores de Resultado | Línea de Base | Meta | Frecuencia de medición | Fuente y medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento en el número de empresas ubicadas en el Centro Histórico. | 60 (2007) | 75 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMFAZ / Registro de Contribuyentes de la Ciudad de San Luis. |
| Aumento en el número de visitantes anuales a los centros culturales ubicados en el centro histórico. | 35.000 (2007) | 50.000 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SETUR Plan de Marketing de Turismo de San Luis. |

Cuadro 2: Indicadores de seguimiento (productos)

| Indicadores de Productos | Línea de Base | Meta | Frecuencia de Medición | Fuente y medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I |  |  |  |  |
| Parque do Bom Menino reconstruído y habilitado. | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| Trecho de la Ave. Magalhaes de Almeida construido. | 0 | 450 metros | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| Restauración del Mercado Central | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| Drenaje del Canal del Portinho | 0 | 3500 metros | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| Obra de Restauración de Prédio à Rua do Egito para funcionamiento del cine teatro municipal Roxy con capacidad para 75.000 personas/año | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la FUMPH |
| Centro de Referencia de Azulejos terminada y recibiendo a 10.000 visitantes anuales. | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la FUMPH |
| 2 obras de rehabilitación urbana construidas y funcionando*. | 0 | 2 | 2 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| 2 obras de desarrollo económico construidas y funcionando*. | 0 | 2 | 2 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| 2 obras de revitalización cultural construidas y funcionando*. | 0 | 2 | 2 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SMOSP |
| Componente II |  |  |  |  |
| Productos Informe Diagnóstico y Estrategia de Intervención para los Inmuebles Públicos elaborado | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMURH |
| Informe Diagnóstico y Estrategia de Intervención para los Inmuebles Privados elaborado | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMURH |
| Proyecto piloto a nivel ejecutivo para inmuebles públicos elaborado | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMURH |
| Proyecto piloto a nivel ejecutivo para inmuebles privados elaborado | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMURH |
| Componente III |  |  |  |  |
| Software de geo-referenciamiento implantado en la SEMMAM y | 0 | 1 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMMAM |
| 2.000 procesos de licenciamiento ambiental realizados hasta el final del programa | 0 | 2000 | 1 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la SEMMAM |
| 120 personas capacitadas | 0 | 120 personas capacitadas | 3 | Fuente: UGP. Informes semestrales de progreso que incluirán información de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE) |

#### Recopilación de datos e instrumentos

  - Las fuentes de información: Las fuentes de información del sistema de monitoreo son:

- (i) 	levantamiento de información realizado por la UGP y

- (ii) 	informaciones suministradas por las distintas secretarias municipales encargadas de la contratación y/o operación de los servicios y obras de su competencia específica.

  - Estas informaciones serán recompiladas por la UCP, con la periodicidad correspondiente,  de las Secretaría Municipal de Tierras, Urbanismo y Habitación (SEMURH); de Medio Ambiente (SEMMAM); de Obras y Servicios Públicos (SMOSP); de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico (SCTDE); de Turismo (SETUR); y de las fundaciones municipales de Cultura (FUMC) y de Patrimonio Histórico, de acuerdo con los cronogramas de complementación de cada acción u obra.

  - Ya que todo el control financiero del programa se centraliza en la UGP, se espera un pronto acceso a los datos necesarios al monitoreo, en tiempo oportuno.

#### Presentación de informes

  - Para garantizar un efectivo monitoreo de las acciones a lo largo de la ejecución, a Unidad Coordinadora del Programa (UGP) implementará un Sistema Gerencial y de control financiero-contable compatible con los sistemas del Banco. Esto significa que con la periodicidad requerida por los sistemas del Banco (semestralmente, en la mayor parte de los casos), la información sobre la ejecución y sobre los resultados alcanzados estarán disponibles en el Sistema en tiempo real.

  - La UGP incluirá en el informe de evaluación final (que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en el Matriz de Resultados del programa; (iii) el grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en el RAA y las licencias respectivas; (iv) el grado de cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; (v) una síntesis de impactos socio-ambientales más relevantes; (vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales; y (vii) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa.

  - Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la PMR. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UCP y financiadas con recursos del préstamo.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - El Plan de Seguimiento es de entera responsabilidad de la UGP de la Municipalidad.  Sus atribuciones incluyen la presentación de informes sobre los resultados del programa y asimismo todas las informaciones de ejecución física y financiera del programa.  La UGP se coordinará con las unidades técnicas de la municipalidad para exigir los datos de ejecución.  La UGP también contratará firma especializada que complementará la línea de base y realizará dos evaluaciones — una intermedia y otra final.

2.7 	El equipo de proyecto del BID estará en comunicación directa con el ejecutor para le acompañamiento del plan, tarea facilitada por el hecho de que el Sistema Gerencial del programa es basado en la internet (web-based), lo que permite su fácil acceso por parte del Banco. La contratación de este sistema gerencial y de control financiero-contable que es condición previa para el primer desembolso del programa.

2.9 	Presupuesto: El presupuesto asignado para el seguimiento y evaluación del programa (US$ 274,055mil) cubre la contratación del sistema gerencial y de una firma que se encargará de la recolección, tratamiento, sistematización de los datos generados por los departamentos del municipio y la realización de las encuestas específicas a realizarse (especialmente la de valorización inmobiliaria) para verificar el impacto del programa (ver sección sobre evaluación, abajo).

Cuadro 3
Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/ Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Respon-sable | Costo (moneda) | Financia-miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Contratación del Sistema de Monitoreo y puesta en operación | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | US$70,000 | BID |
| 2. Contratación de firma especializada en Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | US$100,000 | BID |
| 3. Realización de la Evaluación de medio término (*) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$ 170,000 |  |

(*) 	La evaluación final será contratada en la etapa final del programa, junto con la evaluación económica ex post (ver presupuesto de evaluación).

# Evaluación

#### Principales preguntas de evaluación

  - La principal pregunta de la evaluación se referente al impacto de las acciones del programa sobre el área central de São Luis. Para esto, se decidió utilizar como medida más global del impacto de las intervenciones el cambio en el valor de los inmuebles en esta región. Así, la pregunta básica de la evaluación de impacto es:

##### las transformaciones generadas por las intervenciones del programa han incrementado el valor de la propiedad inmobiliaria en su área de influencia directa?

  - La pregunta será contestada mediante la medición el principal indicador de resultado del programa: la valorización de los inmuebles, resultante del proceso de revitalización.

  - Evaluación Económica ex ante: La evaluación económica ex-ante se basó en el análisis de los benefícios esperados em términos de la valorizacón inmobiliária (plus valia) que sería generada a partir de las intervenciones en el centro histórico – las cuales incluyen la remodelación de plazas y parques del área.  Esto hizo posible cuantificar los beneficios economicos y se estableció su impacto en un periodo de 20 (veinte) años.

  - El analisis también consideró la relación de custo-eficiencia de las intervenciones en el Parque do Bom Menino y de la Av. Magalhães de Almeida, cuyo resultado fue positivo (ver anexo Analisis Económico)

  - La evaluacion economica ex ante mostró que el programa económicamente viable. El valor presente neto fue de aproximadamente R$6,6 millones de dólares y la relación costo/beneficio es 1.13. La expansión de la inversión en 19%, resultó en un valor presente liquido – VPL igual a cero y beneficio/costo de 1,00. Una valorizacion imobiliaria de 18% implicara en un VPL de R$4,8 millones y una relación costo/beneficio de 1.10.

  - Evaluación Económica ex post: Para la comprobación de los impactos económicos del program, se planea realizar una exalución ex post.  La metodología a emplearse es esencialmente similar a la evaluación ex ante, o sea, se comprobarán los impactos sobre la valorización inmobiliaria mediante una investigación de las transacciones efectivamente realizadas en el área de centro historico.  Serán comparados inmuebles de tamaño, ubicación y calidad similar a los que fueron valorados en la situación sin proyecto (línea de base).  La investigación  y los mismos indicadores utilizados en la evaluación ex ante.  El presupuesto del programa cubre la realización de esta evaluación, estimada en US$ 40.000.

#### Metodología de Evaluación

  - La evaluación utiliza la metodología reflexiva.  Las razones técnicas para la selección de esta metodología (y no una experimental) son que: (1) es muy difícil encontrar un área urbana con las características similares y comparables a la del Centro Histórico de São Luiz en el mismo estado que pueda servir como área de control.  Como el programa es municipal, por razones prácticas no se podría realizar el trabajo de comparación con una otra ciudad que fuera capital del estado como São Luiz; y (2) asimismo, la metodología reflexiva es ampliamente utilizada en intervenciones de esta naturales y sirve como un elemento de retroalimentación para todo el proceso de intervención urbana.

  - Ya se dispone de una encuesta sobre valores inmobiliarios en el Centro Histórico de la ciudad, realizada en 2007 y que será actualizada al inicio del programa. La metodología a utilizarse en la evaluación final implica en la recolección de datos sobre transacciones efectivamente realizadas en el área central. Como las informaciones se refieren a viviendas con varios tipos de calidad de construcción y mantenimiento, se hará un emparejamiento de los datos sobre inmuebles equivalentes para una comparación más apurada.  Evidentemente se requiere una muestra de tamaño suficiente para permitir encontrarse pares comparables de inmuebles de la misma calidad. Este tamaño de muestra será determinado en la etapa de diseño de la investigación final.

  - Los resultados de la comparación de los pares de inmuebles (o categorías) serán normalizados y se extraerá los montos correspondientes a la valorización por cada tipo de inmueble.  Se buscará como medida de impacto, una valorización promedia encontrada mediante esta metodología.

#### Principales indicadores de efectos directos

  - El indicador básico de impacto del programa es la valorización inmobiliaria.  La utilización de este indicador se justifica por ser este un indicador de mercado, que incorpora una serie de factores implícitos que son responsables por la el cambio de valor de las propiedades en un determinada área.  Es un señalizador de las tendencias positivas o negativas de la dinámica económica y social en un determinado barrio.  Así este indicador se ajusta a la naturaleza multisectorial de este programa, midiendo el impacto combinado de sus intervenciones.  Se espera una valorización promedio de 20% de los inmubles en el CHSL como resultado del programa.

Cuadro 5: Indicador de Impacto

| Indicador | Fórmula | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Valorización de la propiedad inmobiliaria en el centro histórico. | Línea de base (R$649 m²) x 1.20 (20% de aumento sobre el año de base) | Final del proyecto | Fuente: Informe de evaluación contratado por la UGP. La base serán datos colectados en inmobiliarias del área sobre operaciones de compra venta efectivamente realizadas. |

#### Información de los resultados/diseminación

  - Para la realización de la evaluación de impacto, se contratará una firma especializada que preparará una encuesta sobre los valores inmobiliarios en el CHSL y la aplicará al final del período esperado para las intervenciones del programa.   Se trata de la misma firma contratada para la realización de las evaluaciones de medio término y final.  Por esto la divulgación de los resultados será en conjunto con los resultados de la evaluación final, o será realizada en conjunto con los resultados del programa como un todos (desempeño general, indicadores de productos y de resultados e impacto sobre valorización).

  - Para divulgar estos resultados se elaborará un Project Completion Report y se promoverá un seminario de final de programa, en São Luiz.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de Evaluación.

| Principales actividades de Evaluación / Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo ($) | Financia-miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Contratación de firma para la elaboración del Informe Final(será la misma firma quien hará la evaluación económica ex post) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | US$ 40,000 | BID |
| 2. Evaluación Económica ex post: 2.1 Investigación sobre transacciones inmobiliaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UGP | US$ 40,000 | BID |
| 2.2 Análisis/procesamiento de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UGP |  |  |
| 2.3 Validación de los datos / Elaboración de Informe de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UGP |  |  |
| 2. 4 Elaboración de Informe Técnico y Evaluación por el Banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UGP |  |  |
| 3. Diseminación: 3.1 Seminario a realizarse en São Luiz – Presentación de los resultados globales del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Prefeitura de São Luis / BID | 15,000 | Local |
| 3.2 Publicación de los resultados de la evaluación por el BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | BID | 5,055 | BID |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$ 104.055 |  |

Cuadro 6
Plan de trabajo de la evaluación