Documento Conceptual de Proyecto (DCP)

Brasil

08 de junio 2006

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Niteroi/RJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | BR-L1055 |  |  |
| Representante: | Waldemar Wirsig (COF/CBR) |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Jefe de Equipo: Eduardo Figueroa (COF/CBR); otros miembros: Mario Durán (COF/CBR); Jesús Navarrete (COF/CBR); Christophe Herniou (consultor); y Fernanda Magalhães (consultora) |  |  |
| Fecha del outline: | Marzo 23, 2006 |  |  |
| Prestatario: | Municipio de Niteroi/RJ |  |  |
| Organismo ejecutor: | Municipio de Niteroi/RJ |  |  |
| Plan de financiamiento: | IDB: Local: Total: | US$ US$ US$ | 31.610.000 21.080.000 52.690.000 |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis | Julio 19 – 21, 2006 |  |
|  | Comité de Préstamos Directorio | Agosto 17, 2006 Septiembre 23, 2006 |  |
| PTI: | Si. La mayoría de los beneficiarios son constituidos por familias de bajos ingresos. |  |  |
| SEQ: | Califica. |  |  |

- Marco de Referencia

- A.	El Municipio.

  - El municipio de Niterói situado al este de la Baía de Guanabara forma parte de la región metropolitana de Rio de Janeiro, encontrándose conurbado con los municipios vecinos de São Gonçalo y Maricá. Posee una superficie de 134.5 km² y una población de 460.000 habitantes. La economía del municipio esta fundamentada en el sector comercial y servicios, mismo que emplea al 70% de la población económicamente activa. La ciudad es un polo económico dinámico con buena infraestructura de servicios, teniendo como particularidad el ser ciudad empleadora de un contingente importante de habitantes de municipios vecinos y  constituir una ciudad residencia para un sector de la población que trabaja en la ciudad de Rio de Janeiro. Se estima que diariamente 212.000 personas viajan desde y hacia Rio de Janeiro, 54% de los cuales lo hacen por vía terrestre cruzando el puente Rio-Niterói, mientras que el restante 46% se traslada usando los transbordadores marítimos Rio-Niterói y Rio-Charitas.

  - En general, el municipio presenta indicadores económicos y sociales por encima de la media nacional: el ingreso per cápita medio es de R$ 809/mes, la alfabetización de adultos alcanza al 96.45% de la población, la esperanza de vida es de 73.5 años, la tasa de mortalidad infantil es de 12 x 1000 nacidos vivos. Los indicadores de saneamiento básico son los mejores de la región metropolitana con 97% de cobertura de agua y 64.6 % de alcantarillado. Con 0.886, es el municipio con el mayor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Río de Janeiro y el tercero del país.

  - A pesar de lo positivo de estos indicadores, el crecimiento urbano y poblacional de las últimas décadas ha generado un proceso de desarrollo desequilibrado, que ha impactado de forma desigual a las diversas zonas de la municipalidad y la calidad de vida de sus moradores. El proceso se caracteriza por la expansión urbana acelerada en la región de Pendotiba y Oceânica y la pérdida de población de zonas antiguas consolidadas (especialmente la zona central de la ciudad). Este proceso también sufre la influencia de dos fenómenos correlacionados; la elitización de algunos barrios valorizados por inversiones de infraestructura y la periferización y concentración de población de menores ingresos en favelas – generando estas últimas, un numero significativo de bolsos de pobreza dentro de la ciudad.  Se estima que en el año 2000, existían mas de 70 favelas acomodando una población aproximada de 12,500 familias, el 71% de las cuales se ubicaban por debajo de la línea de pobreza. Debido a la disponibilidad de terrenos en cercanía a zonas con oportunidades de empleo, estos barrios se han concentrado casi de forma exclusiva en las regiones Norte y Praias de la Baía, mismas que acomodan al 79% de los mismos.

  - Las condiciones de vida en las favelas son totalmente contrastantes al resto de la ciudad. A modo de ejemplo, en el barrio de Ititioca (en la Región Norte), la población es en su totalidad de bajos ingresos con un salario familiar  menor a 3.2 salarios mínimos. La tasa de alfabetización es 7 puntos inferior a la media municipal. El abastecimiento de agua por red cubre al 22.4% de los hogares y sólo 17.7% de estos están conectados a la red de alcantarillado. La tenencia de la tierra es irregular y los equipamientos urbanos sociales son inexistentes.  Estas no son condiciones atípicas de estas áreas, si bien existen casos aún mas críticos como el de la comunidad del Morro do Céu, que presenta condiciones insalubres y de riesgo singulares debido al relleno sanitario existente en su proximidad.

  - Ante la precariedad de estas condiciones (que afectan a más del 11% de la población) las autoridades han venido realizando esfuerzos varios para atenderlas – si bien de forma puntual y desarticulada. Desde mediados de los 90s, varias iniciativas han atendido las necesidades más críticas de algunas comunidades, reduciendo parcialmente su nivel de precariedad.  Recientemente, estos esfuerzos han sido reforzados con la participación de la Prefectura en el Programa Habitar Brasil-BID, que ha introducido un carácter integral a la atención de la problemática barrial, pero con un alcance de atención limitado a una sola comunidad (Morro da Cocada, actualmente en licitación para la ejecución de obras). El Programa aquí perfilado busca consolidar este enfoque integral de intervención y ampliar su cobertura de acuerdo con lo estipulado en el Plan Estratégico Municipal de Asentamientos Subnormales (PEMAS) del 2004.

  - Por otro lado, los cambios en la estructura socio-económica de estas zonas y su manifestación espacial han también impactado negativamente la calidad del sistema de transporte urbano. El sistema de transporte público es en general caótico, predatorio entre los operadores y sin integración entre las distintas modalidades de servicio, situación que provoca un aumento innecesario de los tiempos de viaje y del pasaje total pagado por los usuarios, con impacto negativo principalmente entre los grupos de menores ingresos. El sistema carece de mecanismos para atender la demanda creciente de los habitantes de Niterói, y en particular de los residentes de las favelas, quienes dependen del sistema colectivo para su movilización y se verían beneficiados por un servicio racionalizado de mejor calidad y con tarifas módicas.

  - El crecimiento poblacional acelerado de grupos de ingresos medio y alto en la región de Pendotiba y Oceânica ha empeorado los problemas de tránsito de la ciudad.  El creciente número de vehículos atravesando la ciudad para alcanzar el núcleo metropolitano de Rio de Janeiro a través del puente Rio-Niterói ha agravado los congestionamientos e incrementado el riesgo de accidentes. El Puente Rio-Niterói tiene un tráfico actual de 135 mil vehículos diarios y funciona a capacidad durante las horas pico, lo que sumado al alto tránsito regional que circula por los corredores de la BR-101 y RJ-104, provocan el estrangulamiento y una recarga significativa de varios corredores viales de la ciudad.

  - El Plan Director de Transportes y Tránsito  (PDTT) fue  desarrollado en 2003, el PDTT prevé la  ampliación e integración de todos los modos de transporte, con prioridad para el transporte colectivo por autobús. El Plan procura un aumento de la movilidad y la accesibilidad mediante la implantación de vías exclusivas para autobuses y de nuevos corredores viales, eliminación de cuellos de botella y la construcción de terminales de trasbordo y de integración, incluyendo facilidades para incentivar los viajes por la hidrovía.  Estas obras se espera que sean complementadas con la modernización del sistema de semáforos con tecnología de Control de Tráfico por Área (CTA), además de la adopción de sistemas electrónicos de información y control operacional. Adicionalmente, en materia de transporte público se prevé la introducción del cobro por billetes electrónicos, la integración paulatina de las tarifas de los servicios municipales y la oferta de servicios diferenciados. Las acciones propuestas  se fundamentan en las recomendaciones del PDTT, en particular, al Plan de Acción 2003/2004.

  - La zona del Centro ha sido también particularmente afectada por el desarrollo desequilibrado de la ciudad. En efecto, el  proceso de despoblación del Centro, que se inicia en la década de los 70s, con el cambio de la capital del Estado a la ciudad de Rio de Janeiro, se ha acelerado en la ultima década, impactando negativamente en su economía y contribuyendo al deterioro físico de los espacios públicos y el equipamiento urbano que lo conforman.  La disminución de la población local, que pasó de 21,632 habitantes en 1991 a 17,852 en 2005 (una reducción del 17%) ha generado un alto número de viviendas vacías (2,875 en 2005) y una disminución importante en el comercio formal (236 comercios cerrados hasta el 2002). La despoblación de la zona ha también facilitado la degradación de los espacios públicos, con un incremento en los niveles de vandalismo y la proliferación de vendedores ambulantes. Se estima que actualmente existen mas de 500 vendedores ambulantes en la zona.  Para atender esta problemática, el gobierno esta concluyendo la elaboración de un Plan Maestro, mismo que el programa aquí delineado apoyará en la implantación de sus actividades  estratégicas.

  - Institucionalmente, el municipio de Niteroi es uno de los mejor estructurados y operados del país. Su condición, hasta 1974, de capital del Estado de Rio de Janeiro permitió equiparlo adecuadamente.  El municipio tiene una larga tradición de planificación urbana (su primer plan urbano fue elaborado en 1940).  El Plan Director Urbano actual fue aprobado en 1992 y ha sido actualizado periódicamente, con la última adecuándolo al Estatuto das Cidades en 2004.  El Municipio tiene experiencia en el desarrollo de proyectos y la ejecución de obras, y es considerado como un municipio modelo en la región fluminense tanto en la gestión de servicios urbanos como en la prestación de servicios sociales.

- B.	Estrategia del Municipio

  - La actual administración de la Prefectura Municipal de Niterói (PMN) ha establecido como principio central que la calidad de vida urbana implica la universalización del acceso habitacional digno, a los bienes y servicios públicos, a la preservación ambiental y la revitalización de espacios de convivencia social y cívica.  El actual Plan de Gobierno Municipal (PGM) se fundamenta en una planificación sistemática e integral y en la participación efectiva de la sociedad civil, con un horizonte al año 2020.

  - El PGM propone 13 programas estratégicos y estructurantes dirigidos a mejorar las condiciones de: saneamiento, drenaje, vivienda, inclusión social, educación, salud, tránsito y transporte, revitalización del centro, turismo, industria, medio ambiente, seguridad y fortalecimiento institucional. Para su implementación se propone unir los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal con aquellos del sector privado, y asegurar financiamiento por parte de organismos internacionales.  Con relación a este último, el PGM propone una política de intervención urbana con una duración de 8 años y una inversión total de US$ 104 millones. La política propuesta – que trasciende el mandato del actual gobierno – contempla 2 etapas (4 años cada una), con las acciones de la primera de estas, conformando el grueso del presente Programa.

  - Central al PGM es la erradicación de la problemática habitacional, social y ambiental que afecta a las favelas de la ciudad, atendiendo al 30% de las mismas durante la primera etapa (4 años). Capitalizando en experiencias anteriores, y especialmente de su participación del Programa Habitar Brasil-BID, las autoridades han adoptado el enfoque integral de mejoramiento barrial como política municipal. En el ámbito del transporte urbano, y con fundamento en el PDTT, el municipio ha definido como prioridad el sistema de transporte público. El municipio busca mejorar el servicio colectivo para las áreas de población de bajos ingresos, atender la demanda de los corredores del centro hacia las áreas de mayor expansión urbana (Región Oceânica y Pendotiba) y fortalecer el puente marítimo de transbordadores Rio-Niterói  que funciona desde Charitas.  Esta futura terminal de transferencia ínter modal servirá de alivio a la saturación existente del Puente Rio-Niterói, y en forma simultánea, permitirá la disminución del flujo de vehículos privados atravesando el centro del municipio. Por otro lado, el programa municipal para revertir el proceso de deterioro del Centro se encuentra en marcha, con acciones de preservación y rehabilitación de inmuebles ya en curso por parte del PMN.  Se encuentran en ejecución proyectos financiados por el poder público municipal y de participación privada, entre estos se destaca el centro de convenciones, shopping cultural da cantareira y principalmente el denominado Camino Niemeyer. El Programa aquí perfilado apoya y complementa la acción integrada que el municipio ya viene desarrollando y que esta encaminada a resolver los principales problemas que afectan el funcionamiento de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos.

- C.	Estrategia del Banco

  - El Programa propuesto cumple con las condiciones y requisitos que se estipulan para ser beneficiario de la Línea de Crédito de PROCIDADES. El Programa se centra en la incorporación plena de los asentamientos irregulares al funcionamiento de la ciudad, resolviendo sus problemas de infraestructura, servicios y ambientales; el mejoramiento del sistema de transporte colectivo municipal, la revitalización de zonas consolidadas degradadas; y el fortalecimiento institucional del gobierno municipal, todas dentro de un marco de intervenciones integradas. El Programa se construye sobre la experiencia del Banco en intervenciones urbanísticas multisectoriales tales como las realizadas en Paraná Urbano I (0917/OC-BR) y II (1405/OC-BR). El Programa capitaliza especialmente en la experiencia del Banco en mejoramiento integral de barrios y rehabilitación urbana, internalizando las buenas prácticas surgidas de proyectos tales como Favela Bairro (1241/OC-BR), Habitar Brasil (1126/OC-BR) y Rehabilitación del Centro Histórico de Quito (822/OC-EC). Estas lecciones incluyen la importancia de la participación de la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las mejoras y el disponer al inicio de la ejecución de diseños ejecutivos o en su defecto de diseños básicos avanzados para evitar atrasos y sobre-costos en la implementación, entre otras.

  - La implementación del Programa permitirá realizar avances en por lo menos cuatro de las áreas prioritarias del Banco para el País, a saber: (i) aumentar los niveles de inversión en infraestructura requeridos para mejorar la competitividad de los aglomerados urbanos; (ii) realizar inversiones en servicios sociales y en las principales necesidades de los segmentos de la población con mayores carencias; (iii) implementar proyectos de saneamiento urbano; y (iv) fortalecer la gestión sectorial del gobierno municipal.

- Estrategia del Programa.

  - La estrategia del Programa es atender integradamente el problema urbanístico, social y ambiental asociado al proceso de desarrollo desequilibrado que ha impactado la ciudad en las últimas décadas. Se proponen cuatro grupos de intervenciones. El primer está dirigido a mejorar las condiciones de urbanización, habitación y acceso a servicios sociales básicos de favelas. El segundo se enfoca a brindar mayor seguridad, movilidad y eficiencia al transporte público. El tercero se orienta a acciones que buscan revertir el deterioro físico y económico de la zona del Centro. El cuarto grupo busca fortalecer la capacidad institucional de la Prefectura en la prestación de servicios bajo su responsabilidad.  El Programa se realizará de forma gradual y coordinada para asegurar la coherencia de las intervenciones y evitar molestias e impactos generalizados por la ciudad. La ejecución corresponderá a planes anuales de obras, que se aprueban de manera sucesiva.

- El Programa

- Objetivo

- 3.1	El objetivo general es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en el municipio de Niterói mediante la ejecución de proyectos urbanos y sociales. Los objetivos específicos incluyen: (i) mejorar las condiciones de urbanización y saneamiento ambiental de barrios de bajos ingresos y ampliar la red de equipamientos y servicios sociales; (ii) mejorar las condiciones de movilidad, integración y seguridad en el transporte; (iii) apoyar la  recalificación de  zonas degradadas del centro de la ciudad y (iv) fortalecer la capacidad institucional de la Prefectura.

- B.	Descripción

  - El Programa contempla acciones y obras en la ciudad de Niterói mediante la ejecución de los siguientes componentes:

  - Urbanización de Favelas – Comunidad Ciudadana (US$ 21.0 millones).

- 3.3	Este Componente financiará la inversión requerida para mejorar las condiciones ambientales y de habitación de las áreas favelizadas de la ciudad y el acceso a servicios sociales básicos para su población. El Componente apoyará la provisión de un paquete de servicios compuesto por: a) infraestructura básica, 
b) servicios sociales y c) tenencia de la tierra. El Componente atenderá aquellas favelas habitadas por familias de bajos ingresos (predominantemente familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos).  Los servicios de infraestructura básica podrán incluir agua y saneamiento, drenaje, pavimentación de calles, y alumbrado publico.  Los servicios sociales podrán comprender guarderías infantiles, centros comunitarios, equipamiento para servicios básicos de educación y salud, y áreas deportivas y recreativas. El Componente también financiará actividades de asistencia técnica y jurídica para asegurar la regularización de la tenencia de la tierra, así como actividades de desarrollo comunitario y de generación de empleo, y de educación sanitaria y ambiental.

- 3.4	El Componente financiará la urbanización de 5 favelas con una población promedio de 950 familias por favela, atendiendo a una población total de 12,669 habitantes. Las favelas a atender se ubican en la región Norte, que tiene una de las mayores concentraciones de favelas (Ver punto 2.3) con las mayores dimensiones y las mayores carencias en infraestructura básica y servicios sociales. Las favelas elegibles serán seleccionadas y priorizadas sobre criterios referentes a: carencias en infraestructura y servicios, y viabilidad de urbanización y regularización (Ej. condiciones de  tenencia de la tierra, proximidad a líneas troncales de infraestructura). El costo estimado para la provisión del paquete de servicios propuesto se ha estimado alrededor de US$ 5,000 por familia.

  - Transporte y Movilidad Urbana (US$ 21.3 millones).

- 3.5	El componente integra acciones encaminadas a mejorar el sistema de transporte público de la ciudad, buscando específicamente: (i) disminuir los tiempos de viaje de las diferentes modalidades de transporte; (ii) reducir los costos de operación de los vehículos motorizados; (iii) disminuir el número de víctimas de los accidentes de tránsito; (iv) mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidades físicas; (v) mejorar la conectividad e integración urbana entre los distintos sectores del municipio; (vi) mejorar los tiempos de viaje y cobertura del sistema de transporte colectivo modalidad autobús; y (vii) disminuir la contaminación del aire y el ruido.

- 3.6	El Componente incluye dos sub-componentes: a) mejoramiento del sistema de transporte colectivo y b) actualización del sistema de semáforos. Para el primero, el Programa financiará la ampliación e integración del sistema de transporte público por autobús, incluyendo la construcción de terminales de integración, habilitación de nuevos corredores y la implantación de vías exclusivas para autobuses. La intervención principal del sub-componente es la creación del Corredor Charitas-Piratininga, que permitirá la integración operacional del servicio de barcas a la ciudad de Rio de Janeiro, tanto para los usuarios provenientes de autobuses, como aquellos que utilizan sus autos y estacionan en la terminal de transferencia. Estas intervenciones se complementarán con mejoras al control del servicio, tales como implantación de un Sistema de Transporte Inteligente (ITS) que permitirá la localización de la flota de autobuses en tiempo real, proveer a los usuarios de información clave en tiempo real, atendimiento oportuno de emergencias, y monitoreo de la calidad del servicio. Dentro del segundo sub-componente el Programa financiará la implantación de un Centro Tecnológico de Control Semafórico Centralizado (CTA) que permitirá el control de tráfico por áreas, ajustando automáticamente las fases de los semáforos a la demanda en tiempo real. El sistema será complementado por un circuito cerrado de cámaras de video (DFTV).

  - Recalificación del Centro (US$ 4.7 millones).

- 3.7	El Programa apoyará al municipio en la implementación del Plan Maestro para  la revitalización del centro de la ciudad. Este Componente financiara obras y actividades consideradas estratégicas, que complementan los proyectos ya en marcha, para detonar el proceso de revitalización, y estarán encaminadas a apoyar e incentivar la participación del sector privado.

- 3.8	El Componente financiará actividades estructuradas alrededor de 3 ejes de intervención: a) mejoramiento de la infraestructura urbana; b) fomento a la inversión privada en vivienda; y c) estructuración del comercio local.  El primero financiará el diseño y las obras para la reforma de plazas públicas, jardines y paseos, a través de la implantación de mobiliario urbano, iluminación, arborización y su adecuación para la accesibilidad de personas con deficiencias físicas; y el diseño y obras para la recuperación de edificios protegidos considerados prioritarios y claves para incentivar la inversión privada en la zona. El segundo destinará recursos para la elaboración de estrategias para promover la participación del sector privado en la recuperación de inmuebles actualmente vacíos o subutilizados, para su conversión en vivienda para población con ingresos por arriba de 5 salarios mínimos.  Las estrategias incluirán: instrumentos legislativos, urbanísticos y  fiscales, así como mecanismos de co-financiamiento y de fomento de PPPs. El tercero financiará el desarrollo de un plan para la formalización del comercio ambulante y para apoyar e incentivar el comercio formal, así como la construcción de un mercado para atender las necesidades de los primeros.

- 4. 	Fortalecimiento Institucional (US$ 1.5 millones)

- 3.9	Este Componente financiará las actividades de asistencia técnica orientadas a  fortalecer la capacidad institucional de PMN para ejecutar las acciones del Programa y garantizar su gestión efectiva una vez concluido el mismo. Se financiará dos rubros principales: a) capacitación de personal y adquisición de equipo; y b) estudios y consultorías. El primero financiará las actividades de fortalecimiento de la Secretaria Municipal de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito concentrándose en la adquisición de software y capacitación del personal para mejorar y actualizar su capacidad en la gestión de tráfico, principalmente en la administración del sistema de semáforos y del sistema de transporte colectivo. El Componente también financiará las actividades de capacitación del personal de las agencias municipales responsables por la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos para la recalificación del Centro, de la Secretaría de Medio Ambiente, así como de EMUSA que estará encargada de la gestión de las obras del Programa.

- 3.10	Como parte del segundo, se financiará: (i) la   realización de estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental de algunas obras de mayor envergadura (incluidos aquellos que podrían ser ejecutado como parte de una eventual segunda fase); (ii) el diseño y la implantación de mecanismos, legislación e instrumentos para redistribuir mejor los beneficios de la recalificación del Centro; y (iii) el análisis de la política y la legislación regulando el acceso a tierra urbanizada y vivienda para grupos de menores ingresos.

- C.	Costo y Financiamiento.

  - El costo total del Programa propuesto es de US$ 52,69 millones que se distribuyen según fuente de inversión y categoría de inversión conforme cuadro a continuación.

| - Costo y Financiamiento (US$ miles) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Categorías | - IDB/OC | - Local | - Total | - % |
| - I Ingeniería y administración |  |  |  |  |
| - 1.1 Unidad gerenciadora | - 200 | - 400 | - 600 | - 1.1 |
| - 1.2 Supervisión de obras | - 1,360 | - 640 | - 2,000 | - 3.8 |
| - II Costos directos |  |  |  |  |
| - Urbanización de favelas | - 13,000 | - 8,000 | - 21,000 | - 39.8 |
| - Transporte y movilidad urbana | - 12,700 | - 8,600 | - 21,300 | - 40.4 |
| - Revitalización del centro | - 2,820 | - 1,880 | - 4,700 | - 8.9 |
| - Fortalecimiento institucional | - 1,060 | - 440 | - 1,500 | - 2.8 |
| - III Costos concurrentes |  |  |  |  |
| - 3.1 Auditoria, evaluación y monitoreo | - 474 | - 326 | - 800 | - 1.5 |
| - IV Costos financieros |  |  |  |  |
| - 4.1 Inspección y vigilancia |  | - 790 | - 790 | - 1.5 |
| - Total | - 31,614 | - 21,076 | - 52,690 | - 100.0 |
| - % | - 60.0 | - 40.0 | - 100.0 |  |

- IV.     Ejecución del Programa

- A.	Prestatario, Garante y Ejecutor.

- 4.1	El prestatario será el Municipio de Niterói. La República Federativa de Brasil será el garante de la operación. El ejecutor será el Municipio de Niterói a través de la Unidad Gerenciadora del Programa (UGP), la cual será creada vinculada al gabinete del Prefecto Municipal.

- B.	El Municipio de Niterói y su estado financiero.

- 4.2	La situación financiera de la Prefectura Municipal de Niterói (PMN) se evaluó considerando dos aspectos: (i) la ejecución presupuestaria del período 2001 a 2005 y (ii) los requisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que norman a los tomadores de préstamo públicos.

- 4.3	La ejecución presupuestaria de la PNM muestra un manejo financiero adecuado.  En 2005 tuvo Ingresos Corrientes por un monto de R$ 588 millones, lo que supuso un incremento del 16,7% con relación al año 2001, gracias en su mayor parte al incremento de un 11,5% en la recaudación tributaria en el mismo periodo. Las inversiones, por un monto de R$ 35,3 millones, se financiaron en su totalidad con recursos propios, dejando un superávit de R$ 0,7 millones.  El cuadro del Anexo II presenta la ejecución presupuestaria  para el período 2001-2005.

- 4.4	Al cierre del ejercicio fiscal de 2005, en términos consolidados, la Municipalidad presentaba disponibilidades por R$ 40,1 millones. Por su vez, las deudas de Corto Plazo sumaban en la misma fecha R$ 31,8 millones, de los cuales R$ 13,1 millones correspondían a Cuentas por Pagar. En el periodo de 2001 a 2005 el consolidado de la municipalidad presentó superávits primarios en promedio igual a 2,1% de los ingresos corrientes.  Por otro lado, no existieron registros de deudas por Precatorios.

  - La PMN cumplió en 2004 con los indicadores establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los gastos de personal representaron 42,8% de la Receta Corriente Neta - RCL (límite establecido: 51,3%), la relación Deuda Consolidada Neta con relación a la RCL se quedó en 8,7% (limite: 120%), el límite establecido para las Operaciones de Crédito era de 16% de la RCL mientras que el valor obtenido fue de solamente 0,135. El compromiso de recursos con repago de deuda fue de 2,4% de la RCL para un límite establecido en 11,5% y las operaciones de crédito que podrían llegar a los R$ 1 millón se concretaron en solamente R$ 0,69 millones. Mientras, los Gastos de Capital se quedaron un 6% por debajo de lo previsto, por un monto de R$ 47,6 millones.

  - Las ejecuciones presupuestarias del periodo 2001-2005 indican que la situación financiera de la municipalidad permitió que, sin aportes importantes de recursos externos, existiesen gastos de capital por un valor del 5,3% de los ingresos corrientes en dicho periodo. Además, la capacidad de inversión con recursos propios, medida por el Ahorro Neto, se incrementó de R$ 31 millones en 2001 para R$ 46 millones en 2004. El análisis preliminar realizado indica que la PMN tendrá fondos suficientes para atender la contraparte local y el servicio de la deuda.

- C.	Ejecución y Administración del Proyecto.

  - El periodo de ejecución del Programa será de 4 años. La PMN propone un esquema de ejecución centralizado con la creación de una Unidad Gerenciadora del Programa (UGP) directamente vinculada al gabinete del Prefecto. La UGP desarrollará sus actividades en coordinación con los otros órganos de la PMN: (i) la Secretaría Municipal de Planificación, Presupuesto y Gestión; (ii) la Secretaría Municipal de Urbanismo; (iii) la Secretaría Municipal de Servicios Públicos, Transporte y Trafico; y (iv) la Empresa Municipal de Moradia, Urbanización y Saneamiento (EMUSA). Las obras del programa  serán ejecutadas a través de planes anuales de obras. Estos planes serán aprobados siguiendo un procedimiento similar al de obras múltiples, con criterios de elegibilidad que están siendo actualmente desarrollados.

  - La UGP estará integrada por un coordinador y tres profesionales de la PMN, cada uno encargado de un componente específico, y que funcionarán como enlace de la UGP con cada una de las secretarías municipales, entidades y empresas involucradas en los diversos Componentes.  La UGP contará también  con una Comisión Especial de Licitaciones (nombrada por decreto del Prefeito); una unidad de apoyo para las cuestiones ambientales y sociales (integrada por el personal actual de la PMN), y un grupo de consultores  de apoyo técnico y administrativo para garantizar el funcionamiento adecuado de la UGP.  Asimismo, se contratará una empresa de auditores independientes para dictaminar el Programa en cuanto a los aspectos contable-financieros, técnicos y socio-ambientales.  El gerenciamiento de las  obras y del Componente de Fortalecimiento Institucional estará a cargo de EMUSA. Las demás secretarías municipales, en conformidad con sus atribuciones especificas, tendrán funciones de fiscalización de sus respectivos Componentes.

  - Las obras de agua y saneamiento las ejecutará la empresa Aguas de Niterói, concesionaria privada de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esta empresa asumirá los costos totales de dichas obras, así como la operación y mantenimiento de los sistemas. Otras obras y servicios serán realizados por las entidades competentes. Se suscribirán los respectivos acuerdos y convenios que garanticen su sostenibilidad, y los recursos para operación y mantenimiento.

- D.	Seguimiento, evaluación y aprendizaje.

  - El Programa será implementado gradualmente y de forma coordinada. Para garantizar la efectividad de las acciones, el Programa implementará un sistema de seguimiento y evaluación bajo la responsabilidad de la UGP. Los indicadores estarán relacionados a: (i) el avance y cumplimiento de metas; (ii) el seguimiento de los proyectos; (iii) la evaluación del impacto de las acciones y proyectos y; (iv) la eficiencia y efectividad del Programa. Estos indicadores serán definidos en el marco lógico del Programa, la versión preliminar se presenta en el Anexo I. La línea de base de los mismos se encuentra en preparación.

- Impacto sobre el Desarrollo

- A.	 Resultados y beneficios esperados.

  - La ejecución del Programa generará beneficios sociales, urbanísticos y ambientales a la ciudad de Niterói. Los beneficiarios serían los habitantes de la ciudad de Niterói en general y en particular los habitantes de las favelas y del Centro de la ciudad atendidas por el Programa. Los resultados específicos incluyen: (i) mejora de las condiciones ambientales y de habitación de 
4,700 familias de bajos ingresos que actualmente radican en 5 áreas favelizadas, mejorando también su acceso a servicios sociales básicos y regularizando su situación de tenencia de tierra; (ii) mejora de las condiciones de movilidad y seguridad del transporte público de la ciudad con ampliación de la cobertura del sistema por autobús y mejor uso de la infraestructura vial.  Estas condiciones reducirán costos de transporte, tiempos de viaje y riesgo de accidentes, así como ofrecerán mejores condiciones de acceso para peatones, ciclistas y personas con discapacidades físicas, teniendo un impacto especial en la movilidad de la población residente de favela.  La mejor movilidad y la mayor confiabilidad en el sistema de transporte deberían, en el mediano plazo, contribuir a una mayor eficiencia de las relaciones económicas en la ciudad; y (iii) la inversión publica estratégicamente ubicada en el Centro incentivará la inversión privada en la vivienda y redinamizará el comercio local y, en el mediano plazo, aumentará los ingresos fiscales del Municipio.

- B.	Justificación preliminar del PTI/SEQ

  - Esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI) ya que más de 50% de los beneficiarios del Programa pertenecen a grupos de bajos ingresos, determinados por localización geográfica. También, esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos para la actividad del Banco, contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB-1704).

  - El Programa en general se enfoca a atender a  la población de más bajos ingresos del municipio mejorando las condiciones urbanísticas, de habitabilidad y acceso  a servicios sociales de las favelas. Contribuirá al desarrollo de un sistema de transporte público más robusto y eficiente, traduciéndose en beneficios para las poblaciones de menores ingresos, a través de un mejor acceso a los distintos servicios sociales disponibles y nuevas oportunidades de empleo gracias a una mayor y mejor movilidad.

- C.	Impactos ambientales y sociales.

  - El  Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) en sesión del 24 de marzo, 2006 recomendó, conforme propuesto por el equipo de proyecto, realizar un estudio de análisis ambiental estratégico.

  - Las obras del Programa están dirigidas a mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la ciudad en general y de los moradores de favelas de manera preferencial, en consecuencia los impactos sociales y ambientales serán positivos. Los principales impactos positivos se resumen en mejorar: 
(i) las condiciones sanitarias, de salud pública y accesos a servicios, en especial para los residentes en las áreas de mejoramiento de favelas; (ii) calidad ambiental urbana, sitios de recreo en el centro de la ciudad; (iii) calidad y seguridad del transporte colectivo. Otro impacto positivo será la disminución de familias que se encuentran viviendo en zonas de riesgo dentro de los barrios a intervenir.

  - El Programa por sus características de ejecución a través de Planes Anuales de obras, identifica un conjunto de proyectos correspondientes al primer año de intervenciones, por tanto no será posible disponer de una evaluación de impacto ambiental de todas las intervenciones. Se encuentra en preparación un estudio de evaluación ambiental estratégica del Programa. El estudio identifica los principales impactos ambientales y sociales del Programa en su conjunto, propone los estudios ambientales específicos de los proyectos que presentarían impactos significativos, Incluyendo: (i) Plan Básico Ambiental (PBA) con Programas de mitigación y compensación ambiental y social específicos; (ii) Plan Preliminar de Reasentamiento Involuntario de Población y Negocios para familias y negocios directamente afectadas por el Programa.

  - La implantación de las obras del Programa producirá impactos negativos temporales y moderados comunes en el tipo de intervenciones de mejoría de barrios y movilidad urbana. Los principales impactos incluirán: (i) alteraciones de tránsito y de acceso de pedestres en donde se implanten redes de agua y alcantarillado; (ii) generación de ruido y polvo de las obras de ingeniería; (iii) expropiación y relocalización de familias y comercios de pequeño porte debidos a la ampliación de la avenida Francisco da Cruz Nunes. Para mitigar los impactos de la construcción de las obras está en preparación el Plan Ambiental de Control de Obras, que forma parte del PBA.

  - La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Niterói cumple con la responsabilidad de supervisión y monitoreo ambiental de la implementación del Programa. Se incluirá como parte de las funciones y responsabilidades de la Secretaría, los siguientes aspectos: (i) el cumplimiento de las especificaciones ambientales del Programa y contratos de obra; (ii) acompañar a las constructoras para implementar medidas preventivas y remediales de situaciones socio-ambientales imprevistas; (iii) preparar los informes de seguimiento y monitoreo socio-ambiental.

  - El principal impacto social negativo del Programa está relacionado al desplazamiento de familias de bajos ingresos y comerciantes de subsistencia básica debido a la ampliación de la avenida Francisco da Cruz Nunes (Corredor Transporte Coletivo Charitas – Piratininga). El Programa incluirá opciones de indemnización y reasentamiento consistentes con la Política OP-710. 
El Municipio está elaborando el respectivo Plan de Reasentamientos. Existen también familias que residen en área de riesgo dentro de las zonas de favelas,  y para estas familias se está realizando un programa de acompañamiento social, su reubicación se realizará dentro del mismo barrio donde residen y serán favorecidas de las mejorías que implementa el Programa.

  - El proceso de licenciamiento ambiental será acompañado por la UGP y la Secretaría de Medio Ambiente. La mayoría de las intervenciones requieren únicamente de estudios de impacto de vecindad. Para las obras que requieren de licencias ambientales se encuentran en proceso de tramitación los respectivos pedidos en cumplimiento de la legislación ambiental.

- aspectos Especiales y Riesgos

- A.	Aspectos especiales

  - Plazos para licitación de obras y servicios.  La legislación del Estado determina la necesidad de aprobación ex-ante de los procesos de licitación superiores a 
R$ 1.5 millones por parte del Tribunal de Cuentas del Estado. Experiencias anteriores, incluyendo proyectos financiados por el Banco, indican que los procesos de análisis superan los 6 meses antes de su aprobación. Este período afectará significativamente el calendario de obras. Se están tomando providencias con el Tribunal para encontrar un mecanismo que agilice el proceso.

- B.	Riesgos principales

  - El Programa no presenta riesgos especiales. El municipio de Niterói tiene una estructura organizativa adecuada, y creará una unidad de gerenciamiento para la ejecución. El análisis institucional está realizándose con la aplicación de la metodología SECI, y sus resultados permitirán optimizar las propuestas de fortalecimiento institucional.  En el área técnica, las obras y otras intervenciones a implantar no tienen un excesivo grado de dificultad y existe un amplio mercado de oferta de servicios en el ámbito nacional e internacional. Con respecto a la sostenibilidad técnica y operativa, el PMN otorga prioridad al mantenimiento de los servicios y vías públicas de su responsabilidad. Además el Programa apoyará a la EMUSA y otras Secretarías encargadas de la gestión de obras y manejo del sistema público municipal mediante actividades de capacitación y adiestramiento incorporadas al plan de fortalecimiento institucional.

  - En el año 2008 tendrá lugar la elección municipal, por lo que existe el riesgo de un cambio de administración política que pueda afectar la ejecución del Programa.  Ese riesgo es mitigado por  la amplia participación de la sociedad civil en la administración de la ciudad, incluyendo la preparación del presupuesto ciudadano participativo. Igualmente, el interés existente de los moradores de los barrios a ser beneficiados y otros usuarios, se mantiene presente, gracias a la divulgación que ha tenido el Programa y el carácter participativo del diseño de las intervenciones barriales.

- Estado de preparación y Plan de Acción

  - El Municipio de Niterói integró un equipo interdisciplinario y contrató firmas consultoras para la preparación de los estudios necesarios para el diseño y análisis de los componentes del Programa. La metodología de intervención, incluidos los criterios de selección y priorización de favelas participantes, fue concluida a principios de abril, 2006. El diseño de los proyectos de infraestructura básica de los proyectos pilotos, así como los diseños de los equipamientos sociales, se encuentran al nivel de proyecto ejecutivo o básico avanzado. La metodología para la participación comunitaria ya fue concluida, mientras que la estrategia a utilizar en la regularización de tierra estará concluida para finales de abril, 2006.

  - Dentro del Componente de movilidad se realizan actualmente los estudios de modelación de demanda, simulación microscópica del tránsito y de factibilidad económica. Estos estudios estarán concluidos en el curso del mes de abril de 2006.  Como parte de la muestra representativa se está preparando el proyecto básico del Corredor Transporte Colectivo Charitas – Piratininga y el correspondiente Plan Preliminar de Reasentamiento de la avenida Francisco da Cruz Nunes.  El Plan Maestro del Centro está en fase de finalización y se tienen listos los proyectos ejecutivos de las obras principales previstas durante el primer año del Componente.

ANEXO I

Programa de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Niteroi/RJ

BR-L1055

Marco Lógico

| ## OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FINALIDAD Contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en el municipio de Niteroi | - xx% de incremento del índice de calidad de vida urbana de la ciudad de Niteroi al fin de la ejecución | - Informe de evaluación final |  |
| PROPÓSITO Mejorar las condiciones de urbanización y saneamiento ambiental de las favelas y ampliar el acceso de su población a servicios sociales básicos; Mejorar las condiciones de movilidad, integración y seguridad del sistema de transporte de la ciudad; Apoyar la recalificación de zonas degradadas del Centro | EFECTOS DIRECTOS - xx % de residentes de favelas atendidas por el Programa con acceso a por lo menos tres servicios básicos. - xx% incremento del nivel de renta en las favelas directamente intervenidas. - xx% de familias beneficiarias con situación de tenencia de la tierra regularizada. - xx% incremento del promedio de velocidad de circulación en la ciudad. El tiempo de desplazamiento medio disminuirá en xx minutos - El coste en gasolina de las flotas de autobuses disminuirá en xx% - xx % de disminución de los ambulantes en el Centro. - xx unidades habitacionales con participación de promotores del sector privado. | - Informe de evaluación final - Informes de seguimiento del proyecto - Informes de EMUSA | - La no-objeción de licitaciones por parte del Tribunal Superior de Cuentas no interfiere con los cronogramas de obras. - La Participación y coordinación institucional entre entidades del municipio se mantiene. - La voluntad política de continuar el Programa se mantiene tras las elecciones del 2008. |
| COMPONENTES | INDICADORES DE PRODUCTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| 1. URBANIZACIÓN DE FAVELAS - Infraestructura básica en favelas | - xx% de los residentes de favelas atendidas tienen acceso de servicio regular de agua - xx% de los residentes de favelas atendidas con conexión domiciliaria de alcantarillado - xx% de calles de las favelas atendidas pavimentadas | - Informe de Evaluación Final del proyecto - Informes de progreso del proyecto - Informes de EMUSA | - Se tiene el interés y el apoyo de las comunidades de las favelas intervenidas - Las instituciones gubernamentales involucradas en el Componente participan eficaz y oportunamente |
| - Servicios Sociales | - xx guarderías públicas con capacidad para 150 niños funcionando - xx centros comunitarios con atendimiento para xx personas funcionando - xx equipamientos para servicios básicos de educación y salud funcionando | - Informe de Evaluación Final del proyecto - Informes de progreso del proyecto | - Las instituciones gubernamentales involucradas en la provisión de servicios sociales participan eficaz y oportunamente |
| - Actividades de desarrollo comunitario, generación de empleo, educación sanitaria y ambiental | - xx familias se beneficiarán del Programa de capacitación y generación de empleo y renta - xx familias se beneficiarán de acciones sociales de educación ambiental y sanitaria | - Informe de Evaluación Final del proyecto - Informes de progreso del proyecto |  |
| 2.TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA |  |  |  |
| 2.1 Mejoramiento del sistema de transporte colectivo | - xx Terminales construidas - xx Nuevos corredores habilitados - xx Km de vias exclusivas de autobuses completados - xx Km de vias urbanizadas y rehabilitadas - Sistema de Transporte Inteligente implantado - Xx Km de ciclovías completados | - Control de pasajeros a través del billetaje electrónico - Informes de la Secretaría de Tráfico del Municipio de Niteroi - Índice de oferta de servicios públicos (IDS-O) Encuesta de opinión hogares - Informe de Evaluación Final del proyecto |  |
| 2.2 Mejora del sistema de semáforos | - xx nuevos controladotes semafóricos y lazos de puntuación instalados (CTA) - Centro de control semafórico centralizado instalado - Circuito cerrado de cámaras de video (DFTV) instalado | - Informe de Evaluación Final del proyecto |  |
| 3. PRECALIFICACIÓN DEL CENTRO |  |  |  |
| 3.1 Mejoras en la infraestructura urbana | - xx plazas reformadas | - Informe de Evaluación Final del proyecto |  |
| 3.2 Inversión privada en vivienda | - xx estrategias habitacionales para el Centro para familias con ingresos > 5 SM con participación de promotores privados desarrolladas | - Informe de Evaluación Final del proyecto |  |
| 3.3 Estructuración del comercio local | - Plan para la formalización del comercio ambulante y apoyo del comercio formal acabado | - Informe de Evaluación Final del proyecto | - Los comerciantes están involucrados en los proyectos y participan en las obras de revitalización y/o en su manutención. |
| 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |
| 4.1 Capacitación de personal y adquisición de equipo | - xx Programas de capacitación especializado para el personal de las secretarias y empresas municipales involucradas en la ejecución del Programa realizados. | Informe de Evaluación final de Proyecto | - Existen profesionales especializados disponibles para desarrollar y ofrecer los cursos de capacitación. |
| 4.2 Estudios y consultarías | - xx Estudios y consultarías de apoyo técnico realizados - Mecanismos e instrumentos para una gestión eficiente y equitativa del Centro diseñados e implementados. | Informe de Evaluación final de Proyecto | - Existen consultores especializados disponibles para realizar los estudios. |

ANEXO II

Programa de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Niteroi/RJ

BR-L1055

Ejecución Presupuestaria  Prefectura de Niteroi

Período 2001-2005

(Valores en millones de Reais)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Corrientes | 503,8 | 508,0 | 501,9 | 584,0 | 588,1 |
| Tributarios | 198,9 | 206,7 | 206,3 | 239,2 | 221,9 |
| Transferencias | 200,0 | 213,6 | 199,8 | 240,4 | 277,5 |
| Otras | 104,9 | 87,7 | 95,8 | 105,4 | 88,7 |
| Gastos Corrientes | 467,8 | 482,8 | 467,1 | 528,8 | 547,8 |
| Personal | 232,6 | 273,9 | 267,7 | 286,7 | 288,4 |
| Interés | 7,5 | 6,2 | 4,9 | 4,2 | 3,6 |
| Otros | 227,7 | 202,7 | 194,5 | 237,9 | 255,8 |
| Ahorro Corriente | 36,0 | 25,2 | 34,8 | 55,2 | 40,3 |
| Amortizaciones de préstamos | 4,8 | 6,1 | 6,3 | 9,2 | 6,8 |
| Ahorro Neto | 31,2 | 19,1 | 28,5 | 46,0 | 33,5 |
| Ingresos de Capital | - | 8,3 | 0,5 | 4,1 | 2,5 |
| ## Inversiones y Transferencias | 30,1 | 12,5 | 24,0 | 40,0 | 35,3 |
| Resultado presupuestario | 1,1 | 14,9 | 5,0 | 10,1 | 0,7 |

Fuente: Censo IBGE, 2000.

Salario mínimo (año 2000) =R$ 220/mes

Se fundamenta en la valorización de edificaciones arquitectónicas proyectadas por el Arq. Oscar Niemeyer (Museo de Arte Contemporáneo, Plaza JK, Memorial Roberto Silveira, Centro Petrobrás del Cinema, Teatro Popular, Nuevo Terminal Hidroviario, Catedral Católica, Acuario, entre las principales).

PROCIDADES (BR-L1042) es una línea de crédito  destinada al financiamiento de la gestión y obras de municipios en Brasil,  actualmente en trámite para aprobación del Banco.

El costo final será establecido sobre la base de un análisis detallado de inversión en una muestra representativa de barrios elegibles. El costo final será presentado en el Documento de Proyecto.

El Componente de Fortalecimiento Institucional incluirá también aquellas actividades que se deriven del análisis SECI que actualmente se realiza.

EMUSA es un órgano técnico especializado dependiente de la Prefectura, con atribuciones para contratar y construir las obras de infraestructura municipales.

Esta versión preliminar fue desarrollada sobre la base de un Taller de Marco Lógico que contó con la participación de los actores involucrados en el Programa.