GOBIERNO AUTÓNOMO muNICIPAL DE LA PAZ GAMLP

REGLAMENTO OPERATIVO

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PDP

(UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA)

Agosto 2016

EL PRESENTE REGLAMENTO DESCRIBE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES OPERATIVAS DEL PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

Contenido

I.	Propósito y Definiciones	1

1.1	Propósito	1

1.2	Definiciones y abreviaturas	1

II.	EL PROGRAMA	5

2.1.	Objetivo General del Programa	5

2.2.	Objetivos Específicos del Programa	5

2.3.	Descripción del Programa	5

2.4.	Prestatario y Organismos Ejecutores	6

2.5.	Costo y Financiamiento del Programa	7

III.	Elegibilidad de obras y estudios	8

3.1.	Obras Elegibles	8

3.2.	Requisitos de Elegibilidad de Obras	8

3.2.1  Técnicos	8

3.2.2  Financieros	8

3.2.3.  Legal	8

3.2.4   Económicos	8

3.2.5  Sociales y Ambientales	9

3.3.      Criterios de Priorización	9

3.4.	Requisitos para la Ejecución de Obras	9

3.5.	Análisis Ambiental del Programa y Plan de Gestión Ambiental y Social	10

IV.	Gobierno Autónomo Municipal de la Paz	11

4.1.	Organización para la Ejecución del Programa	11

4.2.	Nivel Estratégico y de Dirección del GAMLP	11

4.2.1	Alcalde Municipal	11

4.2.2	Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos	11

4.3.	Nivel Operativo Unidad Ejecutora del Programa	12

4.3.1	Gerente de Programa	13

4.3.2	Asesor legal	14

4.3.3	Especialista en Planificación, Seguimiento y Control	15

4.3.4	Especialista Técnico Ambiental (ETA)	16

4.3.5	Analista Técnico	17

4.3.6	Fiscal Técnico	18

4.3.7	Fiscal Ambiental	20

4.3.8	Responsable de Concertación Social	21

4.3.9 Especialista en Adquisiciones	23

4.3.10	Técnico de Adquisiciones	23

4.3.11	Especialista Administrativo Financiero	24

4.3.12	Encargado Financiero	26

4.3.13	Encargado Administrativo	26

4.3.14	Encargado de Archivo y Cierre	27

4.4.	Instancias Municipales de coordinación y apoyo a la Ejecución	28

4.4.1	Secretaría Municipal de Finanzas - Dirección de Gestión Financiera	28

4.4.2	Secretaría Municipal de Finanzas - Dirección de Financiamiento y Análisis Financiero	28

4.4.3   Secretaría Municipal de Planificación - Dirección de Gestión por Resultados	28

4.4.4   Dirección de Licitaciones y Contrataciones	29

4.4.5   Dirección de Prevención y Control Ambiental	29

4.4.6   Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios	29

4.4.7	Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	29

4.4.8	Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana	30

V. ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (distintos de los servicios de consultoría) Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	31

5.1.	Plan de Adquisiciones (PA) y Plan Anual de Contrataciones (PAC)	31

5.2.	Responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones	31

5.3.	Contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y adquisición de bienes	33

5.4.	Selección y contratación de servicios de consultoría	33

5.5	Revisión ex ante y ex post de contrataciones y adquisiciones	34

5.6	Elaboración y firma de los contratos	36

5.7.	Comisión de Calificación	36

5.8	Comisión de Recepción	37

5.9	Archivo de Procesos de Contratación y Adquisición	38

VI.	ADMINISTRACION FINANCIERA	39

6.1.	Programación Financiera	39

6.2.	Fondos y cuentas bancarias del programa	39

6.3.	Modalidades de Desembolsos de los Recursos del Préstamo	39

6.4.	Pagos	40

6.5.	Justificación de gastos (Descargos)	41

6.6.	Presentación de solicitudes al BID	41

6.7.	Contabilidad	41

6.8.	Políticas e Instrumentos Contables	42

6.9.	Activos Fijos	42

6.10.	Sistema Informático	42

6.11.	Auditoria al Programa	43

6.12.	Procedimientos Aplicables	43

VII.	PLANIFICACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	44

7.1.	Plan de Ejecución del Programa.	44

7.2.	Plan Operativo Anual	44

7.3.	Articulación POA – Presupuesto	45

7.4.	Presupuesto Anual	46

7.5.	Aprobación del POA y Presupuesto Anual	46

7.6.	Ejecución y Control	46

7.7.	Seguimiento de la Ejecución del POA	46

7.8.	Evaluación de los resultados	46

7.9.	Implantación del SIAP-BID	46

VIII.	INFORMES	48

8.1.	Informes Semestrales de Progreso	48

8.2.	Informe de Contrapartida Local	48

8.3.	Estados Financieros Auditados	48

8.4.	Otros informes	49

8.5.	Responsabilidad de la preparación de los Informes	49

IX.	DEL PRESTAMO	50

9.1.	Indicadores y Formulas Aplicables del GAMLP	50

9.2.	Condiciones especiales para la ejecución del Programa	50

9.3.	Restricciones para el uso de los recursos	51

9.4.	Control de condiciones	51

9.5.	Modificaciones a los contratos de obra, bienes, servicios diferentes a consultoría y consultoría	51

9.6.	Evaluaciones de Medio Término y Final	51

9.7.	Supervisión del BID	51

X.	NORMAS APLICABLES	53

10.1.	Normas y Disposiciones Generales	53

10.2.	Aprobación y modificación del Reglamento Operativo	53

XI.	ANEXOS	54

Anexo I. Flujogramas por Modalidad de Contratación	54

Anexo II. Flujogramas de Gestión Financiera	66

# Propósito y Definiciones

## 1.1	Propósito

El propósito del presente Reglamento Operativo es establecer los términos y condiciones bajo las cuales el GAMLP ejecutará el Programa de Drenaje Pluvial III, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO, aprobado mediante Ley Nº …. del .. de…de 201.., y el aporte local, el cual será ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

## 1.2	Definiciones y abreviaturas

En el presente Reglamento, los términos mencionados a continuación se entenderán de la siguiente forma:

| AAC | Autoridad Ambiental Competente |
| --- | --- |
| AAS | Análisis Ambiental y Social. |
| Banco o BID | Banco Interamericano de Desarrollo. |
| BCB | Banco Central de Bolivia. |
| Beneficiarios | Población que reside en el municipio de La Paz, quienes actualmente sufren pérdidas humanas y materiales a consecuencia de un sistema de drenaje pluvial deficiente o inexistente, y que reciben el beneficio directo del mismo. |
| CGE | Contraloría General del Estado. |
| Comisión de Calificación (CC) | Comisión de Calificación, instancia que será responsable de los procesos de selección o licitación de obras, bienes y servicios. Este será designado por el Gerente de Programa y estará constituido mínimamente por un representante de la unidad organizacional del GAMLP beneficiaria y el especialista en adquisiciones de la UEP. |
| Comité de Coordinación | Instancia compuesta por los dos (2) Máximos Responsables y los dos (2) Especialistas en Planificación, Seguimiento y Control de las dos (2) Unidades Ejecutoras. Este Comité sesionará periódicamente y estará presidido por uno de los Máximos Responsables de las UEP, quien convocará de forma ordinaria o extraordinaria. La función de este Comité será la de revisar los Planes Operativos Anuales y los Informes de avance, monitoreo y seguimiento del Programa, así como el asesoramiento mutuo. |
| Componente | División del Programa que agrupa obras, servicios de consultoría y bienes en función de sus objetivos y que son parte del Programa. Los dos (2) componentes del Programa son: (a) Componente 1. Obras de control de inundaciones y estabilización y (b) Componente 2. Desarrollo Institucional y gestión ambiental. |
| Contraparte local | Son todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. |
| Contratante | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Programa de Drenaje Pluvial. |
| Contrato de Préstamo | El Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO, suscrito en fecha .. de ….. de 201., entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado Plurinacional de Bolivia por el monto total de hasta $us30.000.000,00 (Treinta millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar la ejecución del Programa. |
| Convenio Subsidiario | Convenio suscrito en fecha .. de ….. de 201., entre el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y cuyo objeto es otorgar al Ejecutor en calidad de Préstamo, los recursos reembolsables del Contrato de Préstamo en las mismas condiciones en las que están siendo contratados y el de establecer las condiciones que regirán la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa. |
| CUM | Cuenta Única Municipal. |
| CUT | Cuenta Única del Tesoro. |
| EDTP | Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. |
| Ejecutor o GAMLP | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). |
| Estados Financieros | Se refiere al estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, y estado de inversiones acumuladas. |
| GAMEA | Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. |
| GAMLP | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. |
| Informe Semestral de Progreso | Informe preparado por el co-ejecutor, que detalla el avance físico y financiero de la ejecución del Programa durante un semestre, así como el seguimiento de las metas y resultados establecidos en el POA y el PMR. |
| PA | Plan de Adquisiciones - BID |
| PAC | Programa Anual de Contrataciones – Instrumento de planificación donde la entidad pública y programa las contrataciones de una gestión, en función de su POA y presupuesto. |
| PDES | Plan de Desarrollo Económico y Social. |
| PEP | Plan de Ejecución Global del Programa, documento que presenta la matriz de resultados, los objetivos y metas de los componentes, la programación de actividades y el presupuesto a ejecutarse para el horizonte del Programa. |
| Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | Plan que contiene las medidas preventivas y correctivas que permitan el desarrollo de los proyectos con la mínima afectación al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Ley No. 1333 Del Medio Ambiente, y su Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) y con las Políticas de Salvaguardas del BID (OP-703, OP-102, OP-704, OP-710, OP-765). |
| POA | Plan Operativo Anual, documento que presenta el programa de ejecución de los componentes y el plan de adquisiciones (PA) para el período, así como, el plan de seguimiento de la matriz de riesgos y resultados (PMR). |
| Políticas de Adquisiciones | Significa las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. |
| Políticas de Consultores | Significa las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. |
| POMP | Plan de Operación y Mantenimiento Preventivo Anual. |
| Programa de Prevención y Mitigación (PPM) | Contiene las políticas, estrategias, obras o acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un proyecto u obra. Presenta también los respectivos planes de contingencia. |
| Proyecto | Programa o Proyecto para el cual se otorga el Financiamiento dirigido a la construcción, rehabilitación y ampliación de obras estructurales de drenaje pluvial en cauces de ríos y quebradas como canales y embovedados de aguas pluviales, y control de procesos erosivos. Asimismo; para la ejecución de obras para mitigación de riesgos por aguas pluviales, y la preparación de estudios de diseño final (en los aspectos de ingeniería, ambiental y económicos) de obras. |
| PTDI | Plan Territorial de Desarrollo Integral. |
| RE-SABS | Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. |
| RISFO | Reglamento del Sistema Integrado de Supervisión y Fiscalización de Obras. |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa. |
| SEPA | Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones Seguimiento al proceso de adquisiciones, documento que registra el cumplimiento de los procesos de adquisiciones previstos para los siguientes dieciocho (18) meses conforme la política del banco. |
| SIAP | Sistema de Administración de Proyectos BID. |
| SIGMA | Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa. |
| SIM | Sistema de Inversión Municipal. |
| SMGIR | Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos. |
| SMPD | Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo. |
| TDR’s | Términos de Referencia. |
| UEP | Unidad Ejecutora del Programa, creada en cada uno de los Gobiernos Autónomos Municipales para la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa, que incluye el análisis y evaluación de los proyectos; la supervisión y el seguimiento requeridas en el marco de la ejecución del programa |
| Unidad Solicitante | Unidades Organizacionales del GAMLP directamente beneficiarias de consultorías, bienes o servicios. |
| VIPFE | Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo. |

# EL PROGRAMA

## 2.1.	Objetivo del Programa

El programa tiene como objetivo general contribuir a la disminución de los impactos negativos causados por eventos geo-dinámicos e hidrometeorológicos extremos en las ciudades de La Paz y de El Alto, a través de la protección de la población ante riesgos de inundaciones y la reducción de los costos económicos asociados a dichos eventos. Este objetivo se logrará por medio de la realización de acciones de mejora en los sistemas de drenaje pluvial y de gestión.

## 2.2.	Objetivos Específicos del Programa

El Programa se inscribe dentro las estrategias de desarrollo del país, orientadas al cumplimiento de las Políticas Sociales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo:

Los objetivos específicos del Programa son:

- Construir la infraestructura considerada como emergente en el PMD y aquellas obras identificadas de mayor prioridad por la DEGIR que mejoren y amplíen el sistema de drenaje en forma congruente con el crecimiento urbano.

- Elaborar estudios de pre inversión de los proyectos considerados emergentes por el PMD y aquellos estudios identificados de mayor prioridad por la DEGIR.

- Elaborar planes, programas y proyectos que mejoren la administración y operación del sistema de drenaje.

- Implementar el Plan de Concertación Social mediante programas de sensibilización y concientización en la temática de riesgos y emergencias relacionadas al medio ambiente y drenajes y de esta forma coadyuvar en un óptimo y sostenible funcionamiento del mismo; promoviendo la participación de la población a fin de concretar acciones que eviten y/o permitan resolver de manera constructiva los posibles conflictos sociales.

## 2.3.	Descripción del Programa

Para alcanzar el objetivo antes señalado, el Programa está estructurado para el GAMLP en dos componentes:

Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización. Para ambas ciudades, incluirá la construcción, rehabilitación y ampliación de obras estructurales de drenaje pluvial, como canales y embovedados de aguas pluviales en cauces de ríos y quebradas, y de control de procesos erosivos en las cuencas de dichos cauces, como zonas de sedimentación, procesos defensivos (obras de control transversal en los cauces), reforestaciones y obras de control de taludes. En general, las obras propuestas tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad y los riesgos que se presentan durante la temporada de lluvias, a través de la mejora de la capacidad hidráulica de los cauces y conducciones, mitigando el riesgo en las zonas habitadas con problemas de inestabilidad geológica. Adicionalmente, las obras contribuirán a mitigar los impactos del cambio climático sobre los sistemas de drenaje de ambas ciudades, respondiendo a amenazas crecientes de eventos extremos (inundaciones, erosión y deslaves, etc.) mediante medidas que reducen el riesgo sobre la población y la infraestructura urbana. El programa

incluirá inversiones para aumentar la capacidad adaptativa de las cuencas urbanas donde se lleven a cabo las intervenciones estructurales y de mejoramiento de drenaje. Finalmente, estas obras permitirán estructurar las bases para futuros proyectos de mejoramiento y desarrollo urbano.

Componente II. Desarrollo institucional y gestión ambiental. . Mediante el programa se fortalecerá la capacidad de las entidades responsables de la gestión de los sistemas de drenaje y reducción del riesgo, contribuyendo a la sostenibilidad de los mismos. Específicamente, se financiarán intervenciones no estructurales, tales como: (i) para el caso del GAMLP, el fortalecimiento del SAT, que permitirá afinar los instrumentos de información en materia de gestión de riesgos y atención a emergencias; (ii) la ampliación de las campañas de educación ambiental y la implementación del plan de concertación

social; y (iii) la elaboración de diseños finales para continuar con la implementación de las obras priorizadas en los planes maestros.

## 2.4.	Prestatario y Organismos Ejecutores

El Prestatario es el Estado Plurinacional de Bolivia responsable del repago del préstamo, así como de garantizar el oportuno cumplimiento del aporte local y el cumplimiento de la ejecución del Programa, y de todas las obligaciones correspondientes.

Los Organismos Ejecutores del Programa son el GAMLP y el GAMEA, responsables por gestionar oportunamente la contribución del aporte local con el Estado Plurinacional de Bolivia y de llevar a cabo la ejecución del Programa y de las obligaciones que les correspondan.

Mediante Convenio Subsidiario, el Estado Plurinacional de Bolivia delega a los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto la responsabilidad de la ejecución del Programa, como organismos co-ejecutores del mismo. A este efecto, cada gobierno municipal conformará por separado su Unidad Ejecutora del Programa.

Cada organismo ejecutor actuará independientemente del otro, sujetándose a las normas del Programa y al Reglamento Operativo individual correspondiente; sin perjuicio de la coordinación mutua, que se describe en siguiente punto.

Coordinación entre organismos ejecutores- Comité de Coordinación

Las UEP de los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto conformarán un Comité de Coordinación, el cual estará compuesto por los dos (2) Máximos Responsables y los dos (2) Especialistas en Planificación, Seguimiento y Control. Esta instancia estará dirigida por uno los Máximos Responsables de las UEP como Presidente, el cual será elegido en la primera sesión convocada por el Gerente de Programa de la UEP del GAMLP.

El Comité de Coordinación se reunirá periódicamente, en fechas acordadas por sus miembros al inicio de cada gestión. Las reuniones serán convocadas de forma escrita por su Presidente con una semana de anticipación y podrán participar de acuerdo a requerimiento los especialistas de otras áreas. Las reuniones extraordinarias serán convocadas a solicitud escrita y motivada de alguno de los máximos responsables de las UEP, igualmente de manera escrita y con una semana de anticipación a su realización.

Serán funciones de este Comité, las siguientes:

- Revisión y compatibilización de los POAS preparados por cada ejecutor, previo a la presentación al BID.

- Consolidación de la información financiera, revisión, coordinación y análisis de los informes semestrales de avance, monitoreo y seguimiento del Programa, previo a la presentación al BID, a objeto de intercambiar información, experiencias y compartir lecciones aprendidas que puedan contribuir a mejorar la ejecución general del Programa.

- Identificar o conocer requerimientos de asesoramiento técnico, legal u operativo que alguno de los ejecutores pueda requerir del otro, a cuyo fin se preparará un Plan de Apoyo con la participación de los miembros de las Unidades Ejecutoras del Programa de cada Gobierno Autónomo Municipal, según el tema que sea requerido. Dicho Plan será aprobado por el Comité en reunión extraordinaria.

## 2.5.	Costo y Financiamiento del Programa

El costo del Programa, cuya asignación y aplicación es regida por el Contrato de Préstamo y el presente Reglamento Operativo, asciende a US$33.975.000 (Treinta y tres millones novecientos setenta y cinco mil 00/100 Dólares Americanos), cuyas fuentes de financiamiento provienen de:

- BID

Recursos del BID concedidos al Prestatario mediante el Contrato de Préstamo Nº 2440/BL-BO, por un monto de US$30.000.000 (Treinta millones 00/100 Dólares Americanos).

- Contraparte Local

Recursos que los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto se comprometen a aportar para el financiamiento del Programa, según lo establecido en el Contrato de Préstamo, por un total equivalente a US$ 2.475 millones y US$1.5 millones respectivamente.

- Categorías de Gasto

La asignación de recursos en Dólares Americanos, por categorías de gasto y fuente de financiamiento, se detalla en el siguiente cuadro:

| COMPONENTES | BID |  | Contraparte |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAMEA | GAMLP | GAMEA | GAMLP | GAMEA | GAMLP |
| Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización. | 12,266,000 | 12,822,540 | 500,000 | 1,500,000 | 12,766,000 | 14,322,540 |
| Obras | 11,694,000 | 11,675,000 | 500,000 | 1,500,000 | 12,194,000 | 13,175,000 |
| Supervisión y Fiscalización | 572,000 | 1,147,540 | - | - | 572,000 | 1,147,540 |
| Componente II. Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental | 712,521 | 630,000 | 95,447 | - | 807,968 | 630,000 |
| Administración | 1,143,479 | 1,397,460 | 774,553 | 125,000 | 1,918,032 | 1,522,460 |
| M&E y Auditoria | 128,000 | 150,000 | - | - | 128,000 | 150,000 |
| Costos Financieros | 750,000 | - | 130,000 | 850,000 | 880,000 | 850,000 |
| Intereses | 750,000 | - | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| Comisión de Crédito | - | - | 130,000 | 100,000 | 130,000 | 100,000 |
| TOTAL | 15,000,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | 2,475,000 | 16,500,000 | 17,475,000 |

# Elegibilidad de obras y estudios

## 3.1.	Obras Elegibles

Son elegibles para ser financiadas con recursos del Programa, los siguientes tipos de obras:

- Drenaje pluvial; construcción, reparación, rehabilitación y ampliación de obras estructurales de drenaje pluvial, como canales y embovedados de aguas pluviales, en cauces de ríos y quebradas. Además de obras de drenaje superficial (sumideros y otros).

- Control de procesos erosivos en las cuencas de dichos cauces, como plazas de sedimentación, procesos defensivos (obras de control transversal en los cauces), reforestaciones y obras de control de taludes.

- Estudios de diseño final EDTP (en aspectos técnico de ingeniería, económico, social y ambiental) de obras.

- Estudios relacionados con la mejora y/o ampliación del sistema de drenaje pluvial del municipio de La Paz.

## 3.2.	Requisitos de Elegibilidad de Obras

Para su ejecución, cada una de las obras a ser financiadas por el Programa deberá cumplir con los siguientes requisitos y criterios.

- 3.2.1  Técnicos

- Que la obra esté alineada con el Plan Maestro de Drenaje (PMDP) del municipio.

- Que los diseños incluyeron el estudio de alternativa de obras, que la selección responde a un análisis de mínimo costo y de viabilidad técnica particular de la obra a ser financiada.

- Que para el diseño de la obra se hayan considerado los Criterios Técnicos del PMDP del municipio y de la SMGIR.

- 3.2.2  Financieros

- Que se identifique a la unidad municipal a cargo del mantenimiento de la obra.

- 3.2.3.  Legal

- De ser necesario, que se cuenta con un plan de acreditación de la titularidad, posesión o derecho de uso del predio donde se realizarán las obras, a nombre de las jurisdicciones beneficiarias.

- 3.2.4   Económicos

- Que el análisis costo beneficio muestra que la obra es viable económicamente (la TIR es igual o mayor al 12%).

- 3.2.5  Sociales y Ambientales

- Que la población del área de intervención haya sido consultada, que conozca el alcance de la obra y sus impactos ambientales y sociales, y que está de acuerdo con la misma.

- Que se cuente  con todos  los estudios y documentación  ambiental y social aplicable de acuerdo a la legislación nacional y las políticas de BID.

- Que se cumple con el PGAS y sus instrumentos como el Plan de Concertación Social y en su caso se presente (Manuela) el Plan de Reasentamiento Específico, cuando aplique para el proyecto en cuestión.

- Que se cuenta con la licencia ambiental a nivel nacional para la obra.

- 3.3.      Criterios de Priorización

- Aquellas obras identificadas como de mayor prioridad por la SMGIR.

- 3.4.	Requisitos para la Ejecución de Obras

Previo al proceso de licitación de cada obra, para su ejecución, deberá demostrarse:

      - Que en los pliegos licitatorios se hayan incluido los diseños ejecutivos de las obras y los requerimientos específicos establecidos en la Licencia Ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente, así como los señalados en el PASA, PPM o cualquier otro instrumento de evaluación ambiental necesario para obtener la licencia a nivel nacional, y de que se haya hecho la consulta con la población de acuerdo a las políticas del Banco.

      - Que en caso de intervenciones en zonas con riesgos altos de deslizamientos que puedan afectar los trabajos de ejecución de las obras, se deberá presentar junto con el diseño ejecutivo la descripción y presupuesto de las medidas específicas de contención de riesgos, avaladas por la Secretaría de Gestión de Riesgos.

      - Que en caso de necesidad de relocalización de familias y negocios, deberá implementarse el Plan de Expropiación y Relocalización de Familias y Negocios, antes del inicio de las obras y en cumplimiento de las políticas del BID referentes a este tema (OP-710).

      - Que el Organismo Ejecutor tiene la posesión legal de los terrenos donde será construida la obra.

      - Que el Organismo Ejecutor dispone de las Licencias Ambientales para la obra.

      - Que se ha contratado la Supervisión (Empresa o consultor individual) y a los fiscales técnicos y ambientales respectivos.

      - En casos excepcionales, la supervisión podrá ser asumida institucionalmente previa no objeción del BID.

      - Que el documento de contrato de la obra incluya en sus cláusulas la obligatoriedad por parte del contratista de cumplir con los requisitos de la Licencia Ambiental y con los contenidos del PASA, PPM o cualquier otro instrumento necesario para la obtención de la licencia ambiental a nivel nacional, AAS y el correspondiente PGAS.

## 3.5.	Análisis Ambiental del Programa y Plan de Gestión Ambiental y Social

La ejecución del Programa, debe realizarse de acuerdo al AAS y PGAS del Programa. Toda modificación y actualización de estos documentos se hará en consulta con el BID y deberá seguir las políticas de salvaguardas del BID.

El PGAS incluye los lineamientos y criterios ambientales que el contratante deberá incorporar a los pliegos de las licitaciones y en las cláusulas contractuales. Los elementos que deberán incorporarse en los procesos licitatorios de obras, además de los respectivos PASA y PMM o cualquier otro instrumento necesario para la obtención de la licencia ambiental a nivel nacional, y siguiendo lo especificado en estos documentos, son los siguientes:

      - Especificaciones técnicas Ambientales.

      - Plan de Contingencias.

      - Metodología Ponderativa de Evaluación de Riesgos.

Debe también señalarse la obligatoriedad de la presentación y ejecución, al momento de la adjudicación del contrato, de un PGASO, que será aprobado previamente por el Equipo de Fiscalización Ambiental del Programa. El PGASO deberá contener: el programa de control de impactos de las actividades de obra; la planificación física y ambiental de las obras; el programa de Gestión de Residuos; el programa de higiene y seguridad industrial; el programa de respuesta a contingencias; el programa de capacitación ambiental del personal de las obras; y el programa de señalización de las obras.

# Gobierno Autónomo Municipal de la Paz

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

## 4.1.	Organización para la Ejecución del Programa

El GAMLP se constituye en el organismo ejecutor del Programa e implementará el programa a través de la UEP, ya constituida en la estructura organizacional de la institución.

La UEP forma parte de la estructura organizacional de la SMGIR y esta estructuralmente depende de Secretaria Ejecutiva Municipal.

La UEP, tendrá la responsabilidad de la coordinación global de la ejecución y seguimiento del Programa velando que se cumplan sus objetivos y actuando como contraparte ante el BID y como representante del Programa ante otros organismos.

## 4.2.	Nivel Estratégico y de Dirección del GAMLP

### 4.2.1	Alcalde Municipal

Las funciones y responsabilidades principales con relación a la ejecución del Programa serán:

- Establecer las directrices estratégicas para lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa.

- Suscribir los contratos que correspondan de acuerdo a los montos definidos en la normativa municipal vigente, luego de recibida la no objeción del BID cuando se requiera y efectuada la adjudicación por parte de la autoridad delegada para el efecto.

- Contratar al Responsable de la ejecución del Programa (Gerente de Programa), siguiendo los procedimientos administrativos del BID o en su defecto conforme a los procedimientos administrativos del GAMLP.

- Solicitar a las instancias nacionales correspondientes, acreditar ante el BID a los funcionarios que tendrán firmas habilitadas para solicitar desembolsos, ordenar pagos y suscribir correspondencia en nombre del Programa.

- Solicitar a la instancia nacional que corresponda el trámite ante el BID de prórrogas, enmiendas, cambios de categorías asignadas y otros procesos operacionales.

- Aprobar el Reglamento Operativo y sus modificaciones previa no objeción del BID.

### 4.2.2	Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos

Dentro las principales funciones y atribuciones específicas de la Secretaría en relación al marco de ejecución del presente Programa son:

- Coordinar con la UEP, a nivel estratégico las actividades del Programa y los aspectos técnicos que rebasen el alcance de los mismos.

- Presentar a la UEP los estudios y aspectos técnicos de los pliegos o proyectos de obras aprobados por la Dirección, a ser ejecutados por el programa.

- Suscribir en nombre del GAMLP el contrato de prestación de servicios, correspondiente al cargo de Gerente de Programa de la UEP.

- El Secretario de la SMGIR asumirá las funciones del Gerente de Programa de la UEP en caso de ausencia temporal o permanente, con las atribuciones respectivas sin la necesidad de una Resolución expresa.

- Coordinar con la UEP la elaboración de los TDR´s para las consultorías de apoyo a la SMGIR.

- Apoyar a la UEP en la ejecución de las actividades técnicas requeridas por el Programa y relacionadas con la Secretaría, para garantizar el logro de los objetivos y resultados previstos.

- Asegurar la coordinación y articulación entre la UEP y las distintas Unidades del GAMLP que permitan el cumplimiento de los objetivos del Programa.

- Gestionar de forma conjunta con el Programa ante las Unidades competentes del GAMLP la socialización de los Proyectos planificados por la UEP a través de las Sub Alcaldías.

## 4.3.	Nivel Operativo Unidad Ejecutora del Programa

La planificación, coordinación, administración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa estará a cargo de la UEP, ya existente en la estructura organizacional del GAMLP y cuyo Organigrama estructural básico se presenta a continuación.

ORGANIGRAMA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

Las funciones y responsabilidades de cada una de las posiciones, son las siguientes:

### 4.3.1	Gerente de Programa

El Gerente de Programa tendrá la responsabilidad técnica, administrativa y financiera de la ejecución del Programa. Son funciones y responsabilidades son las siguientes:

  - Tener a su cargo la Coordinación general del Programa, siendo el máximo nivel ejecutivo de la UEP y quien representa al Programa oficialmente ante otras entidades públicas y privadas relacionadas con el Programa.

  - Efectuar un seguimiento y monitoreo de la ejecución del programa y la actualización permanente de la información; misma que permitirá tomar decisiones y realizar las correcciones oportunas y pertinentes para la buena ejecución del Programa.

  - Dirigir, coadyuvar y ejecutar los diferentes componentes del Programa, de manera que se alcancen los objetivos definidos.

  - Lograr el cumplimiento de los objetivos del PDP de manera eficiente en tiempo y uso de recursos.

  - Lograr una óptima coordinación y participación ante los organismos financiadores y al interior del GAMLP con las diferentes unidades organizacionales relacionadas al programa.

  - Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Contrato de Préstamo, Convenio Subsidiario, ROP y demás disposiciones aplicables.

  - Ser Responsable de los procesos de contratación del Programa, por delegación del Alcalde mediante el presente ROP.

  - Elevar a consideración el presupuesto, reformulados, plan operativo anual y plan de adquisiciones del Programa, para su incorporación en el POA y presupuesto del GAMLP.

  - Supervisar y ejecutar el cumplimiento del POA, presupuesto del Programa conforme a lo programado.

  - Evaluar al personal del Programa conforme a los requerimientos y funciones del personal de forma anual en función a los parámetros del GAMLP y del Financiador.

  - Designar y retirar al personal de la UEP, que no cumpla satisfactoriamente con las tareas asignadas.

  - Gestionar la apertura o cierre de cuentas bancarias, de acuerdo a los convenios con el BID.

  - Supervisar y controlar la administración de los recursos financieros del Programa.

  - Evaluar la ejecución física y financiera del Programa y adoptar las medidas correctivas necesarias, para asegurar la normal ejecución del mismo.

  - Aprobar los términos de referencia para la contratación de los consultores o personal eventual que desempeñen actividades para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

  - Aprobar los términos de referencia para la contratación de consultorías, elaboradas por las unidades municipales involucradas.

  - Autorizar el inicio de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios y la selección y contratación de servicios de consultoría, según corresponda, previa no objeción del BID de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas conforme establezca los DDL de la norma BID y GAMLP cuando corresponda.

  - Autorizar órdenes de cambio y contratos modificatorios por monto y plazo dentro los procesos de contratación y/o ejecución de obras, bienes o servicios de consultoría.

  - Adjudicar las contrataciones del PDP, previa no objeción del BID cuando corresponda.

  - Aprobar los pagos en forma conjunta con el Especialista Administrativo Financiero en el SIGMA Municipal y los demás sistemas usados por el GAMLP para la gestión de pagos.

  - Supervisar y aprobar los informes técnicos y financieros que se presenten al BID, así como la información relativa al control operacional y financiero del Programa, incluyendo las solicitudes de desembolso y sus respectivas justificaciones.

  - Implementar las recomendaciones de control interno, de las inspecciones del BID, de la evaluación intermedia y final y de las auditorias anuales, para asegurar la efectiva ejecución del Programa.

  - Aprobar y presentar los informes de ejecución presupuestaria, reportes financieros, informes de progreso y estados financieros al BID, e instancias del GAMLP.

  - Presentar los informes regulares o especiales que se elaboren sobre el avance del Programa.

  - Suscribir los contratos y compromisos emergentes de la ejecución del Programa dando cumplimiento al ROP.

  - Aprobar o rechazar los informes elevados por los consultores de la UEP.

  - Remitir al BID los términos de referencia y especificaciones técnicas para su aprobación previa al inicio del proceso de contratación.

  - Remitir a la DLC del GAMLP las carpetas de los procesos de contratación para su remisión a las instancias internas y externas a la institución según corresponda.

  - Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Alcalde Municipal, a través del Secretario Ejecutivo y el Secretario de Gestión Integral de Riesgos, que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

### 4.3.2	Asesor legal

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir el Asesor Legal, son las siguientes:

- Verificar la legalidad de todas las disposiciones y actos administrativos efectuados por el Programa.

- Efectuar y coordinar la prestación de asistencia jurídica y asesoramiento legal a todas las reparticiones del Programa.

- Revisar y analizar la documentación legal del Programa, con el objetivo de identificar y prevenir posibles conflictos.

- Asesorar y apoyar en toda actividad solicitada por el Gerente de Programa y los Especialistas del Programa, en asuntos legales.

- Elaborar Contratos de obras, bienes, consultorías y servicios, Órdenes de Compra y de Servicios, Contratos Modificatorios, Actas de Acuerdo, Resoluciones Administrativas y otros instrumentos legales enmarcados en la normativa vigente.

- Elaborar Contratos de Personal eventual y si corresponde sus modificatorios.

- Atender y asesorar aspectos legales en las diferentes etapas de los procesos de contratación, de calificación de propuestas y en la revisión de documentos legales.

- Preparar informes legales a solicitud de la Comisión de Calificación y/o el Gerente de Programa cuando se requiera, para dar respuesta a los oferentes o terceros.

- Revisar la pertinencia y legalidad de la documentación original y/o legalizada presentada por los proponentes adjudicados para la suscripción de los Contratos.

- Atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de recursos administrativos de impugnación.

- Asesorar oportunamente en la prevención y/o solución de posibles conflictos legales que se puedan suscitar en las licitaciones u otros procesos que realice el Programa.

- Reportar los contratos suscritos a la Contraloría General del Estado.

- Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

- Numerar los contratos suscritos del Programa en el SIM Contrataciones.

- Remitir las órdenes de cambio y contratos modificatorios suscritos a la DLC, previa verificación de aspectos legales, para su remisión a las instancias internas y externas a la institución según corresponda.

- Elaborar en coordinación del área que corresponda las respuestas de petición de informe del Ejecutivo o del Concejo Municipal.

- Asesoramiento legal en general para propósitos del Programa.

- Apoyar en el Cierre Legal de Proyectos, en los casos requeridos.

- Otras por encargo de la Coordinación del Programa.

### 4.3.3	Especialista en Planificación, Seguimiento y Control

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir el consultor son las siguientes:

- Elaborar y mantener actualizadas las herramientas de planificación, seguimiento y control del Programa.

- Elaborar y mantener actualizado el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y los Planes Operativos Anuales (POAs) de cada gestión, verificando su correspondencia con la programación financiera y el Plan de Adquisiciones (PA).

- Elaborar y mantener actualizada la Matriz Gestión de Riesgos (GRP)

- Elaborar y mantener actualizado al Reporte de Monitoreo del Programa (PMR)

- Velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO.

- Realizar el seguimiento de los indicadores y metas establecidos para el Programa, con los insumos e información proporcionada por los Especialistas de la UEP.

- Consolidar y articular la elaboración de informes a ser presentados por la UEP ante las autoridades superiores y el BID.

- Identificar posibles desvíos y sus causas en la ejecución del Programa y recomendar la implementación de mecanismos y/o acciones de ajuste con la finalidad de cumplir los objetivos del Programa y de sus componentes.

- Recomendar la adopción e implementación de medidas de control interno que aseguren la correcta ejecución del Programa como resultado del seguimiento y control.

- Realizar el control y seguimiento técnico y financiero del Programa, de manera que su ejecución se ajuste a los presupuestos aprobados y comprometidos ante el BID.

- Revisar, controlar y elaborar reportes de ejecución con la información registrada en el SIGMA y el SIAP.

- Supervisar el trabajo de evaluación de medio término y final del Programa.

- Preparar informes semestrales para el BID en coordinación con el Especialista Administrativo Financiero de la UEP, cuatrimestrales para el GAMLP y extraordinarios para el seguimiento de la ejecución del Programa respecto al cumplimiento de los objetivos y actividades programadas.

- Preparar informes extraordinarios que fuesen requeridos para el seguimiento de la ejecución del Programa respecto al cumplimiento de los objetivos y actividades programadas.

- Elaborar cronogramas en coordinación con el Especialista en Adquisiciones para la ejecución de los Proyectos conforme a plazos y condiciones establecidos en los DDL y SP según corresponda y otros documentos que forman parte de los procesos de contratación.

- Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa.

### 4.3.4	Especialista Técnico Ambiental (ETA)

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir el consultor son las siguientes:

              - Coordinar, apoyar en la elaboración del POA, Presupuesto, de obras y estudios.

              - Coordinar con los técnicos sub alternos, actividades y recomendaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos y resultados.

              - Supervisar y coordinar la ejecución del POA, en lo referente a los aspectos técnicos y ambientales.

              - Elaborar los informes sobre el avance físico de la ejecución de los componentes y los que sean solicitados por la UEP y el BID.

              - Participar en el proceso de seguimiento y evaluación continua y de evaluación posterior (ex post) del Programa según los parámetros acordados con el BID.

              - Revisar y someter a la aprobación del Gerente de Programa los términos de referencia para la contratación de firmas consultoras, consultores individuales y actividades que se requieran con relación a aclaraciones, enmiendas y negociaciones técnico – financieras con proponentes.

              - Revisar a detalle planos, especificaciones técnicas, ambientales y administrativas de los proyectos a ejecutarse y realizar diseños adicionales.

              - Participar en las comisiones calificadoras de los procesos de contratación de obras y consultorías.

              - Supervisar las tareas de fiscalización de contratos para el cumplimiento de los términos contractuales por las empresas contratadas.

              - Mantener permanentemente informado al Gerente de Programa, de todos los aspectos relacionados con el avance de las obras y cumplimiento de contrato.

              - Coordinar con los técnicos del área, reuniones de planificación y evaluación de las actividades.

              - Controlar la labor de los fiscales en la ejecución de las obras y que sean ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el contrato, cronograma y presupuestos.

              - Realizar inspección y control técnico y ambiental del avance de las obras.

              - Verificar las planillas de pago y revisar los informes presentados por los fiscales, supervisores y empresas.

              - Proporcionar informes de seguimiento de acuerdo a la ruta crítica de las obras.

              - Supervisar el trabajo del Analista Técnico, Fiscal Ambiental y el Fiscal Técnico.

              - Informar de forma periódica al Gerente de Programa acerca del desempeño del Analista Técnico, Fiscal Ambiental y el Fiscal Técnico.

              - Dar asistencia técnica en las aéreas relativas a su disciplina, en los proyectos y acciones del Programa a requerimiento del Gerente de Programa.

              - Revisar los DDL para las obras, en coordinación con los demás especialistas.

              - Asistir a los actos de entrega provisional y definitiva de las obras y firmar sus correspondientes actas.

              - Supervisar el trabajo del Fiscal Ambiental en el cumplimiento de los procesos de obtención de licencia ambiental y seguimiento al cumplimiento del PPM, PASA o cualquier otro instrumento necesario para la obtención del licenciamiento ambiental a nivel nacional, PGASO, AAS, y PGAS de acuerdo a la legislación nacional y a las políticas de salvaguardas del BID.

              - Llenar los aspectos técnicos de las fichas perfil y los formularios SISIN.

              - Conforme a la información de los fiscales, realizar informes sobre incumplimiento de contratos, retrasos en obra que ameriten sanciones, multas y otros.

              - Ser responsable de la organización y custodia del archivo de la documentación técnico ambiental del Programa.

              - Coordinar con el Especialista en Planificación, Seguimiento y Control del Programa el traspaso de la documentación a su cargo al archivo de la UEP.

              - Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa u otras que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

### 4.3.5	Analista Técnico

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir son las siguientes:

  - Asistir en la preparación del PA del Programa, mediante la revisión técnica de los proyectos.

  - Elaborar la actualización de Precios Unitarios (cuando corresponda), presupuestos, así como la complementación de Especificaciones Técnicas y Cronogramas.

  - Cooperar en el cumplimiento oportuno de todos los procesos de contratación de las obras y supervisión que se lleven a cabo en el Programa.

  - Integrar las CC del Programa.

  - Apoyar y garantizar que los procesos de contratación cumplan con las previsiones del Contrato de Préstamo y del ROP.

  - Representar al Programa ante las instancias del GAMLP que correspondan, para el análisis y revisión de la elaboración de proyectos.

  - Realizar la complementación técnica de los proyectos y elaboración de detalles constructivos, en los casos que ameriten, de los proyectos en etapa de ejecución.

  - Preparar y armar las carpetas con la documentación técnica de los proyectos para su remisión al Especialista Técnico Ambiental  para su posterior envío al Especialista en Adquisiciones.

  - Atender requerimientos de documentación relacionados al área técnica, según requerimiento del Especialista Técnico Ambiental.

  - Custodiar la documentación técnica de información y procesos, hasta su transferencia al archivo del Programa.

  - Apoyar en el seguimiento, monitoreo, control y en su caso fiscalización de los proyectos en ejecución, a requerimiento del Especialista Técnico Ambiental.

  - Apoyar al Especialista Técnico Ambiental, en las actividades específicas del área técnica, que le sean encomendadas.

  - Realizar otras tareas y actividades asignadas de manera expresa por la Autoridad Superior.

### 4.3.6	Fiscal Técnico

Los Fiscales Técnicos o de Obras tendrán facultad y autoridad para exigir el cumplimiento de los contratos de supervisión y construcción de obras, debiendo además resolver las diferencias de criterios entre la empresa constructora y la empresa supervisora.

Sin ser limitativas, las tareas y funciones del Fiscal Técnico o de Obra son:

      - Ejecutar políticas y acciones relativas al control de calidad de las obras velando por los intereses del GAMLP y el uso eficiente y transparente de recursos del PDP.

      - Fiscalizar con criterio profesional las obras del PDP, controlando los Cómputos Métricos, Especificaciones Técnicas e informes referentes al mismo, antes del inicio de cualquier obra.

      - Verificar, a través del Supervisor de Obras, el cumplimiento de las Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato establecidas en los DDL y el cumplimiento del contrato de obra, suscrito entre la Empresa Contratista y el GAMLP.

      - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

      - Verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de la obras.

      - Realizar inspecciones periódicas a la obra, las mismas que serán registradas en el Libro de Órdenes y transmitir sus observaciones y comentarios a la UEP.

      - Mantener presencia en la obra cuando así lo requiera la misma o cuando se planifiquen inspecciones con autoridades superiores.

      - Controlar los Libros de Órdenes, fechas de apertura y cierre, y que toda modificación esté debidamente registrada.

      - Ser responsable del seguimiento y control de la vigencia de las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipos otorgados a las empresas, realizando un reporte periódico al Especialista Administrativo y Financiero del Programa.

      - Exigir a las empresas contratadas la disponibilidad y vigencia de seguros requeridos en el DDL y aquellos establecidos por las políticas del BID.

      - Contrastar el avance físico con el avance financiero de los contratos.

      - Coordinar en forma permanente con los Supervisores de Obras, asesorando y coadyuvando a disminuir los procesos burocráticos en la elaboración de los certificados/planillas de Pago, así como los distintos documentos que la componen.

      - Revisar planillas, informes de avance de trabajos, aprobar y autorizar los pagos a contratistas.

      - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de pago aprobados por el Supervisor de Obras.

      - Verificar que se cumplan los plazos, los procesos técnicos y los procedimientos administrativos para el procesamiento de los pagos.

      - Aprobar los Certificados/Planillas de Pago, conforme a la normativa vigente y procedimientos establecidos.

      - Aprobar las Órdenes de Cambio, Contratos Modificatorios y otras eventualidades justificadas.

      - Participar en las recepciones provisional y definitiva de las obras y firmar las actas correspondientes.

      - Verificar que las actas sean elaboradas correctamente en cuanto a fechas y montos.

      - Conjuntamente con el Fiscal Ambiental del Programa, verificar y controlar directamente el cumplimiento del contrato de Supervisión Técnica y Ambiental, de acuerdo a sus Términos de Referencia en lo técnico y financiero, realizando seguimiento y control de los actos del Supervisor de Obras.

      - Aprobar los pagos de la Supervisión de Obras.

      - Efectuar el seguimiento a la presentación de los informes de período, especiales e informe final de la Supervisión de Obras.

      - Revisar y aprobar todos los informes de período, especiales e informe final de la Supervisión de Obras.

      - Analizar y dar respuesta a las consultas de la Supervisión con relación a modificaciones del alcance del contrato de Supervisión de Obras en plazo y monto.

      - Aprobar la resolución de contrato de Supervisión de Obras en caso de producirse.

      - Elaborar los informes que le delegue el Especialista Técnico Ambiental de la UEP, como parte de los alcances de su trabajo.

      - Velar por la aplicación del RISFO cuando corresponda.

      - Participar en las Comisiones de Calificación de los procesos de contratación de obras y consultorías.

      - Realizar otras tareas y actividades asignadas de manera expresa por la autoridad superior.

### 4.3.7	Fiscal Ambiental

Es el responsable por velar por el cumplimiento del PPM, el PASA o cualquier otro instrumento necesario para la obtención de la licencia ambiental a nivel nacional, el AAS, PGASO y el PGAS elaborados para la construcción de las obras, a ser ejecutadas por el Programa.

Sin ser limitativas, las tareas y funciones del Fiscal Ambiental son:

- Verificar que los proyectos cuenten con los estudios respectivos ambientales en cumplimiento de la normativa vigente.

- Participar en las Comisiones de Calificación de los procesos de contratación de obras y consultorías.

- Asumir la responsabilidad en el área técnica ambiental del Proyecto, debiendo evaluar y realizar ajustes en el Proyecto para garantizar el logro de los objetivos.

- Verificar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo al avance de obras, al PGASO, PGAS y al cronograma aprobado por esta instancia.

- Presentar informes mensuales de aplicación del PPM, PASA o cualquier otro instrumento necesario para la obtención de la licencia ambiental a nivel nacional, PGASO y del PGAS a la unidad competente del GAMLP (Secretaría Municipal de Gestión Ambiental), para que a través de estas instancias se envíen los informes correspondientes a la Autoridad Ambiental Competente y al Especialista Técnico Ambiental de la UEP.

- Comunicar y elaborar informe de forma inmediata al Especialista Técnico Ambiental de la UEP sobre el incumplimiento de las medidas de mitigación o los monitoreos respectivos en la ejecución de las obras.

- Presentar informes a las unidades competentes del GAMLP y al Especialista Técnico Ambiental de la UEP, 24 horas después como plazo máximo de haber ocurrido un accidente, o verificado un incidente ambiental.

- Verificar y aprobar las medidas de mitigación ambiental que realice la Supervisión, en caso que se produzca durante la ejecución de las obras para evitar algún impacto ambiental no previsto inicialmente.

- Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas en caso de incidentes ambientales generados por la obra.

- Comunicar inmediatamente a la unidad competente del GAMLP y al Especialista Técnico Ambiental de la UEP por vía telefónica, sobre incidentes ambientales externos al proyecto que estén afectando al desarrollo de las obras, posteriormente elaborar informe detallando las acciones necesarias para evitar futuros incidentes.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad industrial del personal durante la ejecución de la obra, debiendo elaborar informe y solicitar el cumplimiento a la supervisión.

- Sugerir y efectuar ajustes al PPM, PASA o cualquier otro instrumento necesario para la obtención de la licencia ambiental a nivel nacional, al AAS y PGAS en caso de existir incoherencias en relación a la ejecución de la obra, en coordinación con el Especialista Técnico Ambiental y el Gerente de Programa.

- Apoyar de manera oportuna durante el ciclo del proyecto en la socialización del proyecto con beneficiarios o afectados en las zonas de intervención.

- Verificar la existencia de redes de servicios en el área de las obras y alertar a la supervisión en coordinación con la DFOS del GAMLP para que se instruyan las medidas preventivas más aconsejables a fin de evitar interferencias con los mismos.

- Coordinar con la DFOS del GAMLP y las prestadoras de servicios de agua, saneamiento básico, electrificación, telecomunicaciones e hidrocarburos las acciones necesarias para mitigar los impactos que se generen en la construcción de la obra. Se deberá presentar informes de los resultados de las negociaciones y acuerdos.

- Realizar inspecciones periódicas a la obra que serán registradas en la planilla de visita de obra.

- Elaborar los Informes de Monitoreo Ambiental que deberán ser aprobados por el ETA para su posterior remisión a la unidad competente del GAMLP.

- Mantener presencia en la obra conforme a cronograma de visita aprobado por el ETA o cuando se planifiquen inspecciones con autoridades superiores.

- Informar al ETA la necesidad de coordinar con las unidades competentes del GAMLP en caso de ser necesaria su intervención para temas ambientales.

- Exigir la disponibilidad y vigencia de seguros contra accidentes y otros para los obreros, según lo estipulado en el contrato.

- Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa y otras que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

### 4.3.8	Responsable de Concertación Social

Los objetivos específicos del puesto son:

- Apoyar permanentemente a la UEP y a las Unidades del GAMLP, directamente involucradas en el PDP, en los procesos de concertación y comunicación durante la ejecución de las acciones y proyectos del Programa.

- Apoyar a la UEP con la ejecución del Plan de Comunicación e Información del PDP,

- Implementar el plan de concertación social para facilitar la implementación de la tercera fase del Programa de Drenaje Pluvial.

Sin ser limitativas las principales actividades a desarrollar son las siguientes:

En la concertación social:

              - Desarrollar las tareas de concertación, relacionados con la implementación y ejecución del programa.

              - Diseñar un plan de acción y planes específicos de concertación social para cada uno de los proyectos y acciones del Programa

              - Diseñar una estrategia, participar, facilitar y asesorar en los procesos de negociación con cada uno de los sectores sociales afectados y beneficiados;

              - Mantener una estrecha relación con los consultores responsables de los diseños de los proyectos del Programa, apoyando en las tareas de concertación y relacionamiento con los sectores involucrados en cada proyecto

              - Preparar las metodologías y materiales didácticos para los talleres de concertación y de apoyo tanto a la UEP como a los consultores contratados para la elaboración de los diseños y/o ejecución de los proyectos.

              - Coordinar con las empresas constructoras y ejecutoras de los proyectos del PDP, para la concertación durante la ejecución.

              - Implementar un sistema de alerta temprana y monitoreo de las bases y sus dirigentes identificando claramente los focos de conflicto y las razones sociales, económicas políticas o de otra índole.

              - Mantener constantemente informados a la UEP y al Gerente del Programa sobre: los avances de la concertación, los riesgos, problemas y demandas sociales y la, percepción de la población involucrada sobre el desarrollo del Programa.

              - Apoyar a la UEP, al Gerente del Programa y unidades técnicas involucradas, en todas aquellas áreas y tareas relacionadas con su componente,

              - Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos en los aspectos referidos a la relación con los beneficiario/afectados, proponiendo las medidas correctivas que fuesen necesarias para su buen desarrollo.

              - Sistematizar toda la experiencia de la concertación, generando una metodología operativa de intervención que pueda ser utilizada en otros proyectos,

              - Acompañar y asesorar al equipo del GAMLP en los procesos de concertación.

En la comunicación:

              - Desarrollar las tareas de comunicación que se requieran durante la ejecución del Programa,

              - Revisar e implementar el plan anual de apoyo estratégico en comunicación e información del PDP.

              - Elaborar planes e implementar acciones de comunicación específicos para cada intervención del PDP.

              - Coordinar y apoyar a la Dirección de Comunicación Social en la elaboración de instrumentos de comunicación como spots televisivos, cuñas radiales, trípticos y otra información multimedia del PDP.

En coordinación:

              - Coordinar con las Sub Alcaldías, Secretarías y otras Unidades del GAMLP e instituciones externas que estén involucradas en la ejecución de los proyectos del PDP.

              - Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa, su inmediato superior y otras que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

### 4.3.9 Especialista en Adquisiciones

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir el consultor son las siguientes:

- Elaborar y mantener actualizado en coordinación con los demás integrantes de la Unidad Ejecutora del Programa el Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las políticas y las normas del BID, así como el Reglamento Operativo del Programa.

- Elaborar los documentos base y los pliegos de condiciones para todas las contrataciones que se gestionarán en el Programa.

- Preparar avisos para los procesos de contratación y expresiones de interés.

- Revisar y suscribir los formularios “Lista de Control de Documentos F-RP-9”.

- Verificar que las especificaciones técnicas y los términos de referencia de los diferentes procesos de contratación se ajusten a las políticas del BID.

- Ser responsable de aclaraciones y enmiendas en los procesos de contrataciones en temas relacionados con adquisiciones.

- Coordinar con la Dirección de Licitaciones y Contrataciones del GAMLP, los trámites necesarios para los procesos de contratación con recursos del BID y de contraparte en todas las modalidades.

- Orientar a la Comisión de Calificación.

- Dar seguimiento a los trámites de las no objeciones, firma de contratos y otros.

- Velar para que los procesos de adquisiciones y contrataciones se lleven a cabo en el Programa con normativa del financiador.

- Integrar las Comisiones de Calificación a requerimiento del Gerente de Programa.

- Elaborar informes de avance del Programa, en lo que respecta al área.

- Analizar y coordinar con los demás integrantes de la Unidad Ejecutora del Programa para la redacción de los informes para el tratamiento oportuno de protestas.

- Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Gerente de Programa u otras que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

- Ser responsable del manejo documental de todos los procesos de contratación.

- Ser responsable de la organización y custodia del archivo de la documentación de los procesos de contratación del Programa hasta la suscripción de contrato, para su posterior entrega a la Unidad de Archivo del Programa.

- Ser responsable del registro de las publicaciones y reportes referidos a procesos de contratación en el SICOES hasta el formulario de suscripción de contrato.

- Remitir copia de las carpetas de los procesos de contratación a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.

### 4.3.10	Técnico de Adquisiciones

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe desarrollar, son las siguientes:

- Apoyar en la elaboración y actualización periódica del Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

- Coadyuvar en el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las normas y las políticas del BID, así como el Reglamento Operativo del Programa.

- Apoyar en la elaboración de los documentos base y los pliegos de condiciones para todas las contrataciones que se gestionarán en el Programa.

- Apoyar a preparar avisos para los procesos de contratación y expresiones de interés.

- Elaborar los formularios FRP-9

- Supervisar para que las especificaciones técnicas y los términos de referencia de los diferentes procesos de contratación, se ajusten a las políticas del BID.

- Coadyuvar en la elaboración de aclaraciones y enmiendas en los procesos de contrataciones en temas relacionados con Adquisiciones.

- Apoyar en la Coordinación con la Dirección de Licitaciones y Contrataciones del GAMLP, los trámites necesarios para los procesos de contratación con recursos del BID y de contraparte en todas las modalidades.

- Apoyar a la comisión de calificación.

- Apoyar a dar seguimiento a los trámites de las no objeciones, firma de contrato y otros.

- Apoyar para que los procesos de adquisiciones y contrataciones se lleve a cabo en el programa con normativa del financiador.

- Coadyuvar a las Comisiones de Calificación a requerimiento del Especialista en Adquisiciones.

- Coadyuvar en la elaboración de informes de avance del Programa, en lo que respecta al área.

- Apoyar en el análisis y coordinar con los demás integrantes de la Unidad Ejecutora del Programa para la redacción de los informes para el tratamiento oportuno de protestas.

- Efectuar actividades inherentes al cargo por instrucción del Especialista en Adquisiciones y Gerente de programa u otras que se requieran para la mejor ejecución del Programa.

- Ser responsable del manejo documental de todos los procesos de contratación.

- Ser responsable de la organización y custodia del archivo de la documentación de los procesos de contratación del Programa hasta la suscripción de contrato, para su posterior entrega a la Unidad de Archivo del Programa.

- Ser responsable del registro de las publicaciones y reportes referidos a procesos de contratación en el SICOES hasta el formulario de suscripción de contrato.

- Remitir copia de las carpetas de los procesos de contratación a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.

### 4.3.11	Especialista Administrativo Financiero

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir son las siguientes:

- Formular el POA  y presupuesto del Programa anualmente.

- Conducir la administración financiera del Programa, procurando la oportuna disponibilidad de los recursos para su ejecución, incluyendo las gestiones presupuestarias pertinentes.

- Supervisar la implementación del sistema financiero y contable del Programa y responsabilizarse por su normal operación.

- Gestionar la apertura o cierre de cuentas bancarias y realizar las conciliaciones de cuentas.

- Preparar las solicitudes de anticipos, desembolsos, reposiciones de fondos, justificaciones y reembolso por pagos efectuados de acuerdo a los formatos establecidos por el BID.

- Velar por la oportunidad del proceso de auditoría de las cuentas bancarias y de la contabilidad del Programa.

- Establecer e implementar el sistema de control de cumplimiento de las condiciones de orden administrativo, contratación de servicios y adquisición de bienes bajo su responsabilidad, de contabilidad y de auditoría, y de toda condición relacionada con la administración financiera del Programa.

- Desarrollar y mantener la coordinación específica con los organismos gubernamentales del sector económico financiero para operar en las mejores condiciones, la administración financiera del Programa.

- Mantener actualizados los sistemas SIGMA y SIAP BID de registro sobre el avance financiero del Programa.

- Realizar, conjuntamente con el Gerente de Programa de la UEP, las gestiones que sean necesarias para que los recursos de contraparte sean presupuestados oportunamente.

- Verificar los documentos de respaldo para el procesamiento de los pagos a proveedores del Programa.

- Velar por el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna y/o externa con oportunidad.

- Llevar los registros contables del Programa, de acuerdo al Plan de cuentas acordado con el BID.

- Preparar los estados financieros del Programa de acuerdo a las normas establecidas por el BID, las respectivas conciliaciones bancarias y otros.

- Apoyar a la Coordinación en el cumplimiento de las condiciones y Cláusulas del Contrato de Préstamo, normas y reglamentación aplicable que sean responsabilidad de la UEP y que están relacionadas al área administrativa financiera.

- Apoyar a la Coordinación en el desarrollo de la Programación General de Ejecución del Programa que incluya todos los elementos de gestión tales como el POA, presupuestos, programación financiera y la de recursos humanos.

- Utilizar el Programa General de Ejecución del Proyecto como elemento principal para el control operativo del Área a su cargo, promoviendo de inmediato los ajustes de programación necesarios para el oportuno cumplimiento de plazos y objetivos, coordinando para ello con el Gerente de Programa y de ser necesario con los especialistas del Programa.

- Hacer seguimiento permanente a todos los aspectos financieros, así como al Plan General de Ejecución y del POA, presupuestos y pari passu, señalando a la coordinación y los especialistas sus desvíos y demoras.

- Coordinar activamente con las áreas administrativo financieras que correspondan, tanto del GAMLP, Prestatario y BID.

- Ser interlocutor válido con el BID, por parte de la UEP, para asuntos relacionados con aspectos financieros del Programa, en consulta con el Gerente de Programa.

- Elaborar los informes regulares sobre el avance financiero del Programa, según los plazos normados por las instancias pertinentes (GAMLP-VIPFE-BID), que deben ser presentados al BID, al GAMLP y otras instancias.

- Participar en el proceso de contratación de los servicios de auditoría previstos para el Programa y realizar las gestiones necesarias para que la contratación sea oportuna.

- Preparar, centralizar y suministrar toda la información que requieran las auditorias operativas y financieras, internas, externas, revisiones e inspecciones de contraloría y del BID.

### 4.3.12	Encargado Financiero

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes son las siguientes:

- Apoyar en la elaboración del presupuesto anual del Programa y sus modificaciones.

- Mantener actualizados los registros en los sistemas financieros del GAMLP y del BID (SIGMA, SIAP-BID, SIM) considerando la normativa vigente.

- Elaborar las Certificaciones Presupuestarias.

- Apoyar en el control presupuestario y financiero de los recursos del Programa.

- Apoyar en la elaboración de los estados financieros del Programa de acuerdo a las normas establecidas por el BID.

- Elaborar reportes financieros de acuerdo a requerimientos acordados con el BID y el GAMLP.

- Elaborar los documentos necesarios para el procesamiento de los pagos en el SIGMA y el SIAP BID.

- Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias tanto de los fondos del financiamiento como del Aporte Local.

- Apoyar en la verificación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría externa, interna, CGE e inspecciones del BID.

- Elaborar las planillas de pago que serán aprobadas por el Gerente de Programa, que serán remitidas a la DGRH del GAMLP para el procesamiento del pago correspondiente al personal eventual del programa.

- Realizar el seguimiento a los trámites administrativos financieros para los desembolsos y transferencias de recursos.

- Custodiar el archivo de la documentación administrativa y financiera.

- Realizar las tareas relacionadas con su área designadas por su inmediato superior.

### 4.3.13	Encargado Administrativo

Sin ser limitativas, las tareas y funciones más importantes que debe cumplir, son las siguientes:

- Gestionar y coordinar con la unidad responsable de bienes muebles de la DAG del GAMLP la actualización de la asignación de los activos fijos en los sistemas del GAMLP con sus respectivos responsables.

- Ser responsable de compras de los procesos de adquisición a cargo del área administrativa financiera.

- Elaborar los documentos necesarios de los procesos de contratación menor que son responsabilidad del área administrativa y financiera.

- Controlar la adecuada prestación de servicios (limpieza, alquileres, servicios entre otros) y la entrega de bienes para el funcionamiento del Programa y gestionar los pagos correspondientes.

- Apoyar en la creación de fichas perfil en el SIM

- Realizar el control físico financiero en el SIM

- Procesar los pagos, realizando los registros de ejecución de gastos en el SIGMA y los formularios FRP-5, FRP-6 Y FRP-7 del SIM

- Apoyar en la verificación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría externa, interna, CGE e inspecciones del BID.

- Apoyar en el ordenamiento, foliado y entrega de la documentación al archivo del Programa.

- Realizar otras tareas y actividades asignadas de manera expresa por la autoridad superior.

### 4.3.14	Encargado de Archivo y Cierre

Las tareas y funciones que debe cumplir sin ser limitativas, son las siguientes:

  - Aplicar el Manual de Procedimiento de Cierre de Proyectos y los instrumentos y herramientas básicas que deben utilizarse en esta etapa.

  - Utilizar los logotipos y distintivos de identificación de proyectos cerrados acorde con la normativa del GAMLP y el BID cuando corresponda.

  - Supervisar y revisar el trabajo realizado por el personal asignado a su cargo.

  - Coordinar con los responsables de la custodia de la documentación de las diferentes áreas del Programa (Técnica, Administrativa y financiera, legal, adquisiciones y secretaría general de la UEP) y otros del GAMLP, en el proceso de cierre y aplicación de la metodología y herramientas para el cierre de proyectos.

  - Mantener debidamente ordenada y actualizada por gestiones la documentación del Archivo del Programa.

  - Responder por el buen uso de los activos a su cargo.

  - Responder por la confidencialidad de información y/o documentación que llega y/o se genera en el archivo de la UEP y cuando corresponda.

  - Prestar la documentación a los auditores Externos, Internos, GGE, BID y otros a requerimiento de acuerdo a la normativa archivística.

  - Custodiar, organizar, clasificar y administrar el Archivo del Programa de acuerdo a la norma y plan de archivos del GAMLP y el BID donde corresponda.

  - Clasificar la documentación antes de archivarla, en caso de duda consultar con el Responsable del Equipo de Cierre o con el responsable que generó la documentación.

  - Organizar la transferencia del archivo de la UEP al GAMLP, debiendo para ello preparar las cajas necesarias y los formularios de acuerdo a los formatos establecidos por el GAMLP.

  - Controlar que la documentación a archivar esté completa y ordenada de acuerdo a la foliación.

  - Preparar las cartelas necesarias y las etiquetas.

  - Almacenar, ordenar y mantener los archivos magnéticos.

  - Brindar asistencia a los usuarios de los archivos.

  - Responder por la ejecución de otras actividades afines, a solicitud expresa del inmediato superior.

## 4.4.	Instancias Municipales de coordinación y apoyo a la Ejecución

Las siguientes son las responsabilidades y funciones de las unidades organizacionales del GAMLP, directa o indirectamente relacionadas con el Programa.

### Secretaría Municipal de Finanzas - Dirección de Gestión Financiera

- Aprobar la programación de pagos y emisión de cheques en función a la disponibilidad de recursos registrados en la libreta bancaria de la CUM del Programa.

- Registrar el Proyecto con sus Categorías Programáticas en el Presupuesto de la Gestión.

- Controlar la libreta abierta en la CUM, asignada para el manejo de recursos y gastos del Proyecto.

### Secretaría Municipal de Finanzas - Dirección de Financiamiento y Análisis Financiero

  - Administrar el sistema de administración de deuda Municipal.

  - Ejecutar y controlar el pago oportuno del servicio de la deuda pública municipal contraída a través del Contrato de Préstamo.

  - Realizar el registro contable de los desembolsos y pago de la deuda pública del Contrato de Préstamo.

  - Determinar los límites financieros máximos del endeudamiento en base a los cuales el Sistema de Presupuesto podrá adecuar los límites financieros anuales para la gestión.

  - Integrar y proporcionar información sobre los flujos de capital derivados del endeudamiento efectivamente contraído y registrado en base a las directrices presupuestarias.

  - Proporcionar los flujos financieros requeridos para el pago del servicio de la deuda, señalando los próximos vencimientos tanto a nivel global como de detalle.

  - Remitir al financiador los indicadores de equilibrio financiero en los plazos establecidos en el Contrato de Préstamo en coordinación con la UEP.

### 4.4.3   Secretaría Municipal de Planificación - Dirección de Gestión por Resultados

- Consolidar el POA del Programa en el POA institucional, en estrecha coordinación con la UEP.

- Reprogramar las operaciones y ajustes al POA y presupuesto del Programa.

- Coordinar en la formulación y gestión del proyecto en el marco del PTDI, trabajar de manera coordinada con la UEP para la identificación y descripción de necesidades relacionadas con las actividades del Programa.

- Apoyar a la UEP en la ejecución de las actividades técnicas requeridas por el Programa y relacionadas con la dependencia, para garantizar el logro de los resultados previstos.

### 4.4.4   Dirección de Licitaciones y Contrataciones

  - Efectuar los procesos de contratación que sean requeridos por el PDP en el marco del Contrato de Préstamo.

  - Proporcionar al SICOES, la información requerida sobre las contrataciones realizadas del Programa, en caso de que el proceso de contratación fuera realizado por la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.

  - Remitir al Concejo Municipal, a través del Alcalde Municipal, los contratos de obras, servicios diferentes de consultoría, bienes y consultorías del Programa, cuando corresponda.

  - Reportar al Programa la vigencia de las garantías y su correspondiente custodia, devolución, liberación y ejecución.

  - Coordinar con el PDP para la devolución de la fotocopia legalizada de las boletas de garantía de los procesos de contratación.

  - Coordinar con la Asesora Legal del PDP para la devolución del Reporte a la Contraloría General del Estado en los casos que corresponda.

### 4.4.5   Dirección de Prevención y Control Ambiental

  - Coordinar a nivel estratégico y técnico las actividades del Programa, vinculadas con el área ambiental.

  - Monitorear el cumplimiento contractual de los aspectos ambientales incluidos en los contratos según los productos establecidos.

  - Apoyar en las tareas de monitoreo del Fiscal Ambiental.

  - Revisar el contenido de los Informes de Monitoreo Ambiental remitidos por el Fiscal Ambiental y enviar los mismos al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, como AAC.

  - Apoyar a la UEP en la ejecución de las actividades ambientales requeridas por el Programa y relacionadas con la Dirección, para garantizar el logro de los resultados previstos.

### 4.4.6   Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios

  - Controlar y fiscalizar través del fiscal del programa y la supervisión el cumplimiento de los contratos de obras.

  - Coordinar y exigir mediante el fiscal el cumplimiento de los contratos de supervisión.

  - Coordinar y efectuar mediante el fiscal la aprobación de los certificados o planillas de pago, según normativa vigente (RISFO).

### Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

- Atender las denuncias de transparencia del Programa, según correspondan.

### Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana

- Generar procesos de reflexión, análisis, producción e intercambio de información sobre los comportamientos ciudadanos y las dinámicas y transformaciones urbanas.

- Establecer espacios de monitoreo y supervisión de las acciones, procesos, impactos y resultados de la ejecución de los programas y proyectos.

- Ejecutar acciones y proyectos de participación ciudadana y sensibilización ciudadana en coordinación con las instancias competentes.

- Organizar, coordinar, evaluar y ejecutar acciones de los programas de involucramiento ciudadano.

# V. ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (distintos de los servicios de consultoría) Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

La contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, financiados total o parcialmente con fondos del préstamo se realizará de conformidad con las Políticas de Adquisiciones (Documento GN-2349-9) y con las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO y el PA.

La selección y contratación de servicios de consultoría se realizará de conformidad con las Políticas de Consultores (Documento GN-2350-9) y con las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO y el PA.

Lo anterior se respalda en el artículo 17 del Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009, modificado por el parágrafo II del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 de 20 de junio de 2013 que señala: “Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo refrendados mediante Ley, se regularán por la normativa y procedimientos establecidos en las presentes NB-SABS, salvo lo expresamente previsto en dichos convenios.”

Si las Políticas de Adquisiciones y/o las Políticas de Consultores fueran modificadas por el BID: i) la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría; y ii) la selección y contratación de servicios de consultoría, serán llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones y/o Políticas de Consultores modificadas, una vez que éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicación.

La contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría financiados totalmente con recursos locales, se efectuarán bajo los lineamientos de actuación y relacionamiento de contrataciones del GAMLP (Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios).

## 5.1.	Plan de Adquisiciones (PA) y Plan Anual de Contrataciones (PAC)

La UEP preparará el PA del Programa, a través del SEPA, como parte del PEP y del POA correspondientes, detallando las adquisiciones de bienes, obras y servicios (distintos de los servicios de consultoría) y las contrataciones de servicios de consultoría requeridos para su ejecución.

La UEP actualizará el PA anualmente o cuando sea necesario, incluyendo los siguientes dieciocho (18) meses del período de ejecución del Programa. Cualquier modificación propuesta al PA debe ser presentada al BID para su aprobación a través del SEPA.

Asimismo, se elaborará el PAC en base al POA y al Presupuesto aprobado del Programa en el GAMLP, a través del SIM.

## 5.2.	Responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones

La responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones que se requieran para la ejecución del Programa corresponderá a la UEP.

El Gerente de Programa por delegación de funciones dispuesta por el Alcalde en el presente ROP, se constituye en RPC.

Para la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID.

Para la selección y contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Consultores, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID.

Los métodos son los siguientes:

CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y ADQUISICIÓN DE BIENES

MODALIDAD

Licitación Pública Internacional (LPI)

Licitación Pública Nacional (LPN)

Comparación de Precios (CP)

Contratación Directa (CD)

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA - FIRMAS

MODALIDAD

Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)

Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)

Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)

Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)

Contratación Directa (CD)

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA – INDIVIDUOS

MODALIDAD

Concurso por invitación

Concurso público

Contratación Directa (CD)

De ser requerido y previo acuerdo con el BID, la DLC del GAMLP podrá tramitar procesos de contratación en el marco de las políticas del BID. La UEP proveerá el DDL correspondiente según normativa BID.

Asimismo; el Área Administrativa y Financiera de la UEP, llevará adelante, bajo normativa local, los procesos de contratación de Bienes y Servicios menores a Bs50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), que tengan financiamiento total de recursos de contraparte.

## 5.3.	Contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y adquisición de bienes

El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI), será puesto a disposición del Prestatario o, en su caso, del GAMLP, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de contratación se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID.

## 5.4.	Selección y contratación de servicios de consultoría

En el caso de contrataciones de consultorías financiadas total o parcialmente con los fondos del Préstamo, de valor mayor al equivalente de US$200.000 (Doscientos mil 00/100 Dólares Americanos), se debe tramitar la publicación del aviso de solicitudes de expresiones de interés en el sitio de Internet de United Nations Development Business (UNDB online) en la siguiente dirección electrónica: dbusiness@un.org

El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición del Prestatario o, en su caso, del GAMLP, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, la lista corta podrá estar íntegramente compuesta por consultores nacionales.

La selección de Consultores Individuales financiada total o parcialmente con los fondos del Préstamo debe realizarse por medio de procedimientos competitivos, y de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en las políticas del BID al respecto, salvo las situaciones excepcionales de contratación directa autorizadas en las Políticas de Consultores.

Para la selección y contratación de consultores individuales se podrán aplicar las siguientes modalidades:

#### Concurso por Invitación: Estos procesos deben cumplir las siguientes condiciones:

- Conformar una lista competitiva compuesta mínimamente por tres consultores que posean antecedentes uniformes o comparables y cumplan los requisitos mínimos.

- Invitar simultáneamente a los tres o más candidatos, adjuntando la documentación para la presentación de antecedentes y asegurando de contar con el acuse de recepción de la invitación.

- Asegurar la participación de por lo menos 3 candidatos, que cumplan con las calificaciones mínimas exigidas.

#### Concurso público: Se realizará al menos una publicación en un medio de difusión y/o en el SICOES para el sector público.

#### Selección Directa: Se considera una excepción a la selección competitiva, presentando un solo candidato que por sus características excepcionales de formación académica, experiencia profesional u otras condiciones no amerite ser comparado formalmente con otros candidatos, siempre y cuando cuente con la no objeción del BID. Debe aplicarse el párrafo 5.4 de las Políticas de Consultores.

## 5.5	Revisión ex ante y ex post de contrataciones y adquisiciones

Salvo que el BID determine por escrito lo contrario, cada proceso de contratación de obras o servicios diferentes de consultoría y cada proceso de  adquisición de bienes a ser adjudicado mediante una Licitación Pública Internacional o mediante Contratación Directa, serán revisados en forma ex ante.

Bajo modalidad de revisión ex ante para la contratación de obras o servicios diferentes de consultoría y para la adquisición bienes, mediante Licitación Pública Internacional:

- Antes de llamar a licitación, la UEP deberá presentar al BID, para que éste formule sus observaciones, las versiones preliminares de los documentos de licitación, incluidos el llamado a licitación, las instrucciones a los oferentes con los fundamentos sobre los cuales se evaluarán las ofertas y se adjudicarán los contratos, las condiciones del contrato, y las especificaciones técnicas de las obras civiles, el suministro de bienes o la instalación de equipo, etc., según corresponda, y debe incorporar en tales documentos las modificaciones que el BID razonablemente solicite. Cualquier modificación posterior requiere la aprobación del BID antes de que sea remitida a los posibles oferentes.

- Una vez recibidas y evaluadas las ofertas y antes de adoptar una decisión final sobre la adjudicación, la UEP debe presentar al BID solicitando la no objeción correspondiente, con antelación suficiente para permitir su examen, un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las ofertas recibidas, junto con las recomendaciones para la adjudicación y cualquier otra información que el BID razonablemente solicite. La UEP debe adjudicar el contrato sólo hasta después de haber recibido la “no objeción” del BID.

- Si la UEP requiriera una prórroga de la validez de la oferta para completar el proceso de evaluación, obtener las aprobaciones y autorizaciones necesarias y adjudicar el contrato, debe solicitar la aprobación previa del BID para la primera solicitud de prórroga, si ésta fuese superior a cuatro semanas, y para toda solicitud de prórroga ulterior, cualquiera fuese el período de ésta.

- Si posteriormente a la publicación de los resultados, la UEP recibiera disconformidades o quejas de parte de los oferentes, debe enviar al BID para su información una copia de dichas quejas o disconformidades y las respuestas a las mismas.

- Si como resultado del análisis de las disconformidades la UEP modificara la recomendación de adjudicación del contrato, debe presentar al BID para no objeción las razones de dicha decisión y el informe de evaluación modificado. La UEP debe volver a publicar la adjudicación del contrato.

Salvo que el BID determine por escrito lo contrario, cada contrato de servicios de firmas consultoras cuyo costo estimado sea del equivalente de US$200.000 (Doscientos mil 00/100 Dólares Americanos) o mayor y cada contrato de servicios de consultoría a ser contratado directamente serán revisados en forma ex ante.

Bajo modalidad de revisión ex ante para contratación de firmas consultoras mediante procesos competitivos:

- Antes de enviar la SP, la UEP debe presentar al BID, para que éste examine y notifique su “no objeción,” el costo estimado y la SP propuestos (incluida la lista corta). La UEP introducirá en dicha lista y en los documentos las modificaciones que el BID razonablemente solicite. Para cualquier modificación posterior se requerirá la “no objeción” del Banco antes de que la SP sea remitida a los consultores incluidos en la lista corta.

- Una vez que se hayan evaluado las propuestas técnicas, la UEP debe presentar al BID solicitando la no objeción correspondiente, con antelación suficiente para permitir su revisión, un informe de evaluación técnica y un ejemplar de las propuestas, si el BID lo solicita. La UEP solicitará también la “no objeción” del BID si en el informe de evaluación se recomienda el rechazo de todas las propuestas.

- La UEP puede proceder con la apertura de las propuestas de precios sólo después de recibir la “no objeción” del BID a la evaluación técnica. Cuando el precio sea un factor de evaluación en la selección del consultor, la UEP puede proceder a la apertura de los sobres que contengan las propuestas de precio y a la evaluación del costo de conformidad con las disposiciones de la SP. La UEP debe presentar al BID, para su información, el informe final de evaluación junto con el nombre de la firma que propone como ganadora. La UEP notificará a la firma que haya recibido la calificación más alta en la evaluación final su intención de adjudicarle el contrato y la invitará a negociar.

- Si la UEP recibe una queja de los proponentes, enviará al BID para su información las notas de la queja y de su respuesta.

- Si como resultado del análisis de una queja, la UEP cambia su recomendación de adjudicación, la UEP enviará al BID para su “no objeción” las razones por las cuales se toma la decisión y un informe de evaluación revisado. La UEP hará nuevamente una publicación de la adjudicación.

- Después de concluidas las negociaciones, la UEP entregará al BID, con suficiente antelación para su examen, una copia rubricada con las iniciales del contrato negociado. Si el contrato negociado tiene como resultado la sustitución de personal clave o cualquier cambio en los Términos de Referencia y del contrato originalmente propuesto, la UEP debe resaltar los cambios y proporcionar una explicación de por qué los mismos son apropiados y necesarios.

- Si el BID determina que el informe de evaluación definitivo, la recomendación de adjudicación y/o el contrato negociado no están en consonancia con las disposiciones de la SP, informará de ello a la UEP e indicará las razones de su determinación. En caso contrario, el BID notificará su “no objeción” a la adjudicación del contrato. La UEP solo notificará la adjudicación del contrato cuando reciba la “no objeción” del Banco.

La revisión ex post de las adquisiciones se aplicará a cada contrato no comprendido en revisión ex ante. La revisión ex post consiste en la revisión de los procesos de adquisición, después de la conclusión de los mismos. Esta forma de revisión implica mayor autonomía a la vez que requiere de mayor responsabilidad de la UEP.

Bajo esta modalidad una adquisición queda sujeta a revisión posterior, a partir de dicho momento no se requerirá ningún tipo de No objeción por parte del BID, salvo para acordar las especificaciones técnicas o los términos de referencia de cada contratación, sobre los cuales sí debe haber acuerdo entre el BID y la UEP.

El método de revisión ex post está definido para cada contratación a través de lo indicado en el PA.

La revisión ex post es generalmente aplicable solo para contrataciones que no se traten de licitaciones internacionales y en el caso de firmas consultoras, cuando la lista corta puede ser conformada por oferentes locales. De la misma manera, por regla general, no es aplicable a contrataciones directas.

La documentación de los procesos de contratación y adquisición está sujeta al examen o revisión del Banco o sus consultores. Alternativamente, el examen o revisión de la documentación de los procesos de contratación y adquisición, puede ser realizada por los auditores externos.

## 5.6	Elaboración y firma de los contratos

El Asesor Legal de la UEP elaborará los contratos en base a los documentos presentados por el proponente u oferente adjudicado. La suscripción de los contratos estará a cargo del Asesor Legal de UEP.

Se establece que el Gerente de Programa es responsable de firmar todos los contratos hasta Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos) y el Alcalde es responsable de firmar todos los contratos mayores a Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos), en ambos casos, o su equivalente en dólares estadounidenses, considerando que es la moneda del financiamiento. Si esos umbrales fueran modificados mediante Resolución Ejecutiva u otra disposición legal de mayor jerarquía, se aplicarán esos nuevos umbrales modificados, una vez que estén vigentes en el GAMLP.

## 5.7.	Comisión de Calificación

La UEP conformará, para cada adquisición según las modalidades de contratación, una comisión de calificación compuesta como mínimo por un presidente, un secretario y dos vocales. Asimismo; el Gerente de Programa nominará a los miembros de la comisión de calificación mediante un memorando.

Las funciones principales de la comisión de calificación son:

- Participar en el acto de apertura.

- Evaluar y calificar las ofertas/propuestas.

- Emitir informe de calificación recomendando al Gerente de Programa la adjudicación o declaratoria desierta del proceso.

Miembros componentes de la comisión de calificación:

Presidente:	Máxima Autoridad de la Unidad solicitante o el Especialista en Planificación, Seguimiento y Control o Especialista Técnico Ambiental o Especialista Administrativo Financiero de la UEP, según corresponda.

Secretario:	Especialista de Adquisiciones

Vocal:	Técnico especializado de la Unidad Solicitante o de la UEP.

Vocal:	Técnico especializado de la Unidad Solicitante o de la UEP.

El Informe de calificación final, será emitido por la Comisión de Calificación con carácter de recomendación, debiendo contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los oferentes/proponentes que participaron de la convocatoria, cuadros comparativos de la evaluación técnica, de precio y calificación general.

- Recomendación de la adjudicación a favor del oferente/proponente que hubiera obtenido el primer lugar en la calificación final o de declaratoria desierta.

## 5.8	Comisión de Recepción

Para la recepción de las obras, bienes y servicios, se conformará la Comisión de Recepción, que tendrá la responsabilidad verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, las especificaciones técnicas o términos de referencia (según corresponda) y que han sido establecidos en cada caso.

Las Comisiones de Recepción estarán constituidas como mínimo de la siguiente manera:

- Comisión de Obras:

      - Máxima Autoridad de la UEP o Jefe o Técnico de la Unidad Solicitante del GAMLP.

      - Especialista Técnico Ambiental o representante de la UEP.

      - Fiscal Técnico de la UEP (Fiscal de Obra designado).

      - Fiscal Ambiental de la UEP

- Comisión de Bienes:

- Director, Jefe o Técnico designado de la Unidad solicitante del GAMLP.

- Encargado de Almacenes de la Unidad Administrativa Financiera de la UEP para bienes de consumo o Verificador de Activos Fijos de la dirección de Administración General (DAG) a través de la Unidad de Bienes Muebles (UBM) para bienes de uso.

- Técnico de la UEP y/o de la Unidad solicitante, cuando corresponda.

- Comisión de Servicios (distintos de los servicios de consultoría):

- Director o Jefe o Técnico designado de la Unidad solicitante del GAMLP o Técnico de la UEP, según corresponda.

- Supervisor del servicio.

- Comisión de Servicios de Consultoría:

- Supervisor del servicio de la Unidad solicitante del GAMLP y/o Especialista de la UEP, según corresponda.

La UEP hará entrega de las obras y bienes a las Unidades solicitantes, debiendo cada una y bajo su responsabilidad efectuar el registro en las instancias municipales pertinentes.

## 5.9	Archivo de Procesos de Contratación y Adquisición

La UEP preparará dos ejemplares por cada proceso de contratación o adquisición. La primera carpeta, con documentos originales, se quedará en custodia de la UEP. La segunda carpeta, con fotocopias simples y documentos originales, cuando sea posible, se remitirá a la DLC del GAMLP.

Las carpetas de los procesos de contratación o adquisición que contienen documentos originales, una vez que termine la ejecución del Programa, y en un plazo posterior al período de cierre y rendición de cuentas final al BID, serán transferidas a la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos.

# ADMINISTRACION FINANCIERA

## 6.1.	Programación Financiera

El Área Administrativa y Financiera de la UEP será el responsable de elaborar la programación periódica de los recursos del Contrato de Préstamo y los de contraparte, garantizando su disponibilidad en relación al presupuesto aprobado.

Dicha programación deberá elaborarse en estrecha coordinación con los Especialistas en Planificación, Seguimiento y Control, Técnico Ambiental y Adquisiciones. Se deberá garantizar la disponibilidad de recursos financieros en tiempo para la ejecución de actividades, efectuando la identificación de fuentes de financiamiento.

La Programación Financiera periódica de gastos se formulará sobre la base del presupuesto aprobado, la estimación de gastos, los montos comprometidos en contratos a pagarse en el periodo de programación y monto disponible por categorías.

## 6.2.	Fondos y cuentas bancarias del programa

Los recursos del Programa provienen de dos fuentes: i) Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO, y ii) Recursos del GAMLP correspondientes a la contraparte local, para la ejecución del Programa.

Los recursos provenientes del financiamiento serán depositados en una libreta, que el GAMLP aperturará en la Cuenta Única del Tesoro exclusivamente para el Programa. A la cual el BID desembolsará, a solicitud de la UEP, los recursos del Préstamo en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Conforme establece el Decreto Supremo N° 29236, la UEP tramitará la transferencia de estos recursos a la CUM por su equivalente en bolivianos, en una libreta específica. El GAMLP por intermedio de la CUM materializará los pagos en moneda local a los proveedores de bienes, servicios y consultorías financiadas con recursos del préstamo.

Los recursos propios asignados con cargo a la contraparte local, así como cualquier otro recurso complementario para el Programa, serán canalizados a través de la CUM. Dichos recursos serán identificados contablemente como contraparte local y aportes complementarios respectivamente para guardar consistencia en el manejo contable del Programa.

## 6.3.	Modalidades de Desembolsos de los Recursos del Préstamo

Los tipos de desembolsos aplicables en la ejecución del Programa, corresponden a:

  - Anticipos.- Son avances de fondos con base en las necesidades reales del proyecto, respaldadas por compromisos suscritos (contratos), o anticipos con un alto grado de certeza – para un plazo predeterminado y acordado con la UEP. Este anticipo será justificado total o parcialmente, a fin de obtener un nuevo anticipo de fondos.

  - Pago Directo.- Son desembolsos que realiza el BID con cargo al Proyecto por cuenta y orden de la UEP a favor de un tercero que puede ser un contratista o proveedor.

  - Reembolso de Gastos.- son desembolsos materializados al GAMLP por pagos que éste efectuó en concepto de gastos elegibles incurridos con cargo al Programa.

  - Reembolsos contra Garantía Carta de Crédito.- Son reembolsos a un banco comercial por concepto de pagos efectuados a un proveedor o contratista de bienes o servicios en el marco de una carta de crédito garantizada anteriormente por el BID.

Los gastos que el GAMLP hubiese efectuado con cargo a la ejecución del Programa con recursos propios, y que sean elegibles para el financiamiento del BID, podrán ser solicitados por el GAMLP para su reembolso.

Pago directo a un proveedor o contratista, son desembolsos que realiza el BID, con cargo al proyecto, por orden del GAMLP a favor de un tercero (proveedor de bienes o consultor). Puede darse bajo circunstancias tales como:

  - Ha sido considerado dentro de programación financiera realizar el pago de forma directa a través del BID.

  - El proveedor o contratista está domiciliado en un país extranjero, por lo que el pago directo disminuye el costo de la transacción.

  - Otros casos no registrados

Los pagos directos deberán ser considerados dentro de la planificación financiera como tales, ya que los mismos no estarán considerados como parte de los flujos de desembolsos por concepto de anticipados a la UEP.

## 6.4.	Pagos

El GAMLP a través de la UEP es el responsable de efectuar los pagos a consultores, proveedores y contratistas durante la ejecución del programa, ya sea con los recursos del financiamiento del préstamo o con los recursos propios con cargo a la contraparte local, así como los aportes complementarios.

- Moneda de pago recursos préstamo BID: Los pagos a consultores y proveedores locales se efectuarán indefectiblemente en moneda local. Los pagos a consultores y proveedores internacionales, domiciliados fuera del país, podrán efectuarse en dólares de los Estados Unidos de América, con la salvedad de que si un contrato de un consultor domiciliado fuera de su país de origen estipulase un plazo mayor a seis meses, deberá pagarse el 40% del valor del contrato en moneda local y el 60% en Dólares Americanos.

- Tasa de Cambio: Al momento de efectuar los pagos en moneda local con recursos del Préstamo BID, la UEP deberá utilizar la tasa de cambio acordada entre el país y el BID (tipo de cambio de compra del BCB de la fecha de pago).

- Fecha de pago: La fecha de pago de un gasto realizado con cargo a los recursos del programa se define como aquella en la que el beneficiario del pago (consultor o proveedor de bienes o servicios) recibió el pago mediante cheque o un traspaso directo del financiador cuando corresponda. Por tanto, la UEP deberá asegurarse que dicha fecha figure claramente en la documentación de respaldo a ser presentada para el descargo de los gastos.

- Pagos con Caja Chica y Fondo Rotatorio: Los pagos de Caja Chica y Fondo Rotatorio se realizarán en el marco de la normativa del BID o GAMLP, la que sea aplicable.

- Pago de Intereses: Para realizar el pago de intereses al financiador con los recursos consignados en el cuadro de costos del Contrato de Préstamo Nº …./BL-BO (Fondos BID o Contraparte Local) y evitar pérdidas por tipo de cambio, la Unidad Ejecutora tramitará la apertura de una cuenta bancaria o libreta en dólares estadounidenses en el BCB.

## 6.5.	Justificación de gastos (Descargos)

La UEP deberá preparar la justificación o descargo de los gastos efectuados y presentarla al BID, a fin de obtener un nuevo anticipo de fondo. La revisión de la información de soporte de los gastos presentada, para la justificación del anticipo de fondos, será realizada de manera ex post.

La documentación completa de respaldo en original, debidamente archivada, referenciada y resguardada deberá permanecer en las oficinas de la UEP, previendo su fácil ubicación y disponibilidad para la verificación por parte del BID. Gastos o pagos efectuados, con cargo al proyecto, que no cumplan los requisitos podrán ser declarados no elegibles con el argumento de insuficiente documentación para validar el pago.

Los gastos (pagos efectuados) a ser presentados con descargo, deben expresarse necesariamente en la moneda de la operación estipulada en el Convenio (Dólares de los Estados Unidos de América). Por tanto para convertir los gastos realizados en moneda local, la tasa de cambio de compra del BCB que corresponda a la fecha en la que se efectuó el pago al beneficiario del mismo.

## 6.6.	Presentación de solicitudes al BID

Toda solicitud presentada al BID, bajo cualquier modalidad, debe contar imprescindiblemente con los formularios requeridos en el “Marco Normativo para la Gestión Financiera de Proyectos Financiados por el BID” (abril de 2015), el cual deberá considerarse parte integrante de este Reglamento.

Otros aspectos importantes a tomar en cuenta para la presentación:

- Las solicitudes deberán estar firmadas por los representantes autorizados de la UEP acreditados ante el BID.

- Las solicitudes deben presentarse al BID previendo un adecuado flujo de recursos y con la suficiente anticipación para su tramitación (aproximadamente 12 días hábiles).

## 6.7.	Contabilidad

La UEP, a través del Área Administrativa Financiera tiene a su cargo el registro y control de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, como resultado de la ejecución de todas las operaciones del Programa, de los recursos y gastos, además de proporcionar información relevante, útil y oportuna sobre la gestión económica y financiera del Programa.

## 6.8.	Políticas e Instrumentos Contables

El Área Administrativa Financiera de la UEP llevará la contabilidad del Programa, para cuyo efecto utilizará dos sistemas: el SIGMA Municipal en el que se registrarán las operaciones en bolivianos y el SIAP-BID en el que se registrarán las operaciones en Dólares y Bolivianos.

El registro de operaciones del Programa se realizará tomando en cuenta los datos solicitados en cada uno de los sistemas. La Contabilidad del Programa deberá mantenerse actualizada considerando lo siguiente:

- Los registros contables deben considerar las categorías de gasto incluidas en el Contrato de Préstamo.

- Registro de los Aportes de Contraparte.

- Emitir Estados Financieros del Programa.

- Controlar la ejecución presupuestaria utilizando un plan de cuentas adecuado para el Programa.

- Registro de las operaciones del Programa se realizará conforme al clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aplicado a través del SIGMA.

- Registro de toda transacción con documentación de respaldo.

- Emisión de reportes financieros en los formatos establecidos por el BID, en moneda Dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el tipo de cambio del BCB del día de pago.

- Registro de las transferencias del BCB al tipo de cambio de compra oficial del BCB del dólar estadounidense.

## 6.9.	Activos Fijos

- Registro de Bienes de Uso.- Una vez adquiridos y recibidos los bienes de uso, previo cumplimiento de procedimientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del GAMLP, el GAMLP procederá al registro de los activos en el Sistema de Patrimonio Municipal del GAMLP.

Independientemente del seguimiento de la Unidad de Bienes Muebles del GAMLP, la UEP deberá mantener un registro actualizado de los activos fijos, tomando en cuenta las asignaciones y devoluciones de activos fijos por las altas, transferencia y bajas del personal, así como las asignaciones y devoluciones de activos.

- Salvaguarda de los Bienes de Uso.- La UEP deberá prever que las instalaciones donde éstos radican cuenten con los mecanismos de seguridad correspondiente para preservar los bienes contra daños, deterioro o pérdida.

Todos los funcionarios de la UEP deben velar por la custodia, resguardo y cuidado de los bienes registrados y asignados a su cargo, en estricto cumplimiento de la Ley 1178, sus reglamentos y normas vigentes.

## 6.10.	Sistema Informático

Las operaciones del Programa serán registradas en el SIGMA que a la vez permite el uso de la CUM. Adicionalmente, las transacciones del Programa, también serán registradas en el Sistema SIAP-BID.

## 6.11.	Auditoria al Programa

El Contrato de Préstamo establece como condición la realización de la Auditoría Externa anual del Programa, sobre la razonabilidad de los estados contables.

La selección y contratación de la firma de auditores debe realizarse de conformidad con las políticas del BID, DDL y los TDR`s acordados con el BID, asegurando que a más tardar en el mes de abril, el informe de Auditoría a los Estados Financieros sea enviado al BID.

## 6.12.	Procedimientos Aplicables

Los procedimientos específicos internos del GAMLP, que serán aplicables para la ejecución del Programa, de acuerdo al siguiente detalle, en tanto que no contradigan las normas y políticas del BID:

- Habilitación y administración de la cuenta bancaria en la CUT y posterior abono a la Libreta Exclusiva del Programa.

- Registro de operaciones presupuestarias, contables y de tesorería a través del SIGMA Municipal

- Aplicación de Resoluciones Ejecutivas e Instructivos de la Secretaría Municipal de Finanzas.

- Aplicación de Instructivo de Pagos de Fondo Rotatorio y Caja Chica del GAMLP, que incluye:

- Gestión Financiera

- Registro de Ejecución de gastos

- Impuestos

- Facturación

- Emisión de cheques

- Otros

# PLANIFICACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO

## 7.1.	Plan de Ejecución del Programa.

El PEP será preparado sobre la base de las etapas y actividades de ejecución de todo el Programa, conforme a lo establecido en el Informe de Monitoreo del Programa (PMR), tomando en consideración los lineamientos estratégicos del GAMLP.

El PEP presenta la programación plurianual de componentes, sub-componentes, actividades y recursos requeridos para la ejecución del programa.

## 7.2.	Plan Operativo Anual

El POA será preparado sobre la base de los lineamientos estratégicos del PTDI y los procesos de concertación a nivel sectorial, funcional y territorial, que permiten definir el planteamiento de objetivos, metas físicas y financieras para el ejercicio presupuestario anual. La administración del POA estará a cargo de la UEP. El POA para la siguiente gestión deberá remitirse al BID en el último trimestre del año en curso, debiendo contener lo siguiente:

- El Análisis de situación o evaluación del periodo vigente.

- La definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal y estrategias.

- La determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión correspondientes o componentes.

- La definición de indicadores de gestión.

- La determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA.

- Anexos que incluirán la Programación Financiera y el Plan de Adquisiciones.

Objetivos de Gestión.- la UEP identificará los Objetivos de Gestión que se pretenden alcanzar en una determinada gestión fiscal, según los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional del GAMLP y considerando los resultados del Análisis de Situación. Los Objetivos de Gestión deben ser medibles cuantitativamente.

Indicadores de Gestión.- La UEP deberá establecer los indicadores de eficiencia y eficacia para cada Objetivo de Gestión. Los indicadores de eficacia deberán establecerse ponderando el grado de cumplimiento de los objetivos, respecto a los resultados programados para el período a evaluar. Los indicadores de eficiencia deberán establecerse ponderando los resultados alcanzados respecto a los insumos o recursos utilizados para su cumplimiento.

Los indicadores de eficacia y eficiencia deberán contemplar básicamente las siguientes características:

  - Homogeneidad, los resultados deberán ser comparables a través del tiempo.

- Competencia, los indicadores deberán corresponder al bien o servicio que se trate y no a otros productos relacionados con aquel.

- Oportunidad, los indicadores deberán estar disponibles dentro de plazos que permitan una oportuna evaluación y toma de decisiones.

Determinación de Operaciones.- La UEP estructurará las operaciones a desarrollar para alcanzar los Objetivos de Gestión establecidos en el POA. La determinación de operaciones deberá incluir:

- El área o unidad organizacional responsable de realizar la operación.

- El periodo de tiempo, término y finalización, establecido para la ejecución de cada operación.

Determinación de recursos humanos, bienes y servicios, para cada Objetivo de Gestión Institucional o Específico deberá identificarse la cantidad de recursos humanos y de bienes y servicios requeridos para su desarrollo. El requerimiento deberá considerar:

- El análisis de los recursos existentes.

- La disponibilidad de recursos para la gestión y las políticas públicas definidas sobre el uso de estos recursos.

- El Cronograma de requerimientos, definiendo los plazos máximos para la obtención de los insumos, materiales, activos fijos, servicios, u otros que permitan el cumplimiento de los objetivos y operaciones.

## 7.3.	Articulación POA – Presupuesto

El POA se articulará con el Presupuesto, vinculando los Objetivos de Gestión Institucionales o Específicos con las categorías programáticas del Presupuesto descritos en las Directrices de Formulación Presupuestaria emitido por el Órgano Rector.

El POA, podrá ser ajustado y las modificaciones se reflejarán en ajustes presupuestarios y en el PA. Solo podrán generarse por los siguientes motivos:

  - Por incremento de las metas físicas aprobadas en el POA de una gestión.

  - Por mayores costos en la ejecución de metas físicas aprobadas en el POA de una gestión.

- Por la incorporación de nuevas metas físicas a las aprobadas en el POA de una gestión.

- Por la identificación de nuevas necesidades o actividades no contempladas originalmente, que condicionan el logro de los objetivos del Programa.

Las modificaciones al POA tienen como propósito la identificación de los recursos que financiarán los reajustes de las metas. Estos recursos pueden generarse por:

  - Ahorro de costos de contratos o adquisiciones realizadas con menor monto al previsto en el valor referencial del proceso de Adquisición.

- Supresión parcial o total de metas físicas que permiten identificar los recursos de libre disponibilidad.

- Que la proyección de la ejecución de las metas físicas y financieras contenidas en el POA y el presupuesto anual, señalen que no podrían ser realizadas en su totalidad.

## 7.4.	Presupuesto Anual

El presupuesto anual se constituye en un instrumento de gestión de corto plazo que otorga un marco legal a los recursos presupuestados que financiarán las metas de las actividades priorizadas. Así mismo permite la programación financiera para realizar los compromisos mensuales. El Presupuesto deberá expresar la programación física y financiera contenida en el POA y además facilitar la operatividad de los gastos asociados a la ejecución de las actividades y metas.

## 7.5.	Aprobación del POA y Presupuesto Anual

Se efectuara mediante el Concejo Municipal el POA y consolidado al Presupuesto GAMLP con las asignaciones presupuestarias requeridas por cada Unidad Organizacional. El Concejo Municipal aprueba el Presupuesto, previa su consideración, mediante Ley Municipal.

## 7.6.	Ejecución y Control

La ejecución presupuestaria deberá tener como referencia el POA y sus modificaciones constituyendo un insumo para la evaluación anual del POA y la aplicación de medidas correctivas. La administración de la ejecución presupuestaria estará a cargo del Área Administrativa Financiera de la UEP, así como los procesos y procedimientos que deben llevarse a cabo en el Programa Drenaje Pluvial bajo la supervisión del Gerente de Programa.

## 7.7.	Seguimiento de la Ejecución del POA

El Especialista en Planificación deberá elaborar y emitir en forma semestral, los avances de ejecución del POA por cada Objetivo de Gestión, de acuerdo a los instrumentos establecidos por el BID y  vinculando esta información con la ejecución del Presupuesto.

## 7.8.	Evaluación de los resultados

La UEP deberá evaluar el cumplimiento del POA, ponderando los resultados alcanzados respecto a los resultados programados y a la ejecución del Presupuesto. La evaluación deberá contemplar:

- El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran incidido en el cumplimiento de los resultados.

- El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los indicadores previstos y el cronograma de su realización.

- El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación con los recursos asignados.

En caso de detectarse desviaciones respecto a la programación, el Gerente de Programa deberá disponer las medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con los objetivos de gestión previstos. El POA se evalúa semestralmente, en los aspectos físicos como financieros, debiendo ser compatibles con las evaluaciones contenidas en los avances físicos y financieros de los Proyectos.

## 7.9.	Implantación del SIAP-BID

El SIAP-BID permitirá realizar los registros contables y presentar reportes sobre la base de la estructura del cuadro de financiamiento del Programa, asimismo, servirá como instrumento informático para realizar el seguimiento y monitoreo integrado de todos los procesos y procedimientos del Programa: (i) financiero, (ii) a procesos de contratación y ejecución de contratos, (iii) monitoreo y control para la ejecución de programas (iv) registro de documentación.

# INFORMES

De conformidad a las condiciones especiales y generales especificadas en el Contrato de Préstamo y en el Convenio Subsidiario, la UEP presentará los siguientes tipos de informes a las instancias respectivas.

## 8.1.	Informes Semestrales de Progreso

La UEP presentará informes semestrales sobre el estado de avance de la ejecución del Programa a los sesenta (60) días de concluido cada semestre calendario. Los informes semestrales presentarán como mínimo la siguiente información:

    - Introducción

    - Descripción del Proyecto

    - Impactos

    - Resultados

    - Productos

    - Situación Financiera

    - Anticipo de Fondos

    - Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Externa

    - Temas Generales

    - Lecciones Aprendidas

    - Próximos pasos

### 8.2.	Informe de Contrapartida Local

Dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año calendario de ejecución del Programa, la UEP deberá demostrar al BID que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para honrar la contrapartida local durante el respectivo año.

## 8.3.	Estados Financieros Auditados

Al cierre de cada ejercicio económico del GAMLP, dentro de los ciento veinte días (120) días siguientes, la UEP presentará al BID los informes de auditoría externa. Los estados financieros y documentos relativos deberán presentarse con el correspondiente dictamen de la firma auditora.

Dichos informes de auditoría externa deberán reflejar la siguiente información:

- Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.

- Estado de Inversiones.

- Ejecución Presupuestaria del Programa.

- Conciliación de los Registros BID – Ejecutor por Categoría de Inversión.

- Revisión de Cumplimiento de Cláusulas Contractuales.

- Recomendaciones sobre la estructura del Sistema de Control Interno.

- Detalle de activos adquiridos con recursos BID y aporte local acumulativo desde el inicio del Programa.

## 8.4.	Otros informes

Informes requeridos por el GAMLP. Son informes que básicamente están dirigidos al control y seguimiento físico y financiero de las obras y acciones del POA aprobado.

Informes Ambientales. Son los informes elaborados por la Supervisión y validados por el Fiscal Ambiental vía el Especialista Técnico Ambiental y Gerente del Programa y que deberán entregarse a la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental - SMGA del GAMLP para remisión a la Autoridad Ambiental Competente - AAC, , sobre el cumplimiento de las estipulaciones ambientales contenidas en la respectiva Licencia Ambiental de la obra.

## 8.5.	Responsabilidad de la preparación de los Informes

Las responsabilidades para la preparación de los informes recaen en las siguientes áreas:

#### Gerente de Programa: Es velar por cumplimiento de la preparación de los informes semestrales completos y oportuna remisión al BID y al GAMLP.

#### Responsables de Áreas: Preparar los reportes de avance físico y ambiental de los sub-componentes de acuerdo a las metas previstas por cuatrimestre en el POA, detallando los alcances y las limitaciones para el desarrollo de las actividades de cada sub-componente. Preparar los informes de avance físico y ambiental pertinentes de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado en el POA y presentar oportunamente al Especialista de Planificación y Seguimiento.

#### Área Administrativa Financiera: Preparar los reportes financieros de ejecución del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios. Los reportes financieros del Programa deberán ser preparados sobre la base de información que reporta el SIAP-BID, y con la documentación necesaria para:

- verificar las transacciones financieras,

- facilitar la oportuna preparación de la información financiera y de informes.

- permitir la identificación de participación de las fuentes de financiamiento,

- permitir la identificación de bienes y servicios adquiridos y contratados así como la utilización de los mismos,

- demostrar el costo de las inversiones por categorías, sub-componentes, según el avance de las actividades.

# DEL PRESTAMO

## 9.1.	Indicadores y Formulas Aplicables del GAMLP

El GAMLP, en cumplimiento del “Convenio de Desempeño Financiero Institucional”, que suscribió con el entonces Ministerio de Hacienda para el período 2006-2011, deberá demostrar al final de cada ejercicio fiscal que: i) el indicador de liquidez (proporción de los ingresos corrientes destinada al servicio de la deuda) es inferior a 0,20; y ii) el de solvencia (cuantas veces los ingresos corrientes representa la deuda neta de largo plazo más flotante menos disponibilidades financieras) es inferior a 2,00. El cumplimiento de estos indicadores permite al GAMLP obtener las autorizaciones de contratación de créditos.

Estos indicadores se calculan según las siguientes fórmulas:

IL = (DF t-1 – RDF t + SD t) / IC t-1

ISO t = (DC t-1 + DFN t-1) / IC t-1

Dónde:

- 	DF t-1: la deuda flotante al final del ejercicio anterior.

- 	RDF t: la deuda flotante repagada en el ejercicio t.

- 	SD t: el servicio de la deuda de largo plazo previsto para el año t.

- 	DFN t-1: la deuda flotante, neta de los activos financieros disponibles y realizables a corto plazo al final del año anterior.

- 	IC t-1: el total de ingresos corrientes del año anterior.

- 	DC t-1: deuda consolidada (largo plazo) al final del año anterior.

De conformidad a la Resolución Ministerial 272 de 28 de junio de 2007, se han definido dos indicadores que permitirán medir el equilibrio financiero del GAMLP al final de cada año. Estos indicadores se refieren a:

- Liquidez, mide los recursos comprometidos para el pago del servicio de la deuda en la gestión corriente.

Servicio de la deuda (t)/Ingresos corrientes recurrente (t-1) < 20%

- Indicador de solvencia, mide hoy el costo del servicio futuro de la deuda considerando las condiciones y el factor concesional del portafolio de deuda, reflejando los costos del servicio de la deuda en moneda actual.

Valor presente de la deuda (t)/Ingresos corrientes recurrentes (t-1) < 200%

## 9.2.	Condiciones especiales para la ejecución del Programa

Previo al inicio del proceso de contratación de servicios de consultoría o de adquisición de bienes, y previo al proceso licitatorio de cada obra, el GAMLP deberá presentar para la no objeción del BID los términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda.

## 9.3.	Restricciones para el uso de los recursos

Los recursos del Programa no podrán destinarse a financiar bienes, obras y servicios no contemplados en el PEP, Plan de Adquisiciones y el PAC.

## 9.4.	Control de condiciones

La UEP deberá establecer procedimientos y mecanismos que le permitan el control permanente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de préstamo, el presente reglamento, y en los contratos de obra y consultoría. La Representación del BID podrá verificar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de control y comunicará a la UEP la eventual existencia de deficiencias en dichos controles.

## 9.5.	Modificaciones a los contratos de obra, bienes, servicios diferentes a consultoría y consultoría

Cualquier modificación a los contratos de obra, bienes, servicios diferentes a consultoría y consultoría será resuelta por la UEP en conformidad al tipo de revisión EX-ANTE y EX-POST previo informe técnico y legal debidamente sustentado.

## 9.6.	Evaluaciones de Medio Término y Final

El Programa contará con una evaluación de medio término transcurridos los primeros 24 meses de ejecución del Programa, contados a partir de su elegibilidad, o cuando se haya comprometido el 35% de los recursos del Programa, lo que suceda primero. En esta evaluación se analizará, entre otros: (i) los avances hacia el logro de los objetivos del Programa, conforme a las metas y presupuesto acordados en la Matriz de Resultados del Programa; (ii) la calidad de los proyectos y la eficiencia del sistema de evaluación; (iii)  la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo y el Contrato de Préstamo; (iv) los procedimientos de adquisiciones; (v) el funcionamiento de los sistemas de información y control interno, financiero y contable de la UEP; (vi) el nivel de coordinación y articulación interinstitucional logrado entre los organismos co ejecutores del Programa; y (vii) el grado de satisfacción de los beneficiarios con las obras o servicios ejecutados. El informe deberá ser presentado dentro los noventa días posteriores del plazo señalado

Una vez que el 95% de los recursos del Programa hubiesen sido desembolsados, se llevará a cabo una evaluación final del Programa de acuerdo al alcance y metodología que se acuerde entre los co-ejecutores y el BID, en su primer año de vigencia, con el objeto de medir el impacto logrado. Esta evaluación, así como la de medio término, será realizada por una firma de consultores independientes, aceptable al BID, contratada por la UEP con recursos del Programa.

## 9.7.	Supervisión del BID

El BID, a través de la Representación en Bolivia, realizará el seguimiento y vigilancia del Programa durante su ejecución, en particular, a los siguientes aspectos:

  - El cumplimiento oportuno de las condiciones previas al primer desembolso, y de todas las condiciones contractuales durante el período de ejecución.

  - El mantenimiento de la capacidad institucional de la UEP para encarar la gestión y administración del Programa.

  - El cumplimiento de los objetivos del Programa.

  - El cumplimiento de las normas y procedimientos acordados para todas las adquisiciones y contrataciones que se lleven a cabo con los fondos del Programa.

  - El mantenimiento de registros contables adecuados del Programa.

- La preparación oportuna de los estados financieros auditados del Programa.

- Las revisiones anuales de evaluación y los informes periódicos de programación y ejecución del Programa.

- La revisión de los documentos de soportes de gastos relacionados con el Programa de forma ex post.

# NORMAS APLICABLES

## 10.1.	Normas y Disposiciones Generales

La UEP se rige por las normas establecidas en los siguientes documentos:

- Ley Nº ….de fecha ..de ……..de 20..que aprueba el Contrato Préstamo Nº …./BL-BO.

- Convenio Subsidiario suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el GAMLP.

- Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9).

- Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).

- Reglamento del Sistema Integrado de Supervisión y Fiscalización de Obras y Estudios vigente.

- Reglamentos Específicos del GAMLP, que no se contradigan con las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo.

- El presente Reglamento Operativo.

- Otros documentos normativos legales y técnicos que se formulen para la ejecución del Programa, que sean acordados entre el GAMLP y el BID.

- Estipulaciones Especiales de Ejecución del Programa.

## Aprobación y modificación del Reglamento Operativo

El presente Reglamento Operativo y su anexo han sido aprobados por el GAMLP mediante Resolución Ejecutiva Nº …/….de fecha .. de ……de 20….y por el BID mediante su No objeción conforme Cite ……… de fecha …de ….. de 20...

Cualquier modificación del Reglamento o de su anexo deberá ser aprobada por las mismas instancias.

# ANEXOS

## Anexo I. Flujogramas por Modalidad de Contratación

## Anexo II. Flujogramas de Gestión Financiera

Para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el equivalente a Coordinador del Programa.