LEGIII/PR-570573-05

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Combustibles Renovables con base al Aceite de Coco

Experiencia Piloto de Biodiesel en Paraguay

I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir al aumento de la calidad de vida y de los ingresos de los productores de coco en Paraguay a través de la puesta en marcha de una fábrica de biodiesel a partir de aceites vegetales, particularmente el coco en el Departamento de Misiones. El objetivo secundario es desarrollar un modelo de producción de combustible renovable, que pueda ser replicado en otros puntos del país, con miras a dar alternativas económica y ambientalmente viables de uso de combustible en el Paraguay.

- 1.02	Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejorar los niveles de producción y productividad de las actuales plantaciones de coco para lograr un mejor uso de los recursos hídricos y de suelo y proveer nuevas y mejores técnicas de producción al nivel de finca; y (ii) apoyar los mecanismos de producción organizada de coco a nivel del Departamento de Misiones y consolidar los mecanismos de acopio y comercialización por medio de la conformación de Centros de Acopio de Coco (CAC).

II.	Descripción

  - El Proyecto financiará la puesta en marcha de una planta industrial de aceite de coco y biodiesel, así como el desarrollo e integración de los pequeños productores a la cadena productiva del coco. El Proyecto contará con un Componente de Financiamiento Reembolsable y con un Componente de Cooperación Técnica.

  - El Componente de Financiamiento Reembolsable estará destinado a financiar: (i) la construcción de las instalaciones de la planta y de las obras auxiliares y la instalación de tanques y silos para el almacenamiento de la materia prima y de los productos transformados; (ii) la adquisición de la maquinaria y de los equipos necesarios al funcionamiento y operación de la planta industrial; y (iii) capital de trabajo para el acopio del coco, la transformación industrial y la comercialización final del biodiesel.

  - La Intermediaria invertirá todos los recursos necesarios para la dirección y gerencia del proyecto de construcción de la planta, entre otros: (i) la realización del estudio de prefactibilidad y factibilidad final; (ii) el proyecto de obras civiles, eléctricas y mecánicas, su presentación y seguimiento en la municipalidad hasta su aprobación; (iii) presentación, ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de solicitud para la conexión eléctrica; (iv) la realización del estudio del impacto ambiental para la obtención del permiso de la Secretaría del Ambiente (SEAM); y (v) la dirección y la gestión de las obras, incluyendo la puesta en marcha de la planta industrial y la administración de todas las actividades.

- 2.04	El Componente de Cooperación Técnica está enfocado hacia los siguientes sub-componentes: (a) asesoramiento técnico, a nivel de finca; (b) organización de los productores de coco para el acopio y comercialización; (c) asesoramiento técnico para la industria de biodiesel; y (d) administración y seguimiento.

- 2.05	Las actividades principales de la Cooperación Técnica son: (i) apoyar 30 comités de productores de coco del Departamento de Misiones para organizarse de manera eficiente; (ii) crear 10 Centros de Acopio de Coco (CAC), que servirán para el almacenamiento del coco a ser utilizado en la planta de biodiesel; (iii) capacitar y dar seguimiento a los representantes de los comités de productores y a los responsables de los CAC en la gestión empresarial y administración; (iv) proveer asistencia técnica a los productores de coco para la densificación de sus parcelas de cocotales y para mejorar las técnicas de recolección del coco; (v) producir y mantener en campo 500.000 plantines de coco, para la densificación de 550 has. de cocotales de los beneficiarios; (vi) formar 60 mecánicos para la promoción y mantenimiento de motores biodiesel sólo o mezclado con gasoil; y (vii) dar seguimiento y evaluación al Proyecto.

2.06	El aporte de Seltz S.A. en la Cooperación Técnica No Reembolsable cubrirá, entre otros: (i) los costos de mantenimiento de los plantines de coco en un vivero; (ii) parte de los costos de produccción de los plantines; (iii) parte de los costos de talleres de capacitación y de promoción; (iv) parte de los costos de organización productiva; y (v) parte de los costos del coordinador técnico.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de US$1.213.000, según el siguiente cuadro de presupuesto, expresado en dólares:

Presupuesto Detallado del Proyecto (en US$)

### IV.	Ejecución e Informes del Proyecto

- 4.01	La ejecución integral del Proyecto, tanto en su Componente de Financiamiento como en su Componente de Cooperación Técnica, estará a cargo de la Intermediaria, SELTZ S.A.

- 4.02	Los informes a que se refiere la Cláusula Vigésima de las Estipulaciones Especiales incluirán un análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño señalados en los Documentos del Proyecto aprobados por el Banco que la Intermediaria declara conocer, y del progreso logrado en la ejecución del plan de trabajo, incluyendo: (i) la aplicación y administración de los recursos del Componente de Financiamiento, con énfasis en el avance de la construcción de la planta de biodiesel y la utilización del capital de trabajo; (ii) información sobre el seguimiento de los indicadores, en lo relativo a los aspectos técnicos y de control de calidad del proceso industrial; (iii) desarrollo de los programas de capacitación (mecánicos de biodiesel) y asistencia técnica (productores de coco); (iv) información sobre el funcionamiento de los CAC; (v) grado de cumplimiento del Proyecto en incorporación de los comités de productores de coco e integración en los CAC; (vi) el número de beneficiarios que recibieron asistencia técnica y capacitación; (vii) información sobre el volumen y monto de las compras y ventas operadas desde la planta; (viii) información sobre el seguimiento de los indicadores de desempeño en lo relativo a la densificación de las hectáreas de cocotales; (ix) información sobre el seguimiento de los indicadores de desempeño en lo relativo al cuidado del medio ambiente; y (x) un resumen de la contribución en efectivo y en especie aportada por la Intermediaria al momento de cada informe.