LEG/OPR1/IDBDOCS: 819453

ANEXO A

# EL PROGRAMA

Programa de Pavimentación de Corredores de Integración

y Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Fase I

I.	Objetivo

- 1.01	El fin del Programa es contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del país a través de la pavimentación, y rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial.

- 1.02	El objetivo del Programa es reducir los costos de transporte en los corredores de integración nacional e internacional, a la vez que se conserva el patrimonio vial del país. El Programa mejorará las condiciones de tránsito y los niveles de accesibilidad en sus respectivas áreas de influencia, así como la seguridad vial y los tiempos de viaje en los tramos y circuitos a ser intervenidos.

II.	Descripción

2.01	El Programa será ejecutado bajo la modalidad de “Programa Multifase”. El presente Contrato cubre la primera fase del mismo a través de la ejecución de los siguientes componentes:

- 2.02	Componente 1. Costos directos

- Sub-componente 1: Obras de pavimentación – 223,5 Km.  Comprende el conjunto de tramos a ser pavimentados en esta Fase (Rutas 8, 10 y 13), incluyendo los accesos a poblaciones. Asimismo, se incluye una  estación de peaje y pesaje en cada una de los tres tramos de rutas. Los tramos se encuentran en la Región Oriental, en una zona de producción agropecuaria, y tienen diferentes grados de mejora, incluyendo enripiado, tierra consolidada y tierra precaria. En total suman 191,8 Km de rutas, y 31,7 Km de accesos aproximadamente. En la Ruta 10 se pavimentarán 75,4 Km entre las localidades de San Estanislao y Puerto Rosario, y 15,23 Km de accesos. La mayor parte de la pavimentación se realizará sobre la traza existente, con excepción de algunas variantes (by passes) a poblaciones. En la Ruta 8 se pavimentarán 52,16 Km entre las localidades de Coronel Bogado y Leandro Oviedo, y 10,62 Km de accesos. En la Ruta 13, se pavimentarán 64,23 Km, desde la localidad de Caaguazú que se encuentra sobre la Ruta 7 hasta Vaquería y 5,9 Km de accesos.

- Sub-componente 2: Obras de rehabilitación y mantenimiento – Contratos GMANS 643 Km. Este componente financiará dos Contratos de Gestión de Mantenimiento por Niveles de Servicio (GMANS) de los siete circuitos identificados por el Organismo Ejecutor. El costo incluye las obras iniciales de rehabilitación para elevar el nivel de servicio y obras periódicas a lo largo del contrato, incluyendo el mantenimiento de la calzada, señalización, banquinas y franja de dominio. Los tramos de ruta de los GMANS incluidos en el Programa (Circuitos 3 y 4) corresponden a corredores viales de la Región Oriental, ubicados en zonas de producción agropecuaria.

- Sub-componente 3: Fortalecimiento institucional. Corresponde a inversiones, equipamiento y gastos necesarios orientados a fortalecer la capacidad tecnológica  y de gestión del MOPC. Se financiarán las categorías mencionadas en el Cuadro de Costos de la Sección III del presente Anexo, incluyendo las siguientes inversiones:

(a)	Seguridad Vial. Se adquirirán equipos y se efectuarán inversiones para el tratamiento de puntos críticos de la red, incluyendo correcciones geométricas, mejoramiento de señalización y otras acciones tales como apoyo a la Policía Caminera (PC) y al Plan Nacional de Seguridad Vial. También se financiará el mejoramiento del Sistema de Información de Accidentes (SIA) que permitirá optimizar las actividades de la PC. También se modernizarán, actualizarán e integrarán las bases de datos operativas del Organismo Ejecutor, en lo referente a las informaciones del tránsito diario de la red, localización, número y recurrencia de accidentes, identificación de puntos críticos y gestión de administración de mantenimiento. En los tramos a ser pavimentados, debido al probable aumento en la velocidad de circulación, las trazas de la rutas prevén variantes (by pass) en los principales centros poblados para mejorar la seguridad vial. En los perímetros urbanos, suburbanos, aglomerados de viviendas, escuelas y otras actividades, serán implantadas medidas como: (i) señalización especial dispuesta en intervalos regulares antes y al inicio del perímetro urbano; (ii) separadores y/o canalizadores de tránsito, según el caso; (iii) designación de áreas específicas para la circulación de peatones; (iv) dársenas para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses y para estacionamiento de camiones; y (v) alambrados, cuyos costos estarán contemplados en los respectivos contratos de obras.

(b)	Gestión del Control de Pesos, Medidas y Cargas. Se comprarán cuatro básculas móviles, así como se equipará, entrenará y capacitará al personal encargado de su operación. Asimismo, se financiará un estudio del origen y destino de las cargas, y un estudio estratigráfico de cargas, a fin de obtener el factor camión para cada zona y la ubicación de dársenas para la operación de las básculas móviles.

(c)	Apoyo a la capacidad de gestión del MOPC. Incluye actividades de fortalecimiento integral a las unidades del MOPC en tres áreas fundamentales: (i) dotación de equipamiento y vehículos necesarios a las dependencias intervinientes; (ii) apoyo al sistema de gestión técnica, financiera y administrativa del MOPC, que incluye entre otros: (1) apoyo al Viceministerio de Administración y Finanzas (VMAF) en la actualización del marco normativo de los procesos administrativos, en el fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera del MOPC y en el desarrollo de estándares para auditorías técnicas de obras, entre otros; (2) apoyo a la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC en el desarrollo e implementación de procedimientos para las adquisiciones con recursos locales y externos; (3) apoyo al Departamento de Conservación de Rutas (DCR) y al Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad (DV) mediante el desarrollo de un sistema de control operativo de ejecución de obras viales y de un sistema de seguimiento y gerenciamiento de operaciones, entre otros; y (iii) apoyo al fortalecimiento de funcionarios mediante el desarrollo de manuales de funciones y responsabilidades, capacitación técnica y entrenamiento.

(d)	Apoyo a las actividades de catastro y derechos de vía. Se adquirirán equipos y se financiarán gastos para el levantamiento catastral incluyendo la verificación y tasación de propiedades y mejoras, estudios técnicos, gestiones administrativas y jurídicas, conducentes al pago a los propietarios o poseedores de inmuebles y mejoras que fueran identificados en la franja de dominio de los tres tramos viales. Las actividades incluyen: (i) mensura e informe pericial de las propiedades afectadas, compatibilizadas con los antecedentes dominiales; (ii) tasación de los predios y mejoras; y (iii) gestiones para la titulación de los mismos. El Programa fortalecerá las instancias técnicas y administrativas del Organismo Ejecutor, e incluirá la adquisición de: (1) equipamiento de medición y registro y comunicaciones; (2) imágenes satelitales; y (3) entrenamiento para el personal encargado de la operación del equipamiento.

(e)	Apoyo a la Unidad  Ambiental. Se contratarán especialistas ambientales y de asuntos indígenas para fortalecer la Unidad Ambiental (UA) del Organismo Ejecutor. Asimismo, se financiarán las auditorías ambientales, y el desarrollo e implantación de un sistema de gestión socioambiental de los proyectos viales.

(f)	Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana del MOPC. Se financiarán los costos de personal, equipamiento y actividades de la Unidad de Transparencia del MOPC, la cual reportará directamente al titular del Ministerio. La Unidad tendrá como principales funciones: la implantación de un sistema de interacción con la ciudadanía que facilite el acceso a la información sobre la gestión del MOPC, y que les permita recibir y canalizar denuncias del público y participantes en los procesos de adquisiciones. Para tal efecto, se desarrollarán mecanismos de transparencia y se capacitará el personal para su manejo. La Unidad procesará información del sistema de gestión técnico y financiero-administrativo del MOPC, y servirá de canal de relacionamiento del MOPC con la ciudadanía; preparará informes de las actividades del MOPC sobre el Plan Nacional de Integridad (PNI) al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI); y difundirá información relevante de las adquisiciones y sus resultados, a través de un mayor desarrollo de la página web del MOPC; y procesará información del sistema de gestión técnico y financiero-administrativo del MOPC, entre otros.  La Unidad coordinará un diagnóstico institucional (mapa de transparencia) que identificará los factores que puedan obstaculizar un ambiente de transparencia e integridad en el MOPC. Se prevé que la Unidad establezca relaciones con organismos vinculados y ONGs afines, así como el acompañamiento y monitoreo de las adquisiciones del Organismo Ejecutor.

- 2.03	Componente 2. Ingeniería, Fiscalización y Administración

- Este componente financiará los estudios técnicos, económicos y ambientales de las intervenciones del Programa. También financiará los gastos de administración, fiscalización y monitoreo del mismo.

- Sub-componente 1: Estudios y diseños de ingeniería. Se financiará la contratación de los servicios de consultoría necesarios para el desarrollo de: (i) estudios complementarios y diseños finales de ingeniería de los proyectos (incluyendo accesos) de la Ruta 13 – Tramo Caaguazú-Vaquería-Empalme Ruta 10 (124 Km), y de la Ruta 8 – Tramo Caazapá-Yuty (85 Km); (ii) estudios técnicos y actualización de diseños de las obras obligatorias de los GMANS 3 y 4 (643 Km); (iii) estudios de factibilidad y diseños para la preparación de la siguiente fase del Programa, incluyendo la evaluación de los contratos GMANS firmados con ocasión de la ejecución de la presente fase,  la revisión del contrato, la evaluación de la calidad técnica de los trabajos efectuados, la evaluación de las lecciones aprendidas, un análisis de la experiencia de fiscalización de contratos de mantenimiento por las firmas independientes y de la supervisión de los mismos por la Dirección de Vialidad así como la evaluación de la factibilidad y conveniencia de continuar con ese esquema en la siguiente Fase del Programa.

- Sub-componente 2: Gastos de administración y monitoreo del Programa. Se financiará el conjunto de los servicios y actividades que estarán a cargo de la Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa y de la Unidad Coordinadora de la Ejecución de los Contratos de Gestión de Mantenimiento por Niveles de Servicio (UGMANS). Se proveerán los recursos necesarios para el personal incremental y las firmas independientes que realizarán las auditorías contable-financieras y ambientales. También se financiarán los gastos de monitoreo y seguimiento del Programa y la Evaluación de Desempeño.

- Sub-componente 3: Fiscalización de obras. Se financiarán los costos de fiscalización técnico-ambiental de las obras de esta fase del Programa (pavimentación y GMANS) a ser realizadas por empresas consultoras especializadas. Las empresas contratadas fiscalizarán el cumplimiento de los cronogramas, diseños y especificaciones técnicas.

- 2.04	Componente 3. Costos concurrentes

- Adquisición de predios para el derecho de vía y mitigación ambiental.  Se financiarán los costos de las indemnizaciones a la población afectada, reasentamientos, compensación de mejoras, eventuales expropiaciones y adquisiciones de predios para el derecho de vía y para las comunidades indígenas. Asimismo, se financiarán las medidas de mitigación de impactos ambientales, incluyendo la reforestación por desmonte, y otras medidas que estarán incluidas en los contratos de pavimentación.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cincuenta millones  quinientos ochenta mil dólares (US$150.580.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento.

| COSTOS DEL PROGRAMA (en millones de US$) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA DE INVERSIONES |  | TOTAL1 | BID | % | APORTE LOCAL | % | % Total |
| 1 | Costos Directos | 117,33 | 105,60 | 90,0 | 11,73 | 10,0 | 77,9 |
| 1.1 | Obras de Pavimentación de Carreteras (223,5 Km) | 87,23 | 78,51 | 90,0 | 8,72 | 10,0 | 57,9 |
| 1.2 | Contratos GMANS (643 Km) | 20,20 | 18,18 | 90,0 | 2,02 | 10,0 | 13,4 |
| 1.3 | Fortalecimiento Institucional | 9,90 | 8,91 | 90,0 | 0,99 | 10,0 | 6,6 |
| 1.3.1 | Seguridad Vial | 2,32 | 2,09 | 90,0 | 0,23 | 10,0 | 1,5 |
|  | Tratamiento de Puntos Críticos | 1,18 | 1,06 | 90,0 | 0,12 | 10,0 | 0,8 |
|  | Sistema de Información de Accidentes | 0,44 | 0,40 | 90,0 | 0,04 | 10,0 | 0,3 |
|  | Apoyo a la Policía Caminera | 0,48 | 0,43 | 90,0 | 0,05 | 10,0 | 0,3 |
|  | Apoyo al Plan Nacional de Seguridad Vial | 0,22 | 0,20 | 90,0 | 0,02 | 10,0 | 0,1 |
| 1.3.2 | Gestión del Control de Pesos, Medidas y Cargas | 2,17 | 1,95 | 90,0 | 0,22 | 10,0 | 1,4 |
| 1.3.3 | Apoyo a la Capacidad de Gestión del MOPC | 3,35 | 3,02 | 90,0 | 0,34 | 10,0 | 2,2 |
|  | Apoyo al VMAF | 0,76 | 0,68 | 90,0 | 0,08 | 10,0 | 0,5 |
|  | Apoyo al Departamento de Conservación de Rutas | 1,87 | 1,68 | 90,0 | 0,19 | 10,0 | 1,2 |
|  | Apoyo a la Unidad Operativa de Contrataciones | 0,18 | 0,16 | 90,0 | 0,02 | 10,0 | 0,1 |
|  | Apoyo al Departamento de Planificación y Proyectos | 0,11 | 0,10 | 90,0 | 0,01 | 10,0 | 0,1 |
|  | Apoyo a la Gestión Técnico-administrativa del MOPC | 0,43 | 0,39 | 90,0 | 0,04 | 10,0 | 0,3 |
| 1.3.4 | Apoyo a las actividades de catastro y derecho de vía | 0,89 | 0,80 | 90,0 | 0,09 | 10,0 | 0,6 |
| 1.3.5 | Apoyo a la Unidad Ambiental | 0,69 | 0,62 | 90,0 | 0,07 | 10,0 | 0,5 |
| 1.3.6 | Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana | 0,48 | 0,43 | 90,0 | 0,05 | 10,0 | 0,3 |
| 2 | Ingeniería, Fiscalización y Administración | 12,32 | 11,09 | 90,0 | 1,23 | 10,0 | 8,2 |
| 2.1 | Estudios y Diseños | 1,58 | 1,42 | 90,0 | 0,16 | 10,0 | 1,0 |
| 2.2 | Administración del Programa | 2,61 | 2,35 | 90,0 | 0,26 | 10,0 | 1,7 |
|  | Monitoreo del Programa | 0,55 | 0,50 | 90,0 | 0,06 | 10,0 | 0,4 |
|  | Otros costos de Administración del Programa | 2.06 | 1.85 | 90.0 | 0.21 | 10.0 | 1.4 |
| 2.3 | Fiscalización Técnica y Ambiental de las Obras | 7,97 | 7,17 | 90,0 | 0,80 | 10,0 | 5,3 |
| 2.4 | Auditoría del Programa | 0,16 | 0,14 | 90,0 | 0,02 | 10,0 | 0,1 |
| 3 | Costos Concurrentes | 5,17 | 4,65 | 90,0 | 0,52 | 10,0 | 3,4 |
| 3.1 | Reasentamientos y adquisición de predios | 4,25 | 3,83 | 90,0 | 0,43 | 10,0 | 2,8 |
| 3.2 | Compensación Ambiental | 0,92 | 0,83 | 90,0 | 0,09 | 10,0 | 0,6 |
| 4 | Costos Financieros | 1,69 | 0,00 | 0,0 | 1,69 | 100,0 | 1,1 |
| 5 | Contingencias y escalamientos | 14,07 | 12,66 | 90,0 | 1,41 | 10,0 | 9,3 |
| TOTAL |  | 150,58 | 134,00 | 89,0 | 16,58 | 11,0 | 100,0 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Programa será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

- 4.02	Dentro del MOPC, la ejecución del Programa estará a cargo de la Dirección de Vialidad (DV) a través de la Unidad Coordinadora de la Ejecución del Programa (UEP), cuya función principal será la coordinación de la implementación del Programa con las otras dependencias del MOPC. Las acciones de ejecución, incluyendo los procesos de licitación, supervisión de  obras y monitoreo de temas ambientales estarán a cargo de las unidades de línea dentro de la estructura del MOPC. La administración del Programa estará a cargo del VMAF a través de la Dirección de Crédito Público para todo lo relacionado con desembolsos y el  Fondo Rotatorio  y manejo de la cuenta administrativa especial. El Jefe de la UEP será el responsable por la preparación de informes y de hacer cumplir las obligaciones incluidas en el presente Contrato de Préstamo a través de la DV.

- 4.03	La aprobación de los diseños ejecutivos estará a cargo de la DV. Las obras del Programa, tanto las de pavimentación como los contratos GMANS, serán ejecutadas por empresas constructoras. La supervisión de los contratos, tanto de pavimentación como GMANS, será de responsabilidad de la DV y podrá ser realizada directamente con personal propio o con el apoyo de consultores individuales. Se prevé que la inspección de obra (fiscalización) y la ejecución de los estudios y servicios especializados de asistencia técnica del Programa sean realizados principalmente por empresas de consultoría o consultores independientes contratados por el Ejecutor. Las firmas constructoras y fiscalizadoras de las obras deberán tener un especialista ambiental en su equipo para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) previstas en los pliegos y condiciones y manuales.

- 4.04	Dentro de la UEP se prevé un área dedicada al seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa, a los fines de obtener alertas tempranas que impulsen medidas de prevención o correctivas sin afectar el normal desempeño del Programa y asegurando que todas las acciones apunten al logro de los objetivos propuestos. La UEP será la encargada del monitoreo de los indicadores y la información necesaria para la elaboración de la Evaluación de Desempeño y Final. Asimismo, será responsable del monitoreo del Sistema de Seguimiento Gerencial (SISEG) y proveerá los insumos necesarios para la base de datos de las licitaciones que servirá de base a las actividades de transparencia e integridad propuestas por la presente operación. La UEP coordinará sus actividades prestando atención especial a cuatro áreas: (i) ejecución de obras; (ii) planificación y programación; (iii) monitoreo, seguimiento y evaluación; y (iv) asesoría técnica, incluyendo los temas ambientales. El Programa prevé la incorporación de personal incremental que trabajará estrechamente con las reparticiones de la DV y cuyas actividades serán coordinadas a través del Jefe de la UEP.

- 4.05	La UA, será reforzada con tres especialistas asignados a la supervisión de la implementación de los PGAs y tendrá a su cargo los temas socio-ambientales del Programa, incluyendo la preparación de informes y el seguimiento al cumplimiento de las medidas de mitigación. Asimismo, se incorporará un especialista en asuntos indígenas con fondos del Préstamo 1230/OC-PR, a los efectos de atender adecuadamente este tema en los proyectos viales. La UEP contará con un especialista con experiencia en gestión ambiental de carreteras que dará seguimiento a todas las actividades y requerimientos socio-ambientales del Programa y coordinará todo lo relacionado con la mitigación de pasivos ambientales, quien actuará como enlace directo en las labores de adquisición de predios para la franja de dominio.

- 4.06	Con respecto a los contratos GMANS, el contratista  tendrá la obligación de ejecutar las obras iniciales de rehabilitación las cuales serán pagadas de acuerdo a los precios acordados. En cuanto al mantenimiento, el contratista GMANS será responsable de efectuar el mantenimiento de la obra de acuerdo al nivel de calidad acordado en el contrato y percibirá pagos mensuales por dichos servicios. Los contratos GMANS tendrán cláusulas que contemplen penalidades en los casos en que no se alcancen los estándares requeridos. El MOPC tiene previsto unificar la ejecución y administración de todos los contratos GMANS en la estructura institucional existente a través del Departamento de Conservación de rutas, donde se consolidará la Unidad GMANS (UGMANS).  Esta Unidad coordinará directamente con la DV y la UEP.  La UGMANS será responsable por la coordinación de todos los contratos bajo esta modalidad sea cual fuere el organismo financiador.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar la red vial dentro de un nivel compatible con la calidad del servicio que deban prestar.

5.02	El informe anual de mantenimiento de que trata la Cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales deberá incluir:

(a)	información de carácter general que comprenda:

(i)	la estructura orgánica de la entidad encargada del mantenimiento y las responsabilidades a su cargo;

(ii)	la clasificación, el número y la distribución del personal encargada, así como el tipo, el número, la distribución y las condiciones de operación de los equipos destinados al mantenimiento; y

(iii)	los contratos de mantenimiento vigentes, su plazo, cobertura, y el grado de ejecución de los mismos.

(b)	un inventario actualizado de la red vial, con el detalle de las condiciones en que se encuentran los distintos tramos de las carreteras que la integran;

(c)	una evaluación de la ejecución del plan de mantenimiento durante el año anterior, que incluya:

(i)	la comparación de las condiciones actuales de los distintos tramos de las carreteras y los caminos del Programa, con las que se indicaron en el inventario del año anterior;

(ii)	las estadísticas de las actividades realizadas, de los volúmenes de trabajo ejecutados y de los recursos físicos y monetarios utilizados, tanto en las actividades ejecutadas por administración directa como en las contratadas con contratos GMANS; y

(iii)	el nivel de cumplimiento del plan, su grado de eficacia, los resultados logrados en la contratación, supervisión y monitoreo de los contratos GMANS, y los ajustes que deban efectuarse en dicho plan.

(d)	el plan de mantenimiento para el ejercicio fiscal siguiente, con justificación de las prioridades que se establezcan, las actividades que se realizarán y el respectivo cronograma de ejecución.  Igualmente, el plan deberá indicar los recursos físicos requeridos, los contratos GMANS, y el presupuesto, debidamente desglosado. Este presupuesto incluirá recursos anuales suficientes para efectuar el mantenimiento.

(e)	un informe de la Unidad de Control de Pesos de Vehículos con los resultados obtenidos el año anterior, incluyendo estadísticas tales como el número de vehículos de carga pesados en cada puesto, número y magnitud de las sobrecargas y multas impuestas a los infractores.

- 5.03	El primer informe anual de mantenimiento deberá incluir el plan correspondiente al año fiscal siguiente al de la fecha de vigencia del presente Contrato.

VI.	Evaluación de Desempeño

- 6.01	A los efectos de la evaluación de desempeño mencionada en la Cláusula 4.08 de las Estipulaciones Especiales, se analizará el cumplimiento de los siguientes indicadores de desempeño: (i) finalización de la evaluación integral de la gestión e implementación de los contratos GMANS de la presente Fase del Programa, con un resultado satisfactorio; (ii) finalización de la revisión del contrato tipo GMANS, identificando áreas a ser mejoradas, con base en la evaluación integral; (iii) finalización de una evaluación externa del sistema de gestión técnico, y financiero-administrativo, identificando áreas a ser mejoradas; (iv) finalización del manual técnico de mantenimiento periódico y rutinario de las vías pavimentadas; (v) finalización y actualización del inventario vial calificado de la red pavimentada; (vi) implantación de un sistema que mejore el acceso público a la información sistematizada sobre contratos y licitaciones; (vii) finalización del desarrollo de un Plan Nacional de Seguridad Vial; (viii) ejecución satisfactoria de los planes de gestión socio-ambiental de las obras de la presente Fase; (ix) finalización de la auditoría ambiental que determine el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales de la presente Fase, identificando las causas de los incumplimientos, si los hubiere, e incluyendo las recomendaciones para mejorar la gestión ambiental en la siguiente Fase del Programa; (x) elaboración de un Sistema de Gestión Socio-ambiental para el MOPC que incluya los procedimientos ambientales para todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales, debidamente aprobado e implementado por Resolución Ministerial; (xi) finalización de la ejecución de los programas de apoyo y compra de tierras para las comunidades indígenas, de acuerdo al alcance que se describe en el Reglamento Operativo del Programa; y (xii) obtención de las metas de fortalecimiento institucional del MOPC de acuerdo al alcance que se describe en el Reglamento Operativo Programa.