Banque Interaméricaine de Développement

République d’Haïti

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

Direction Nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement

Projet Eau potable, Assainissement et Hygiène dans les zones urbaines, périurbaines et rurales dans la région Nord d’Haïti

HA-L1135

Manuel d’Opérations

BROUILLON

Novembre 2018

ABRÉVIATIONS

AECID	Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement

AO	Appel d’offre

ASEC	Assemblée de la Section Communale

CAEPA	Comité d´Approvisionnement d’Eau Potable et d’Assainissement

CASEC	Conseil d'Administration de la Section Communale

CTE	Centre Technique d’Exploitation

BM	Banque Mondiale

BRH	Banque de la République d’Haïti

DINEPA	Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement

DRA	Disaster and Risk Management

DRAP	Disaster and Risk Management Plan

EPA	Eau Potable et Assainissement

EA	Environmental Analysis (Analyse Environnementale - AE)

AES	Analyse Environnementale et Sociale

ES	Environnemental et Social

ESCR	Rapport de conformité en matière d’ESSS

ESSS 	Environnemental, Social, Santé et Sécurité

ESMR	Environnemental and social management report (Rapport de Gestion Environnementale et Social)

ESA	Environmental and Social Assessment

ERC	Évaluation des Risques et Catastrophes

ESS	Environmental and Social Strategy (Stratégie Environnementale et Sociale)

UE	Union Européenne

GdH	Gouvernement d’Haïti

BID	Banque Inter - Américaine de Développement

Loi Cadre	Loi Cadre portant sur l’Organisation du Secteur de l´Eau Potable et l’Assainissement

MDG	Millennium Development Goals

LRP	Livelihood Restoration Report (Plan de restauration des moyens de subsistance)

MOP	Manual d’opérations

MTPTC	Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications

OFCAS	Département du Fonds de Coopération pour l’Eau et L’Assainissement à Madrid

OREPA	Offices Régionaux de l’Eau Potable et de l’Assainissement

OTC	Office Technique de Coopération de l’AECID en Haïti

PESA	Programmatic Environmental and Social Assessment (Evaluation Environnementale et Social Programmatique)

PDPP	Plan de dialogue avec les parties prenantes

PGES 	Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PGRC	Plan de Gestion des Risques et Catastrophes

PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement

POA	Plan opérationnel annuel

POD	Proposition pour le développement des Operations

PRME	Plan de restauration des moyens d’existence

RMPP	Région Métropolitaine de Port-au-Prince

SAEP	Système d´Approvisionnement en Eau Potable

SNEP	Service National de l’Eau Potable

UEP	Unité d’Exécution du Project

URD	Unité Rurale Départementale

TABLE DES MATIERES

- GENERALITES

  - Objectifs du Manuel

  - Portée et Structure

  - Modifications et mise à jour

- Présentation du Programme

  - Objectifs

  - Composantes

  - Prise en compte du genre

  - Indicateurs de résultats

  - Ressources financières

  - Calendrier de décaissement

- Les acteurs et leur mandat

  - Mandat de la DINEPA

  - Mandat de l’OREPA Ouest

  - Mandat du CTE-RMPP

- Mécanismes contractuels d’exécution

  - Séminaire de démarrage

  - Suivi

  - Rapports

  - Audits

  - Evaluations

  - Réunions de suivi

- Gestion Environnementale et Sociale

  - Système de suivi environnemental et social

  - Autres exigences

  - Structure responsable du suivi environnemental et social

- Documents obligatoires de programmation et de suivi des activités

  - Plan de Passation de Marché

  - Plan d’exécution pluriannuel

  - Plan opérationnel annuel

  - Chronogramme d’exécution de contrats

  - Contrôle de qualité

  - Evaluation de la performance des entreprises et des consultants

  - Rapports d’études, de chantiers et de services

  - Visites techniques

  - Revues de contrats

- Procédures de Passation de Marché

  - Demandes de non-objection

  - L’analyse et l’attribution des marchés et contrats

  - Acquisition pour Travaux, Biens, et Services

  - Procédure d’acquisition en cas de Participation Communautaire

  - Sélection et embauche des consultants

  - Dépenses récurrentes

  - Conditions spéciales à considérer

  - Inventaire des biens

- Procédures financières

8.1 Rôles et responsabilités

8.2 Mobilisation des ressources

8.3 Ouverture et fonctionnement des comptes bancaires

8.4 Eligibilité des dépenses

8.5 Planification

8.6 Processus d’exécution des dépenses

8.7 Fonds non utilisés

8.8 Transparence et éthique

- GÉNÉRALITÉS

  - OBJECTIFS DU MANUEL

L’objectif du Manuel d’Opérations est d’établir les normes et procédures pour l’exécution du programme HA-L1135, intitulé « Projet Eau potable, Assainissement et Hygiène dans les zones urbaines, périurbaines et rurales dans la région Nord d’Haïti ». On entend par Programme l’ensemble des composantes et des activités dont l’exécution sera financée par l’Accord de don XXXX/GR-HA.

Ce Manuel prétend être un guide pratique et le document de référence à consulter par tous les organismes et les personnes physiques et/ou morales qui prennent part à l'exécution, le financement et/ou l'administration du programme :

- Le Ministère des Travaux Publics, Transport et Communications (MTPTC), entité de tutelle administrative de la Direction Nationale de l´Eau Potable et de l´Assainissement (DINEPA) ;

- La Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA), mandataire de l´Etat pour le contrôle et la réglementation des systèmes d´AEPA et organisme d'exécution du présent Programme ;

- L´OREPA Nord (Office Régional d´Eau Potable et d´Assainissement de la Région Nord), entité désignée en charge de l’exécution du programme ;

- La Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Ces dispositions devront aussi être communiquées aux autres participants du Programme, chacun suivant la partie qui le concerne :

- Autres prestataires de services contractuels du projet ;

- Les consultants ;

- Les partenaires individuels et institutionnels du projet ;

- Les auditeurs ;

- Les responsables de l’évaluation.

En cas de différence entre l’Accord de Don du programme et le présent Manuel, l’Accord de Don a toujours valeur prépondérante.

  - PORTÉE ET STRUCTURE

Le manuel consolidé se veut un guide pratique auquel chaque intervenant des programmes (chef de projet, comptable, ingénieur, responsable en passation de marché, personnel administratif… etc.) pourra se référer en cas de doute sur la procédure à utiliser ou les documents en vigueur dans son secteur.

Le présent manuel décrit les procédures que la DINEPA, l’OREPA Nord ainsi que les acteurs impliqués devront utiliser à titre de guide dans l’accomplissement des tâches techniques, administratives et financières relatives à l’exécution du programme.

Quand appliqués de façon uniforme par tous les acteurs impliqués, les principes et les politiques assurent que l’exécution du programme se réalise de manière transparente et efficace et que les différents états financiers émis reflètent fidèlement les résultats des activités du programme. Il est de la responsabilité de tous les employés (permanents ou contractuels) de suivre des procédures qui mettent en œuvre ces politiques et à aider à une amélioration continue des activités et des pratiques du Programme.

Les aspects traités par le présent document sont les suivants :

- Description de la structure organisationnelle de l’OREPA ;

- Les arrangements institutionnels et l’établissement des liens de coordination entre les différentes entités intervenant dans l’exécution du Programme ;

- Description des différents mécanismes opératoires que les institutions impliquées dans la mise en œuvre des différentes activités d’un projet devront appliquer afin de garantir la réalisation de ses objectifs. Ces mécanismes comprennent :

- Les mécanismes généraux d’exécution ;

- Les instruments de coordination entre l’OREPA et les autres acteurs et entités amenés à participer à la mise en œuvre du projet ;

- La passation de contrats de prestations intellectuelles de conseil, des services ou de travaux ;

- Les procédures d’acquisition de biens et services ;

- L’administration et l’entretien des infrastructures à construire ;

- Les procédures relatives aux mouvements de fonds et les mécanismes de fonctionnement et d’approvisionnement des avances de fonds ;

- Les mécanismes de contrôle et d’évaluation du projet ;

- Les normes de transparence dans la gestion des projets.

  - MODIFICATIONS ET MISES À JOUR

Les tâches de mise à jour, de diffusion et de contrôle d’utilisation de la dernière version de ce document relèvent de l’OREPA Nord avec l’approbation de la DINEPA.

Celle-ci transmettra la version révisée à la représentation de la BID en Haïti pour non-objection. Une révision du manuel pourra être effectuée au besoin en vue d’identifier les sections obsolètes ainsi que les nouvelles exigences identifiées pendant l’exécution du programme. La mise à jour du manuel peut être motivée par exemple par :

- Les changements de structure ou des activités ;

- Des situations nouvelles qui nécessitent le changement ou l’amélioration des procédures ;

- Des changements rendus nécessaires par l’application de textes et décrets concernant les lois et règles en vigueur ;

- Des modifications en ce qui concerne le personnel et les tâches lui incombant ;

- Des aménagements dans l’organisation du Projet ;

- L’identification de problème ou de dysfonctionnement dans cette procédure.

Lorsque la modification des procédures existantes est envisagée, l’OREPA Nord convoque une réunion à laquelle doivent participer tous les agents susceptibles d’être concernés par ces modifications. A l’issue de cette réunion, un procès-verbal est établi indiquant les éléments suivants :

- Les procédures devant être modifiées ;

- Les raisons pour lesquelles les modifications sont demandées ;

- La personne chargée de rédiger les nouvelles procédures à inclure dans le manuel.

Toute révision du manuel doit obtenir la non-objection de la BID. Une fois la non objection du bailleur obtenue, l’OREPA se chargera de distribuer la nouvelle version du MOP aux intéressés. La personne chargée de la distribution notera dans un registre réservé à cet effet la date de transmission de la nouvelle version aux intéressés ainsi que les références correspondantes et elle tiendra un registre permettant de suivre la mise à jour de chaque copie du Manuel.

- PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME

2.1. OBJECTIFS

- L’Objectif général du programme est d’améliorer les conditions de vie des ménages dans le grand Nord d’Haití grâce à : (i) l’amélioration des services d’eau potable, d’assainissement et des pratiques d’hygiène des habitants en ville et (ii) l’amélioration des services d’eau potable, d’assainissement et des pratiques d’hygiène des habitants en milieu urbain.

- Les quatre objectifs spécifiques de ce programme sont :

- 2.2. COMPOSANTES

2.3 AUTRES ASPECTS IMPORTANT DONT LA PRISE EN COMPTE DU GENRE

- 2.4 	INDICATEURS DE RESULTATS

- Les indicateurs de résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous, extraits de la matrice de résultats.

- Table 1. Indicateurs de résultat

| Indicateur | Ligne de base | Cible |
| --- | --- | --- |

- 2.5 RESSOURCES FINANCIERES

- Le montant de ce programme d’investissement s’élève à US$ XX millions de dollars américains et sera financé par un don de la BID. La période de décaissement est de XX mois. La table 2 fournit un sommaire des coûts par composante.

Table 2. Coûts totaux (US$)

| Catégorie |  |  |  |  |  |  | Financement |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - CALENDRIER DE DECAISSEMENT

- Le calendrier de décaissement est le suivant :

Table3.Calendrier de décaissement (US$)

| Source | Year1 | Year2 | Year3 | Year4 | Year5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID |  |  |  |  |  |  |
| Pourcentage |  |  |  |  |  |  |

- LES ACTEURS ET LEUR MANDAT

- L’Organisme d’exécution du Programme HA-L1135 sera la DINEPA. Cependant, dans l’objectif d’appuyer la DINEPA à se recentrer sur ses fonctions de régulation, la gestion du Programme sera transférée à l’OREPA Nord, maître d’ouvrage des systèmes d’eau potable et d’assainissement dans le Département du Nord. Un plan de renforcement de l’OREPA Nord sera mis en œuvre en ce sens.

- Les activités relatives à la composante X seront de la responsabilité de la DINEPA tandis que les investissements en milieux urbain et rural (composante Y) seront de la responsabilité de l’OREPA Nord.

- Un protocole d’accord régissant les rôles, les responsabilités de la DINEPA et de l’OREPA Nord dans le cadre de l’exécution du programme sera établie et son entrée en vigueur constituera une condition préalable à son éligibilité au premier décaissement.

  - Mandat de la DINEPA

La DINEPA sera responsable in fine de l’exécution et de l’administration du projet, incluant : la planification, les rapports techniques et les aspects fiduciaires, la gestion financière et comptable, la passation et l’exécution des marchés, la supervision des firmes et des fournisseurs de service, le suivi et l’évaluation ainsi que le respect des clauses contractuelles de l’accord de don.

  - Mandat de l’OREPA Nord

Une équipe de projet (UEP) sera constituée au niveau de l’OREPA Nord et sera en charge de l’exécution du Programme.

L’équipe de projet sera dirigée par un Chef de projet lequel sera placé sous la supervision du Directeur de l’OREPA Nord et s’insèrera à l’organigramme de l’OREPA ainsi :

- MECANISMES CONTRACTUELS D’EXÉCUTION

4.1 SEMINAIRE DE DEMARRAGE

Le séminaire de démarrage visera à présenter la planification et l'ensemble des procédures du présent programme aux différents partenaires impliqués. Il se tiendra préalablement au premier décaissement. Il présentera les objectifs du programme, les activités, la ligne de base les conditions d’exécution et les contreparties attendues de la part du Gouvernement Haïtien.

Spécialement, en ce qui concerne les aspects environnementaux et sociaux, la DINEPA devra démontrer à la BID préalablement au premier décaissement que les documents suivants ont été conçus pour la phase de construction de chaque projet, qu’ils sont en vigueur et ont été intégrés dans le Manuel Opérationnel Unifié : (i) un plan d'engagement des parties prenantes ou plan de dialogue avec les parties prenantes (PDPP) ; (ii)  une évaluation des risques de catastrophe (ERC) et son correspondant plan de gestion des risques de catastrophes (PGRC) ; (iii) un mécanisme de règlement des griefs ; et (iv) une étude socio-économique pour déterminer des tarifs accessibles pour l’eau. Le PDPP, le mécanisme de règlements des griefs et les ERC et ses respectifs PGRC pour des échantillons sont annexés dans ce MO.

4.2 SUIVI

L’équipe de projet maintiendra un système de suivi permanent pour évaluer le progrès des activités des programmes. Elle collectera et retiendra dans ce système toute information actualisée qui permettra la construction et la vérification des indicateurs de performance ainsi que le suivi des plans d’exécution, y compris les aspects environnementaux et sociaux tels que décrits dans le Chapitre 5 de ce Manuel. Le suivi du programme aura comme base le Plan d´Opération Annuel (POA) et la matrice de résultats.

Un Plan pluriannuel d'exécution du Projet (PEP)sera présenté par l'Organisme d'exécution au plus tard dix (10) jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord, qui devra inclure la planification complète du Projet conformément à la structure des produits attendus selon la Matrice des résultats du Projet, le chemin critique ou les actions critiques qui devront être exécutés pour que le Don soit décaissé dans les délais prévus. Le PEP devra être mis à jour lorsque cela sera nécessaire, en particulier, en cas de changements importants qui impliquent ou pourraient impliquer des retards dans l'exécution du Projet, ou de changements dans les objectifs de produits des périodes intermédiaires.

Des Plans opérationnels annuels (POA) seront élaborés par l'Organisme d'exécution sur la base du PEP et contiendront la planification opérationnelle détaillée de chaque période annuelle durant la période de décaissements ou toute prorogation de cette dernière, ainsi que le Plan de passation de marchés et le Plan financier actualisés du Projet. Le premier POA du Projet sera présenté à la Banque au plus tard trente (30) jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord et les POA subséquents seront présentés dans les Rapports semestriels de progrès du Projet correspondant au second semestre de chaque année civile.

Le plan de passation de marchés (PPM) sera actualisé par l’Organisme d'exécution au moins annuellement ou plus fréquemment, selon les besoins du Projet. Chaque version actualisée dudit Plan de passation de marchés devra être soumise à la Banque pour examen et approbation.

4.3 RAPPORTS

La DINEPA, conformément aux engagements pris dans le contrat de don, soumettra pour non-objection de la Banque :

a. Un rapport d'activités semestriel de Progrès du Projet, dans les soixante (60) jours suivant la fin de chaque semestre de l'année civile, qui incluront :

(i) les résultats et les produits réalisés dans le cadre de l'exécution du POA, du Plan de passation de marchés et de la Matrice des résultats du Projet ;

(ii) une description du respect des conditions contractuelles ;

(iii) une description des activités réalisées et des informations générales les concernant ; (iv) les progrès par rapport aux indicateurs d'exécution et au calendrier de décaissements convenu, et les chronogrammes actualisés d'exécution physique et de décaissements ;

(v) un résumé de la situation financière du Projet ;

(vi) une description des processus d'appel d'offres menés ;

(vii) une évaluation des firmes sous contrat ;

(viii) la gestion socio environnementale du Projet, y compris les chronogrammes, les résultats et les mesures appliquées pour respecter le RGES ;

(ix) l'analyse des problèmes rencontrés et les mesures correctives adoptées ;

(x) les développements ou évènements potentiels qui pourraient compromettre l'exécution du Projet ;

(xi) le Plan de Passation de Marchés et Plan financier actualisés du Projet.

b. Un plan de maintenance et des rapports annuels

La DINEPA devra présenter un plan annuel de maintenance et le soumettre à la Banque, au cours des trois (3) années suivant l'achèvement du premier des travaux du Projet et au cours du premier trimestre de chaque année civile, un rapport sur l'état de ces travaux et équipements et le plan annuel de maintenance pour l'année. Si sur la base des inspections qu'effectue la Banque, ou des rapports qu'elle reçoit, il est déterminé que la maintenance réalisée est inférieure aux niveaux convenus, le Bénéficiaire, agissant par l'intermédiaire de l'Organisme d'exécution, devra prendre les mesures nécessaires afin de remédier entièrement aux lacunes.

  - AUDITS ET AUTRES RAPPORTS

La DINEPA sera responsable du recrutement d’auditeurs externes éligibles à la Banque dans le but de réaliser l’audit du programme comme suit :

A compléter

Il revient à la DINEPA, en collaboration avec l’OREPA Nord, la responsabilité de la préparation des états financiers qui doivent être soumis aux auditeurs et qui sont :

A compléter

La DINEPA s’assurera de la mise en application des recommandations des auditeurs par l’OREPA Nord.

  - EVALUATIONS

Deux évaluations sont prévues :

La DINEPA présentera à la Banque les informations suivantes en vue de déterminer le degré de réalisation de l'objectif du Projet et ses résultats :

- A compléter

  - REUNIONS DE SUIVI

Des réunions d'évaluation conjointe avec la Banque se tiendront dans les trente (30) jours suivant la réception de ces rapports semestriels d’avancement du projet. Le rapport correspondant au second semestre de chaque année comprendra la proposition de POA pour l'année suivante, qui devra avoir été convenue avec la Banque lors de la réunion d'évaluation conjointe correspondante.

Une bonne pratique dans le cadre de l’exécution des programmes HA-L1044, HA-L1075 et HA-L1103 a consisté à réaliser des réunions de suivi de projet avec la Banque chaque deux semaines, il est recommandé que cette pratique soit maintenue dans le cadre de l’exécution du programme HA-L1135.

Dans ces réunions, la Banque pourra solliciter des présentations sur des sujets particuliers.

5. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Il incombe à l'agence d'exécution (DINEPA) de veiller à ce que toutes les activités du projet soient conformes aux requêtes énoncées dans les trois documents qui régissent les exigences ES du projet, ceux-ci cités ensuite : l’Accord de don, le ESMR, le MO.

- 5.1 Système de suivi environnemental et social

- 5.2 Autres exigences

- 5.3 Structure responsable du suivi environnemental et social

- DOCUMENTS OBLIGATOIRES DE PROGRAMMATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS

  - Le Plan de Passation de Marchés

Le plan de passation de marchés est un outil de planification présentant tous les marchés passés, prévus ou en cours. Une version actualisée doit être fournie, au minimum, chaque 6 mois à la BID. Avant de donner la non-objection la BID doit s’assurer que, dans les cas des travaux d’infrastructure, il y ait une étude d’analyse environnementale et sociale (AES) avec son PGAS respectif et qu’il fasse l’objet de consultation avec des personnes affectées.

Les retards éventuels dans les passations de marché ou les problèmes rencontrés dans l’exécution des contrats, peuvent accroître considérablement le délai prévu pour la remise ou la mise en fonctionnement des produits, travaux ou services inclus dans le programme, et avoir une incidence négative sur l’atteinte des objectifs de ce même programme. C’est pourquoi, il est nécessaire d'établir des mécanismes adéquats afin de contrôler l’accomplissement et le suivi du Plan de Passation de Marchés.

Les contrats résultant de ces procédures de passation de marchés établissent clairement les droits et les devoirs de l’Autorité Contractante et du Contractant, de même que la forme, les conditions et les délais dans lesquels doivent être livrés les produits qui font l’objet du contrat, ainsi que la forme, les conditions et les délais dans lesquels seront effectués les paiements correspondants. Des guides généraux sur la portée et les produits à exiger dans les contrats d´études, travaux et supervision se présentent en Annexe.

Afin de s’assurer que tous les aspects et toutes les conditions du Contrat sont respectés, la DINEPA et l’OREPA Nord doivent également être dotés d’outils de suivi des contrats et de mécanismes de gérance fiables et efficaces pour assurer un suivi permanent et opportun de l’action des entités ou des individus engagés, ainsi que de l’exécution des contrats, et disposer de systèmes d’administration flexibles qui leur permettent de remplir leurs obligations respectives, tels que la ponctualité dans le versement des paiements, le traitement d’éventuelles modifications de la conception ou la prise en compte des réclamations. Un professionnel en ingénierie a été engagé pour cette fonction spécifique.

Le plan de passation de marchés tel que défini conjointement par la DINEPA et la BID est présenté en Annexe II.

Cet outil identifie les biens, les travaux et les services de consultation qui seront acquis pendant la durée du programme pour soutenir le calendrier de mise en œuvre planifié. Il est organisé sur la base des composantes pour permettre d’identifier facilement les besoins des composantes planifiées du programme.

  - Le Plan d’Exécution Pluriannuel

Le Plan d´Exécution Pluriannuel établit le programme d’activités, les responsables, la projection annuelle des dépenses et le budget. Ce plan permet de quantifier les besoins en matière de ressources financières, humaines et logistiques pour la période d´exécution du programme. Ce Plan sera la base pour la préparation des Plans Opérationnels Annuels.

  - Le Plan Opérationnel Annuel (POA)

Le Plan Opérationnel Annuel (POA) est destiné à établir le lien entre le Plan d’Exécution Pluriannuel du Projet, qui couvre la durée de vie du Projet en termes de ses indicateurs de performance de fin de projet, et les cibles annuelles qui présentent une progression logique de ces objectifs finaux. Il définit les résultats anticipés à partir d’un niveau d’investissements proposé sur une période d’un an.

C’est un document évolutif mis à jour chaque année, sa première édition devant être fournie lors du séminaire de démarrage en ayant comme base le Plan d’Exécution Pluriannuel défini ci-dessus.

Le POA constitue la base pour le monitoring et l’évaluation par les principaux acteurs qui ont une responsabilité de contrôle, notamment la DINEPA et les Comités de Gestion du Programme, le Ministère des Finances, la BID et la Coopération Espagnole pour les rapports sur l’état des progrès requis tout au long de l’année. Cet instrument est un élément clé du Plan de Supervision pour le Projet.

Les objectifs du Plan Opérationnel Annuel sont :

- D’améliorer la gestion des projets/programmes d’investissement en fournissant à toutes les parties prenantes une perspective claire sur l’exécution du projet pour l’année en question.

- De fournir des informations précises qui permettront aux décideurs du Ministère des Finances, de la BID de prendre les meilleures décisions sur les ressources d’investissements à allouer pour l’année en question.

Pour la préparation du POA la responsabilité première est celle de la DINEPA. Le Coordonnateur du Projet en a l’ultime responsabilité mais la préparation exige une approche d’équipe impliquant le personnel clé. Il faudrait qu’une seule personne soit responsable de la consolidation des composantes individuelles du POA pour en faire un seul document intégré.

Le POA doit suivre une séquence logique à commencer par une identification de la portion des activités, des résultats connexes et des rendements dont la réalisation est anticipée durant l’année en question et les éléments qu’il faut pour les réaliser. Il sera donc composé de :

- Calendrier de Mise en Œuvre de projet révisé pour la durée de vie du projet

- La liste des Rendements Anticipés et Résultats pour l’Année

- La liste des Activités et Calendrier de Mise en Œuvre

- Le Plan de Passation de Marchés - la dernière actualisation semestrielle sera jointe au POA

- Les Projections Budgétaires et de Décaissement

6.4 Chronogramme d’exécution des contrats

Un chronogramme, actualisé tous les 6 mois, sera demandé. Ce chronogramme d’exécution sera relié au Plan Opérationnel Annuel et au Plan de Passation de Marchés du Programme, devra établir des objectifs identifiables et lister les progrès de façon systématique et permanente, afin de détecter les possibles déviations par rapport aux buts fixés et recevoir l’information opportune quant à l’impact d’éventuels retards. Il montrera, au minimum, les projections trimestrielles de décaissement en se basant sur les modalités de paiement prévisionnelles indiquées dans les contrats (avances de paiement, décomptes, restitution des cautions).

Ce chronogramme devra être cohérent avec le plan de passation de marchés auquel il pourra être rattaché (fichiers électroniques liés).

Il est également nécessaire de disposer d’un Chronogramme, idéalement le même que le chronogramme d’exécution des contrats, mesurant l’Avancement Physico-Financier du Contrat, afin de contrôler l’exécution de chaque contrat en particulier. Dans ce Chronogramme, les dates auxquelles doivent se produire certains événements sont signalées mais aussi les dates de livraison des produits, de même que les flux de décaissements prévus. L’organisme d’exécution doit recevoir des rapports sur les progrès et les enregistrer, au moins sur une base mensuelle, afin de pouvoir vérifier que les objectifs sont bien atteints, analyser la cause des retards, s’il y en avait, déterminer les mesures correctives à adopter et programmer à nouveau le chronogramme d’exécution, le Plan Opérationnel Annuel (POA) et le Plan de Passation de Marchés, et solliciter pour ce faire, la “Non Objection” de la Banque. Si les retards sont imputables au fournisseur, entrepreneur ou exécuteur des services pour lesquels est passé l’Appel d’Offres, et ont pour conséquence de plus longs délais, et/ou impliquent des coûts pour le Contractant, ce dernier appliquera à l’Entrepreneur les sanctions prévues dans les contrats.

  - Contrôle de qualité, réception et acceptation finale des produits

L’OREPA Nord sera seront responsable de la validation des prestations, en fonction des activités pour lesquels ils seront responsables (voir chapitre 3). De ce fait, de concert avec l’OREPA Nord il devra vérifier que les conceptions, les spécificités techniques, les termes et les conditions de ces contrats sont respectées dans leur totalité, dans tous ses aspects formels, techniques et légaux. Un contrôle concomitant pourra être effectué conjointement par la banque et la DINEPA ou par l’intermédiaire de consultants ou entités spécialisées avec lesquelles il a été passé un marché à cette fin, ainsi qu’il est établi dans le Contrat de Prêt.

Les résultats des échantillons, évaluations, essais et tests pour vérifier la qualité des produits qui ont été livrés doivent être archivés de façon adéquate et être disponibles afin d’être révisés, à tout moment, par la Banque ou des audits désignés par cette dernière. De manière similaire, toutes les modifications, les réparations ou remplacements effectués afin de combler les déficiences qui ont été détectées doivent être listés et archivés. Cette documentation fera partie de l’Archive du Programme.

La réception et l’acceptation finale des biens, travaux ou services qui ont été livrés ou réalisés s’effectueront après l’exécution des preuves de fonctionnement, les inspections techniques ou les évaluations établies dans les contrats, et seront enregistrées dans un Acte signé par les deux Parties.

  - Evaluation de la performance des entreprises et des consultants

Lorsque les travaux et les services sont terminés, l’OREPA Nord doit effectuer une évaluation de la performance de l’entreprise ou des consultants en fonction de paramètres établis antérieurement. Il transmettra son évaluation à la BID.

Elle doit prendre en compte : la qualité des produits qui ont été livrés ; l’efficacité et le caractère idoine du personnel et des équipements qui ont été employés ; le respect des délais ; sa bonne disposition pour négocier et réaliser les ajustements ou les ajouts nécessaires afin d’améliorer le programme ou les propositions faites par le CTE-Cap Haïtien et sa bonne volonté pour apporter une réponse aux observations de cette dernière ou de son représentant. En ce qui concerne la performance environnementale et sociale, le/la spécialiste environnementale et sociale doit évaluer l’entreprise selon sa conformité avec le PGAS, en accord avec les indicateurs de performance établis dans le PESA (Tableau 8.1). Cette information sera mise à disposition de la Banque, et pourra être utilisée comme antécédent pour la qualification et l’adjudication de contrats lors de procédures de passation de marchés futures.

  - Rapports d’études, de chantiers et de services

Tous les rapports mentionnés dans ce Manuels seront transmis sous format électronique au responsable sectoriel de la BID. L’OREPA Nord se basera préférentiellement sur les fréquences suivantes pour établir les obligations contractuelles des contractants :

Rapports d’études :

- Tous les 3 mois au minimum pour des études supérieures à 6 mois

- Au moins un rapport intermédiaire et un rapport final pour les études inférieures à 6 mois.

Les contrats indiqueront un délai de quelques semaines pour réviser le rapport final et demander au prestataire des corrections et un rapport final définitif.

Rapports d’avancement de chantier :

Il sera demandé à la supervision de faire des réunions de chantier mensuelles et d’envoyer un rapport mensuel au Maître d’ouvrage.

L’OREPA Nord enverra une copie informatique de chaque rapport reçu avec les commentaires de ses services techniques et de la Direction, dans les 3 semaines qui suivront leur réception.

Les rapports mensuels d’avancement de chantier doivent inclure aussi des informations sur la conformité des travaux avec le PGAS, tel que développé au Chapitre 5 qui relate les procédures environnementales et sociales du programme.

  - Visites techniques

Des visites techniques doivent se faire tout au long du cycle du projet.

En ce qui concerne les aspects techniques les visites de terrain seront faites par un ingénieur chargé du suivi des études ou des travaux, avec la participation du représentant du prestataire ou du soumissionnaire. Elles auront comme objectif, entre autres :

- Vérifier les conditions topographiques, hydrauliques, géologiques, géotechniques, et autres qui soient nécessaires pour l’exécution des études ou des travaux.

- Vérifier la disponibilité des terrains pour les travaux.

- Confirmer les avances des études préliminaires, la prise des échantillons, les mesures et quantités demandées par les études.

- Vérifier les quantités d’œuvre exécutées face au chronogramme des travaux, confirmer la disponibilité du personnel et de l’équipement.

- Faire un registre photographique de l’évolution des études ou des travaux

- Effectuer des mesures ponctuelles sur les travaux effectués (Par exemple : mesure de la profondeur d’enfouissement, épaisseur de lit de sable, état physique et fonctionnalité des accessoires hydrauliques, vérification des dosages de béton…)

- Évaluer les problèmes et proposer des solutions pour la finalisation des études ou travaux

- Évaluer si les aspects environnementaux et sociaux et les mesures de mitigation ont été respectés

- Évaluer les indicateurs de performance définis pour les études ou les travaux.

Toute visite comprendra un rapport détaillé du processus, des résultats et des accords. Les aspects sociaux, environnementaux et sécurité de travail seront présentés dans un rapport tel que détaillé au Chapitre 5 de ce Manuel.

  - Revue de contrats

Sur la base du chronogramme d’exécution des contrats et du plan de passation de marchés, la BID, le CTE-Cap Haïtien et l’OREPA Nord programmeront, chaque mois une revue des contrats. Cette revue impliquera au minimum :

- Le Spécialiste de la BID, ou son suppléant

- Les Directeurs de l’OREPA Nord ;

- Le spécialiste en passation de marché de l’OREPA Nord ;

- Le responsable financier de l’OREPA Nord.

- PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉ

  - Demandes de non-objection

7.2 L’analyse et l’attribution des marchés et contrats

7.3. Acquisition pour Travaux, Biens, et Services (à l’exception des services de consultation et d’analyse environnementale et sociale) –

7.4.  Procédure d’acquisition en cas de Participation Communautaire

7.5. Sélection et embauche de consultants

7.6. Dépenses récurrentes

7.7. Conditions spéciales à considérer

7.8. Inventaire des biens

- PROCÉDURES FINANCIÈRES

8.1 Rôles et responsabilités

8.2 Mobilisation des ressources

8.3 Ouverture et fonctionnement des comptes bancaires

8.4 Eligibilité des dépenses

8.5Planification

8.6 Processus d’exécution des dépenses

8.7 Fonds non utilisés

8.8 Transparence et Ethique