DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública para una Mayor Eficiencia del Gasto

(UR-L1089)

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto compuesto por: Emilio Pineda (FMM/CUR), jefe de equipo; Roberto Fernández (ICS/CUR), jefe de equipo alterno; Carlos Pimenta (IFD/FMM); Javier Cayo (LEG/SGO); David Salazar (FMP/CUR); Nadia Rauschert (FMP/CUR); Miguel Baruzze (CSC/CUR); Gerardo Uña (consultor); Adriana Torres (CSC/CUR); y Marina Massini (IFD/FMM).

- Introducción

  - El objetivo del programa es  mejorar la gestión presupuestal y financiera pública mediante la implementación de un SIIF de nueva generación que permita: (i) mejorar la eficiencia operativa en la gestión del gasto público; (ii) generar información de alto valor agregado y de forma oportuna que apoyen el proceso de toma de decisiones en el ciclo presupuestario; y (iii) fortalecer las capacidades institucionales y técnicas instaladas, tanto en los servicios centrales, como en las unidades responsables de la gestión financiera.

  - El programa beneficiará: (i) al Gobierno de Uruguay, a través de la generación de información que apoye el proceso de toma de decisiones y monitoreo en el ciclo presupuestal; y (ii) a toda la población, al contribuir a mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.  El proyecto financiará los siguientes componentes:

- Componente 1. Desarrollo e implementación del SIIF II. Este componente tiene como objetivo la optimización de los flujos de trabajo financiero-contables; el desarrollo informático e inicio del proceso de implantación del SIIF II.

- Componente 2. Fortalecimiento institucional de las unidades del MEF y organismos públicos.  Con la implantación de los nuevos procesos macro de trabajo en el SIIF 2, será recomendable reforzar las capacidades institucionales de las principales áreas del MEF directamente involucradas en el proceso presupuestario.

  - Al final de la ejecución del proyecto en el 2018, se espera contar con los siguientes resultados: (i) incrementar de 1 a 5 años la información del presupuesto quinquenal en línea y actualizada; (ii) incrementar de 0 a 5 el número de sistemas de gestión totalmente interoperables con el SIIF 2, con registro único de la información común; (iii) lograr que el 100% de los asientos contables sean generados de forma automática; (iv) incrementar de 2 a 7 los Estados Financieros principales emitidos en forma automática y oportuna por el sistema; (v) reducir el número de cuentas para pago de remuneraciones fuera de la CUN de 576 a 58;  (vi) incrementar de 0 a 60% los pagos de la administración central desagregados por objeto del gasto conforme a la clasificación presupuestaria, a tiempo real; y (vii) incrementar de 5 a 10 el número de transacciones por segundo procesadas por la base de datos.

  - El proyecto contribuirá a: (i) reducir el tiempo de demora en el proceso de tramitación de facturas para estar en condiciones de ser pagadas (priorizadas) de 51 a 29 días; y (ii) reducir en un 90 por ciento los costos anuales asociados a la proliferación de cuentas bancarias y mantenimiento de saldos financieros fuera de la CUN estimados en US$4.9 millones (2013 – Fuente Tesoro  de la Nación).

  - El monitoreo del proyecto estará basado en la programación de actividades y en el detalle físico y financiero de los productos que constan en el Plan Operativo Anual (POA) y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el Plan de Adquisiciones. Además el prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones programadas en los distintos componentes del programa.

  - El Proyecto será evaluado conforme a las metas y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de resultados del proyecto. Con relación específicamente al seguimiento de las actividades a lo largo de la ejecución, estará bajo la responsabilidad directa de la Unidad  del Ejecutora del Programa (UEP) dependiente  de un Comité Coordinador del Programa (CCP) integrado por las autoridades de la TGN, la CGN y la UPN. La UEP estará integrada por un Area Técnica (AT) y por la Unidad Coordinadora de Proyectos del MEF (UCP-MEF) y estará a cargo de un Coordinador General del Programa. El CCP definirá las directrices del Programa a nivel estratégico, así como el acompañamiento y el monitoreo de su desempeño.  El AT será responsable de los aspectos técnicos del Programa y estará integrado al menos por los siguientes perfiles: (i) un Gerente Funcional; y (ii) un Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC); mientras que la UCP-MEF será responsable de los aspectos administrativos y financiero-contables. La UCP-MEF estará dotada con personal de apoyo técnico y administrativo para brindar los servicios que sean requeridos, incluyendo, entre otros, a un Especialista Financiero y un Especialista de Adquisiciones.

  - Le corresponderá a la UEP las siguientes responsabilidades: (i) presentar las solicitudes de desembolso al Banco debidamente apoyadas por la documentación pertinente; (ii) supervisar los procesos de licitación y adquisición de bienes, de licitación y contratación de obras y de selección y contratación de servicios del proyecto, de acuerdo con el correspondiente PA y con las políticas del Banco; (iii) mantener el sistema contable financiero del proyecto de forma apropiada, de acuerdo con las normas del Banco; (iv) presentar informes sobre la ejecución del proyecto; (v) presentar el Plan Operativo Anual (POA) y actualizar los PA; (vi) guardar las respectivas facturas, contratos y órdenes de pago y presentarlas al Banco y a los auditores del proyecto cuando le sean solicitados; y (vii) supervisar que las obras contratadas y los bienes adquiridos con recursos del proyecto están siendo mantenidos de acuerdo con normas técnicas de aplicación general.

  - A continuación se presenta las características del sistema de seguimiento y  monitoreo y a la metodología y recursos destinados a la evaluación de resultados del programa.

- Seguimiento

  - El objeto del monitoreo es detectar los factores que facilitan o impiden que un producto alcance sus resultados, en conformidad con las actividades descriptas en el POA y las metas y los respectivos indicadores del Marco de Resultados.

- Principales preguntas de monitoreo

  - Monitoreo de conformidad: ¿Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos y la metodología adoptada para el proyecto?

  - Monitoreo financiero: ¿Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del proyecto?

  - Monitoreo de actividades: ¿Las actividades programadas están siendo planificadas y ejecutadas en la secuencia y con el tiempo requerido?

  - Monitoreo de productos: ¿Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada?

  - Monitoreo de riesgos: ¿los riesgos identificados en el proyecto ponen en peligro el logro de los objetivos? ¿Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

- Indicadores

  - Durante el monitoreo del proyecto se dará seguimiento a los siguientes indicadores que forman parte del Marco de Resultados y serán incluidos en el informe semestral de progreso.

- Cuadro 1

- Indicadores de seguimiento (productos)

| - Producto | Indicador | Fuente | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| - Procesos de: (i) ejecución presupuestaria, (ii) registración contable, (iii) gestión de tesorería y (iv) registro de deuda; mapeados, optimizados, validados e integrados hasta el nivel 3 (tareas) en BPM. | Procesos mapeados y optimizados | Informes de procesos validados por el MEF | Anual |
| - Marco normativo contable adaptado a los procesos optimizados y manuales armonizados con los estándares internacionales. | Marco normativo adaptado | Informe CGN | Anual |
| - Plan de Cuentas Contables y Clasificadores Presupuestarios, actualizados e integrados. | Plan de cuentas y clasificador presupuestal integrados | Informe CGN | Anual |
| - Arquitectura tecnológica del SIIF2 definida y operativa. - Arquitectura y ambientes tecnológicos del SIIF2 definidos y dimensionados. - Ambientes tecnológicos del SIIF2 instalados (desarrollo, testing, pre producción y producción). | Arquitectura tecnológica definida y ambientes tecnológicos instalados | Informe de la UEP | Anual |
| - Cantidad de funcionalidades/requisitos del SIIF2 correspondientes a: (i) Módulo Transaccional; (ii) Módulo Agregación (BI); (iii) Mecanismos de Interoperabilidad, desarrolladas. | Módulos y funcionalidades desarrollados | Meta original: TDR del SIIF 2. Matriz de aceptación de entregables. | Anual |
| - Cantidad de Unidades Ejecutoras de la administración central con SIIF2 en operación. | Unidades Ejecutoras con SIIF2 implantado | SIIF 2 / Informe de CGN | Anual |
| - Diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de la CGN. | Diagnóstico y propuesta desarrollado | Informe de la UEP | Anual |
| - Personal de la CGN capacitado | Número de personal capacitado | Informe de la UEP | Anual |
| - Ejecución del plan de gestión del cambio en la CGN. | Plan de gestión de cambio confeccionado | Informe de la UEP | Anual |
| - Sistemas de gestión de UPN y TGN desarrollados. | Sistemas desarrollados | Informe de UPN y TGN | Anual |
| - Personal de UPN y TGN capacitados | Número de personal capacitado | Informe de la UEP | Anual |

- Recopilación de datos e instrumentos

  - Los datos de las metas físicas y financieras de los productos serán colectados mensualmente, junto a los respectivos líderes y consolidados por la UEP, en el informe semestral de progreso, en el modelo acordado con el BID. Estos informes serán  utilizados para la actualización del Project Monitoring Report (PMR).

- Presentación de informes

  - El prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso. Los referidos informes incluirán información sobre el estatus de implantación de las acciones y productos establecidos en el programa, independientemente del origen de sus recursos de financiamiento.

- Coordinación y plan de trabajo de seguimiento

  - La UEP contará con un técnico de monitoreo y seguimiento, responsable de coordinar las actividades de monitoreo del proyecto, que incluirán: (i) actualizar los indicadores de resultado y de ejecución; (ii) identificar los desvíos, atrasos y factores externos que afecten el  proyecto, proponiendo, cuando sea el caso, medidas correctivas; y (iii) apoyar las reuniones internas de monitoreo y evaluación del proyecto y las misiones de supervisión y evaluación del BID.

  - El BID y la UEP realizarán reuniones con una periodicidad semestral para monitorear de manera conjunta la marcha en la ejecución de la operación. Asimismo, realizarán en conjunto al menos una reunión anual con los referentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para supervisar los avances de ejecución en el terreno.

  - Cuando las visitas de inspección identifiquen retrasos en el proyecto físico y financiero, se establecerán: (i) las principales dificultades en la implementación, (ii) las acciones para superar las dificultades; (iii) el plazo y los costos de las mismas; y (iv) selección de las adquisiciones prioritarias para el proyecto, con sus plazos y valores estimados.

- Cuadro 2

- Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de - seguimiento/Productos por actividad | - Año 1 |  |  |  | - Año 2 |  |  |  | - Año 3 |  |  |  | - Año 4 |  |  |  | - Año 5 |  |  |  | - Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - 1.Análisis previo de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Analista de Operación |
| a. Informe Semestral de Progreso y PAI/POA con el respectivo Marco de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Procedimientos de adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Orientación y monitoreo operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Analista de Operación |
| a. Cumplimiento de cláusulas contractuales (avisos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Procedimientos de adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Temas financieros: solicitación de desembolso, rendición de cuentas, auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Misión de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Jefe de Equipo |
| a. Revisión y aprobación de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Revisión y aprobación de procedimientos de adquisiciones y de temas financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Revisión y aprobación de cambios en los productos/proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Evaluación

  - El proyecto será evaluado en conformidad con las metas, el marco de referencia y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de resultados del proyecto y que se evaluarán de forma periódica según lo descrito en el Marco de Resultados.

  - Se hará un análisis costo beneficio ex post para evaluar el rendimiento financiero del programa y compararlo con lo estimado durante su preparación en la evaluación de costo beneficio ex ante.

  - El objetivo de la evaluación costo beneficio ex post será verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del BID, se materializaron en el período de implementación. La evaluación costo beneficio utilizará los datos sobre tiempo de demora en el proceso de tramitación de facturas y costos financieros asociados a cuentas bancarias por fuera de la CUN, proporcionados por la UEP. Para realizar la recopilación y análisis de los datos se contratarán servicios de consultoría.

  - La consultoría de verificación de los resultados tendrá inicio una vez concluidos los desembolsos de la operación. Las fuentes de información requeridas para el seguimiento de las metas de resultados están establecidas en la Matriz de Resultados. En el caso de las metas de resultados que tienen una fecha de cumplimiento posterior al cierre de la operación, se hará una proyección para evaluar el cumplimiento de las mismas.

- Información de los resultados

  - La UEP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación de medio término a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 18 meses de ejecución (lo que ocurra primero). Este informe deberá contemplar los avances en la implementación de los productos, la revisión de los riesgos y la identificación de lecciones aprendidas que puedan contribuir para la revisión del diseño del Proyecto.

  - También preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en el marco de resultados del programa; (iii) los factores críticos para la sustentabilidad del proyecto; (iv) la evaluación de los riesgos potenciales y de la capacidad institucional del ejecutor; (v) los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto; (vi) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa; y (vii) las lecciones aprendidas

  - Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la PMR. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UEP y financiadas con recursos del préstamo.

- Cuadro 3

- Plan de trabajo de la evaluación

| Principales actividades de - seguimiento/Productos por actividad | - Año 1 |  |  |  | - Año 2 |  |  |  | - Año 3 |  |  |  | - Año 4 |  |  |  | - Año 5 |  |  |  | - Responsable | - Costo ($) | - Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |  |  |
| - EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 60,000 |  |
| - Revisión línea de base | - x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - UEP/consultor | - 10,000 | - Proyecto |
| - Evaluación de medio término |  |  |  |  |  |  | - x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - UEP/consultor | - 15,000 | - Proyecto |
| - Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - x | - UEP/consultor | - 15,000 | - Proyecto |
| - Colecta de datos | - x | - x |  |  | - x |  |  |  | - x |  |  |  | - x |  |  |  | - x |  |  |  | - UEP/ asistente técnico de monitoreo y evaluación | - 10,000 | - Proyecto |
| - Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - x | - UEP/consultor | - 10,000 | - Proyecto |

CONSULTORÍA DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EXPOST

- Términos de Referencia

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

La consultoría tendrá como objetivo apoyar al equipo del proyecto a llevar a cabo un análisis costo-beneficio expost.

II. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: consultor individual.

Fecha de comienzo y duración: El periodo de esta consultoría será de 20 días, a iniciarse luego de aprobada la operación en el Directorio del Banco.

Lugar de trabajo: Montevideo, Uruguay y el lugar de residencia del consultor.

Perfil del consultor:

- Título universitario de economía. Estudios de Maestría en Economía o en Políticas Públicas.

- Al menos 3 años de experiencia trabajando en la preparación y supervisión de proyectos en el sector público o investigación en materia de política fiscal.

- Experiencia internacional en Sistemas Integrales de Administración Finaciera y análisis económicos en proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

III. ACTIVIDADES

Las actividades que serán realizadas durante la consultoría incluyen las siguientes:

Apoyar el equipo de proyecto a: i) verificar los resultados, tomando como referencia la línea de base establecidas en la matriz de resultados; ii) realizar un análisis costo-beneficio ex post basado en los impactos establecidos en la matriz de resultados; y iii) comparar el rendimiento expost con el rendimiento exante utilizado durante la elaboración y aprobación del préstamo, así como estudiar los principales factores que expliquen las desviaciones.

A requerimiento del Banco el consultor deberá estar dispuesto a viajar a Montevideo para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas en el marco de la operación y presentar propuestas para el cumplimiento de las mismas al Banco y al Ministerio de Economía y Finanzas.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

La consultoría generará los siguientes productos:

- Un informe preliminar a los 15 días de la firma del contrato para la aprobación del Banco. El informe deberá detallar el estado de cumplimiento de las metas acordadas en la Matriz de Resultados y presentar las evidencias requeridas. También deberá presentará el estado de cumplimiento de los resultados esperados.

- Memorando de Desembolso, preparado por el equipo de proyecto con el apoyo del consultor, presentando todas las evidencias de cumplimiento de las metas acordadas en el contrato de préstamo.

- Análisis costo-beneficio expost.

Los informes serán presentados conforme los formatos establecidos por el Banco para tales fines. Todo Informe deberá ser entregado al Banco en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada con el Sr. Emilio Pineda (emiliopi@iadb.org y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

V. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración de la consultoría será de 20 días no consecutivos.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 50% del monto del contrato 15 días después de la firma del mismo, contra entrega del primer informe a satisfacción del BID.

- 50% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del BID.

VII. SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN

- La coordinación de la consultoría estará a cargo de Emilio Pineda de la División Fiscal y Municipal (FMM/CUR), Jefe de Equipo de la Operación.