Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Cooperação Técnica Não-Reembolsável No. BR-T1167

“Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro”

PLANO DE AQUISIÇÕES – DEZEMBRO 2011

Informações Gerais

| País | Brasil |
| --- | --- |
| Executor | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ, por meio da Secretaria Municipal de Transportes – SMTR. |
| Nome da Cooperação Técnica | Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro |
| Números do Projeto e do Contrato de Empréstimo | BR-T1167 Número de empréstimo a definir |
| Breve descrição dos objetivos e componentes da Cooperação Técnica | O objetivo geral da CT é apoiar a Cidade do Rio de Janeiro na estruturação de um Plano de Mobilidade Sustentável (PMUS), em conformidade com os princípios básicos do Plano de Ação do Banco para a iniciativa REST (Regional Environmentally Sustainable Transport). |
| Data de inicio | 28/06/2011 |
| Data estimada para o último desembolso | 27/12/2012 |
| Responsável pelo Plano de Aquisições | Secretaria Municipal de Transportes – SMTR tel. +55 21 2535-5030 email: renatorocha.smtr@gmail.com |
| Período coberto pelo Plano de Aquisições | 12 meses |

- A) Introdução

As contratações para o projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7) e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006 e com o estabelecido no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições da Cooperação Técnica do Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro cobre o período de Junho de 2011 a Junho de 2012 e foi acordado entre o Banco e a SMTR.

O Plano de Aquisições será revisado a cada seis meses.

- A SMTR contratará os serviços de consultoria de acordo com as Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Documento GN-2350-7). A SMTR será a responsável pelas contratações e será a encarregada de publicar a expressão de interesse, a elaboração da lista curta, a solicitação de propostas, a avaliação e seleção da firma consultora conforme estabelecido na Solicitação de Propostas previa a não objeção do Banco. A SMTR será a responsável pela contratação dos Estudos de Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro que integram os Componentes I, II e III, do Plano de Operações desta CT, e pela contratação da auditoria financeira.

- O Banco, através da Divisão de Transporte (INE/TSP) apoiará a supervisão da execução dos estudos. O Banco será responsável pela contratação, com recursos da presente CT,  dos consultores individuais que se encarregarão da supervisão e avaliação dos estudos em questão.

C) Revisão por parte do Banco das decisões em matéria de contratações

O executor e o Banco têm acordado que inicialmente todas as contratações serão revisadas de maneira ex–ante. Durante o transcurso da execução será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisições de Bens. Não haverá aquisição de bens.

D.2) Aquisições de Obras. Não haverá aquisição de obras.

D.3) Aquisições de Serviços de Consultoria. Serão admitidas Licitações Públicas Nacionais somente para contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de  consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens e Serviços de Consultoria. No quadro a seguir se enumeram as licitações requeridas para a execução do Programa.

BRASIL

Cooperação Técnica Não-Reembolsável BR-T1167

Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação de aviso específico de licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SE PREVÊ A COMPRA DE BENS NO ÂMBITO DA CT. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação de aviso específico de licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SE PREVÊM OBRAS NO ÂMBITO DA CT. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) |  | Datas estimadas |  | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Publicação de aviso específico de licitação |  |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Estudos de Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro | 917.500 | SBQC | ex-ante | 100 | 0 | não | janeiro/2012 |  | pendente |  |
| 2. Auditoria Financeira | 7.500 | SBC | ex-ante | 100 | 0 | não | agosto/2012 |  | pendente |  |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratação através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Prestações a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (em inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada em Desempenho; CEGB: Contratações com Prestações Garantidas pelo Banco; PSC: Participação de Comunidades nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada em Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Parcelas Fixas; SBMC: Seleção Baseada em Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.