# LEG/SGO/PE-759376-07

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional

I.	Objetivo

1.01	El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante “RVN”, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías asfaltadas y no asfaltadas.

  - Los objetivos específicos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no asfaltadas y rehabilitaciones en vías asfaltadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) como agencia vial de la RVN.

  - Los proyectos individuales del Programa trabajarán con estándares técnicos de rehabilitación sencillos pero rigurosos, adaptados a la geografía donde se asientan los caminos, a la naturaleza y niveles de la demanda y a la disponibilidad de recursos. Estos estándares, compatibles con una operación segura, permitirán la circulación en forma permanente.

  - El objetivo del Programa es apoyar la rehabilitación, en afirmado y asfaltado, a costos acotados; para ello, los proyectos mantendrán el perfil longitudinal y horizontal de las vías, aún cuando tratará puntos críticos desde el punto de vista de la seguridad vial. La rehabilitación tendrá las siguientes características: mejora del sistema de drenaje (cunetas y alcantarillas) y de puentes, mejora de la capa de rodadura, y estabilización de taludes y plataformas (sellado, bacheos profundo, etc.), procurando con estas medidas dar estabilidad estructural al camino.

II.	Descripción

  - El Programa mejorará las condiciones de estado de la red bajo responsabilidad de Provías Nacional, tanto los tramos asfaltados como no asfaltados, a través de obras de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento. El alcance físico de la operación prevé una cobertura de la red no asfaltada de 1.273 Km para tramos cuyo índice medio diario (IMD) se encuentra entre 50 y 300 vehículos por día (vpd) y 649 Km en la red asfaltada.

  - El costo total del Programa asciende a US$ 135,13 millones, de los cuales US$ 100 millones provendrían del préstamo del Capital Ordinario del Banco, y los restantes US$35,13 millones serán aportados por recursos de contrapartida.

  - Las vías específicas a ser incluidas en esta operación se seleccionaron a través de la aplicación y priorización realizada por el Sistema de Gestión de Carreteras / Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial (SGC/SGIV). En caso de producirse modificaciones se utilizará el sistema de evaluación y priorización antes referido.

  - Los componentes del Programa son: (1) Rehabilitación de vías afirmadas; (2) Mejoramiento de vías afirmadas; (3) Rehabilitación de vías asfaltadas; (4) Mantenimiento de vías intervenidas; (5) Fortalecimiento institucional; (6) Estudios de planificación sectorial; y (7) Administración y gestión.

1.	Rehabilitación de vías afirmadas

  - Financiará trabajos de estabilización de la plataforma, bacheo, perfilado y recargo de material granular; construcción de sistemas de drenaje; mejoras puntuales de geometría; señalización y obras de arte menores en carreteras de bajo tráfico. Asimismo se incluye el financiamiento de los estudios de preinversión, ambientales y preparación de diseños finales de las obras no cubiertas durante la preparación del Programa y las actividades de supervisión de las obras, que será realizada por empresas consultoras especializadas en supervisión de obras viales y cubrirá las necesidades de servicios durante la ejecución del Programa. Todos los proyectos individuales serán evaluados como Proyectos de Inversión Pública (PIP).

  - La prioridad de inversiones se orienta a mejorar el nivel de servicio y transitabilidad de las vías con volúmenes vehiculares mayores a 50 vehículos por día (vpd).

2.	Mejoramiento de vías afirmadas

  - Financiará trabajos de tramos de cambio de estándar tratamiento superficial bicapa (TSB) actualmente en afirmado. Todos los proyectos individuales serán evaluados como Proyectos de Inversión Pública (PIP). Se incluye el financiamiento de los estudios de preinversión, ambientales y preparación de diseños finales de las obras no cubiertas durante la preparación del Programa y las actividades de supervisión de las obras, que será realizada por empresas consultoras especializadas en supervisión de obras viales y cubrirá las necesidades de servicios durante la ejecución del Programa.

  - La prioridad de inversiones se orienta a mejorar el nivel de servicio y transitabilidad de las vías con volúmenes vehiculares mayores a 50 vehículos por día (vpd).

3.	Rehabilitación de vías asfaltadas

  - A efectos de garantizar la transitabilidad permanente a un costo razonable, este componente financiará la construcción de recapados, bacheos profundos, sellados a la carpeta asfáltica existente; rehabilitaciones a los sistemas de drenaje, señalización y obras de arte. La pérdida de patrimonio vial por no intervenir oportunamente en las vías asfaltadas es significativa, por lo que resulta necesario realizar actividades de rehabilitación para mantener el estándar de servicio y evitar elevados costos de reconstrucción. Se incluye el financiamiento de los estudios de preinversión, ambientales y preparación de diseños finales de las obras no cubiertas durante la preparación del Programa y las actividades de supervisión de las obras, que será realizada por empresas consultoras especializadas en supervisión de obras viales y cubrirá las necesidades de servicios durante la ejecución del Programa.

4.	Mantenimiento vial

  - El Programa prevé que todo camino rehabilitado o mejorado ingrese en un sistema de gestión del mantenimiento rutinario. Este componente, a ser financiado íntegramente a través de los aportes de contrapartida, incluye el mantenimiento de los caminos que serán rehabilitados por el programa (Componentes 1, 2 y 3), los que serán monitoreados para ajustar los mecanismos diseñados.

5.	Fortalecimiento institucional

  - Este componente permitirá incrementar las capacidades de gestión de Provías Nacional como agencia vial a cargo de la red vial nacional. El Programa de Fortalecimiento Institucional tendrá tres subcomponentes: (i) Programa de Desarrollo de Capacidades, destinado a los profesionales de Provías Nacional; (ii) Programa de Asistencia Técnica, orientado a contribuir a la mejora de los procesos e instrumentos de gestión de Provías Nacional; y (iii) Programa de Equipamiento para dotar del equipamiento mínimo necesario para la ejecución del programa.

6.	Estudio de planificación sectorial

  - Financiará la realización de la segunda parte del Plan Intermodal de Transportes (PIT II), el cual considerará el análisis tanto de los Operadores como de los Demandantes de Servicios. Comprenderá la elaboración de (i) diagnóstico de segmentos productivos y cadenas logísticas; (ii) síntesis, incluyendo auditorías logísticas; y (iii) propuestas, incluyendo el desarrollo de una red de nodos logísticos a nivel nacional y un plan de implementación de acciones a mediano y largo plazo.

7.	Administración y gestión

  - Administración y Gestión. Incluye los gastos en los que incurrirá Provías Nacional en la administración y gestión del Programa, incluyendo evaluaciones, imprevistos, etc., a ser financiados íntegramente con recursos de contrapartida.

  - Auditorías. Incluye el costo de la auditoría externa en temas financieros y las auditorías técnicas, operativas y ambientales, las que serán financiadas exclusivamente con recursos del Banco.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$135,13 millones, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en millones de US$)

| Componentes | Fuente de financiamiento (valores en US$ millones) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Banco | GdP | Total |
| Rehabilitación de vías afirmadas | 18,01 | 2,58 | 20,59 |
| Obras | 16,04 | 2,28 | 18,32 |
| Estudios | 0,67 | 0,10 | 0,77 |
| Supervisión | 1,30 | 0,20 | 1,50 |
| Mejoramiento de vías afirmadas | 65,29 | 9,28 | 74,57 |
| Obras | 61,19 | 8,70 | 69,89 |
| Estudios | 1,53 | 0,22 | 1,75 |
| Supervisión | 2,57 | 0,36 | 2,93 |
| Rehabilitación de vías asfaltadas | 16,10 | 9,58 | 25,68 |
| Obras | 14,27 | 8,94 | 23,21 |
| Estudios | 0,88 | 0,12 | 1,00 |
| Supervisión | 0,95 | 0,52 | 1,47 |
| Mantenimiento | - | 5,80 | 5,80 |
| Vías afirmadas | - | 2,36 | 2,36 |
| Vías asfaltadas | - | 3,44 | 3,44 |
| Fortalecimiento institucional | - | 2,79 | 2,79 |
| Estudio de planificación sectorial | - | 1,50 | 1,50 |
| Administración y Gestión | 0,60 | 3,60 | 4,20 |
| Gastos operativos | - | 3,60 | 3,60 |
| Auditorías externas (1) | 00,60 | - | 0,60 |
| Total del Programa | 100,00 | 35,13 | 135.13 |
| (1) Incluye la auditoría financiera |  |  |  |

IV.	Ejecución

  - Provías Nacional estará a cargo de la ejecución y administración general, incluyendo programar y ejecutar los recursos presupuestales; programar, coordinar, dirigir y evaluar la ejecución de obras; formular el plan operativo planteando las necesidades de reestructuración cuando sea necesario; coordinar la formulación del presupuesto anual; verificar y dar conformidad a los presupuestos de obra; revisar y dar conformidad a estudios y expedientes técnicos; elaborar y proponer las bases de concursos y licitaciones y gestionar su aprobación; contratar los estudios, obras y su supervisión; y aplicar las normas técnicas y ambientales de rehabilitación y mantenimiento de caminos, fiscalización de obras y cumplimiento de estándares de rehabilitación y mantenimiento.

  - El Gobierno de Perú conformará un Consejo Directivo, integrado en principio por representantes del MTC y MEF, con vistas al seguimiento y monitoreo del Programa.

  - Provías Nacional mantendrá sistemas de registro separados para las operaciones del Programa, y permitirá el monitoreo financiero y contable de los recursos del Banco y de contrapartida, de acuerdo con los requisitos del Banco.

  - La estrategia de monitoreo y evaluación incluirá las siguientes actividades: (i) auditoría técnica-operativa y socioambiental; (ii) manual de operaciones y plan operativo anual; (iii) informes semestrales de progreso; y (iv) evaluación de medio término.

  - Seguimiento

  - Auditoría técnica, operativa y socioambiental. Se realizará semestralmente y por muestreo, analizará los resultados técnicos, ambientales y sociales de la rehabilitación y mantenimiento de los caminos del Programa. Incluirá una revisión ex post de los procesos de adquisiciones que se realicen con el Programa.

  - Dentro de los 30 días de finalizado cada semestre calendario, Provías Nacional presentará informes de progreso y seguimiento con base en los indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos para el Programa. Los informes describirán, como mínimo, lo siguiente: (i) descripción e información general sobre las actividades realizadas, incluyendo cumplimiento de cláusulas contractuales; (ii) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido; (iii) programa de actividades y plan de acción detallados para el semestre siguiente; (iv) plan de mantenimiento para el semestre siguiente; (v) resumen de la situación financiera del Programa, incluyendo el pari passu del Programa; (vi) flujo de fondos estimado para el semestre siguiente; y (vii) temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa.

  - Provías Nacional presentará anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada año el Plan Operativo Anual (POA) para dicho año, incluyendo actividades y proyectos a ser financiados, cronograma y presupuesto estimado.

  - Evaluación

  - La evaluación del Programa consiste en la revisión del desempeño del Programa y sus planes anuales, realizados por Provías Nacional sobre una base continua, y estudios de evaluación. La evaluación y monitoreo del Programa permitirá al Banco dar seguimiento a sus objetivos de desarrollo. Se prevén las siguientes actividades:

  - Línea de base. Provías Nacional se encuentra desarrollando la estructura de la línea de base y la metodología que se seguirá para la medición de los indicadores del Programa. La línea de base contará con datos de desarrollo económico, movilidad, transitabilidad, accesibilidad y seguridad.

  - Evaluación de medio término. Al haberse comprometido el 75% de los recursos del préstamo o desembolsado el 50% de los mismos, o antes si así lo determinan las partes, el Prestatario entregará al Banco la información necesaria para examinar: (i) procesos y resultados de las licitaciones de obras, bienes y servicios; (ii) los impactos producidos por la ejecución del proyecto; (iii) resultados iniciales de la rehabilitación y mejoramiento de caminos; (iv) resultados iniciales del mantenimiento de caminos; (v) capacidad de gestión de Provías Nacional en materia de provisión de fortalecimiento institucional y de control de ejecución del Programa; y (vi) cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación social y ambiental.

  - Asimismo, Provías Nacional recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, planes anuales, y revisión de medio término, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.