# LEGIII/PE-756370-06

## ANEXO UNICO

### EL PROGRAMA

Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD)

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa es contribuir a la superación de la pobreza rural del país, a través de la mejora del acceso a bienes, servicios y oportunidades generadoras de ingresos, la integración de la población rural y la reducción de los costos de transporte, dado por la mejora de la dotación y calidad de la infraestructura de transporte rural.

  - El propósito del Programa es incrementar la accesibilidad física de la población rural a servicios públicos, económicos y sociales, mediante la mejora de la red vial vecinal. Para ello, actuará principalmente a través de la provisión pública descentralizada de la infraestructura de transporte rural y su mantenimiento y promoverá el desarrollo de iniciativas económico-productivas vinculadas a ella.

II.	Descripción

2.01	El Programa de transporte rural descentralizado (PTRD) es un programa plurianual. El proceso de identificación y selección del alto número de obras, de naturaleza sencilla y bajo costo, es realizado por las comunidades y autoridades locales, a partir de los talleres participativos o planes viales provinciales participativos (PVPP), lo que facilita la ejecución del Programa pues promueve su apropiación por las autoridades y la comunidad. Criterios estrictos de elegibilidad y evaluación de los proyectos asegurarán el cumplimiento del objetivo. PVD es el único organismo del MTC presente en la vialidad terciaria y, cuando actúa, aplica una visión integradora que abarca los temas técnicos, de gestión, institucionales y financieros.

2.02	El PTRD consolidará el proceso iniciado en 1995 y profundizado a partir de 2001 y lo ampliará a todo el territorio nacional. Además, analizará la posibilidad de ampliar la cobertura temática para cubrir otras infraestructuras de transporte rural, tales como aeródromos y embarcaderos (ya incluidos en el Programa de Caminos Rurales (PCR), segunda etapa, CR2), así como para incorporar los aspectos de regulación de los servicios que sobre esa infraestructura se presten.

2.03	El Programa propuesto rehabilita y mantiene la infraestructura económica; al brindar una mejor accesibilidad física a las comunidades, logra que los servicios sociales se utilicen con mayor intensidad y se presten con mayor eficiencia; al hacerlo en áreas rurales y relativamente aisladas, facilita su integración con los mercados,. Al actuar sobre temas prácticos de gestión municipal, promueve la modernización de la administración pública local y apoya la descentralización política. Para lograr un mayor impacto, el PTRD priorizará el mantenimiento periódico de los caminos rehabilitados en el PCR y la rehabilitación de aproximadamente 3.000 km priorizados en los PVPP.

2.04 	El PTRD da gran importancia al desarrollo de capacidades locales, específicamente, apoyará en las áreas: (i) institucional: desarrollando la capacidad de las agencias responsables, incorporando prácticas probadas de gestión vial mediante la tercerización de labores y la aplicación de procedimientos transparentes, fomentando la participación de la comunidad y autoridades locales en la identificación de prioridades, la planificación y el seguimiento de las actividades realizadas, alineando las inversiones a las necesidades locales identificadas a través de los planes regionales de desarrollo y los PVPP; (ii) técnica y socioambiental: estableciendo y rehabilitando los caminos con estándares técnicos de bajo costo, en afirmado, que a la vez que aseguran su estabilidad y duración, son compatibles con el nivel y composición de la demanda, reduciendo los costos de inversión, incorporando prácticas de conservación vial que garantizan alcanzar plenamente la vida útil de diseño y aplicando adecuadas prácticas socioambientales y de participación de la población. El modelo de gestión vial, basado en el ciclo de vida útil (rehabilitación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y nuevo mantenimiento rutinario de los caminos), aplicado extensamente por PVD y conocido por los gobiernos locales (GL), demostró ser adecuado y esencial a la sostenibilidad técnica de la red terciaria; (iii) financiera: reorientando el gasto vial que hoy realizan los GL, dirigiéndolo hacia las prioridades identificadas en los PVPP, mejorando el sistema de rendición de cuentas, tanto hacia las autoridades como hacia la ciudadanía, aplicándolo en actividades de alto retorno económico y social, con incentivos para inducir estas buenas prácticas y extenderlas a toda su gestión vial; y (iv) desarrollo del mercado local de consultores (diseños de ingeniería, supervisión de obra, estudios socioambientales) y de pequeños contratistas de obra, de manera tal que los GL cuenten con alternativas válidas de contratación de las tareas viales.

- 1.	Infraestructura de transporte

Obras

2.05 	Rehabilitación de caminos vecinales. El PTRD rehabilitará 3.000 km de caminos existentes de la red vecinal en los 24 departamentos participantes. Las obras buscan recuperar la accesibilidad física, dando a los caminos condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades. No se prevé cambios de trazado o ensanche de los caminos.

2.06 	Mantenimiento periódico de caminos vecinales (11.200 km). Se realizará en caminos que han estado bajo mantenimiento rutinario por más de 3 años y requieren actividades de mayor intensidad que las provistas por aquél. Los trabajos se realizarán con equipos mecánicos que mejorarán cualitativamente la transitabilidad del camino y lo pondrán nuevamente en buen estado. Estas labores podrán ser ejecutadas mediante contratistas o por administración municipal.

2.07	Mejoramiento de caminos de herradura. El Programa financiará, (i) para 2.500 km de caminos de herradura comunitarios, hasta el 70% del costo de las obras, siendo el restante 30% aportado por las comunidades beneficiarias en forma de mano de obra no remunerada; las obras serán realizadas por un Comité Vial Rural, sobre la base de la metodología vigente; y (ii) para los 150 km de caminos de herradura de uso turístico, que por su funcionalidad demandan un mayor estándar de diseño, la totalidad de las obras, que incluirán infraestructura complementaria como miradores y sitios para que las personas descansen, se realizarán a través de contratistas locales; la mano de obra comunitaria será remunerada.

2.08	Mejoramiento y construcción de puentes. Comprende aproximadamente 50 puentes ubicados en los caminos vecinales a ser rehabilitados y/o mejorados.

2.09	Mejoramiento de otras infraestructuras de transporte rural. Que podría incluir: (i) escalinatas de embarque, muelles e instalaciones para mejorar el manejo de cargas, para que los usuarios tengan un acceso fácil y seguro; y (ii) rehabilitación de pequeños aeródromos.

2.10	 Estabilización de taludes y de microcuencas. Permitirá desarrollar procedimientos prácticos y de bajo costo de estabilización de taludes mediante técnicas de bioingeniería. Incluirá el desarrollo de prácticas y procedimientos técnicos, organizativos y comerciales, a través de convenios a ser realizados con las universidades Agraria y Nacional de Ingeniería. La ejecución de las labores será por medio de microempresas de reforestación (MER) que serán creadas y capacitadas por esta actividad.

- Estudios y supervisión

2.11	Estudios. Financiará los estudios técnicos (diseños de ingeniería, ambientales, sociales y económicos) de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos vecinales, de herradura y puentes, entre otras obras de infraestructura.

2.12	Supervisión. Financiará la supervisión de las obras del Programa.

- 2. 	Desarrollo de Capacidades Locales

2.13	Este componente está dirigido a desarrollar, mejorar y fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitirles asumir con eficiencia la gestión descentralizada. Incluirá lo siguiente: (i) Planes Viales Participativos Provinciales. Los PVPP permitirán contar con un diagnóstico del sector transporte e identificar y evaluar los tramos viales prioritarios para el desarrollo de la provincia, mejorando la capacidad de programación de inversiones y actividades viales y su seguimiento y evaluación; (ii) Planes de Transporte Integrados; (iii) provisión de asistencia técnica a los municipios y sus institutos viales provinciales (IVP) para el desarrollo de sistemas de gestión asociados a la gestión vial y su implementación; actualización continua de los aspectos técnicos aplicados, en particular los relacionados al seguimiento de la condición de la red rehabilitada y los sistemas aplicables a la planificación vial; (iv) provisión de equipamiento informático y de motocicletas; y (v) creación, desarrollo, monitoreo y fortalecimiento de las microempresas de mantenimiento vial (MEMV)

- 3.	Desarrollo de políticas, Regulación, e Institucionalidad del Transporte Rural

2.14	Este componente está dirigido al: (i) fortalecimiento de PVD en sistemas de gestión vial y su implementación; (ii) mecanismos de financiación, (iii) capacitación en temas socioambientales de proyectos viales, revisión y actualización de manuales y guías técnicas y ambientales; (iv) capacitación de contratistas y supervisores locales; (v) difusión y comunicación de las buenas prácticas del Programa a través de publicaciones y talleres, donde investigadores y expertos puedan contribuir a través de su conocimiento a la formulación de estrategias eficaces para la reducción sostenible de la pobreza rural, etc.; (vi) fomento de la investigación en transporte rural en universidades e institutos tecnológicos, así como de una mayor participación de las universidades locales en la enseñanza de la gestión del transporte e infraestructura rurales, formación de especialistas en transporte rural, (vii) desarrollar mecanismos de recaudación del impuesto predial rural (identificación de predios, desarrollo del catastro, valuación de la propiedad, titularización de ésta), así como los mecanismos de gestión y control para que esos recursos se destinen al mantenimiento de los caminos rehabilitados; y (viii) adquisición de equipos de cómputo, GPS y vehículos, especialmente para las oficinas de coordinación.

2.15	Este componente también busca mejorar la capacidad regulatoria y de fiscalización de las autoridades a cargo del transporte rural, con énfasis en: (i) uso de los caminos de manera de proteger la infraestructura rehabilitada; (ii) reducción de la informalidad del transporte; (iii) reducción de accidentes viales; (iv) gestión del derecho de vía; (v) autoridad de aplicación; y (vi) política y propuesta de ley de transporte rural.

- 4.	Transporte y desarrollo rural

2.16	Ventana de Desarrollo Local (VDL). VDL es una experiencia exitosa iniciada en el CR2, desarrollada a partir de las iniciativas productivas comunitarias y privadas generadas espontáneamente una vez que el camino demostró que la nueva accesibilidad brindada sería permanente. VDL está estrictamente vinculada al área de influencia inmediata de los caminos rehabilitados y realiza las siguientes actividades: (i) apoya a los gobiernos locales en potenciar y priorizar las acciones identificadas en los Planes de Desarrollo Local; (ii) identifica y promueve el desarrollo de actividades productivas de carácter comunitario y privado; (iii) fortalece las capacidades técnicas y de gestión de los pobladores rurales dotándolos de herramientas que les permitan desarrollar actividades productivas; (iv) vincula al poblador rural con los mercados productivos, financieros, tecnológicos, etc.; y (v) desarrolla una red de alianzas estratégicas tanto a nivel de sociedad civil como agentes con capacidad de financiamiento a las zonas rurales. Este componente amplía el apoyo dado en el CR2, expandiendo el alcance geográfico y temático de VDL para: (i) fortalecer las relaciones de la población rural con redes dinámicas de mercados e instituciones; y (ii) dar asistencia a los gobiernos locales, la comunidad e individuos en la identificación, estructuración y financiamiento de iniciativas locales. VDL no financia proyectos de inversión.

2.17	Intervenciones multisectoriales a escala provincial. Permitirá desarrollar y evaluar metodologías para la articulación de la gestión vial a la expansión de otras infraestructuras económicas, a través de la coordinación institucional con otras entidades públicas que actúan en el ámbito territorial provincial. Esta actividad, cuyo fin es el de planificar, coordinar y evaluar, no realizará inversiones, las que estarán a cargo de los entes intervinientes y de los municipios donde se actúe. Las inversiones viales, por su parte, están incorporadas en el componente de inversión, y seguirán los procedimientos regulares del Programa. Se actuará en 15 provincias.

5.	Seguimiento, monitoreo y evaluación

2.18	 Este componente financiará las actividades relacionadas con: (i) la implementación del sistema de información en los IVPs; (ii) desarrollo de la línea de base y la evaluación de impactos socioeconómicos; (iii) el sistema de seguimiento y monitoreo de PVD; y (iv) el seguimiento de estudios.

- 6.	Gestión y Administración del Programa

2.19	Este componente incluye los gastos en que incurra PVD, a nivel central y sus oficinas de coordinación en la administración del Programa a ser financiados íntegramente por contrapartida local.

- 7.	Auditoría financiera y operativa

2.20	Costo de la auditoría financiera externa independiente y de la auditoria técnica, operativa ambiental y social

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$150 millones, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| # COMPONENTES | BID | BIRF | A. Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Infraestructura de Transporte Rural | 38.916 | 38.916 | 30.808 | 108.640 |
| Obras | 31.405 | 31.405 | 27.390 | 90.200 |
| Rehabilitación Caminos vecinales (2.500 km) | 13.800 | 13.800 | 12.400 | 40.000 |
| Rehabilitación Caminos vecinales (500 km) | 2.650 | 2.650 | 2.380 | 7.680 |
| Mantenimiento Periódico (11200 km) | 10.976 | 10.976 | 9.408 | 31.360 |
| Mejoramiento y const. de puentes (50) | 1.680 | 1.680 | 640 | 4.000 |
| Otras infraestructura transporte rural | 420 | 420 | 160 | 1.000 |
| Mejoramiento de caminos de herradura (2000km) | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
| Mejoramiento de caminos de herradura turísticos (150km) | 270 | 270 | 360 | 900 |
| Estabilización de taludes y micro cuencas | 109 | 109 | 42 | 260 |
| Estudios y Supervisión | 7.511 | 7.511 | 3.418 | 18.440 |
| ## Estudios | 4.640 | 4.640 | 1.767 | 11.047 |
| Estudios caminos vecinales (3000 km) | 1.629 | 1.629 | 621 | 3.879 |
| Estudios caminos de herradura (2500 km) | 525 | 525 | 200 | 1.250 |
| Estudios caminos de herradura turísticos ( 150 Km) | 50 | 50 | 18 | 118 |
| Estudios Mantenimiento Periódico (11200 km) | 2.352 | 2.352 | 896 | 5.600 |
| Estudios puentes (50) | 84 | 84 | 32 | 200 |
| Supervisión | 2.871 | 2.871 | 1.651 | 7.393 |
| Supervisión caminos vecinales | 1.602 | 1.602 | 611 | 3.815 |
| Supervisión caminos mantenimiento periódico | 1.097 | 1.097 | 941 | 3.135 |
| Supervisión caminos de herradura turísticos | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Supervisión puentes | 157 | 157 | 86 | 400 |
| 2. Desarrollo de Capacidades Locales | 5.124 | 5.124 | 1.952 | 12.200 |
| Planes Viales (200 planes) | 1.260 | 1.260 | 480 | 3.000 |
| Planes de Transporte integrados | 84 | 84 | 32 | 200 |
| Desarrollo de capacidades locales | 1.890 | 1.890 | 720 | 4.500 |
| Equipamiento IVPs | 630 | 630 | 240 | 1.500 |
| Apoyo al sistema de mantenimiento | 1.260 | 1.260 | 480 | 3.000 |
| 3. Desarrollo de Políticas, Regulación | 1.029 | 1.029 | 392 | 2.450 |
| Institucionalidad | 819 | 819 | 312 | 1.950 |
| Difusión buenas prácticas | 168 | 168 | 64 | 400 |
| Promoción de investigación de vialidad | 84 | 84 | 32 | 200 |
| Búsqueda de Financiamiento para transporte rural | 105 | 105 | 40 | 250 |
| Equipamientos | 420 | 420 | 160 | 1.000 |
| Fortalecimiento de capacidad de PVD | 42 | 42 | 16 | 100 |
| Desarrollo de políticas y regulación de transporte rural | 210 | 210 | 80 | 500 |
| Políticas de transporte rural | 168 | 168 | 64 | 400 |
| Propuesta de ley de transporte rural | 42 | 42 | 16 | 100 |
| 4. Transporte y Desarrollo Rural | 787 | 787 | 371 | 1.946 |
| Ventana de Desarrollo Local | 538 | 538 | 205 | 1.281 |
| Intervenciones multisectoriales | 249 | 249 | 166 | 664 |
| 5. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Impactos | 791 | 791 | 418 | 2.000 |
| Sistema de información | 105 | 105 | 90 | 300 |
| Línea de base y evaluación de impactos socioeconómicos | 546 | 546 | 208 | 1.300 |
| Sistema de seguimiento y monitoreo | 98 | 98 | 84 | 280 |
| Seguimiento de estudios | 42 | 42 | 36 | 120 |
| 6. Gestión y Administración del Programa |  |  | 15.000 | 15.000 |
| 7. Auditoría financiera y operativa | 210 | 210 | 80 | 500 |
| 9. Imprevistos | 3143 | 2.643 | 979 | 6.765 |
| 10. FIV y otros gastos financieros | 0 | 500 |  | 500 |
| T O T A L | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución general del Programa estará a cargo de PVD, quien mantendrá su orientación general y conducirá las relaciones con los municipios participantes, en tanto coejecutores de éste. PVD estará a cargo de la administración general, la distribución de los recursos a los municipios, el seguimiento y monitoreo del uso que se haga de ellos, el establecimiento de las normas técnicas y ambientales de rehabilitación y mantenimiento de caminos, actualización de manuales técnicos, fiscalización de obras y cumplimiento de estándares de rehabilitación y mantenimiento aplicados y, en general, la provisión de apoyo técnico e institucional a los municipios.

4.02	Para el seguimiento de las actividades descentralizadas, PVD continuará apoyándose en sus oficinas de coordinación zonales (OCZ), las que crecerán en número según lo exijan las necesidades del Programa. Estas OCZ acompañan la labor de los IVP en el terreno, promoviendo el Programa y programando las inversiones en consulta con los municipios, a la vez que realizan los procesos de contratación de diseños, obras y su supervisión, donde los IVP aún no fueron constituidos. Las OCZ están a cargo, asimismo, de los convenios con los municipios.

4.03	Las municipalidades, principalmente por medio de sus IVP, tendrán a su cargo la ejecución de obras, lo que implica la contratación de estudios económicos, técnicos y ambientales, de obras y de su supervisión. Las relaciones entre PVD y los municipios quedarán plasmadas en el convenio marco. Todas estas actividades se harán con empresas o consultores privados.

4.04	El Programa será de adhesión y participarán aquellos gobiernos locales que acepten voluntariamente sus condiciones, las que fueron ampliamente validadas durante la ejecución de las anteriores operaciones. Estas establecerán principalmente el umbral en materia de organización institucional y compromiso financiero que los GL deben aceptar para participar de él. Estas condiciones básicas, que hacen parte del convenio marco de participación, son: (i) comunidad de intereses del GL con el Programa bajo pautas de adhesión previamente establecidas en el convenio marco; (ii) contar con el PVPP, plurianual, donde se identifican las necesidades viales y se las prioriza de acuerdo a las decisiones adoptadas de acuerdo al proceso participativo desarrollado por PVD; (iii) compromiso financiero de realizar los aportes al mantenimiento rutinario y, cuando corresponda, a las otras actividades del Programa, (iv) aceptación de los procedimientos del Programa; (v) aceptación de las normas y estándares técnicos, ambientales y sociales del Programa; (vi) mantenimiento vial, incorporando los caminos rehabilitados a un programa de mantenimiento rutinario basado en MEMV; y (vii) acceso, publicidad y difusión a las acciones del Programa y promover el control social, tanto de la comunidad como de las autoridades locales de sus actividades.

4.05	Si una municipalidad provincial no cumpliera, a satisfacción del GdP y del Banco, con las obligaciones del convenio, PVD no incluirá nuevas actividades en esa jurisdicción hasta que la municipalidad haya adoptado medidas correctivas satisfactorias al GdP y del Banco y PVD excluirá a esa provincia de su programa anual, con la excepción de aquellas actividades en marcha o que cuenten con contratos vigentes que continuarán hasta su finalización. Si quien no cumpliera fuera una municipalidad distrital, el Programa podrá actuar en la medida que los restantes municipios cubran las obligaciones que el Programa requiere.

4.06	Este convenio, incluido en el Manual de Operaciones (MOP), permitirá que el GL, principalmente a través de su IVP, contrate los diseños, la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos, así como que PVD le otorgue fortalecimiento institucional. El referido convenio necesita de la adhesión de las municipalidades distritales para asegurar su aceptación en los términos de participación, en particular, los aportes financieros al mantenimiento rutinario con microempresas y garantizar la coordinación con comunidades locales. Asimismo, anualmente se suscribirá un Convenio de financiamiento, en donde se identificarán las actividades a financiar, sus costos, la distribución de éstos entre PVD y los gobiernos locales y al interior de éstos; este convenio permitirá a las autoridades locales incluir sus compromisos dentro de los presupuestos municipales. La suscripción de estos convenios será condición para que PVD autorice a los IVP a iniciar procesos de adquisición y, posteriormente, transfiera los recursos.

4.07	Cobertura geográfica: el PTRD intervendrá en todas las provincias del país, excepto en Lima Metropolitana y El Callao. En las provincias de Selva baja donde sólo ha intervenido mediante el Plan Piloto de la Selva, actualmente en ejecución, hasta tanto sus resultados establezcan la metodología para una adecuada actuación, sólo se realizarán acciones vinculadas al componente de Desarrollo de Capacidades Locales.

4.08	Condiciones de ingreso y de transferencia de recursos: para ingresar, todo GL firmará con PVD un convenio marco de adhesión y deberá contar con su PVPP y el IVP constituido. Antes de iniciar transferencias a una provincia, PVD firmará un convenio de financiamiento de proyecto con dicha provincia. Las transferencias de recursos de PVD a los gobiernos locales provinciales para que sean canalizados a sus IVP, cuando corresponda, se realizarán mediante la modalidad de “transferencias financieras entre pliegos presupuestarios”. Semestralmente, PVD deberá informar al Banco sobre los convenios firmados durante el período.

4.09	 Distribución geográfica de recursos: la unidad geográfica sobre la cual se aplicará esta distribución es la provincia; a todas ellas se aplican tres criterios: (i) longitud de red vecinal; (ii) población rural; y (iii) nivel de pobreza rural. Una vez asignados, en aquellas provincias donde PVD está actuando, estos recursos se aplican principalmente al mantenimiento periódico de sus vías, quedando el remanente disponible para nuevas actividades. La distribución resultante forma parte del MOP.

4.10	Planes viales provinciales participativos: la metodología considera, entre otros temas: (i) caracterización física, económica y social de la región; (ii) potencialidades y restricciones ambientales, recursos y potencialidad económica; (iii) nodos de desarrollo y áreas de influencia; (iv) diagnóstico de la red en términos de condiciones, accesibilidad, tránsito, función y flujo de productos comerciales; (v) identificación de ejes de integración económica y territorial y priorización de ejes viales estratégicos; (vi) priorización de ejes y tramos viales; y (vii) capacidad financiera de los municipios distritales y provinciales y aspectos institucionales.

4.11	Administración directa: los GL utilizan la administración directa como forma primordial de ejecución de la obra vial. Para ello, cuando fuese a utilizar esta forma de ejecución el PVD, trabajará con los GL para contabilizar sus verdaderos costos y transparentarlos, comparándolos con los del mercado, así como para mejorar su eficiencia operativa. La contratación directa de municipalidades para estas actividades solamente podrá hacerse si éstas llevan una estricta contabilidad de costos de las labores realizadas, de acuerdo a la metodología que PVD previamente desarrollará. Esto permitirá a los municipios conocer el verdadero costo de las labores por administración directa, pudiendo así adoptar medidas más informadas acerca de su conveniencia respecto de la tercerización.

4.12	 Criterios de elegibilidad de caminos: cinco criterios construyen la base para determinar la elegibilidad de los proyectos: institucionales, técnicos, ambientales, sociales y económicos. Los criterios institucionales se refieren al nivel de identificación de las autoridades locales y comunidades presentes en la zona de influencia de un determinado proyecto con éste; en este sentido, el Programa sólo financiará aquellos caminos que hayan sido identificados como prioritarios en el PVPP y donde las autoridades locales manifiesten su compromiso de financiar su mantenimiento. Los criterios técnicos y ambientales se refieren a las características de diseño de los proyectos propuestos, la validez de sus medidas de protección ambiental y su funcionalidad dentro de la red vial de la provincia. En particular, el Programa no financiará obras en áreas de protección ambiental y en territorios indígenas de acuerdo al Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa. Los criterios sociales se refieren a la necesidad de integrar las zonas más pobres a las actividades económicas y sociales y contribuir a mitigar la pobreza mediante generación de empleo. Los criterios económicos se refieren a la rentabilidad social de los proyectos de conformidad con el MOP del Programa.

4.13	El mantenimiento rutinario ha probado ser suficiente para que el camino alcance la vida útil esperada y dar estabilidad a las labores técnicas del Programa, tanto mediante la experiencia del CR1 y CR2 como la lograda en otros países, por lo que el Programa continuará y expandirá esta metodología. Las municipalidades, a través de sus IVP, podrán contratar estas labores con MEMV, quienes recibirán apoyo en su formación y adiestramiento y asistencia técnica y gerencial.

4.14 	La sostenibilidad del mantenimiento está dada por: (i) diseño global, priorizando el mantenimiento rutinario y el desarrollo de MEMV; (ii) participación comunitaria en las MEMV, mediante una amplia difusión, para que la población sepa de sus potencialidades y limitaciones y decida acerca de la conveniencia de integrarlas, de acuerdo a sus características socioculturales; (iii) diseño legal de la MEMV, que permite lograr buenos resultados técnicos y que sea un vehículo para el desarrollo socioeconómico de sus miembros y de la comunidad a la que pertenecen; (iv) capacitación técnica y empresarial de los microempresarios, incluyendo entrega de manuales técnicos y empresariales, su formación inicial y el acompañamiento, mediante monitores, de su labor; (v) monitores, quienes conforman el sistema básico de formación, asistencia y acompañamiento a las MEMV para el desarrollo de sus capacidades. Integrado por profesionales recién egresados de las universidades de ingeniería y administración de empresas o economía; (vi) seguimiento y monitoreo de la MEMV y sus labores, a cargo de los monitores, pero también de las autoridades locales y el control social ejercido por la comunidad; (vii) evaluación periódica de resultados, mediante el seguimiento regular de PVD, visitas de inspección, consultas a usuarios y beneficiarios y estudios especiales. Estas tareas permitirán evaluar calidad de resultados, vincular resultados a metodologías constitutivas (forma societaria de la MEMV) y organizativas del trabajo, etc.; (viii) pago por resultados, por medio de contratos globales donde se especifiquen las condiciones técnicas que debe tener la vía y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; los monitores serán los responsables de evaluar los resultados de las actividades realizadas por las MEMV y los GL por su aprobación previa al pago mensual; y (x) desarrollo de modelos competitivos de contratación, para adecuarse a la legislación local y mantener presiones competitivas que aseguren la calidad de la labor de las MEMV.

4.15	Los instrumentos de creación de las MEMV, y la responsabilidad de llevarlos a cabo, serán de las Municipalidades, principalmente a través de sus IVPs, con la asistencia técnica e institucional de PVD. Similar labor se hará para desarrollar el cuerpo de monitores viales necesarios para acompañar y supervisar las actividades de las MEMV. PVD, asimismo, posee métodos, manuales y sistemas para capacitar a los IVP en la evaluación de resultados de las labores de mantenimiento e implementar un sistema de seguimiento y comparación que permita establecer rendimientos, modalidades de trabajo y organizativas, costos, calidades, etc., aprendiendo de ellas y difundiendo este conocimiento. Este sistema ya está en aplicación por PVD.

4.16	El Programa prevé trabajar con los GL y los gobiernos regionales para adecuar la normatividad en materia de regulación de transporte, con énfasis en los aspectos de seguridad vial, utilización responsable de la vía pública, particularmente por parte del transporte de cargas y el usuario común, así como sobre la responsabilidad del transportista, particularmente el de transporte de pasajeros.

4.17	Los GL, principalmente a través de sus IVP, serán coejecutores del componente 1. Infraestructura de transporte rural. La estructura básica reside en los IVP, acompañados por áreas del gobierno provincial, tales como las gerencias administrativas, de planificación, financiera, de recursos naturales y gestión ambiental.

4.18	La transferencia de recursos a un IVP está sujeta a cuatro factores: (i) técnico: el IVP debe poseer la estructura profesional mínima requerida; (ii) financiero: los gastos operativos deben estar financiados por los municipios que lo componen e incluidos en el presupuesto municipal; (iii) institucional: tener el convenio marco de adhesión y contar con el apoyo de las áreas municipales necesarias (legal, administración, financiera, planificación); y (iv) fiduciario: el IVP debe tener las cuentas abiertas a su nombre, de manera tal que pueda recibir recursos y efectuar pagos.

4.19	Más aún, el Programa incorpora acciones de fortalecimiento institucional: (i) a los GL, para apoyarlos en la implementación de los IVP y el desarrollo de los mecanismos que los hagan funcionales; y (ii) a PVD, para que se fortalezca en su capacidad técnica y socioambiental de asistir a los GL y sus IVP. Además, el Programa prevé, mediante equipos volantes formados por especialistas de diferentes áreas, acompañar y capacitar a los GL y sus IVP en sus actividades desde la contratación de los estudios hasta el mantenimiento de las obras correspondientes.

4.20	Dentro de los 30 días de finalizado cada semestre calendario, PVD presentará informes de progreso y seguimiento al Programa. Los principales indicadores de dichos informes se presentan en el marco lógico; PVD identificará otros que sirvan a igual fin y que incluirá en el MOP. Los informes describirán, como mínimo, lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido; (ii) pari passu del Programa, global y para el ejecutor y los coejecutores activos; (iii) cumplimiento de cláusulas contractuales; (iv) incorporación de provincias al Programa y avance logrado en cada una de ellas; (v) programa de actividades y plan de acción detallados para el semestre siguiente; y (vi) temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa. El MOP establecerá los contenidos de los informes semestrales.

4.21	PVD presentará anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada año, el Plan Operativo Anual (POA) para el año correspondiente, incluyendo actividades y proyectos a ser financiados, cronograma y presupuesto estimado.

4.22	PVD cuenta con un Sistema integrado de gestión administrativa y técnica (SIGAT) que, como su nombre lo indica, permite integrar las diversas funciones administrativas (tesorería, programación presupuestaria, contabilidad y finanzas, personal, logística, legal) con la parte técnica, particularmente todo el proceso de contratación de obras y estudios. La primera parte, administrativa, está en plena operación; la parte técnica está en proceso de carga de la información. El SIGAT es plenamente compatible con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). PVD tiene previsto extender el SIGAT para que pueda ser utilizado por los IVP por medio de la INTRANET, en vías de desarrollo, lo cual será expandido como parte del fortalecimiento de los IVP. PVD tiene, además, sistemas regulares de seguimiento de resultados del mantenimiento rutinario y de la condición y tránsito sobre los caminos rehabilitados.

4.23	PVD continuará profundizando la transparencia de su accionar y, por ende, del Programa, incorporando a las municipalidades participantes y sus IVP a éste, por lo que instituirá un sistema público y periódico de rendición de cuentas a la comunidad. Como parte de éste, el Programa cuenta con procedimientos claramente establecidos en su MOP y un amplio sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de sus acciones y resultados, tanto de PVD sobre los GL como por parte de auditores externos, técnicos, operativos y financieros.

4.24	El BID y el BIRF realizarán el seguimiento del Programa de manera conjunta. Dado el carácter descentralizado del Programa, con múltiples coejecutores, y la complejidad de las labores de fortalecimiento institucional, se prevé realizar dos misiones anuales de supervisión y evaluación. Las misiones presentarán una oportunidad para examinar: (i) ejecución de las obras; (ii) desempeño de PVD y progreso del desarrollo de capacidades locales y otras acciones institucionales; (iii) idoneidad de los procedimientos utilizados; (iv) justificación de la inversión realizada, propuestas institucionales a ser ejecutadas y plan de acción; (v) contratación de obras y participación de contratistas locales en ella; (vi) presupuesto para el ejercicio siguiente; (vii) calendario de ejecución del Programa e indicadores de desempeño; (viii) desempeño de los GL partícipes y sus IVP; y (ix) monitoreo del plan anual de actividades, por GL y para PVD. Si de la evaluación realizada entre el Banco y PVD resultara que la ejecución no es satisfactoria, PVD, dentro de los dos meses de recibir notificación del Banco de las deficiencias percibidas, preparará un plan de acción con medidas correctivas. Durante la misión a realizarse en el segundo semestre de 2008, se revisará además de lo descrito anteriormente, los criterios de distribución geográfica, con el fin de efectuar ajustes si es que se han efectuado cambios en los ingresos de las provincias; y los resultados obtenidos en la ejecución de la Intervención Multisectorial, incluyendo ventajas comparativas de la actuación simultánea en infraestructuras económicas en contraste con actuaciones independientes; identificación de agrupamientos de infraestructura que generen los máximos beneficios económicos y sociales; cuantificación dentro de lo posible, la magnitud de esos beneficios; y el establecimiento de mecanismos gubernamentales apropiados de coordinación.

4.25	La evaluación del Programa consiste en la revisión del desempeño del Programa y sus planes anuales, realizados por PVD sobre una base continua, y estudios de evaluación. La evaluación y monitoreo del Programa permitirá al Banco dar seguimiento a sus objetivos de desarrollo. Se prevén las siguientes actividades:

4.26	Línea de base. PVD cuenta con una línea de base socioeconómica en los doce departamentos originales del PCR y se encuentra en preparación para los departamentos restantes. Esta línea de base incluye datos detallados de las condiciones de los beneficiarios; para cada camino se incluye información básica respecto del tránsito, tiempo de viaje, accidentes y períodos de cierre.

4.27	Auditoría técnica, operativa, ambiental y social. A ser realizada con periodicidad anual y por muestreo, con el alcance que las misiones de administración establezcan en cada caso, analizará los resultados técnicos, ambientales y sociales de la rehabilitación y mantenimiento de los caminos del Programa y su conformidad con las estipulaciones del MOP. También realizará una revisión ex post de los procesos de adquisiciones que se realicen con el Programa.

4.28	Evaluación de medio término. El Banco, durante el segundo semestre de 2008, examinará: (i) resultados iniciales de la rehabilitación de caminos, en particular aquéllos pertenecientes a la muestra representativa y los sujetos a mantenimiento periódico; (ii) procesos y resultados de la licitación de obras y la contratación del mantenimiento periódico; (iii) procesos y resultados asociados a la creación y transferencia de recursos y actividades a los IVP; (iv) procesos y resultados de la organización de MEMV; (v) resultados del mantenimiento vial mecanizado y la administración directa; (vi) capacidad de gestión de PVD en materia de provisión de fortalecimiento institucional y de control de ejecución del PTRD; (vii) capacidad de planificación y programación vial de los GL; (viii) cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social; (ix) ejecución de los recursos asignados a los GL, entre otros; (x) revisión de indicadores del marco lógico; y (xi) lecciones aprendidas.

4.29	Evaluación de impactos socioeconómicos. Cuando se hayan rehabilitado no menos de 1.500 km, PVD procederá a una recolección detallada de datos relacionados con la línea de base que permita evaluar los impactos de corto, mediano y largo plazo del PTRD en las condiciones de vida de la población usuaria.

4.30	Asimismo, PVD recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio término y la evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.