LEGIII/PE-548043-06

ANEXO A

EL PROGRAMA

#### Programa de Garantías Ramal Norte del Amazonas IIRSA

I.	Objetivo

1.01	El objetivo de la participación del Banco en el Programa es apoyar a la República del Perú (“RdP”) a desarrollar proyectos de infraestructura, en el “Plan de acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA” (Programa del Ramal Norte del Amazonas - IIRSA), mediante el otorgamiento de una garantía parcial sobre los compromisos de pago de la RdP al Concesionario.

II.	Descripción

  - El Concesionario está obligado a financiar por cuenta propia el costo total de las Obras y recupera su inversión en un periodo de quince (15) años, una vez finalizadas las etapas de construcción de las Obras. Una vez finalizada cada etapa de construcción, que está prevista en dos fases de dos (2) años cada una, el Concedente comenzará a realizar PAO al Concesionario por concepto de reembolso del costo de las inversiones realizadas. La duración de la Concesión será por un período de veinticinco (25) años, a cuyo vencimiento las Obras del Programa revierten al Concedente sin costos adicionales. El Concedente también se compromete con el Concesionario con Pagos Anuales de Mantenimiento y Operación (“PAMO”).

  - Las obligaciones del Concesionario consisten en el mejoramiento, rehabilitación y conservación de tramos viales existentes, y construcción y rehabilitación de puentes, entre otras.

  - El proyecto está dividido en seis (6) tramos, cada uno con una intervención definida: 1) Paita–Piura: reconstrucción o refuerzo de todas las obras de drenaje de la zona, construcción y mejoramiento de alcantarillas y drenajes y la construccion de cunetas de terraplén y obras de protección. Tambien contempla obras de estabilización de taludes; 2) Piura - Olmos: rehabilitación y mejoramiento de puentes, construcción de obras de drenaje y obras de defensa ribereña, así como la construcción de dos (2) puentes; 3) Olmos – Corral Quemado: El MTC ha finalizado recientemente las obras de rehabilitación; 4) Corral Quemado – Rioja Tratamiento de sectores críticos, rehabilitación y reconstrucción de pavimentos, obras de defensa ribereña y estabilización de taludes; 5) Rioja– Tarapoto: Rehabilitación de sectores críticos, tratamiento de inestabilidad de taludes, socavaciones ribereñas, erosiones y reconstrucción de obras de arte y 6) Tarapoto – Yurimaguas: Mejoramiento de la capa de rodadura y rehabilitación de la capa de rodadura, mejoramiento del sistema de drenaje, reconstrucción de badenes, pontones y puentes.

  - La ejecución de las Obras se hará en dos (2) etapas, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

  - El Concesionario se encarga de operar y mantener el proyecto en los niveles de servicio acordados en el Contrato de Concesión, para lo cual realizará el cobro de las tarifas de peaje correspondientes. El PAMO y PAO se cubren a través del recaudo de los peajes, y la diferencia negativa es pagada por el Concedente al Concesionario.

  - Durante la etapa de operación, el Concesionario se obliga a proveer una serie de servicios obligatorios establecidos en el Contrato de Concesión.

  - El Concesionario tendrá la responsabilidad de identificar los temas críticos de seguridad vial y proponer actividades de mejoramiento de seguridad vial con el fin de reducir los accidentes y las fatalidades por recorrido de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

  - La Garantía garantizará, las obligaciones de PAO que corresponden al Concedente conforme al Contrato de Concesión incluyendo el reconocimientos de las Obras Parciales en caso de terminación anticipada de la concesión, de conformidad con los términos y condiciones de las Estipulaciones Especiales de este Contrato. La presente garantía se respalda con una Contragarantía de la RdP.