LEGIII/PE-863908-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Ampliación de Ventana de Desarrollo Local

I.	Objeto

1.01	El Proyecto apoyará la implementación del componente de Ventana de Desarrollo Local (“VDL”) del Programa de Transporte Rural Descentralizado (“PTRD”), a través del desarrollo de actividades económico-productivas en zonas rurales hoy integradas gracias a la continuidad temporal de la accesibilidad vial provista por el Programa de Caminos Rurales (“PCR”). La asistencia técnica ayudará a identificar oportunidades productivas y facilitar el acceso a los mercados con el fin de explotar el potencial existente y desarrollar el espíritu empresarial entre las comunidades rurales y, así, contribuir a aminorar la pobreza rural. El Proyecto apoyará al gobierno peruano a capitalizar las oportunidades y los beneficios dirigidos a las grandes mayorías ubicadas en el área de influencia de la red de caminos rehabilitados y mantenidos por el PCR y su continuación, el PTRD.

II.	Descripción

2.01	Para lograr el objetivo arriba indicado, el Proyecto constará de los siguientes componentes: (i) crear una red de actores sociales ampliando el número de aliados estratégicos y reduciendo los costos de transacción; (ii) brindar apoyo en la organización de las comunidades locales y en la identificación y promoción de actividades productivas privadas; y (iii) capacitar a las comunidades rurales en aspectos financieros, técnicos y de gestión de empresas.

2.02	Para expandir sus actividades, el Organismo Ejecutor contratará los servicios de organizaciones vinculadas al desarrollo local para profundizar la organización de talleres participativos donde la comunidad identifica un Plan de Desarrollo Productivo Local y su correspondiente Plan de Acción. Además, el Organismo Ejecutor incluirá la realización de un plan piloto para elaborar Planes de Desarrollo Provincial, donde el ámbito geográfico es la provincia, con el fin de aprovechar las economías de escala que surgen de la identificación de proyectos que abarcan más de un distrito. VDL prevé trabajar con ciento cincuenta (150) comunidades ubicadas principalmente dentro de los doce (12) departamentos donde actuó el PCR; Sin embargo, también buscará expandir sus actividades a nivel nacional, siguiendo el Programa de Transporte Rural Descentralizado.

Componente I: Creación de una red de actores sociales ampliando el número de aliados estratégicos y reducir costos de transacción

2.03	Este componente financiará consultorías para: (i) desarrollar una estrategia de comunicación que facilite el vínculo y la comunicación e información entre los pobladores rurales y las diferentes organizaciones proveedoras de servicios comerciales y financieros, y tecnologías productivas que faciliten el acceso y reduzcan los costos de transacción para el pequeño emprendedor rural; y (ii) identificar potenciales aliados estratégicos y buscar involucrarlos, conformando una red de actores sociales que apuntalen su expansión. Estos aliados incluyen Organizaciones No Gubernamentales (“ONGs”), instituciones de microcrédito, universidades, centros de asistencia técnica, agencias internacionales, mercados de consumo, entre otros, que brindarán conocimientos técnicos e institucionales y apoyo al desarrollo de los emprendimientos productivos.

2.04	Se prevé la contratación de un coordinador estratégico, quien se encargará de identificar a las instituciones públicas y privadas con objetivos comunes a la VDL, con vistas a ampliar su sustento institucional y financiero, hoy radicado exclusivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (“MTC”). Asimismo, este coordinador se encargará de que los procesos de institucionalización de VDL a nivel de comunidades locales se incorporen en esta nueva estructura.

Componente II: Brindar apoyo en la organización de las comunidades locales y en la identificación y promoción de actividades productivas privadas

2.05	Este componente financiará: (i) talleres para el diseño de ciento cincuenta (150) Planes de Desarrollo Productivo Local (“PDPL”) a ser elaborados con las comunidades, autoridades locales y otros actores sociales relevantes; los PDPL pondrán énfasis en la identificación de actividades productivas de carácter privado, principalmente actividades productivas a pequeña y microescala; (ii) actividades de capacitación y asesoramiento a las comunidades y gobiernos locales para que la elaboración participativa de los PDPL sea llevada a cabo de manera organizada y sistematizada por las comunidades de manera autónoma para su actualización futura. Asimismo, se brindará apoyo para que estos planes estén debidamente integrados a los Planes de Desarrollo Local, responsabilidad de las autoridades públicas; (iii) la definición y puesta en marcha del Plan de Desarrollo Local y, si este Plan existiese, asegurar la correcta ejecución del mismo. Este asesoramiento buscará integrar a los actores claves presentes en el territorio, tanto públicos como privados, gubernamentales o no gubernamentales, con el objetivo de impulsar un proceso de consultas de abajo hacia arriba;(iv) el fortalecimiento de la institución comunitaria, para que sea ésta quien: (a) desarrolle capacidades técnicas tales que pueda brindar asesoría técnica, o (b) facilite el acceso a estas capacidades técnicas, en la preparación y puesta en marcha de proyectos productivos que respondan a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo; (v) asistencia técnica a la institución comunitaria para la elaboración de los mecanismos y contactos institucionales que faciliten el acceso al crédito de los proyectos así identificados; y (vi) actividades que faciliten una mayor articulación entre los distintos programas y actividades gubernamentales y no gubernamentales de la zona para aumentar la eficiencia y sinergia de las actuaciones.

Componente III: Capacitación de las comunidades rurales en aspectos financieros, técnicos y de gestión de empresas

2.06	Este componente financiará: (i) asistencia técnica en gestión y administración de empresas a nivel de comunidades rurales, mediante la contratación de los servicios de instituciones de desarrollo, ONGs, universidades; (ii) asistencia técnica que permita que los pobladores rurales mejoren sus técnicas de producción; y (iii) talleres que permitan acercar a los productores rurales a las entidades de microfinanciamiento. Las instituciones encargadas de dar este asesoramiento serán parte de los aliados estratégicos identificados en el Componente 1 y serán contratados bajo un modelo de fondos concursables, y en la medida de lo posible a solicitud de la comunidad.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es equivalente a un millón ochocientos ochenta mil dólares (US$1.880.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes | Costo Unitario | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 |  | 115.000 | 28.300 | 143.300 |
| Ampliar participación de aliados estratégicos | 57.600 | 57.600 |  | 57.600 |
| Estrategia de Comunicación e implementación | 27.200 | 3.400 | 23.800 | 27.200 |
| Coordinador Estratégico | 58.500 | 54.000 | 4.500 | 58.500 |
| Componente 2 |  | 1.135.000 | 235.000 | 1.370.000 |
| Planes de Desarrollo Local (incluyendo Piloto Provincial) | 1.500 | 155.000 | 32.500 | 187.500 |
| Institucionalización VDL | 1.000 | 120.000 | 5.000 | 125.000 |
| Perfiles productivos a nivel de prefactibilidad | 2.500 | 760.000 | 177.500 | 937.500 |
| Talleres de Identificación de actividades productivas privadas | 1.000 | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| Componente 3 |  | 200.000 | 43.000 | 243.000 |
| Asistencia Técnica | 450 | 100.000 | 35.000 | 135.000 |
| Capacitación en gestión deempresas | 450 | 50.000 | 4.000 | 54.000 |
| Capacitación sobre posibilidades de financiamiento | 450 | 50.000 | 4.000 | 54.000 |
| Componente 4 |  | 50.000 | 73.700 | 123.700 |
| Seguimiento y monitoreo | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |
| Otros costos | 23.700 |  | 23.700 | 23.700 |
| Auditoría y evaluación | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |
| TOTAL |  | 1.500.000 | 380.000 | 1.880.000 |

- Ejecución

4.01	La Organismo Ejecutor será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por medio de su agencia Provías Descentralizado (“PVD”). Para lograr una mejor ejecución, PVD ha designado personal especializado para llevar a cabo este Proyecto. Asimismo, PVD estará encargado de supervisar y monitorear su desarrollo.

4.02	El Proyecto cuenta, además, con oficinas descentralizadas denominadas Oficinas de Coordinación Zonales (“OCZ”), ubicadas cada una en las zonas ya intervenidas por el PCR. Estas unidades cuentan con un jefe zonal y con una división técnica y social, siendo esta última la que brindará apoyo a la ejecución del Proyecto.

4.03	Registros contables y financieros. El mantenimiento de los registros contables y financieros del Proyecto será responsabilidad de PVD, quien tendrá la responsabilidad última por los procesos de contratación y el archivo de la documentación de las transacciones efectuadas.

V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	Durante los treinta (30) días de finalizado cada semestre calendario, PVD presentará informes de progreso y seguimiento del PTRD. Igual práctica se seguirá para VDL, pudiendo estos informes estar integrados a los correspondientes del PTRD. Los principales indicadores de dichos informes referentes a VDL son los establecidos en su Marco Lógico. Los informes describirán, como mínimo, lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución (con énfasis en el logro de los indicadores a nivel del objetivo de desarrollo); (ii) programa de actividades y plan de acción detallados para los dos (2) trimestres siguientes; y (iii) temas que puedan comprometer el desarrollo del Proyecto.

5.02	Provías Descentralizado presentará, a más tardar, el 31 de enero de cada año, el Plan Operativo Anual (“POA”) para el año correspondiente, incluyendo actividades a ser financiadas y presupuesto estimado específicamente para este Proyecto.

5.03	El seguimiento del Proyecto se hará conjuntamente como parte del PTRD y seguirá el mecanismo definido en el PTRD con misiones anuales de supervisión y evaluación. Se examinará lo siguiente: (i) el avance de las actividades; (ii) la eficiencia del vínculo entre PVD y la red de actores sociales del Proyecto, así como su interrelación con las comunidades; (iii) la justificación de la inversión realizada; (iv) el presupuesto para el ejercicio siguiente; y (v) la contratación de firmas consultoras.

5.04	La evaluación se hará conjuntamente como parte del PTRD mediante la revisión del Proyecto y sus planes anuales, realizados por PVD sobre una base continua.

5.05	Evaluación de medio término.  Durante el segundo semestre de 2008, el Banco examinará: (i) la efectividad de la relación entre la red de actores sociales y su interrelación con los empresarios locales; (ii) el manejo de información en beneficio de los pobladores locales; (iii) los procesos y resultados de los procesos de licitación; (iv) lecciones aprendidas; y (v) la revisión de indicadores del Marco Lógico, entre otros.

5.06	El Banco examinará: (i) la efectividad de la relación entre la red de actores sociales y su interrelación con los empresarios locales; (ii) el manejo de información en beneficio de los pobladores locales; (iii) los procesos y resultados de los procesos de licitación; (iv) lecciones aprendidas; y (v) la revisión de indicadores de marco lógico, entre otros.

5.06	Asimismo, PVD recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de los informes de medio término y la evaluación final, necesarios para preparar el Informe de Terminación de Proyecto.