LEGIII/PE-501771-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

# Programa Pasos de Frontera

I.	Objeto

  - El objetivo del Programa consiste en apoyar y complementar las actividades de preparación de la operación de préstamo PE-L1003 “Pasos de Frontera”, para financiar la construcción de tres proyectos de CEBAF en las fronteras con Bolivia, Brasil y Chile. El objetivo del préstamo consiste en promover centros de control de frontera integrados y modernos dirigidos a facilitar el comercio regional y binacional, identificar servicios logísticos y complementarios que puedan ser brindados por la comunidad local contribuyendo así al desarrollo de su oferta alrededor de los centros y mejorar las condiciones de empleo local y, como complemento, cumplir y/o promover  los acuerdos comunitarios subregionales.

II.	Descripción

2.01	Con los recursos de la operación de préstamo se financiaría la construcción y equipamiento de los CEBAF en Desaguadero, Santa Rosa e Iñapari, y se desarrollarían los mecanismos de participación comunitaria en la provisión de servicios logísticos y servicios complementarios a las personas y las cargas que utilicen estos pasos de frontera. El Programa apoyará estas actividades asistiendo financieramente a la preparación de la operación de préstamo, y al diseño de programas de capacitación del personal fronterizo para ejercer las funciones derivadas del nuevo régimen de operación integrada. A su vez, el Programa brindará asistencia en el desarrollo e implementación de los mecanismos institucionales de gestión fronteriza integrada y la gestión de su infraestructura, incluyendo al respecto el diseño de los arreglos legales e institucionales necesarios para asegurar la adecuada operación, sostenibilidad y mantenimiento de la infraestructura, bien sea que se decida adoptar una administración/gestión pública y/o privada de la misma. El Programa comprende los siguientes componentes:

2.02	1. Estudios varios: Con los recursos del Programa se financiarán las siguientes actividades: (a) estudios técnicos: factibilidad y diseños finales para los CEBAF en Iñapari y Santa Rosa, incluyendo los de los servicios públicos requeridos; de dinámica del río Acre, que afecta la vía de acceso al puente binacional; y localización y saneamiento de terrenos del centro de control en Iñapari; (b) estudios detallados de línea de base que permitan medir la contribución futura del CEBAF en la facilitación del comercio regional y binacional; (c) un mapeo de las cadenas logísticas de los principales usuarios comerciales en Desaguadero; (d) la sistematización y apoyo a los ejercicios de control integrado en frontera, ya iniciados en Desaguadero y, su extensión a Iñapari y Santa Rosa previo a la implementación del centro, incluyendo la adquisición de un módulo provisional que permita resguardar la documentación legal y proteger los equipos computarizados y de control de los órganos competentes utilizados como parte de las tareas cotidianas, durante el período previo a la puesta en marcha de los CEBAFs en Desaguadero e Iñapari; (e) un análisis de factibilidad de un área de libre tránsito aduanero en Iñapari; (f) la elaboración del Reglamento Operativo para la operación de préstamo y de administración del CEBAF; (g) diseño de propuestas y programas de labores de capacitación del personal en la nueva modalidad operativa de los CEBAF; y (h) las actividades de supervisión y evaluación del Programa.

2.03	2. Desarrollo Social y Gestión Comunitaria y Diseño de Planes Reguladores: Con los recursos de este componente se financiará la realización de un diagnóstico y el diseño de una estrategia dirigida a tratar los aspectos sociales, apoyando dicha estrategia mediante la identificación de acciones que contribuyan a mitigar problemas derivados de percepciones erróneas del impacto real de mover el tráfico internacional al nuevo paso de frontera sobre la actividad económica local. En Desaguadero, las actividades estarán dirigidas a apoyar la negociación con actores locales y a identificar requerimientos locales específicos que necesitan ser satisfechos para asegurar la adecuada operación del PdF. Por las condiciones existentes, en Iñapari y Santa Rosa no se requiere este apoyo en acciones sociales. Asimismo, con los recursos de este componente se financiará la elaboración de un plan regulador en Iñapari para promover un desarrollo urbano ordenado y coherente con la importante participación esperada de la actividad fronteriza sobre la base económica urbana.

2.04	Las actividades objeto de financiamiento serán las siguientes: (a) la formulación de un plan regulador en Iñapari que identificará necesidades de infraestructura y servicios, localización de centros de control y servicios vinculados; (b) el diseño de una estrategia de gestión comunitaria y comunicaciones que guíen el diálogo con actores locales en Desaguadero, e inicio de actividades de difusión; y (c) la identificación de servicios logísticos y de apoyo vinculados al PdF en Desaguadero que pudiesen generar empleo local.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setecientos sesenta y dos mil quinientos dólares (US$762.500), según el siguiente cuadro:

## Presupuesto

(en US$)

| Tipo de Gasto | Banco | Beneficiario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 |  |  |  |
| a)Estudios varios | 335.000 |  |  |
| - Estudios de Factibilidad y Estudios Técnicos | 125.000 | 40.000 | 165.000 |
| - Estudios Definitivos y Diseños Finales | 210.000 |  | 210.000 |
| b)Sistematización de ejercicios de control integrado y diseño de programas de capacitación. | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| c)Esquema de administración y ejecución del Proyecto | 50.000 |  | 50.000 |
| d)Supervisión y evaluación de la CT | 25.000 |  | 25.000 |
| Componente 2 |  |  |  |
| a)Plan regulador Iñapari | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
| b) Estrategia de Desarrollo Comunitario y comunicaciones. | 90.000 | 20.000 | 110.000 |
| c) Identificación de servicios logísticos y de apoyo | 50.000 |  | 50.000 |
| Otros Costos: Contingencia, Apoyo general, varios |  | 67.500 | 67.500 |
| TOTAL | 610.000 | 152.500 | 762.500 |