LEGIII/PE-723553-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es el fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil en la República del Perú. Específicamente, el objetivo es alcanzar dicho fortalecimiento mediante la capacitación del personal necesario para garantizar la operación eficiente y la aplicación de las normas de seguridad aeroportuarias, capacitando instructores y luego ejecutar y coordinar actividades de capacitación en las instituciones gubernamentales y privadas representadas en los aeropuertos para fines de seguridad.

II.	Descripción

- 2.01	El Programa contribuirá a financiar el componente de capacitación del personal. El Programa cuenta con un componente único.

  - Componente único: “Capacitación del personal”. El objetivo principal de este componente es la elaboración e implementación de un programa de capacitación para instructores del sector público y privado, y la difusión de los conocimientos adquiridos por los instructores a las demás empresas del sector, atendiendo a lo establecido en la reglamentación vigente y a lo contemplado en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria.

  - A través de este componente, se financiará el montaje y la ejecución de un programa de capacitación de capacitadores destinado a preparar veinticinco (25) instructores, involucrando tanto al personal de la Aeronáutica Civil que labora en funciones de seguridad aeroportuaria del sector publico como privado, en los programas AVSEC (OACI Aviation Security Training Program) supervisores, AVSEC instructores, AVSEC manejo de crisis, AVSEC Gerentes y AVSEC Aerolíneas. Adicionalmente, este componente incluye las actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los implicados en la implementación del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, así como de los programas de seguridad de aeropuerto de explotadores de aeronaves.

  - El Programa de Difusión y Publicación incluye la programación de conferencias y charlas a los diferentes sectores aeronáuticos a fin de diseminar las regulaciones existentes, la elaboración de material (afiches, carteles, trípticos, etc.) para la capacitación de los pasajeros y usuarios de los aeropuertos, y la creación de un Laboratorio Móvil para realizar la difusión de la información en todo el ámbito nacional.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US$443.560) según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

|  | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente único | $232.700 | $81.000 | $313.700 |
| Coordinación | $0 | $96.860 | $96.860 |
| Imprevistos | $4.000 | $0 | $4.000 |
| Auditoría | $5.000 | $0 | $5.000 |
| Evaluación | $24.000 | $0 | $24.000 |
| Total | $265.700 | $177.860 | $443.560 |

- Ejecución

  - La Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”) del Perú, será el Organismo Ejecutor de este Programa, dado que es quien es reconocido por la Organización de Aviación Civil (“OACI”) como responsable del cumplimiento de los Anexos a la Convención de Chicago (específicamente el Anexo 17). Esta entidad, la cual tiene a su cargo la regulación técnica de la Aviación Civil, establece los reglamentos y procedimientos para mantener la seguridad aérea y a su vez la seguridad aeroportuaria, en términos de prevención de actos de interferencia ilícita.

  - La DGAC estará encargada de: i) supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa; ii) revisar y aprobar el plan anual de actividades del Programa y el presupuesto, incluyendo la disponibilidad, uso y control de la contrapartida local; iii) asignar los recursos financieros necesarios a fin de asegurar la continuidad del Programa; iv) ejecutar las actividades del Programa, incluyendo la selección y contratación de los consultores encargados de los programas de capacitación, así como la adquisición de los equipos y servicios necesarios del Programa, de acuerdo a los procedimientos y políticas del Banco en la materia; y v) designar al Coordinador del Programa, de acuerdo a los procedimientos del Banco y con su no objeción, pudiendo ser un funcionario de alto rango actualmente trabajando en esa dependencia, y cuyo podrá formar parte del Aporte Local.

- Contabilidad, Auditorías, Seguimiento y Evaluación

  - Contabilidad: La DGAC será responsable ante el Banco por: i) abrir y mantener cuentas bancarias separadas y específicas para la administración de la contribución del Banco y del Aporte Local; ii) procesar los pedidos de desembolsos y las justificaciones de gastos, de acuerdo con las normas de desembolsos del Banco; iii) establecer y mantener un control contable, financiero e interno adecuado; así como mantener al día los sistemas de archivo, de modo que permitan determinar las fuentes y usos de fondos del Programa. Los registros contables del Programa se archivarán de forma tal que permitan identificar los recursos recibidos y las respectivas fuentes; contar con información sobre los gastos del Programa, de acuerdo con una tabla de cuentas previamente aprobada por el Banco; y contar con el detalle de los bienes adquiridos, servicios contratados y del uso que se le ha dado a los mismos; y iv) preparar y presentar los informes financieros del Programa y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco.

  - Auditoría: La auditoría externa de los estados financieros del Programa será efectuada por un auditor independiente aceptable al Banco, en base a términos de referencia previamente aprobados por el Banco. El informe de la auditoría será presentado dentro de los noventa  (90) días de la fecha del último desembolso. Los costos de la auditoría formarán parte del costo del Programa y serán financiados utilizando los recursos de la contribución del Banco.

- 5.03	Seguimiento: La DGAC será responsable por el seguimiento y la preparación de los informes correspondientes. La DGAC presentará todos los informes de avance del Programa, dentro de los treinta (30) días después de la conclusión de cada semestre, y un informe final dentro de los treinta (30) días después del último desembolso. Estos informes, que seguirán un formato previamente acordado con el Banco, incluirán un plan de trabajo y un cronograma de desembolsos para el semestre siguiente, todas las actividades y financiamiento del Programa realizadas hasta la fecha, así como los resultados alcanzados medidos en términos de los indicadores y medios de verificación identificados en el marco lógico del Programa. El Banco, a través de su  Oficina de Representación en el Perú, utilizará estos informes para el seguimiento del avance de la ejecución del Programa y la preparación del Informe de Finalización del Programa.

- 5.04	Evaluaciones: Las evaluaciones serán realizadas por un consultor de nivel internacional, especializado en seguridad aeroportuaria, seleccionado y contratado por el Banco. La evaluación intermedia se llevará a cabo, al haberse comprometido más del cincuenta por ciento (50%) del total de la contribución, considerándose al menos los siguientes aspectos: i) capacidad institucional de la DGAC; ii) actividades desarrolladas en relación con los cursos de capacitación; y iii) revisión de los recursos aplicados y la asignación de la contrapartida. Este informe debe ser entregado en un plazo no superior a dos (2) meses, contados a partir de su contratación y debe evaluar si la DGAC está ejecutando el Programa conforme lo acordado con el Banco, y si este no fuera el caso, indicar las acciones necesarias que garanticen la correcta ejecución del Programa. La segunda evaluación se llevará a cabo cuando se haya desembolsado, como mínimo, el noventa por ciento (90%) de la totalidad del Programa, y analizará entre otros aspectos, los siguientes; i) el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del Programa; y ii) la cantidad de gente capacitada y los programas de entrenamiento desarrollados por la agencia a fin de garantizar que todo el personal decisivo en materia de seguridad aeroportuaria cuenta con los conocimientos necesarios. Este informe deberá ser presentado al Banco en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su contratación.