| BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número do Projeto: BR-0357 |  |  |  |  |  |  |  | Executor: SEDURB |  |  |  |  |  |  |  |
| Número do Empréstimo: 1404/OC-BR |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: (091) 243-0858 |  |  |  | NOV/DEZ/2003 |  |  |  |
| Nome do Projeto: Programa PARÁ URBE |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: sedurb@prodepa.gov.br |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquisições Principais do Projeto |  |  |  |  | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição¹ |  | Pré-Qualificação |  | Aviso Específico de Aquisições |  | Estágio Atual² |  |  |
|  |  |  |  |  | BID (%) | Local/ Outro (%) |  |  | Sim/Não |  | Data Tentativa de Publicação |  |  |  |  |
| 1. BENS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Aquisição de equipamentos diversos para instalação da UEP |  |  |  | 80 | 20 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 24.000,00 (US$ 8,492.57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Aquisição de equipamentos de informática |  |  |  | 80 | 20 | CP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 100.000,00 (US$ 35,385.70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. OBRAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Execução de obra de pavimentação da Rodovia PA-252 (SEDURB/SETRAN) |  |  |  | 60 | 40 | LPI |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 28.851.345,12 (US$ 9,731,623.81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Execução de obra de pavimentação da Rodovia PA-256 (SEDURB/SETRAN) |  |  |  | 60 | 40 | LPI |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 17.991.622,39 (US$ 6,066,568.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Elaboração de projeto executivo para construção do aeroporto do Município de Cametá |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 134.827,26 (US$ 47,472.72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Elaboração do projeto executivo de urbanização da orla de Alter do Chão, Município de Santarém |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 112.150,00 (US$ 39,488.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Elaboração do projeto executivo de urbanização, arquitetura e complementares de engenharia para orla do Município de Melgaço |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 29.718,40 (US$ 10,515.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Elaboração do projeto executivo de urbanização, arquitetura e complementares de engenharia para orla do Município de Itaituba |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 136.544,00 (US$ 48.077,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Projeto executivo de urbanização do entorno dp terminal fluvial e trecho da orla do Município de Monte Alegre |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 66.400,00 (US$ 23,194.88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Contratação de serviços de consultoria com vistas a elaboração do estudo de viabilidade econômica do projeto de pavimentação da Rodovia PA-256 |  |  |  | 20 | 80 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 134.827,26 (US$ 47,097.93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Contratação de serviços de consultoria para elaboração do estudo de viabilidade econômica do projeto do aeródromo do Município de Cametá |  |  |  | --- | 100 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 105.000,00 (US$ 36,206.90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Contratação de serviços de consultoria para elaboração do estudo de viabilidade econômica do projeto de elaboração da orla de Alter do Chão |  |  |  | --- | 100 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 76.000,00 (US$ 26,206.90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Projeto de Urbanização, arquitetura e complementares de engenharia para o pólo moveleiro do Município de Paragominas |  |  |  | --- | 100 | CP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 26.433.795,00 (US$ 9,353,784.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Contratação de serviços de consultoria para elaboração do estudo de viabilidade econômica do projeto da PA-256 |  |  |  | 40 | 60 | LP |  | Não |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 58.000,00 (US$ 20,000.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento e apoio à execução do programa PARÁ URBE |  |  |  | 40 | 60 | LPI |  | Sim |  | II Semestre/2003 |  | Pendente |  |  |
|  | R$ 12.000.000,00 (US$ 4,137,931.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¹Notas: |  | LPI: Licitação Pública Internacional |  | CP: Comparação de preços |  |  |  |  |  | LPN: Licitação Pública Nacional |  |  |  |  |
|  |  |  | CD: Contratação Direta sem Licitação |  | LP: Licitação Privada |  |  |  |  |  | AD: Administração Direta |  |  |  |  |
|  | ²A terminologia a utilizar será: Pendente / Adjudicado / Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |