ANEXO A

Uruguay

CUR/WSA

TERMINOS DE REFERENCIA

Priorización de sitios con disposición inadecuada de residuos en las márgenes del Arroyo Pantanoso

- Antecedentes

Según el diagnóstico realizado por la Consultora Gea (CT RG-T2018), se concluye que a lo largo de toda la cuenca del Arroyo Pantanosos, se observa acumulación conspicua de residuos sólidos en los cuerpos de agua, tanto en la ribera de cañadas como en los cauces. La gestión inadecuada de los residuos industriales, comerciales o domiciliarios son efectos que contribuyen importantemente al deterioro de los ambientes acuáticos. El arroyo Pantanoso cuenta con una alta carga orgánica producto de los pasivos ambientales generados aguas arriba, los efluentes cloacales provenientes de zonas urbanas y suburbanas así como los lixiviados provenientes de numerosos basurales irregulares y los vertidos industriales que constituyen un aporte considerable a esta carga.

- El diagnóstico elaborado por la Consultora GEA ha sido un insumo muy importante para la Intendencia de Montevideo en el desarrollo del Plan Parcial de la Cuenca del Arroyo Pantanoso. Sin embargo, existe un desconocimiento del estado de los sitios de acumulación de residuos con disposición inadecuada, y por lo cual es necesario identificar y analizar para poder proseguir con la elaboración del Plan.

Objetivos de la Consultoría

Identificación, Evaluación, Priorización y Estimación de magnitud de intervención, de sitios con disposición inadecuada de residuos en las márgenes del Arroyo Pantanoso.

Actividades Principales

El candidato seleccionado deberá hacer un levantamiento y priorización de dichos sitios (tipo site assessmet) en base al riesgo asociado y el futuro uso del espacio.

Para ello deberá seguir los siguientes pasos (solo pasos a “a” a “e”):

- Identificación: Catastrar los sitios de interés; considerando que un sitio puede identificarse a partir de denuncias o inquietudes de la comunidad y sus instituciones, o puede formar parte de una estrategia preventiva ambiental y de salud, mediante el desarrollo de un programa de gestión de sitios contaminados. Catastros previos.

- Criba inicial: constituye el primer tamiz en la gestión, es una etapa que permite concentrar la atención en los sitios potencialmente contaminados, excluyendo aquellos en los que existen elementos suficientes para calificarlos como Sitios No Contaminados.

- Evaluación Preliminar: comprende la evaluación histórica y la inspección y descripción del sitio. Esta etapa tiene como objetivo recopilar, complementar y validar información. Constituye un segundo tamiz en la gestión.

- Caracterización ambiental: estudio de la naturaleza, concentración y distribución de los contaminantes en el sitio y su entorno (en suelo, subsuelo, agua subterránea, otros compartimientos ambientales, residuos y materiales).

- Priorización final de consultoría: Indicara en lista sitios más relevantes en consideración a su situación actual o uso previsto; para los cuales se recomiendan intervención temprana, o estudios más detallados. Adicionalmente para los sitios priorizados a este punto se debe hacer una estimación gruesa de costos de una posible etapa de remediación/ rehabilitación, para lo cual se debe hacer un diseño conceptual de las posibles acciones de remediación / rehabilitación.

- Evaluación de Riesgo: proceso de análisis de los peligros y las vías de exposición a los contaminantes presentes en el sitio, para determinar la probabilidad y naturaleza de efectos adversos en receptores humanos y ecológicos. No es parte de esta consultoría.

- Remediación/ Rehabilitación: gestión de un sitio contaminado para la prevención, minimización o mitigación de los riesgos al ambiente o la salud humana.

- Notas Sobre La Metodología De Trabajo

- El Consultor trabajará en coordinación con el equipo de la Intendencia de Montevideo y el Banco, quienes acompañarán y supervisarán la consultoría; y trabajará en coordinación con los funcionarios de otras instituciones involucradas.

Informes / Entregables

- Los productos de esta consultoría son:

  - Informe I – Pasos “a” a “c”, se debe contar con una lista de sitios, que identifique estos lugares y los separe entre contaminados y no contaminados.

  - Informe final - Pasos “d” a “e”, para los sitios contaminados se identificación lo que deben ser priorizados para una posible intervención en función de riesgo presente o potencial que representen (en función de las acciones programadas en Pantanos), se identifican los costos (referenciales) de las potenciales intervenciones.

Criterios de Selección

- El oferente deberá acreditar experiencia en la elaboración de al menos dos estudios de que incluyan las actividades citadas en estos Términos de Referencia, preferiblemente en América Latina, de envergadura similar al que debe implementarse. Se entiende como estudio o diseño similar, a aquel cuya área de influencia involucre a una población mayor o igual, que el que debe ejecutarse. El proponente deberá acreditar el equipo de trabajo mínimo solicitado en los presentes términos de referencia, anexando las correspondientes hojas de vida y demás documentos que prueben su instrucción académica y experiencia profesional. A tales efectos el equipo de trabajo deberá incluir al menos los siguientes profesionales:

- Un profesional en el área de ingeniería civil y/o sanitaria especializado en Gestión de Residuos Sólidos Urbanos con experiencia en formulación de proyectos con una experiencia general de 10 años y específica de al menos 5 años, en Remediación de sitios contaminados.

- Un Especialista Ambiental, con experiencia en el desarrollo de estudios de Evaluación de Impactos Ambientales con experiencia de al menos 5 años.

- Un Geólogo o hidrogeólogo, con experiencia de más de 10 años en el desarrollo de estudios geotécnicos y manejo de criterios ambientales

- Cada uno de los profesionales que conformarán el equipo mínimo propuesto, deberán realizar a modo de declaración jurada, la manifestación expresa de su consentimiento a asumir el cargo propuesto, si el oferente resultase adjudicatario.

Coordinación y supervisión

- La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación de Tania Paez (taniap@iadb.org,  Tel. 29154330, int. 4310).

- La Empresa debe sustentar los resultados parciales y finales del proyecto de acuerdo con el Plan de Trabajo. Debiendo realizar presentaciones orales del trabajo entregado, si esto es requerido por la supervisión, las cuales deberán ser realizadas por los profesionales que han tenido a cargo la tarea a ser presentada.

- En caso de que el adjudicatario se demore en más de 15 días calendario en la entrega de los productos y/o informes establecidos en el numeral #4 de los presentes términos de referencia, el Contratante estará facultado a aplicar una penalidad del 0,5% por día de atraso, el cual será descontado del monto a certificar.

- Si el Consultor alcanzara a acumular penalidades equivalentes al 20% del monto total del contrato, el Contratante quedará facultado a rescindir el contrato, de forma unilateral, con una comunicación en forma escrita dirigida al Contratista, sin que este último tenga derecho a algún reclamo. En este caso, el Contratante abonará solo los productos entregados y aprobados, que pudieran estar pendientes de pago, descontado, las penalidades que pudiesen ser aplicadas al Contratista debido a sus incumplimientos.