ANEXO A

Uruguay

CUR/WSA

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DE COSTOS PARA LA DIVISIÓN LIMPIEZA

TERMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

En la actualidad, la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo no cuenta con un sistema de Contabilidad de Costos. La carencia de un sistema de contabilidad afecta directamente la gestión del servicio de limpieza.

A la fecha no existe tarifa relacionados a la gestión de residuos para los usuarios domiciliarios. La gestión de los residuos se financia a través del impuesto a la propiedad, llamado Contribución inmobiliaria. En el caso de los residuos no domiciliarios, los generadores deben pagar a la IM una tasa asociada a las toneladas que generan.

Objetivos de la Consultoría

Los objetivos de la consultoría son: Implementar el Módulo de Contabilidad de Costos en el área de Limpieza que deberá estar integrado al Sistema Informático existente en la Intendencia de Montevideo.

Actividades Principales

El candidato seleccionado deberá:

1. Elaborar un análisis de la temática específica de la División bajo estudio, de la Base Financiera y Sistemas Informáticos existentes, evaluando los actuales métodos de captura y registración de datos, proponiendo las adecuaciones correspondientes. El análisis de sistemas informáticos y la propuesta de adecuación contendrá los elementos suficientes para que la Dirección de Desarrollo Organizacional realice una propuesta de cronograma para la implementación de las modificaciones necesarias.

2. Definir la estructura conceptual del Modelo de Costos a aplicar, estableciendo los Objetivos de Costeo, comportamiento y direccionalidad de cada uno de los recursos involucrados, Centros de Costos Principales y Auxiliares, Bases de Adjudicación de Costos y demás aspectos que permitan obtener el Costo de los Servicios Prestados por la División Limpieza, definiendo la periodicidad de emisión y contenidos de los distintos productos resultantes del sistema a implementar.

3. Diseñar el Módulo de Contabilidad de Costos en el Sistema Económico Financiero (S.E.FI.) de la I.M. para el área de Limpieza.

La tarea deberá coordinarse con la Dirección de Desarrollo Organizacional e Informático de la I.M. a fin de que el sistema quede implantado en la fecha indicada utsupra.

          - Probar el sistema propuesto con los datos del Ejercicio 2016. Entregar un Informe de Contabilidad de Costos para el año 2016 adecuado a los Objetivos de Costeo definidos para la División Limpieza.

- Notas Sobre La Metodología De Trabajo

- El Consultor trabajará en coordinación con el equipo de la Intendencia de Montevideo y el Banco, quienes acompañarán y supervisarán la consultoría; y trabajará en coordinación con los funcionarios de otras instituciones involucradas.

Informes / Entregables

- Los productos de esta consultoría son:

  - Informe I – Base Financiera para la adecuación de los sistemas realizado por la Dirección de Desarrollo Organizacional.

  - Informe II – Modelo Conceptual.

  - Informe final -  Informe de Contabilidad de Costos y el Informe Final de cierre del convenio.

- Cronograma de Pagos

- 1er pago contra firma de contrato y plan de trabajo (20%)

- 2do pago contra entrega de Informe 1 (25%)

- 3er pago contra entrega de Informe 2 (25%)

- 4to pago contra entrega Informe final (30%)

Coordinación

La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación de Tania Paez (taniap@iadb.org,  Tel. 29154330, int. 4310).

- Criterios de Selección

- El oferente deberá acreditar experiencia en la elaboración de dos proyectos de contabilidad de costos para Intendencias o Municipalidades, preferiblemente en América Latina. El proponente deberá acreditar el equipo de trabajo mínimo para cumplir con los objetivos de los presentes términos de referencia, anexando las correspondientes hojas de vida y demás documentos que prueben su instrucción académica y experiencia profesional.