# BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

DIVISION DE GESTION FISCAL Y MUNICIPAL

REPUBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SEGUNDO TRAMO

(AR-L1119)

INFORME FINAL

Evaluación Económica

JORGE MENDOZA, CONSULTOR ECONÓMICO

REPUBLICA ARGENTINA,  JULIO DE 2011

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.	3

Enfoque de la evaluación.	3

La problemática de la inclusión  Social.	3

2.	SUPUESTOS Y METODOLOGÍA	4

Enfoque del Planteo de solución.	4

Formulación  multidisciplinaria de las alternativas.	5

Criterios Económicos: Costo máximo por lote  y sostenibilidad de la intervención.	6

Criterios de cuantificación de costos.	7

Tasa de descuento empleada	7

3.	Análisis del Costo económico de la Intervención.	7

Fundamentos de la Intervención.	7

Evaluación Final del PROMEBA II.	7

Selección por Mínimo Costo.	10

Determinación de límites máximos por región.	12

4.	Medición del Costo Eficiencia.	14

Parámetros.	14

5.	Análisis de Sensibilidad.	17

6.	Casos de referencia.	17

Introducción.	17

Guayaquil, Ecuador.	17

Programa de mejoramiento de barrios de Quito.	18

Intervenciones en Montevideo y Río de Janeiro.	19

7.	Conclusiones y Recomendaciones.	20

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES:	23

Siglas y Abreviaturas	23

ANEXO I – Modelo de Encuesta Informantes calificados	24

ANEXO II– Modelo de Encuesta Hogares	26

REPUBLICA ARGENTINA - PROGRAMA DE DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SEGUNDO TRAMO (AR-L1119).

Evaluación Económica

# INTRODUCCIÓN.

### Enfoque de la evaluación.

  - La presente Consultoría está orientada a establecer la justificación económica de las inversiones previstas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, Segundo Tramo (AR- L1119).  En términos de metodología de análisis, se ha optado por la opción de Costo –Eficiencia a los efectos de revisar las premisas de carácter económico que contribuyen a que la estrategia de intervención adoptada constituya la  Solución de Mínimo Costo entre las alternativas posibles. Sobre esta línea, el presente estudio revisará los estudios efectuados y los fundamentos en los que se apoya la modalidad de ejecución prevista desde el plano económico.

  - Se adopta esta premisa teniendo en consideración que si bien un análisis enfocado en Costo –Beneficio podría brindar mayor utilidad en términos de costo de oportunidad de la inversión pública, dicha tarea resulta compleja por la necesidad de incorporar los múltiples efectos, directos e indirectos, que generan las intervenciones en diversas ciudades, y por tener que calcular con técnicas imperfectas los  beneficios económicos (y eventuales costos indirectos) que la sociedad recibirá del mejoramiento de barrios. De esta forma, los retornos de inversión resultantes de un estudio de esta naturaleza (a través de indicadores como TIR-VAN) no brindarían la suficiente solidez como para constituir el eje decisorio. De todos modos, en el apartado destinado a evaluación de casos, se han incluido experiencias recientes que trabajan sobre dicho enfoque, de forma tal de orientar a la generación de indicadores que pueden constituir una base para futuras evaluaciones basadas en Costo-Beneficio.

### La problemática de la inclusión  Social.

  - La experiencia acumulada por la CEPAL señala que las ciudades latinoamericanas presentan en general una serie de desafíos que pueden sintetizarse como sigue:

- Provisión integral y eficiente de servicios públicos urbanos,

- Fomento a la inversión privada para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento (vivienda, red vial, transporte, servicios básicos),

- Propuestas innovadoras para situaciones críticas de índole socioeconómica (desempleo, hacinamiento, pobreza),

- Seguridad ciudadana (delincuencia, crimen y drogadicción),

- Sostenibilidad ambiental del medio urbano (contaminación de aire, agua y suelo),

- Revalorización de políticas de ordenamiento territorial,

- Vulnerabilidad ante desastres naturales (ocupación de zonas riesgosas).

  - Las corrientes más recientes propician enfoques de carácter integral y multidisciplinario para avanzar en la solución de esos problemas. Actualmente se hace fuerte hincapié en la regionalización de los servicios, el papel del gobierno local, la articulación público-privada, la participación social, todos ellos elementos fundamentales para enfrentarla situación desde la perspectiva del desarrollo urbano sostenible. El presente documento se concentra en aspectos ligados  a la mejora del hábitat de manera sustentable,  que se presenta vinculado de manera transversal a la mayor parte de las problemáticas citadas, focalizándose en la situación  deficitaria de aproximadamente 350.000 hogares ubicados en villas y asentamientos precarios distribuidos en zonas urbanas de todo el país. En ese marco,  el programa financia la formulación de Proyectos Ejecutivos Integrales (PEI), que tienen el propósito de transformar dicho hábitat a partir de la consolidación de los espacios públicos, provisión de infraestructura social básica con conexiones domiciliarias, regularización de la situación de dominio hasta la entrega de títulos de propiedad, eventual relocalización de las familias que se encuentren en áreas de riesgo, desarrollo de acciones de mitigación ambiental, y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Teniendo en cuenta lo anterior, los principales criterios de elegibilidad de un barrio son: i) que un porcentaje significativo de la población se encuentre bajo la línea de pobreza; ii) que el proceso de regularización dominial pueda ser realizado cumpliendo la legislación vigente; y iii) que las inversiones a ser concretadas se encuentren dentro los límites de costo eficiencia establecidos, a los efectos de preservar el concepto de equidad del Programa desde su perspectiva general.

  - La intervención genera beneficios económicos para la población de los barrios alcanzados por el Programa, los que se presentan de manera directa o indirecta vinculados a los siguientes aspectos: (i) condiciones del entorno físico, social y ambiental del barrio (situación y percepción); (ii) movilidad vehicular, peatonal y tiempos de acceso a transporte público y zonas de ocupación laboral; (iii) modificaciones en conductas tales como hábitos de disposición de residuos y de utilización de medios de transporte y espacios públicos rehabilitados; (iv) evolución positiva del precio de terrenos y construcciones; (v) inversiones realizadas en las viviendas; (vi) situación ambiental  (eliminación de micro-basurales a cielo abierto); (vi) niveles de seguridad de la zona (situación y percepción); (vii) condiciones de salud de hogares y aumento de oportunidades económicas; (viii) aceptación y efectos de los procesos de capacitación; y (ix) participación comunitaria y sus efectos en la vida social del barrio. Paralelamente, varios de estos beneficios se extienden a las áreas limítrofes que se encuentran fuera del ámbito geográfico  propio del conjunto de lotes intervenido, creando las condiciones para alimentar un círculo virtuoso.

# SUPUESTOS Y METODOLOGÍA

### Enfoque del Planteo de solución.

  - Las soluciones a los problemas de hábitat en asentamientos precarios e informales representan un reto difícil de superar desde el plano de la eficiencia económica.  Opiniones de expertos basados en precedentes en la región establecen que proveer saneamiento, drenaje y vías de acceso sobre las condiciones persistentes podría llegar acostar hasta el doble que hacerlo en un proyecto nuevo. Ello se fundamenta en que usualmente las tierras ocupadas por los asentamientos informales son de baja calidad ambiental y su habilitación para usos residenciales requiere importantes  medidas de mitigación. Asimismo, la distribución informal de los terrenos se hace con poca o nula planificación previa por parte de los ocupantes, lo que posteriormente dificulta la provisión eficiente de infraestructura, vías de acceso y equipamiento. Debido a ello  es habitual que abrir espacio para las vías, las áreas verdes y los equipamientos comunitarios requiera reubicar una parte de los hogares, con el consiguiente gasto incremental. Adicionalmente, en oportunidades los  barrios se encuentran alejados o poseen un difícil acceso al casco urbano consolidado, por lo que se requieren obras de conexión de la infraestructura a los servicios existentes. Todas estas erogaciones, mientras por una parte encarecen el costo de proveer vías, agua potable, electricidad, alcantarillado y drenaje pluvial a los beneficiarios, paralelamente ocasionan efectos indirectos (positivos o negativos) en las áreas urbanas de proximidad.

  - Lógicamente, cuando los beneficiarios son consultados sobre sus preferencias y prioridades  (como es conveniente e indispensable hacerlo) el hecho que no tengan que pagar el costo de las soluciones les proporciona un incentivo para no limitar la demanda de bienes y servicios a ser provistos por el Programa.  Adicionalmente, los gobiernos locales no encuentran, en general, fuertes razones que los conduzcan a limitar la variedad y el costo de las intervenciones. Sin embargo, la contrapartida del mayor gasto por beneficiario (que seguramente conduce  a soluciones de mejor calidad, mayor espacio u otras similares) es la menor cobertura global, ya que el aumento de los costos unitarios de cada intervención  reduce lógicamente el número de soluciones (o beneficiarios cubiertos) que pueden otorgarse con un presupuesto dado.

  - Dada la escasez de recursos, su uso eficiente es una motivación central al momento de definir y ejecutar el gasto. Más aún, es una consideración de equidad para extender la escala de las intervenciones cubriendo la mayor porción posible del universo potencial de hogares necesitados. Este uso eficiente de los recursos se une así a la gestión del suelo, la facilitación de los mercados de vivienda y las políticas de desarrollo económico urbano como estrategia para ampliar el impacto de las intervenciones. Por las consideraciones anteriores, se hace necesario trabajar sobre restricciones presupuestarias estrictas. Si bien estas adoptan la forma de de montos máximos de inversión por vivienda atendida, esos valores límites pueden variar significativamente dependiendo de factores específicos justificables (complejidad de los barrios, costos de la mano de obra y otros insumos), como se verá en el Capítulo 3 Prototipos Regionales.

  - Teniendo en cuenta la complejidad y cantidad de información que involucra este tipo de Programas, considerando el elevado número de barrios que alcanza, la metodología de evaluación analiza en detalle una muestra de proyectos representativa de: (a) los problemas de hábitat a solucionar; (b) el perfil socio-económico de los beneficiarios y  (c) las características específicas urbano-ambientales de las áreas geográficas donde se ubican los barrios a ser intervenidos. Los resultados del estudio constituyen el fundamento para definir parámetros o modelos de intervención que se aplicarán al diseño del resto de las soluciones habitacionales financiadas por  el Programa.  Adicionalmente, las mismas constituyen el eje para el seguimiento  y posterior verificación de  impactos esperados.

### Formulación  multidisciplinaria de las alternativas.

  - El enfoque sobre los problemas habitacionales busca como objetivo lograr la mejor solución en términos de cobertura de las debilidades de los grupos beneficiarios, lo que comprende generar propuestas superadoras de los problemas detectados durante el proceso de relevamiento inicial. Cómo resultado de ese diagnóstico surgen alternativas de ejecución cuya viabilidad ha  convalidada a partir de (a) un análisis multidisciplinario (incluye  aspectos sociales, socio-económicos, ambientales, legales- institucionales,  técnicos, y económico-financieros); (b) el fuerte trabajo de campo y de traspaso y adaptación de experiencias exitosas efectuadas por PROMEBA en sus etapas previas.

  - Seleccionar la opción más adecuada técnicamente resulta de la ponderación de los distintos aspectos citados. Los estudios efectuados comprenden la evaluación de  distintos mecanismos de ejecución, tipo y cantidad de bienes y servicios a proveer, como así también, en el caso de obras, responde a variaciones en materiales, localización y/o técnicas constructivas. A los efectos que el criterio asumido de Costo-Eficiencia sea  racionalmente aplicado,  las distintas opciones comparadas deben  ofrecer resultados o  beneficios idénticos como efecto de su intervención.

### Criterios Económicos: Costo máximo por lote  y sostenibilidad de la intervención.

  - El proceso explicado permite arribar a una solución factible que resuelva adecuadamente los problemas detectados durante el Diagnóstico y estableciendo los objetivos o mejoras a alcanzar desde una visión integral. Este camino permite alcanzar el grado óptimo dentro de las alternativas factibles, definiendo como tal aquella que maximice la solución desde la perspectiva agregada de todos los ámbitos de acción, razonablemente ponderados.

  - El proceso se formula a partir de una secuencia que se ordena bajo el siguiente esquema: (i) establecer un horizonte de proyecto como perspectiva de planteo y evaluación de la intervención; (ii) respetar el objetivo central de brindar una solución a los problemas de inclusión de las poblaciones; (iii) considerar la restricción en sus facetas presupuestarias que incluye: (a) asegurar eficiencia de alcance, organización y gestión de las acciones a ser propuestas, ya que  el costo económico por barrio y por lote deberá atenerse a los límites de máxima predefinidos, y (b) programar medidas de sustentabilidad futura con el objetivo de que los Municipios beneficiarios se encuentren en condiciones de proveer los recursos que garanticen mantenimiento y operación de los servicios a su cargo en una perspectiva de largo plazo y los beneficiarios contribuyan al mismo fin de acuerdo a sus posibilidades.

  - Costo Máximo por Lote: Se establece que todos los proyectos cumplan con un límite máximo de inversión a nivel de beneficiario, que se aplica a través de los presupuestos de los Prototipos modelo y el número de beneficiarios a alcanzar en cada intervención barrial. Dada la amplitud y diversidad geográfica del país, que resultan en diferentes requerimientos técnicos para satisfacer necesidades mínimas de habitabilidad y la diferente estructura de costo de ejecución de las obras,  se determinan valores promedios de inversión por lote para las diferentes regiones del país.

  - Sostenibilidad: El diseño del Programa se formula sobre los siguientes objetivos en esta materia: (i) que los gobiernos municipales formalicen su compromiso a proveer y/o asegurar servicios de su responsabilidad directa en  las zonas de intervención propuestas; (ii) que los afectados contribuyan a cubrir los nuevos costos fijos que asumirán al estar conectados a los servicios básicos urbanos formales en sus nuevas viviendas; y (iii) que el Programa planifique medidas activas para mitigar el riesgo de empobrecimiento, por ejemplo limitando  la venta de la vivienda al finalizar la intervención.

### Criterios de cuantificación de costos.

  - Los costos  previstos de la  intervención son evaluados a precios económicos, excluyendo el impacto de impuestos, subsidios u otros elementos que distorsiones sus valores.

### Tasa de descuento empleada

  - A los efectos de la obtención del VAN (Valor Actual Neto) en las comparaciones entre los Flujos de fondos estimados para las distintas alternativas de soluciones analizadas se aplica una  tasa de descuento del 12% (referencia usualmente empleada para  proyectos en Argentina).

# Análisis del Costo económico de la Intervención.

### Fundamentos de la Intervención.

  - El primer tramo del CCLIP ha sido ejecutado con éxito, habiéndose desembolsado al 30 de junio de 2011 un monto de US$ 292 millones (75% del préstamo) y encontrándose comprometidos en total US$ 378 millones (97% del monto global). El Programa ha cumplido satisfactoriamente con sus metas y resultados, apoyando una cartera total de 135 proyectos que incluyen a 62.956 beneficiarios o familias. Del total referido 50 proyectos han sido terminados, otros 70 están en ejecución y los 15 restantes se encuentran en fase final de licitación.

  - Dado que se trata de una nueva etapa de un Programa que ya lleva más de 10 años de funcionamiento, la revisión de los logros alcanzados constituye un paso previo insoslayable. Sobre esta base, los antecedentes que validan la extensión de la intervención se apoyan básicamente en dos elementos: (1) los resultados obtenidos en la intervención previa (PROMEBA II, primer préstamo individual del CLIPP) que constituyen sólida  referencia sobre los probables efectos de una nueva etapa; y (2) el funcionamiento de la Solución de Mínimo Costo como parámetro de referencia  y de control de las intervenciones.

### Evaluación Final del PROMEBA II.

  - Alcance. A los efectos de los estudios cuantitativos, este estudio analizó la información producida y sistematizada por la UEC para 38 proyectos terminados y en condiciones de ser evaluados en las diferentes regiones del país. El tamaño de esta muestra, resultante del grado de avance de la ejecución, representó el 22% de los barrios a ser alcanzados por la intervención.

  - El citado proceso de estudio se complementó con métodos cualitativos para avaluar relaciones de causalidad, incluyendo entre sus objetivos  explicar y profundizar los resultados de la medición cuantitativa del impacto. El mismo contempló la determinación de una  muestra de proyectos seleccionada teniendo en cuenta las siguientes variables: (i)  región, (ii) tamaño de la localidad, (c) extensión del asentamiento y (d) otras características específicas de los proyectos. Como resultado de este proceso quedó determinada la muestra estudiada comprendiendo  2.465 lotes correspondientes a los barrios que la integran, que equivalen al 29,4% de los 8.374 lotes componentes de los 38 barrios que conforman el total de intervenciones alcanzadas por la Evaluación Final.

Cuadro 1: Perfil de la Muestra Cualitativa

Fuente: Evaluación Final PROMEBAII, Primera etapa del CLIPP.  Junio 2011.

  - Resultados a nivel general del país. El documento presenta conclusiones sobre los siguientes aspectos: (1) Necesidades Básicas Insatisfechas: se redujo en todas las regiones a casi la mitad, pasando el promedio general del 87% al 51%;  (b) Condiciones de  hábitat: En ningún caso los barrios intervenidos presentaron problemas de mantenimiento y sostenibilidad de las mejoras provistas por el programa al momento de la evaluación final (el índice de satisfacción residencial aumentó en promedio del 29% al 64%); (c) seguridad en la tenencia: En promedio, el 36% de los hogares poseen título de propiedad, un valor relevante si se considera que en la situación inicial, sólo el 9% de los hogares estaban en esta situación; (d) Contribución a integración urbana: luego de la aplicación del PROMEBA, el índice de infraestructura urbana pasó del 32% al 99% y el de Equipamiento Urbano y Comunitario del 18% al 96%; (e) Habitabilidad y saneamiento: Mientras el resultado esperado era que el 100% de los hogares en riesgo social, ambiental no mitigable o afectados por reordenamiento urbano fueran reasentados, ello se alcanzó en el  92% de los casos previstos. Paralelamente, las cuestiones más remarcadas son la erradicación de los micro-basurales y su contracara representada por la incorporación de servicios de recolección de residuos con los que en la actualidad cuentan los barrios; (f) Capital social y humano: Se evaluó a partir de la participación de los hogares convocados en los talleres, campañas y actividades emergentes realizadas en el barrio al momento de la evaluación final, la participación de los delegados en las reuniones de planificación, gestión y evaluación al momento de la evaluación, la que superó los resultados esperados.

  - Beneficios no previstos.  Se detectó que los procesos de cambio producidos (físico ambientales y socio institucionales) incentivaron la formación de alianzas ó articulaciones con organizaciones públicas y privadas que permitieron la movilización de recursos financieros y técnicos que ayudaron a mejorar la calidad de vida del barrio.

  - En base a las consultas a funcionarios y beneficiarios  las causales de las mejoras observadas en las Necesidades Básicas Insatisfechas se deben principalmente la incorporación de los lotes intervenidos a las redes públicas de servicios. Asimismo, los procesos de integración socio urbana de los barrios intervenidos y, en particular, las mejoras en la movilidad (incluyendo el transporte público) han facilitado el acceso a nuevos empleos por parte de las familias residentes.  Paralelamente, las conexiones a las redes de infraestructura (especialmente las de energía y agua y cloaca) y las diferentes obras de saneamiento urbano inciden de manera importante en las mejoras de las condiciones de salud.

  - Estudio de caso en  Villa Tranquila e Isla Maciel.  El barrio Villa Tranquila se encuentra en el partido de Avellaneda, en la zona sur del primer anillo del conurbano bonaerense, el cual  cuenta actualmente con 350.000 habitantes (en una extensión de 55 km2), de los cuales cerca de un tercio se ubican en el centro de Avellaneda. El Plan Integral de VT ha avanzado en sucesivas etapas de intervención que van generando frentes de obra, en función de la posibilidad de reordenar familias en las viviendas nuevas a construir. Al momento del ingreso del PROMEBA se formularon las etapas de intervención que estarían sujetas a los tiempos que determinara la propia interacción durante el desarrollo de la obra. Incluso algunas etapas quedaron abiertas para definir intervenciones posibles, producto del desarrollo de la articulación entre los tiempos de ejecución del Sub-Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios y del PROMEBA y del propio avance del proyecto. Los productos por etapa estaban fuertemente relacionados con la posibilidad de producir el stock de viviendas necesario para el reordenamiento y esta producción sería también por fases, en la medida que se fuera liberando tierra.

  - Dicho Plan Integral de VT, como ya fuera mencionado, resulta de la integración de múltiples recursos de fuentes nacionales, provinciales, locales y de la cooperación exterior, siendo este concepto integrador el que ordena el modelo de gerenciamiento del proyecto.  Se identifican la conjunción de aportes de 1 programa de cooperación internacional, 4 de nivel nacional y 1 de nivel provincial. Además,  a nivel local se identifican 5 programas además del aporte de recursos técnicos y económicos propios para la ejecución de acciones de mantenimiento, refuncionalización de espacios y atención a la demanda directa.

  - Cumplimiento de las premisas de Mínimo Costo.  Conforme a la información brindada por los responsables del documento referido, las inversiones efectuadas en la totalidad de los proyectos evaluados (38 barrios) se encuadraron dentro de los límites presupuestarios establecidos por barrio y por lote que habían sido oportunamente establecidos para el PROGRAMA.

Cuadro 2: Inversión promedio por Lote / Límite  Selección Mínimo Costo

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Unidad Ejecutora.

  - De las cifras informadas se  verifica que la inversión  promedio por lote se ubica claramente por debajo de los límites fijados como inversión máxima.  La revisión  efectuada en los 38 barrios relevados en la Evaluación final presenta únicamente dos casos con desvíos por sobre los valores tope (3% y 13% superiores) motivados en imprevistos no contemplados en el diseño original de obra. Paralelamente, el comportamiento en las distintas regiones del país ha sido bastante similar, observándose que la región Patagonia (sur del país) presenta mayores guarismos relativos, aspecto vinculado a la hostilidad climática (diseños y materiales con más exigencia) y las distancias que inciden sobre los costos de construcción, tanto en precios de materiales, fletes y contratación de personal de obra.

### Selección por Mínimo Costo.

  - Formulación de Alternativas: En base al perfil relevado de la demanda de los beneficiarios y la experiencia resultante de intervenciones previas del PROMEBA se identificó un perfil técnico de intervención que contribuyera a aportar las soluciones a los problemas que el Programa ataca.   A partir de ello, se revisó la propuesta desde un enfoque que incluye la conjunción de las visiones  técnico-ingenieril,  socio-económica y ambiental que identificó los  modelos más ajustados a la ejecución.

  - El eje de la formulación y evaluación de alternativas lo constituye el prototipo  del barrio Anacleto Medina en base a una serie de condiciones:  (1) su  escala, que abarca 22,2 has de extensión y 584 parcelas, es semejante al tamaño de intervención promedio sobre la que trabaja  el Programa; (2) los aspectos sociales, físico – espaciales (trama urbana, geometría parcelaria, topografía) y ambientales  son comunes a la mayor parte de los asentamientos de la intervención;  (3) ofrece una gran diversidad de soluciones, funcionalidad y  rubros que con algunos mínimos ajustes pueden ser adecuados a las características diferenciales de los restantes barrios.

  - Comparación de Alternativas y Selección de Mínimo costo: A los efectos de evaluar la racionalidad económica de la mejor solución técnica seleccionada se comparó el proyecto con otros 4 casos que presentaban un perfil equivalente en términos de prestación a los beneficiarios. El estudio, formulado sobre la base de la comparación entre las inversiones previstas en cada caso arrojó que el Prototipo Anacleto Medina era el más económico, siendo entre un 15 y un 37% más barato que la alternativas comparables.

Cuadro 3: Comparación de Alternativas

Fuente: Bases para la elección de un Prototipo para PROMEBA II. 2008. Valores en USD.

  - Cabe puntualizar que una parte significativa de la intervención  corresponde a las conexiones con las redes de servicios públicos, por lo que en este aspecto de la formulación los proyectos deben ajustarse a las premisas de diseño y normas de las compañías prestadoras. Por consiguiente, no existen en la práctica opciones reales de ejecución, aunque si difieren las intervenciones de acuerdo a las características singulares del barrio y zona a ser intervenido.

  - Ajustes de adecuación al  prototipo seleccionado: Posteriormente se incluyeron mínimas correcciones parciales al prototipo recibido con la finalidad de mejorar su representatividad como base de trabajo para la formulación de los modelos de intervención regionales. Estas modificaciones han sido las siguientes: (a) Se incluyó la construcción de la red de gas natural para la totalidad de las parcelas que originalmente en el barrio Anacleto Medina Norte no estaba contemplada; (b) Se ajustaron las obras de mitigación que en este barrio resultaban ser muy específicas y ligadas a su situación geográfica y urbanística, estableciendo un concepto de aplicación más general

### Determinación de límites máximos por región.

  - Selección  de la muestra representativa: La Unidad Ejecutora efectuó estudios con el objeto de sintetizar las características y las tipologías de obras comunes en cada región, para lo que se seleccionaron y examinaron los proyectos del PROMEBA II que se encontraban aprobados, en licitación y/o en ejecución en cada una de ellas a la fecha de ejecución de esa evaluación (efectuada en diciembre 2009).  A los fines de ampliar la base de confiabilidad, se expandió la muestra a través de la selección y análisis de proyectos pertenecientes al PROMEBA I que por su escala y por las particularidades de la intervención presentaban rasgos comunes con el tipo de actuaciones previstas en el PROMEBA II.

  - La tarea efectuada comprendió revisar un total de 69 proyectos  en la totalidad de las regiones y provincias del país equivalentes a aproximadamente un tercio de las acciones llevadas a cabo por el Programa desde su inicio en 1997 y a casi el 70% de las del PROMEBA II.  Adicionalmente se estudiaron doce proyectos que se encontraban en la fase de estudios previos por parte de la UCN. Cada uno de los 69 proyectos de la muestra fue analizado en profundidad a fin de determinar con precisión las características y las magnitudes de las obras componentes. La información utilizada se basó en lo consignado en la Ficha Única del Proyecto de Barrio (FUPB) confeccionada por el Programa, en las planillas de cotización, en las planillas de cálculo de Costo - Eficiencia y en la documentación ampliada de cada proyecto. A su vez, se realizaron diversas reuniones accesorias de trabajo con los equipos regionales de formulación y de obras de la UCN con el objetivo de ampliar la información contenida en los legajos técnicos

  - Análisis y justificación de las diferencias. A partir de la recolección y examen de la información de cada proyecto la Unidad Ejecutora procedió a un análisis comparativo de los mismos, que permitió la sistematización y tipificación de las características comunes que presentan las intervenciones por región a partir de los siguientes criterios cuali – cuantitativos: (a) Recurrencia de la inclusión de cada rubro en los proyectos; (b) Nivel de incidencia de los rubros en el total de las obras; (c) Magnitud de las obras en cada rubro; (d) Características y alcance de las obras de cada rubro según diferentes indicadores (nivel de cobertura de los servicios en relación a la cantidad de lotes ó en relación a la superficie del barrio, proporción de utilización de calidades de soluciones constructivas, etc.).

  - Determinación de los prototipos regionales. Surgen de la conjunción de los análisis comparativos de los proyectos de la muestra  con el proyecto del Barrio Anacleto Medina. Para ello se trabajó en forma particularizada definiendo las tipologías de obras, los rubros e ítems componentes y las magnitudes de ellos.

  - Este estudio permitió verificar  la extrema variabilidad de situaciones encontradas en las urbanizaciones informales  que el Programa debe atender. La dificultad de establecer Prototipos promedio que resulten representativos de cada región condujo a determinar un rango que responde a dos criterios denominados básico y máximo, definidos de la siguiente manera: (a) El prototipo básico expresa las tipologías de obras, los rubros e ítems y las magnitudes de estos encontrados de manera más recurrente en el análisis de los 69 proyectos de la muestra; (b) En el diseño del prototipo máximo se nuclearon aquellas variables, rubros y magnitudes de obra que se encontraron en un importante número de proyectos en los que se debía dar respuesta a situaciones de mayor carencia de infraestructura y/o de alto riesgo urbano ambiental y que por lo tanto presentaban la necesidad de ejecución de obras de importante volumen.

  - Relevamiento y análisis de precios unitarios: En forma simultánea a la definición de los prototipos básicos y máximos en cada región se realizó el relevamiento y sistematización de los precios unitarios de los rubros componentes de las 5 tipologías de obras del PROMEBA II: Obras Específicas, Equipamiento Urbano y Comunitario, Obras Complementarias, Obras de Mitigación y Obras Especiales. Para ello se siguieron los siguientes pasos: (a) En base al estudio de los 69 proyectos que sirvieron de antecedente, se definieron los rubros e ítems con mayor incidencia en la estructura de precios de los mismos y a partir de ello se identificaron los insumos básicos que los conforman; (b) Simultáneamente se pre-seleccionaron un conjunto de núcleos urbanos con localización geográfica dispersa en cada región para la cotización de los insumos básicos antedichos; (c) Obtenidos los precios de los insumos básicos, se procedió a descartar las localizaciones con valores extremos y a seleccionar los núcleos urbanos sobre los cuales obtener los presupuestos y cotizaciones de la totalidad de los insumos que componen los prototipos por región.

  - Elaboración de los presupuestos de los prototipos regionales y cálculo de los valores promedio de inversión por lote. Obtenidos los precios unitarios según los criterios geográficos de selección, se cargaron los cómputos métricos según la definición de los prototipos básicos y máximos por región explicados en  3.18 y se obtuvieron los presupuestos valorizados.

Cuadro 4: Valor Comparativo de los Prototipos regionales/ Inversión x Lote

Fuente: Estudio de valores promedio de intervención por lote a nivel regional. Valores en PESOS a octubre 2009 convertidos a USD (Tipo de cambio $ 3.85 x 1 USD).

  - Con la información antedicha se calcularon primero los valores promedio de inversión por lote para cada rubro de obra considerando la cantidad de parcelas a las que sirve cada uno de ellos.  La formulación de prototipos básicos, que fueron los finalmente aplicados en la ejecución de las inversiones del Programa, permitió dar cuenta de la alta heterogeneidad que presentan las obras que componen los proyectos de intervención del PROMEBA  en cada región.

# Medición del Costo Eficiencia.

### Parámetros.

  - El criterio Costo–eficiencia se utiliza cuando sólo es posible medir en unidades físicas los beneficios o resultados de las alternativas que se están evaluando y resulta un indicador de referencia en la comparación del costo medio de dichas soluciones. En esa vía, como se expresó, el Análisis de mínimo costo permite comparar opciones que producen idénticos resultados o beneficios (cualitativos y cuantitativos), siendo común utilizar esta técnica para comparar alternativas de material o constructivas en diversas obras.

  - La cartera preliminar de PROMEBA III incluye 83 proyectos en 22 provincias con una inversión estimada de USD 353 millones, de los cuales 13 proyectos cuentan con diseños técnicos completos que permitirían dar inicio a los procesos de licitación. Estas inversiones ascienden a aproximadamente USD 76 millones, que representa el 21 % del financiamiento previsto en el componente II. Adicionalmente, existen 9 proyectos que cuentan la elegibilidad del préstamo 1842/OC-AR por un monto de US$ 13 millones que se incorporarán a la cartera del nuevo tramo.  Estos proyectos dan continuidad a obras iniciadas en PROMEBA I y II, obras de provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental.

  - Costos por Lotes habitacionales. Siguiendo la metodología de Costo-eficiencia, el análisis económico tiene como objetivo apoyar el diseño y seguimiento de la operación a través del diagnóstico de los principales problemas en los barrios, la determinación de alternativas costo-eficientes (revisando la identificación conceptual de beneficios económicos que justificaran la aplicación racional de esta metodología)  y la definición de indicadores para el seguimiento y evaluación de los principales impactos esperados.  Como resultado del proceso, el Programa incorporará límites globales por lotes habitacionales a ser aplicados conforme a las particularidades regionales (y otros límites de aplicación cuando las intervenciones son de alcance parcial), que fueron incorporados al ROP  para efectos de determinar la elegibilidad de los proyectos.  A modo indicativo de los valores determinados : (i) se fijó un monto máximo de inversión promedio por lote que oscila entre $ 39.716 y $ 54.992 (equivalentes a USD 9.687.- y USD 13.413.-) al mes de abril de 2011, variando conforme al área geográfica de ubicación de las obras; (ii) dado que los valores son establecidos en PESOS, se incorporó una clausula de ajuste de los mismos conforme a la evolución del índice del Costo de la Construcción informado por el INDEC, y (iii)  se limitaron los costos complementarios al 15% de los costos directos.

  - Intervenciones previstas. El cuadro que sigue presenta una parte de las intervenciones previstas en el marco del PROMEBA III, conforme a los estudios efectuados que comprenden obras por en 10 barrios distribuidos en 9 provincias incluyendo las regiones Centro Cuyo, Conurbano, NOA y Patagonia Norte. En base a los Cómputos y presupuestos elaborados por la UEC, en todos los casos se verifica el cumplimiento de los límites de Mínimo Costo por  Lote explicitados en el párrafo previo.

Cuadro 5: Muestra de Obras previstas para PROMEBA III – Verificación Límite por Lote

Fuente: Elaboración Propia en base a datos provistos por la UEC.

  - Se observa que las intervenciones se ubican en promedio en un promedio del 71% de los límites fijados por Lote, aún contemplado los importes invertidos en etapas previas (el costo máximo por Lote habitacional se controla en dichos casos adicionando las inversiones de todas las fases ejecutadas). El caso extremo de la muestra se deriva del perfil socio-económico del área, siendo el proyecto del Barrio Yacampis en la Provincia de La Rioja (una de las más pobres del país) el valor máximo de los 10 presentados en el cuadro que antecede. En dicho sitio la cobertura existente de servicios públicos es sólo parcial, en estado precario, existiendo riesgos por deslizamiento de tierra que podrían afectar a los pobladores instalados, contribuyendo todo ello a obras de mayor relevancia que impactan sobre el monto de las inversiones.

  - Sostenibilidad: Otro aspecto relevante  se refiere a la sostenibilidad de los proyectos, la que se entiende en tres dimensiones explicitadas a continuación:

- Continuidad de la Política de Inversiones: Los programas del Banco generalmente constituyen estrategias innovadoras de política pública para sus ejecutores. Por lo tanto, su éxito debe ser medido por la capacidad de generar acciones continuas en su campo de acción. En el caso de los PMB se observa una modalidad de inversión ampliamente conocida y adoptada, por lo que su continuidad  depende del  apoyo institucional para el desarrollo de políticas de vivienda y urbanización local, de instrumentos urbanísticos y de medidas de prevención que deben ser contempladas en esta etapa de diseño.

- Mantenimiento: Los problemas de mantenimiento de los sistemas y servicios urbanos implantados son una preocupación permanente, dado que las condiciones físicas y sociales de las zonas donde se realizan los proyectos tienden a ser completamente desfavorables, lo que dificulta las función de sostén urbano en general. En oportunidades, las propias empresas de servicios públicos no están acostumbradas o muestran escaso interés de participación en estas áreas.  Además, así como estos  sectores presentan  dificultades en la prestación de  servicios, las áreas sociales de los municipios pueden presentar limitaciones para brindar una cobertura adecuada. La prevención de estos problemas, que excede el marco de este Programa, requiere precauciones a nivel de la preparación de las operaciones, con análisis realista y cuidadoso de la capacidad institucional de los operadores de servicios (y su fortalecimiento, si necesario), inclusión desde las etapas tempranas de diseño y ejecución del programa, formalización de acuerdos y compromisos operativos, entre otras medidas.

- Sostenibilidad de Acciones Sociales: En materia de gestión comunitaria la metodología tradicional se apoya en que la  implantación sea precedida y acompañada de actividades de organización y desarrollo comunitario. De esta forma, los logros en materia de desarrollo de capital social dependen del éxito de dichos trabajos, que implican: (i)  una acción continua junto a organizaciones y a grupos específicos en cada comunidad; (ii) su  programación como proyectos específicos y; (iii) su mantenimiento  luego de terminadas las obras físicas. Por su parte, tan importante como el acompañamiento social es la continuidad (y buena calidad) de los servicios sociales implantados por el programa. La experiencia enseña que es más fácil asegurar la operación de servicios como escuelas, puestos de salud y guarderías, los cuales integran los sistemas públicos regulares. Los mayores problemas suelen ocurrir con los equipamientos de uso comunitario donde se desarrollan actividades menos institucionalizadas, como los centros comunitarios, o con servicios de carácter puntual brindados por ONGs. Estos equipamientos y servicios requieren atención especial, de modo que solo sean financiados en caso de identificarse entidades responsabilidades por su operación en carácter permanente.

# Análisis de Sensibilidad.

  - Sensibilidad al incremento de las inversiones  por sobre los presupuestos de inversión previstos.  Cómo se explicó, la cartera preliminar incluye 83 proyectos con una inversión estimada total de US$ 353 millones. Considerando el promedio teórico de los  límites de costo eficiencia determinados regionalmente (USD 11.550), el PROMEBA III podría brindar solucionas a 30.563 familias, asumiendo que en todos los casos se planteara una intervención general.

  - En el supuesto de que las necesidades de inversión fueran superiores a los resultados previstos, el impacto sobre la cantidad de beneficiarios se comportará en forma inversamente proporcional a los aumentos que se presenten (si los costos promedio por lote crecieran un 10% a USD 12.705.- por familia, la cantidad de beneficiarios que se podrían atender se reduciría a 27.784.

# Casos de referencia.

### Introducción.

  - Se presentan seguidamente ejemplos de análisis económico de intervenciones similares donde el análisis de ha concentrado en la identificación de opciones constructivas que permitan  minimizar los costos de las obras de infraestructura. En cuanto a la estimación de beneficios económicos, los caminos más utilizados se orientan en dos sentidos: (i) el análisis de la valorización inmobiliaria como aproximación de dichos beneficios; o (ii)  considerar los costos evitados y cambios en el excedente neto del consumidor.

### Guayaquil, Ecuador.

  - Las acciones de mejoramiento previstas en el Programa contemplaban: (i) relleno del sector; (ii) dotación de predios con redes de agua potable, aguas servidas y drenajes, electrificación, vialidad vehicular y peatonal; (iii) registro y notarización de predios; (iv) provisión de unidades sanitarias básicas en las viviendas; (v) educación en buenas prácticas sanitarias; (vi) proyectos recreativos y sociales a ser definidos por la comunidad; (vii) proyecto demostrativo de recuperación ambiental de bordes; (viii) construcción de un parque recreativo con áreas deportivas, senderos y áreas de reserva; (ix) construcción y dotación de un centro polifuncional (espacios para microempresas y ONGs, una biblioteca, sala de informática, sala múltiple, centro materno infantil para atención ambulatoria y de urgencias, etc.) y  ( x) reasentamiento temporal de familias. En todos los casos, el análisis de alternativas se concentra en la identificación de opciones de material y/o métodos de construcción que permitan minimizar las erogaciones vinculadas a las principales obras a ejecutar. En cuanto a la estimación de beneficios económicos, se enfatizó el análisis de la valorización inmobiliaria como aproximación de dichos beneficios (al igual que en los casos de Brasil, México y Uruguay que serán referidos más adelante).

  - Inicialmente se estimaron cambios del excedente neto de los consumidores que devendrían del mayor consumo de agua potable, gastos evitados en la limpieza de pozos sépticos, y menores pérdidas materiales al evitarse la caída de viviendas a los esteros. Paralelamente, un  segundo enfoque consideró como base de cálculo de los beneficios económicos la evolución de los precios inmobiliarios en el sector de intervención. El concepto aplicado es que las mejoras realizadas en el barrio deberían traducirse en un incremento del valor de las propiedades que forman parte del área de influencia directa e indirecta del programa. Dado que se observa una escasa cantidad de transacciones de carácter informal,  se optó por efectuar una encuesta entre expertos inmobiliarios, constructores y líderes comunitarios. En general las expectativas de los agentes no fueron muy consistentes por lo que se estimó la valorización esperada a partir de la diferencia existente de precios entre el sector a ser intervenido (“situación sin programa”) y  otro sector  de la Isla Trinitaria ya mejorado con acciones similares a las de este programa (“situación con programa”).  La diferencia promedio de precios entre ambos sectores fue muy significativa; más del doble para los terrenos, y aproximadamente el triple en el caso de las construcciones, con lo cual se calculó un beneficio total que representaría aproximadamente el 90% de los costos de inversión. Cabe destacar que este enfoque subestimó otros impactos  que no suelen reflejarse en los precios inmobiliarios, tales como  externalidades ambientales (contaminación de aguas por vertido de desechos cloacales),  y los costos evitados por reducción de enfermedades y control de epidemias, entre otros.

### Programa de mejoramiento de barrios de Quito.

  - El análisis del Programa de Mejoramiento de Barrios de Quito dentro del componente Hábitat se evaluaron cada uno de los proyectos propuestos en los barrios pilotos. Para los de infraestructura básica ( y los sociales que incluían obras físicas), se compararon dos alternativas técnicas a fin de escoger aquella que, a igualdad de beneficios, conllevara los menores costos (análisis costo-efectividad). Los ahorros estimados  por escoger la opción más eficiente varían desde un 5% (oficina antena) hasta más de 60% (luminarias en aceras). El análisis cuantitativo costo-beneficio ex-ante brindó evidencia de que los proyectos de vías, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, parques barriales, y proyectos sociales orientados a la capacitación presentaban retornos positivos (VAN superior a cero).

  - La valoración de los beneficios se realizó utilizando principalmente el método de costos evitados, a partir de información generada por vía de encuestas. Específicamente se estimaron: (i)  mejoramiento de vías y aceras reduce los costos de operación y mantenimiento de los vehículos y los tiempos de circulación vehicular (aumenta la velocidad promedio) y peatonal (menor distancia al transporte público), y se reducen los gastos asociados a enfermedades respiratorias; (ii) Parques barriales: costos de transporte y tiempos evitados al reducirse la distancia que las familias deben recorrer para acceder, como así también los menores gastos asociados al control de plagas en áreas comunales abandonadas; (iii) Agua potable y alcantarillado: cambio en el excedente del consumidor derivado de un mayor consumo de agua, y costos evitados en el mantenimiento de letrinas y control de plagas; (iv) Prevención de violencia familiar: costos evitados en atención médica y policial producto de menores actos de violencia. El análisis cuantitativo costo-beneficio estaría brindando evidencia de que los proyectos de vías, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, parques barriales, y proyectos sociales orientados a la capacitación, muestran un VAN positivo, variando  las TIRs entre el 12% y el 32%.).

  - Es importante mencionar algunas lecciones: (i) el  reducido flujo vehicular en los barrios no justificaba ampliaciones de los circuitos viales, más allá de las dimensiones propuestas en el programa; (ii) la rentabilidad de los proyectos de conexiones es sensible al porcentaje de lotes ocupados en el área de intervención; (iii) en caso de barrios que están muy cerca unos de otros  debería plantearse un único parque barrial de uso mancomunado. La mayor parte de los proyectos sociales generaban una serie de intangibles de difícil estimación (más allá de los beneficios directos esperados por las familias) tales como: (i) incentivar la participación y control ciudadano de las acciones públicas en el barrio; (ii) generar una conciencia colectiva que sostenga y profundice logros alcanzados; y (iii) exaltar valores que mejoren la convivencia familiar y social.

### Intervenciones en Montevideo y Río de Janeiro.

  - En el caso de PROMEBA Uruguay, se efectuaron análisis costo-beneficio que mostraron rentabilidades del orden del 25% al  28% en barrios precarios de Montevideo, mientras el  Programa de urbanización de asentamientos populares de Río de Janeiro (PROAP II), muestra indicadores des costo–beneficio para cada una de las favelas a ser intervenidas,  reflejando  tasas de retorno entre 13% y 71% (promedio de 42%).

  - En el primer caso los beneficios económicos se calcularon sobre la base de la valorización esperada de las propiedades afectadas (directa e indirectamente) por las intervenciones del programa, aplicándose una encuesta en una muestra de 882 casos distribuidos en asentamientos a ser intervenidos, y en otros de similares características que actuarían de grupo de control. A través de las mismas se recopiló información de: (i) valor de las propiedades (terrenos y construcción); (ii) variables de caracterización del terreno y de la vivienda; (iii) variables de disponibilidad de servicios; (iv) variables que caracterizaran problemas de inundaciones; (v) variables de distancia a centros comunitarios y equipamientos sociales; (vi) variables de localización y accesibilidad al barrio; y (vii) variables de caracterización socioeconómica de las familias. Con base en esta información se estimó una función con la cual fue posible simular el cambio en el precio de las propiedades asociados a cada una de las principales obras previstas en el programa. Se concluyó que la aplicación del paquete completo de obras (se traduciría en un incremento de 154% en el valor de las propiedades, mayormente explicado por la disponibilidad de agua potable y saneamiento, eliminación de inundaciones, y adecuado acceso vial.

  - Con un criterio similar, en Río de Janeiro se tomó una muestra de 143 transacciones inmobiliarias en 3 áreas ya intervenidas por el PROAP I (situación con programa), y otras 3 áreas que serían intervenidas por el PROAP II (situación sin programa). Para cada grupo de áreas se calcularon  valores promedio, resultado de lo cual se observó que  los ya favorecidos por el PROAP I presentaron un valor que aproximadamente doblaba el de aquellos que serían afectados por el PROAP II (+97%). También se analizó lo sucedido en el entorno de las favelas ya mejoradas con la primera fase (efecto indirecto), donde el valor de los terrenos aumentó un 20%, y el de los inmuebles más de 170%.

# Conclusiones y Recomendaciones.

  - Viabilidad económica. La intervención genera beneficios económicos para la población de los barrios alcanzados por el Programa, los que se presentan de manera directa o indirecta vinculados a los siguientes aspectos: (i) condiciones del entorno físico, social y ambiental del barrio (situación y percepción); (ii) movilidad vehicular, peatonal y tiempos de acceso a transporte público y zonas de ocupación laboral; (iii) modificaciones en conductas tales como hábitos de disposición de residuos y de utilización de medios de transporte y espacios públicos rehabilitados; (iv) evolución del precio de terrenos y construcciones; (v) inversiones realizadas en las viviendas; (vi) situación ambiental  (eliminación de micro-basurales a cielo abierto); (vi) niveles de seguridad de la zona (situación y percepción);   (vii) condiciones de salud de hogares y aumento de oportunidades económicas; (viii) aceptación y efectos de los procesos de capacitación; y (ix) participación comunitaria y sus efectos en la vida social del barrio. Paralelamente, varios de estos beneficios se extienden a las áreas limítrofes que se encuentran fuera del ámbito geográfico  propio del conjunto de lotes intervenido.   Se han incluido en el presente documento los resultados de varios ejercicios de evaluación Costo- beneficio en intervenciones similares, que  sugieren que el Programa bajo análisis permitirá alcanzar satisfactorias tasas de retorno.

  - Costos por Lotes habitacionales. Siguiendo la metodología de Costo-eficiencia, el análisis económico tuvo como objetivo apoyar el diseño y seguimiento de la operación a través del diagnóstico de los principales problemas en los barrios, la determinación de alternativas costo-eficientes (revisando la identificación conceptual de beneficios económicos que justificaran la aplicación racional de esta metodología)  y la definición de indicadores para el seguimiento y evaluación de los principales impactos esperados.  La selección de las alternativas de mínimo costo conllevó ahorros en un rango estimado entre el 15%  y  37% con respecto a las opciones comparadas. Como resultado del proceso, se establecieron límites globales por lote habitacional a ser aplicados conforme a las particularidades regionales (y otros límites de aplicación cuando las intervenciones son de alcance parcial), que fueron incorporados al RO para efectos de determinar la elegibilidad de los proyectos.  A modo indicativo de los valores determinados : (i) se fijó un monto máximo de inversión promedio por lote que varía entre $ 39.716 y $ 54.992 (equivalentes a USD 9.687.- y USD 13.413.-) al mes de abril de 2011, variando conforme al área geográfica de ubicación de las obras; (ii) dado que los valores son establecidos en PESOS, se incorporó una clausula de ajuste de los mismos conforme a la evolución del índice del Costo de la Construcción informado por el INDEC, y (iii)  se limitaron los costos complementarios al 15% de los costos directos.

  - Próximas etapas. Como se ha expresado, la utilización de una metodología de análisis enfocada en Costo –Beneficio brinda mayor utilidad en términos de costo de oportunidad de la inversión pública, permitiendo establecer comparaciones de mayor objetividad a partir de los indicadores de retorno económico de cada alternativa. Esta tarea presenta la complejidad y el desafío de obtener suficiente información de respaldo para incorporar los efectos directos e indirectos que generan las intervenciones en los barrios debidamente valorizados. Siguiendo la experiencia de intervenciones similares recientes, se presentan en los Anexo I y II, a modo orientativo, dos modelos de recopilación de datos a ser revisados en términos de aplicación en las áreas de intervención y población beneficiaria de PROMEBA.

  - El objetivo de esta búsqueda tiene dos prioridades:

  - (1) referencias de valorización de las propiedades en las áreas de intervención de PROMEBA a partir de juicios calificados (provistos por empresas inmobiliarias, compañías constructoras, entidades financieras u otros referentes), en términos de alcance directo e indirecto (tanto en los barrios intervenidos como en áreas próximas beneficiadas en términos paisajísticos, accesos, centros comunitarios u otros factores);

  - (2) generar indicadores de carácter socio-económico para formular una evaluación en base a costos evitados y  otros beneficios ligados a la estrategia de inclusión.

  - Paralelamente, resulta oportuno relevar la capacidad de pago de los servicios por parte de los beneficiarios (no con el objetivo de establecer una valuación fundada en criterios de Disposición al Pago, sobre cuya validez existen antecedentes poco sólidos dentro del Programa y en otras experiencias referidas) sino con la finalidad de evaluar sustentabilidad de las inversiones.  Como resultado de esta actividad, la información generada permitirá establecer sólidas bases de referencia para aplicar una metodología de Costo-beneficio en futuras evaluaciones económicas del PROMEBA.

## BIBLIOGRAFIA Y FUENTES:

- Crédito BID 1740/OC-EC. Documento de H. Dávila  del Taller de Programas de Mejoramiento de Barrios, 14 al 17 de octubre del 2008 en Uruguay.

- Descentralización y Planificación del Desarrollo Local - Adriana Clemente. (2009).

- Economía de Escala en servicios de agua y saneamiento. Ferro y Lentini CEPAL. (2010).

- El desigual acceso a los servicios de agua corriente y cloacas en la Argentina. Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el Crecimiento. (2007).

- Estudio de valores promedio de intervención por lote a nivel regional. Marzo 2010.

- Evaluación Final del Programa de Mejoramiento de Barrios II (PROMEBA II). Consultora AYDET SA. Junio 2011.

- Financiamiento municipal y combate contra la pobreza. O. Cetrángelo. CEPAL (2007).

- Gestión de recursos escasos y escala de las intervenciones. Construir Ciudades. E. Rojas y Otros 2009.

- Gestión Urbana para el Desarrollo Sostenible en América Latina. CEPAL. (2003).

- Logros y desafíos de los programas de mejoramiento de Barrios: Lecciones a partir de la experiencia del BID. José Brakarz. 2008.

- Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies. Handbook of Regional and Urban Economics. Duranton y Puga (2004).

- Relaciones intermunicipales y gobernabilidad urbana en las zonas metropolitanas de México, Estudios demográficos y urbanos, Zentella, J.C. (2004).

## Siglas y Abreviaturas

BID		: Banco Interamericano de Desarrollo

EIA		: Estudio de Impacto Ambiental

COyM		: Costos de Operación y Mantenimiento

RSU		: Residuos Sólidos Urbanos

TIR		: Tasa Interna de Retorno

UEC		: Unidad Ejecutora Central

UEP		: Unidad Ejecutora Provincial

VAN		: Valor Actual Neto

## ANEXO I – Modelo de Encuesta Informantes calificados

Orientación: Datos de informantes calificados, a los efectos de estimar variaciones de precios de las propiedades intervenidas y las áreas próximas.

## ANEXO II– Modelo de Encuesta Hogares

Orientación: Modelo de encuesta de Hogares para diagnóstico socio-económico.

La comparación entre el retorno estimado de los Programas en distintas áreas de intervención (Salud,  Energía, Vivienda, etc.), constituye uno de los elementos a considerar a los efectos de establecer prioridades de intervención dentro de la gestión pública.

Gestión Urbana para el Desarrollo Sostenible en América Latina. CEPAL. 2003.

Fuente:Programa PROMEBA –Presentación de P.Palenque .2008.

Fuente: Gestión de recursos escasos y escala de las intervenciones. Construir Ciudades. E. Rojas y Otros 2009.

Eventualmente pueden corregirse diferencias menores valorizando sus resultados.

Ver BID Programa nacional de Desarrollo Urbano – Etapa 1.  EC (L-1099).

Evaluación Final del Programa de Mejoramiento de Barrios II (PROMEBA II). Consultora AYDET SA. Junio 2011. El ROP establece que la Evaluación es pertinente cuando se complete el compromiso equivalente al 75% de los fondos del Programa.

En términos de hogares la muestra representa 8.374 familias, un 21% del total de los que se espera cubrir al concluir la intervención.

La revisión se efectuó  en un momento relativamente cercano a la terminación de la mayoría de las obras, lo que limita la validez de este indicador en términos de sostenibilidad futura. Informe Final de Evaluación PROMEBA II. Página 72.

La posesión legal de los lotes y el reconocimiento como contribuyentes logrados en el proceso de intervención del PROMEBA permite a las familias alcanzar tres tipos de seguridades: la de la tenencia del bien (que a su vez es transmisible a sus herederos), la de su residencia en el sitio y la posibilidad de mercantilizar el inmueble en el mercado informal. Informe Final de Evaluación PROMEBA II. Página 73.

En  Fátima (Santa Fe) el municipio  realizó a su cargo las conexiones intra-lote,  cordón cuneta y pavimentación de la traza urbana, complementado con iniciativas para el mantenimiento del espacio público como  la Ordenanza municipal de apadrinamiento del arbolado ó la erradicación del criadero de cerdos y del depósito de chatarra. Idem 5.

Cabe mencionar que algunas de las intervenciones son parciales, limitando las conclusiones a extraer de este promedio global de la intervención.

Barrio las Malvinas, Santa Rosa Calchines, en Provincia de Santa Fe y Barrio San Martin, Toay en Provincia de Chubut (zona austral).

Documentos de Bases y Condiciones para la elección del Prototipo Base. 2009.

La metodología correcta requiere considerar no sólo los costos de inversión, sino comparar el VAN de las diferentes opciones incorporando los cargos de operación y mantenimiento necesarios para sostener a futuro la capacidad de prestación de la solución planteada.  Dada esta anomalía metodológica, se revisaron conceptualmente los componentes principales de la inversión y las diferencias entre los distintos planteos de intervención, concluyéndose que elección efectuada puede considerarse razonable.

Fuente: Estudio de valores promedio de intervención por lote a nivel regional. Marzo 2010.

La pre-selección incluyó: 4 municipios del Conurbano, 13 centros urbanos de la Región Centro, 4 de la Región Cuyo, 8 de la Región NEA, 8 de la Región NOA, 9 de la Región Patagonia y las dos principales aglomeraciones de la Provincia de Tierra del Fuego.

Las diferencia observadas a nivel de inversión máxima por lote entre diciembre 2009 y abril 2011 se deben al incremento de los precios locales (medidos por el índice de Costo de  la Construcción del INDEC), versus el aumento en la cotización del dólar.

Logros y desafíos de los programas de mejoramiento de Barrios: Lecciones a partir de la experiencia del BID. José Brakarz. 2008.

El riesgo real de un inadecuado proceso de desarrollo comunitario es el no apropiamiento del proyecto por parte de la comunidad beneficiaria, afectando la sostenibilidad de la inversión.

Guayaquil: Renovación Urbana (EC-L1032).

Crédito BID 1740/OC-EC. Documento de H. Dávila  del Taller de Programas de Mejoramiento de Barrios, 14 al 17 de octubre del 2008 en Uruguay.

Mejoramiento barrios de Quito (EC-L1017).

(UR-L1009) 2008.

Complementariamente se analizó la disposición a pagar de las familias respecto a las principales mejoras a ser introducidas en los asentamientos. Con base en una encuesta en 629 hogares seleccionados aleatoriamente, se estimó una disposición a pagar global por hogar de entre US$1.600 y US$2.000, cifra muy inferior a la valorización de las propiedades estimada por el método hedónico (US$ 6.800 por vivienda).  Los  resultados fueron descartados ya que se consideró que no reflejaban adecuadamente el efecto del programa y que las familias contestaron estratégicamente.

Cómo instrumento de medición de la incidencia de enfermedades diarreicas por consumo de agua contaminada, la diferencia metodológica entre ambos sistemas de evaluación sería la siguiente: (a) el Costo-eficiencia permite establecer una inversión máxima para instalar una extensión de red de agua potable y alcantarillado cuya dimensión se regula en términos técnicos para generar un impacto preciso (por ejemplo instalar 5 Km de red, o conectar 300 hogares); (b) el Costo-beneficio, establece el retorno de la inversión comparando los beneficios valorizados que genera la intervención (los ahorros que se logren en materia de disminución de incapacidades laborales – días de ausentismo medidos en función de costos salariales- y menores costos de tratamiento hospitalario frente al presupuesto de  la intervención que comprende todas las erogaciones del Proyecto (inversiones y gastos recurrentes), sobre la base de su horizonte de vida útil.

Menores costos de operación, mantenimiento y tiempo de circulación de rodados, mayor eficiencia de traslado  peatonal, menores gastos hospitalarios y ausentismo laboral por enfermedades diversas, ahorros por utilización de parques barriales próximos, ahorros por uso de agua corriente y cloacas públicas.

Incluyendo  utilización de  espacios públicos rehabilitados, percepción de la mejora ambiental, niveles de seguridad de la zona (situación y percepción), aceptación y efectos de los procesos de capacitación,  aumento de oportunidades económicas (empleo), participación comunitaria y sus efectos en la vida social del barrio.