- PLANO DE AQUISIÇÕES - Descritivo

- BR-L1253

- I.	INFORMAÇÕES GERAIS

  - País: Brasil

  - Mutuário: Governo do Estado de Roraima

  - Fiador: República Federativa do Brasil

  - Órgão Executor: Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima – SEFAZ/RR

  - Nome do Projeto: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Roraima - PROFISCO/RR

  - Número do Projeto: BR L1253

  - Prazo para Execução das ações do Projeto: 4 anos

  - Breve descrição dos Objetivos e Componentes do Projeto

  - Objetivos e Componentes do Projeto

- A.	Objetivo Geral: Este Projeto tem como objetivo geral melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado de Roraima, visando: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão. O Projeto está estruturado em quatro componentes, abaixo indicados, assim como suas atividades.

- B.	Componentes, Subcomponentes e Produtos

  - Componente I – Integração da Gestão Fazendária (US$591,000). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Aperfeiçoamento organizacional e integração da gestão fazendária. Implantação de modelo de planejamento e de gestão estratégica;

    - Cooperação interinstitucional nacional e internacional: Implantação de programa de intercâmbio de experiências e inovações com outros organismos.

  - Componente II – Administração tributária e contencioso fiscal (US$5,795,000). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária. Implantação de: (i) modelo de gestão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); (ii) modelo de atendimento ao cidadão-contribuinte; (iii) modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito; (iv) modelo de fiscalização de estabelecimentos; e (v) modelo de inteligência fiscal;

    - Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital: Implantação de: (i) Cadastro Sincronizado Nacional e do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) contemplando a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) o Manifesto de Carga Eletrônico (MC-e) e a escrituração Contábil e Fiscal Digital;

    - Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal. Implantação de modelo de gestão da recuperação dos créditos tributários integrado com a Procuradoria Fiscal.

  - Componente III – Administração financeira patrimonial e controle interno da gestão fiscal (US$167,000). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira. Implantação de modelo de contabilidade de custos;

    - Aperfeiçoamento dos mecanismos de auditoria e controle interno da gestão fiscal. Implantação de modelo de corregedoria de atos administrativos (tribunais disciplinários)  da gestão fiscal na SEFAZ/RR.

  - Componente IV – Gestão de recursos corporativos (US$558,000). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade. Ampliação do Programa de Educação Fiscal do Estado de Roraima;

    - Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação na área fazendária. Implantação de: (i) modelo de gestão de Tecnologia da Informação; e (ii) Portal do servidor fazendário.

    - Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos na área fazendária: Implantação de modelo de gestão e capacitação de pessoas por competência.

  - Para o desenvolvimento desses componentes e subcomponentes, o Mutuário contratará os seguintes serviços e comprará os seguintes bens: (i) Capacitação (contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais); (ii) Consultoria (contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver as atividades do Projeto, inclusive sistemas informatizados); (iii) Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação (aquisição e instalação de hardware, redes de computação, softwares básicos e sistemas aplicativos); (iv) Equipamentos, Materiais e Serviços de Apoio Operacional (aquisição de material permanente, de comunicação e de recursos institucionais e contratação de serviços de apoio técnico, administrativo e operacional) e; (v) Instalações Físicas (reforma e adequação física de unidades operacionais).

  - El Prestatario será el Estado de Roraima y el Garante de las obligaciones financieras del Préstamo será la República Federativa de Brasil. El organismo ejecutor del proyecto será el Estado de Roraima, por intermedio de su SEFAZ en coordinación con la Secretaría de Infraestructura (SEINF), a través de una Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). La UCP será responsable en asegurar el cumplimiento de las exigencias relativas al programa y que las acciones previstas en el mismo sean compatibles con acciones descritas en el Plan Plurianual (PPA) y en los Planes de Trabajo de la SEFAZ/RR.

  - La SEFAZ/RR será responsable por las adquisiciones del Proyecto. Las actividades operacionales relacionadas con todos los procedimientos licitatorios, realizados en el ámbito del PROFISCO/RR, serán ejecutadas por la Comisión Especial de Licitaciones (CEL), del FUNSEFAZ, y monitoreadas por la Contraloría General del Estado (COGER) y la Procuraduría General del Estado (PROGE).

- II. O PLANO DE AQUISIÇÕES

  - As aquisições de bens e serviços técnicos e as seleções e contratações de consultorias, que forem custeadas total ou parcialmente com recursos do financiamento, no âmbito do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Roraima (PROFISCO/RR), deverão ser realizadas seguindo as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-7) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350- 7) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo.

  - O Plano de Aquisições, sintetizado no ANEXO III, alcança os primeiros 18 meses de execução do Projeto e foi elaborado seguindo o modelo aprovado pelo BID. Para download desse modelo e de outros documentos sobre Aquisições, recomenda-se os seguintes passos:

- Acessar o site do BID - versão português:

- http://www.iadb.org/index.cfm?Language=portuguese

- Acessar no menu do lado esquerdo, dentro do título "Enfoques" o subtítulo "Aquisições".

- Acessar no menu do lado direito, o item "Políticas e Procedimentos" ou "Documentos Padrão".

  - Este Plano de Aquisições estabelece: (a) os contratos específicos para os bens, obras e/ou serviços e serviços de consultoria necessários à execução do projeto, durante o período inicial de 18 meses; (b) os métodos propostos para a licitação de bens e de obras e seleção de serviços de consultoria previstos no Contrato de Empréstimo; e (c) os respectivos procedimentos de revisão (ex-ante ou ex-post) pelo BID.

  - O Plano de aquisições deve ser atualizado anualmente ou conforme necessário durante toda a duração do Projeto e deve ser implementado da forma como foi aprovado pelo BID.

  - O Plano de Aquisições (Quadro sintético) estará disponível fisicamente na Unidade Coordenação do Projeto (UCP) localizada na Praça do Centro Cívico, nº 466, Centro e www.sefaz.rr.gov.br e no site do BID, sob o título de Informações sobre Projetos.

- III.	AS AQUISIÇÕES DO PROJETO

  - O Mutuário é responsável pela implementação do Projeto e, por conseguinte, pela seleção, adjudicação e administração dos contratos abrangidos pelo Projeto.

- A.	Seleção e Contratação de Consultorias

  - Para a Seleção e Contratação de Consultorias, com recursos do financiamento, deverão ser seguidas as normas e os métodos de seleção estabelecidos nas “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7) e no Contrato de Empréstimo.

  - As contratações de consultorias especializadas e as capacitações que serão realizadas no âmbito do Projeto (18 meses) estão detalhadas no Anexo I.

  - Os processos de seleção e contratação de Consultorias (Pessoa Jurídica) serão realizados seguindo os métodos de: (i) Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC); (ii) Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores (SQC); (iii) Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC); Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) e (iv) Seleção Direta (SD), tomando como base para estruturação dos processos, as diretrizes e padrões descritos na Seção II – Seleção Baseada na Qualidade e no Custo e os métodos previstos na Seção III – Outros Métodos de Seleção, Parágrafos 3.2 a 3.13 da norma GN-2350-7.

  - As listas curtas, com custo estimado menor ou equivalente a US$ 1 milhão, por contrato, poderão estar compostas, em sua totalidade, por empresas de consultoria nacionais. As seleções e contratações de Consultores Individuais (Pessoa Física) serão realizadas seguindo o disposto na Seção V – Seleção e Contratação de Consultores Individuais da norma GN-2350- 7.

- B.	Aquisições de Bens

  - Para a Aquisição de Bens, com recursos do financiamento, deverão ser seguidos as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- 7) e no Contrato de Empréstimo.

  - Os bens que serão adquiridos no âmbito do Projeto estão sintetizados no Anexo I.

  - Os processos de aquisição de bens devem observar os seguintes métodos e valores de referência, de acordo com a GN-2349- 7:

- Licitação Pública Internacional (LPI), com custo estimado igual ou superior a US$ 5 milhões;

- Licitação Pública Nacional (LPN) ou Pregão Eletrônico: com custo estimado inferior a US$ 5 milhões e superior a US$ 100 mil;

- Comparação de Preços (CP) ou Pregão Eletrônico: com custo estimado inferior a US$ 100 mil.

  - O BID poderá reconhecer a título de financiamento as seguintes modalidades de aquisição previstas na Legislação Brasileira:

- (i) Pregão Eletrônico, quando utilizado o sistema COMPRASNET ou o Licitações –E, do Banco do Brasil, para as aquisições de bens e serviços de uso comum, observadas as seguintes condições:

- Valor: teto máximo equivalente a US$ 5 milhões, com prazo de 8 dias úteis para apresentar propostas;

- Tipo de bens e serviços: de uso comum que tenham os seus códigos catalogados no CATMAT (Código de Catalogação de Material);

- Participantes: mínimo de 3 (três) concorrentes;

- Modelos: utilização de documento padrão de edital, que pode ser obtido conforme indicado a seguir: (a) Acessar o site www.comprasnet.gov.br; (b) No canto inferior direito, acessar Política de Aquisições do BID Interamericano de Desenvolvimento; (c) No arquivo para download, baixar o documento “Modelo de Edital de Pregão Eletrônico”.

- (ii) Adesão à Ata de Registro de Preços, mediante análise prévia do procedimento pelo Banco.

- C.	Execução de Serviços Técnicos (exceto Consultoria)

  - Para a Execução de Serviços Técnicos (exceto Consultoria), com recursos do financiamento, deverão ser seguidos as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- 7) e no Contrato de Empréstimo; e, ainda, poderá ser utilizado o Pregão Eletrônico.

  - Os serviços técnicos (exceto Consultoria) que serão contratados no âmbito do Projeto estão sintetizados no Anexo I.

- D.	Execução de Obras

  - Para a Execução de Obras, com recursos do financiamento, deverão ser seguidos as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- 7) e no Contrato de Empréstimo.

  - As adequações de instalações físicas que serão contratadas no âmbito do Projeto estão detalhadas no Anexo I.

  - Os processos para execução de obras devem observar os seguintes métodos e valores de referência, de acordo com a GN-2349- 7:

      - Licitação Pública Internacional (LPI), com custo estimado igual ou superior a US$ 25 milhões;

      - Licitação Pública Nacional (LPN): com custo estimado inferior a US$ 25 milhões e superior a US$ 500 mil;

      - Comparação de Preços (CP): com custo estimado inferior a US$ 500 mil.

- E.	Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo

  - De acordo com as políticas do BID, o prazo para reconhecimento de gastos retroativos, à título de contrapartida local ou dos recursos do financiamento, se dará a partir da aprovação do Perfil de Projeto e a data de aprovação do empréstimo pela Diretoria do BID.

  - As seguintes condições deverão ser observadas:

- Os processos de aquisições de obras, bens e serviços (Exceto consultoria), devem seguir os editais padronizados e os procedimentos previstos nas Políticas de Aquisições do BID (GN-2349 - 7), quando for total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Os processos para a seleção de serviços de Consultoria devem seguir o modelo de Solicitação de Proposta - SDP e os procedimentos previstos nas Políticas de Aquisições do BID (GN-2350 - 7), quando for total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Quando os gastos forem financiados exclusivamente com recursos de contrapartida, será admitido o emprego da legislação local aplicável (Lei 8.666/93);

- Os gastos efetuados devem ser consistentes com os Componentes, Subcomponentes e Produtos do Projeto;

- Os gastos devem estar devidamente contabilizados, documentados e arquivados à disposição do BID;

- O montante a ser reconhecido deverá ser acordado entre o Mutuário e o BID e será baseado nas especificidades do Projeto;

- O valor previsto para reconhecimento de gastos deverá ser incluído no primeiro ano da execução do Projeto.

- F.	Revisão do Banco

  - O BID revisa os procedimentos de aquisição, documentos, avaliações de propostas, recomendações de adjudicação e o contrato, a fim de assegurar que o processo seja executado conforme procedimentos acordados, tal como estabelecido no Contrato de Empréstimo.

  - Os seguintes contratos estarão sujeitos à revisão “ex ante” por parte do BID, de acordo com o Apêndice 1 das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores, respectivamente:

- Contratos de Obras cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 25 milhões;

- Contratação de Bens cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 5 milhões;

- Contratação de Serviços Técnicos (exceto Consultoria) cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 5 milhões;

- Toda Contratação Direta  de Bens e Serviços;

- Contratação de Serviços de Consultoria, por Empresas, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 250 mil;

- Contratos com Consultores Individuais cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 200 mil.

- Toda Seleção Direta de firmas consultoras.

  - Os demais contratos estarão sujeitos a revisão “ex post” por parte do BID, em conformidade com o mesmo Apêndice 1 das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores.

  - Deverão ser submetidos à revisão prévia (ex-ante), do Banco, independente de seu valor, os 03 primeiros processos de aquisição de bens e serviços (que não sejam de consultoria) e os 03 processos de seleção e contratação de consultoria (pessoa jurídica), financiados, total ou parcialmente, com recursos do BID. Após esta fase será aplicado o método de revisão ex-post.

  - Nos processos de Licitações Públicas Internacionais, assim como nas Contratações Diretas, a revisão será na modalidade ex-ante.

  - Todos os processos de seleção e contratação de consultores individuais Pessoa Física, com custo estimado igual ou superior a US$ 200 mil, estarão sujeitos à revisão prévia (ex ante) do BID.

  - O Mutuário deverá reter toda a documentação respectiva durante a implementação do Projeto e até um período de três (3) anos após a data do último desembolso do Empréstimo. Essa documentação inclui, entre outros, o original assinado do contrato, a análise das respectivas propostas e recomendações de adjudicação para exame pelo BID.

  - O Mutuário também deverá fornecer tal documentação ao BID, se solicitado.

  - Se o BID determinar que os bens, obras ou serviços de consultoria não foram adquiridos/contratados de acordo com os procedimentos acordados, conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e pormenorizado no Plano de Aquisições aprovado, ou que o próprio contrato não é compatível com tais procedimentos, poderá declarar a aquisição viciada.

- G. 	Documentos Padronizados

  - Torna-se obrigatória a utilização de documentos padronizados pelo BID nas seguintes situações: (i) Aquisição de Bens (mediante LPI). (ii) Aquisição de Livros Didáticos e Materiais de Leitura (mediante LPI); (iii) Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 25 milhões; (iv) Contratação de Obras – Pequenos Contratos, mediante LPN para montantes inferiores a US$ 25 milhões. Recomenda-se o uso do documento padronizado; (v) Pré – Qualificação para Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 25 milhões; (vi) Seleção de Consultores, para contratos superiores a US$ 200.000. Também é recomendado para contratos iguais ou inferiores a US$ 200.000; (vii) Aviso Geral de Licitação; (viii) Avisos Específicos para Bens e Obras, mediante LPI; (ix) Aviso de Manifestação de Interesse, mediante SDP internacional.

- I.	Contratação direta de agência especializada

  - O mutuário poderá contratar diretamente, com recursos próprios, os serviços de uma agência especializada para a prestação de apoio técnico exclusivamente nos processos de aquisição de bens e seleção de firmas consultoras ou consultores individuais para execução de atividades relacionadas com a execução do Projeto, ressalvadas as seguintes condições: (i) o BID deverá aprovar previamente o contrato que será assinado com a agência especializada; (ii) a agência especializada deverá assumir o compromisso de seguir as políticas e procedimentos do BID sobre aquisições e contratações, sem que isso diminua a responsabilidade do Mutuário e do Órgão Executor de observar o cumprimento de tais Políticas; (iii) não será permitida a contratação de consultoria para a realização de atividades da rotina de execução do Projeto; e (iv) caso a agência especializada seja o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o contrato deverá cumprir o disposto na Carta Convênio firmada entre o Banco e o PNUD em 20 de junho de 2003.

- J.	Contratação direta da ESAF

  - Será permitida a contratação direta dos serviços prestados pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (ESAF), instituição pública brasileira, nas suas áreas de atuação, nas áreas temáticas afins ao Projeto e mediante prévia aprovação do Banco.

- K.	Utilização da legislação federal para aquisições

  - No caso das aquisições e contratações em valores inferiores aos limites estabelecidos para Licitações Públicas Internacionais, os mutuários poderão utilizar a legislação federal, naquilo que não contrarie as Políticas do BID em relação a essa matéria. Os procedimentos utilizados deverão permitir o fornecimento de bens e a participação de ofertantes originários dos países membros do BID.

- L.	Compartilhamento e Cooperação Técnica

  - O Mutuário deverá realizar ações de integração e cooperação nacional e internacional, na área fiscal, em especial, quanto ao compartilhamento de soluções técnicas, intercâmbio de informações, transferência de conhecimentos, formação de redes temáticas e cooperação interinstitucional, em especial por meio de convênios com Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em especial por meio de da Comissão de Gestão Fazendária – COGEF.

- M.	Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

  - Avaliação da Capacidade da Agência para implementar as Aquisições. A Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima – SEFAZ/RR será responsável pelas aquisições do Projeto. As atividades operacionais relacionadas com todos os procedimentos licitatórios, realizados no âmbito do PROFISCO/RR, serão executadas pela Comissão Especial de Licitação (CEL), do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário (FUNSEFAZ), e monitoradas pela Controladoria Geral do Estado (COGER) e Procuradoria Geral do Estado (PROGE).

  - A CEL será responsável por todos os processos licitatórios para as contratações de serviços de consultoria (pessoa física e jurídica), serviços de logística, capacitações, aquisições de bens e equipamentos e obras civis. Os certames deverão ser realizados de acordo com o PA aprovado, na modalidade indicada. A CEL está em processo de capacitação. Adicionalmente, os processos de seleção de serviços de consultoria, identificados no anexo fiduciário, serão realizados com acompanhamento do Banco por meio de revisão prévia.

  - Adicionalmente o Banco avaliou a capacidade do Executor quanto ao seu desempenho fiduciário e operacional e determinou que o risco total do Projeto nestes aspectos é de nível médio. Este resultado foi obtido mediante aplicação de instrumento de análise de risco pelo Setor Fiduciário do Banco juntos aos atores envolvidos na execução, controle e supervisão do Projeto.

  - As deficiências importantes identificadas, assim como as ações corretivas acordadas, são resumidas adiante:

| - Deficiências | - Ação Corretiva | - Data para seu Cumprimento | - Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| - Risco de preparação inadequada do orçamento e custos estimados do projeto | - Alocação específica de recursos para contratação de especialistas para elaboração de termos de referência. | - Indicada no Plano de Aquisições do Projeto. |  |
| - Falta de experiência em aquisições e contratações, utilizando-se as Políticas do Banco | - 1. Capacitação da Equipe de Projeto e, ainda dos pontos focais nas - Secretarias responsáveis por processos licitatórios, nas Políticas do BID em matéria de aquisições e pela adoção de modelos padronizados de documentos. - 2. Utilização da legislação federal sobre aquisições e contratações no caso de obras por montantes inferiores a US$25.000.000 (vinte e cinco milhões de dólares) por contrato e no caso de bens e serviços por montantes inferiores a US$5.000.000 (cinco milhões de dólares) por contrato sempre que respeitados os requisitos estabelecidos nas disposições da Seção III das Políticas de Aquisições do BID e que o Mutuário indique no correspondente Plano de Aquisições (PA) sua opção pela aplicação da legislação federal | - Cursos Trimestrais nas Políticas de Aquisições do Banco. | - Desde 2008, o Setor Fiduciário já oferece curso de capacitação em suas Políticas de Aquisições para os projetos PROFISCO trimestralmente. |

  - Freqüência de Supervisão das Aquisições

    - Além das revisões “ex ante”, o Banco efetuará revisões “ex post” das aquisições a cada ano de execução do Projeto.  A freqüência das revisões “ex post” e os limites estabelecidos para a revisão “ex ante” dos contratos são coerentes com a avaliação de capacidade efetuada.  Estes limites e a freqüência das revisões “ex post” poderão ser ajustados, como parte das atualizações e revisões do Plano de Aquisições, de acordo com o desempenho do Executor e o avanço na adoção das medidas corretivas descritas.

- Órgano responsable por la supervisión de obras y mantenimiento del patrimonio inmueble del Estado.