PLAN DE ADQUISICIONES  NI0159

|  | # Fuentes de Financiamiento |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones |  | de Adquisiciones | Estatus |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 1. BIENES: |  |  |  |  |  |  |
| - Bien 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Vehículos; Camionetas doble cabina de doble tracción (8 unidades) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 200,000.00 | 100 % | 0 % | LPI | NO | 1er. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Bien 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Equipos de; Computación, Reproducción, Comunicación, y Accesorios Varios |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 127,000.00 | 100 % | 0 % | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Bien 3: |  |  |  |  |  |  |
| - Mobiliario y Equipo de Oficina |  |  |  |  |  |  |
| Monto: US $ 15.000.00 | 100% | 0% | CP | NO | 2do. Semestre - 03 |  |
| 1. OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| Reparación de 27 km de camino en las comunidades; La Chilena-El Corozo (5 km), Sn Antonio-El Sabalar (7 km), San Pablo-Tawa (8 km), San Pablo-El Mango (7 km) Construcción de 75 m de Puente Vado sobre el Río Caña Brava, ubicadas en el Municipio Camoapa. Monto Total: US $ 408,689.22 IDR US $ 351,396.33 E.A. US $ 57,292.89 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 39,4 km de camino en las comunidades; Yalguas-La Bodega (10 km), Boaco Viejo-Las Lajas (15,2 km), Camoapa- Las Lajas (14,2 km), ubicadas en el Municipio de Camoapa. Monto Total: US $ 479,658.99 IDR US $ 412,417.07 E.A. US $ 67,241.92 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 62 km de camino en las comunidades; El Biscocho-Betulia (19 km), Cuapa-Comalapa (16 km), Santa Rosa-Comalapa (15 km), Comalapa-Camoapa (12 km), Construcción de 21 m de Puente Vado sobre el Río Murra, ubicado en Cuapa. ubicadas en los Municipios de Cuapa y Comalapa. Monto Total: US $ 572,579.66 IDR US $ 492,311.48 E.A. US $ 80,268.18 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 47 km de camino en las comunidades; San Pedro Lóvago-Cangrejal (15 km), San Pedro-La Libertad (12 km), La Libertad-Timuli (20 km), ubicadas en los Municipios de San Pedro y La Libertad. Monto Total: US $ 383,964.15 IDR US $ 330,137.40 E.A. US $ 53,826.75 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 20.0 km del camino La Chancha – El Ticoral. Monto Total: US $ 160,450.09 IDR US $ 137,957.09 E.A. US $ 22,493.00 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Rehabilitac. y Mejoram. del Camino El Rodeo - El Achiote ( 5.70 Km), Rehabilitac.del camino Empalme Zenobia - Bálsamo Arriba (7.08 Km) y Reparac. del camino Casilí- Sto. Domingo (7.3 Km) Monto Total: US $ 365,344.07 IDR US $ 314,127.61 E.A. US $ 51,216.46 | 85.0 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del camino Entrada Los Jarquines - Dantali (10.50 Km), ubicado en el Municipio de Jinotega. Monto Total: US $ 109,574.23 IDR US $ 88,428.33 E.A. US $ 21,145.90 | 80.70 | 19.30 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 23,85 km de Camino Rural entre las localidades de Ubu Norte – Wasayamba –Wilikón. Municipio de Paiwas. Monto Total: US $ 298,911.77 IDR US $ 259,915.63 E.A. US $ 38,996.14 | 85.00 | 15.30 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 10 km de camino entre las comunidades Tepeyac - Samulalì, ubicado en el Municipio de San Ramón. Monto Total: US $ 144,771.24 IDR US $ 124,470.57 E.A. US $ 20,300.67 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Rehabilitación de 19 km de Camino Rural entre Mata Cacao – Empalme Buena Vista, ubicado en el Municipio del el Viejo. Monto Total: US $ 249,484.72 IDR US $ 214,510.23 E.A. US $ 34,974.49 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 40 Km del Circuito de Camino Cafetalero (La Estrella Santa Fe, San Benito – Yale y La Dalia – Bull Bull. Monto Total: US $ 324,357.25 IDR US $ 278,886.61 E.A. US $ 45,470.64 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 42.30 Km del Circuito de Camino Cafetalero (Los Pinares – Santa Lucía, La Garita – Alemania, Empal. Sta. Emilia – El Roblar. Monto Total: US $ 307,041.85 IDR US $ 263,998.60 E.A. US $ 43,043.25 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 42.0 Km del Circuito de Camino Cafetalero (El tuma – El Guapotal, San Martín – Caratera, La Dalia – El Pavón. Monto Total: US $ 288,324.23 IDR US $ 247,904.95 E.A. US $ 40,419.28 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 18.0 Km del Circuito de Camino Cafetalero (Dipilto Viejo – El Horno, Emp. La Tablazón – La Tablazón, El Volcán – Las Nubes. Monto Total: US $ 106,218.64 IDR US $ 91,328.18 E.A. US $ 14,890.46 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del Camino Cafetalero Estelí – Paso León - Miraflor (28.0 Km). Monto Total: US $ 210,472.20 IDR US $ 180,966.75 E.A. US $ 29,505.45 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del Camino Cafetalero San Lucas – Las Sabanas – Cusmapa (32.0 Km). Monto Total: US $ 200,396.31 IDR US $ 172,303.37 E.A. US $ 28,092.94 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del Camino Cafetalero El Zuzular – El Encino (10.5 Km). Monto Total: US $ 78,764.43 IDR US $ 67,475.06 E.A. US $ 11,001.37 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de Caminos Cafetaleros San Juan - Patio Grande, San Juan – Emp. Las Nubes, La Gasolinera – Emp. Peoresnada (30.0 Km). Monto Total: US $ 217,559.49 IDR US $ 187,060.50 E.A. US $ 30,498.99 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del Camino Cafetalero El Zapote – Telpaneca – San Juan del Río Coco (39.0 Km). Monto Total: US $ 98,236.70 IDR US $ 84,465.20 E.A. US $ 13,771.50 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del Camino Cafetalero San Rafael – Los Chaguitones (18.0 Km). Monto Total: US $ 105,691.61 IDR US $ 90,875.03 E.A. US $ 14,816.58 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 39 Km del Circuito de Camino Cafetalero Asturias – Planes de Vilán, Malecón - Santa Martha. Monto Total: US $ 182,576.75 IDR US $ 156,981.88 E.A. US $ 25,594.87 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 39 Km del Circuito de Camino Cafetalero Asturias – Planes de Vilán, Malecón - Santa Martha. Monto Total: US $ 232,763.21 IDR US $ 207,168.34 E.A. US $ 25,594.87 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 31.8 Km del Circuito de Camino Cafetalero Abisinia – El Cua, El Trébol – La Pita - Teocintal. Monto Total: US $ 207,095.46 IDR US $ 178,063.39 E.A. US $ 29,032.07 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación 7.05 Km del camino Cafetalero Los Robles – El Petén. Monto Total: US $ 56,361.91 IDR US $ 48,488.62 E.A. US $ 7,873.29 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación de 43.40 Km del circuito de camino cafetalero (San Gabriel – Las Cruces 26.20 Km.; Sisle – La Reforma 13.20; Vuelta El Horno – Santa Fe 4.00 Km.) Monto Total: US $ 264,178.07 IDR US $ 227,143.75 E.A. US $ 37,034.32 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del circuito de camino cafetalero de 35.90 Km.(Las Cruces - Praderas 14.00 Km.; Asturias - Las Cruces 8.00 Km.; Asturias - La Sorpresa 13.90Km.) Monto Total: US $ 227,758.36 IDR US $ 195,829.62 E.A. US $ 31,928.74 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |
| Reparación del circuito de camino cafetalero de 38.35 Km.(El Tuma – Abisinia 20.85 Km.; La Colonia – Cerro Verde 17.50 Km.) Monto Total: US $ 244,185.78 IDR US $ 212,257.04 E.A. US $ 31,928.74 | 85.00 | 15.00 | LPN | No | Dic/2003 | Pendiente |