Banco Interamericano de Desarrollo

Programa de cooperación técnica (Infrafondo)

COLOMBIA

- Datos Básicos Del Proyecto

| País: | Colombia |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Programa/numero: | Estudios de preinversión para la preparación del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto / CO-T1069 |  |
| Jefe y miembros del Equipo: | Jefe del Equipo de Proyecto: Henry A. Moreno (INE/WSA). Miembros: Luis Miglino (INE/RND); Efraín Rueda, Sergio Campos, Yvon Mellinger, Alicia Mladonado (INE/WSA); y Carmiña Moreno (WSA/CCO). |  |
| Fecha de la solicitud: | Agosto 3 de 2007 |  |
| Beneficiario | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  |
| Agencia Ejecutora: | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  |
| Nombre del Fondo: | Fondo para la preparación de Proyectos de Infraestructura - INFRAFONDO |  |
| Responsabilidad Técnica Básica: | División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) |  |
| Plan de Financiamiento: | Banco (INFRAFONDO): | US$ 500.000 (Fondos No reembolsables) |
|  | Local (EMPOPASTO): | US$ 500.000 |
|  | Total: | US$ 1.000.000 |
| Fechas tentativas: | INFRAFONDO | Agosto 2007 |
|  | DIR/PRE: | Septiembre 2007 |
|  | Ejecución: | 12 meses |
|  | Desembolso: | 15 meses |

- Antecedentes

  - El Gobierno de Colombia y la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A. E.S.P (EMPOPASTO) han solicitado apoyo técnico y financiero al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la preparación y ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto. El plan de inversiones de EMPOPASTO para los próximos diez años alcanza un valor aproximado de US$50 millones, de los cuales aproximadamente US$28 millones se ejecutarían en los próximos cinco años. Preliminarmente se han identificado necesidades de financiamiento por US$16 millones para la primera fase, los cuales serían cubiertos con un eventual préstamo del Banco, cuya aprobación se tiene prevista para el segundo trimestre del año 2008.

  - El programa en preparación contempla la siguientes acciones: i) rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Pasto; ii) reducción y control del agua no contabilizada; iii) adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y el fortalecimiento empresarial de EMPOPASTO; y iv) diseño de una política municipal para solucionar los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona rural, y la implementación de una primera etapa de la misma, denominada Agua para el Campo.

  - EMPOPASTO ha solicitado la asignación de recursos no reembolsables del INFRAFONDO, teniendo en cuenta la facilidad de este Fondo para financiar estudios y diseños que se requieren para completar la preparación del préstamo en trámite con el Banco.

- Objetivos y Descripcion del Proyecto

- A.	Objetivos

  - El principal objetivo del Proyecto es apoyar a EMPOPASTO y al Municipio de Pasto en la elaboración de los estudios necesarios para completar la conceptualización y diseño de obras de rehabilitación, reposición y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Pasto y de fortalecimiento empresarial de EMPOPASTO, así como en la realización de los estudios de impacto ambiental del programa. El propósito es disminuir la contaminación de los cuerpos de agua y mejorar la prestación de los servicios en la zona urbana en forma eficiente y sustentable en el largo plazo. De esta manera se espera contribuir al logro del objetivo de satisfacer las necesidades básicas, especialmente de la población pobre, mejorar su calidad de vida y proteger los recursos hídricos de las cuencas abastecedoras.

- B.	Alcance del proyecto a ser financiado por el INFRAFONDO

  - El proyecto prevé la realización de parte de los estudios y diseños de las obras que comprenderán el Programa, los cuales se relacionan a continuación:

  - Diseños definitivos de la planta de tratamiento de agua potable Piedras (incluyendo las conducciones de agua cruda y tratada).

  - Estudios de factibilidad (técnica, económica y ambiental) y diseño final de los colectores de alcantarillado Mijitayo, Suroriental, Américas, Aranda sector río Blanco, Salazar Mejía y Pinos del Norte–río Pasto.

  - Estudios de impacto socio-ambiental de las inversiones del Programa, incluyendo una Evaluación Ambiental Estratégica.

  - Definición de la estructura óptima de capital de la Empresa.

  - Interventorías de los estudios.

- Costo y Financiamiento

  - El costo total estimado del proyecto es de US$ 1,0 millón.  Un listado preliminar de los estudios a realizar bajo el proyecto se presenta en la siguiente tabla.

| Presupuesto Preliminar del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Servicios/Actividades | Costo Estimado (US$) |
| 1. Diseños definitivos de la planta de tratamiento de agua potable Piedras (incluyendo las conducciones de agua cruda y tratada). | 350.000 |
| 2. Estudios de factibilidad (técnica, económica y ambiental) y diseño final de los colectores de alcantarillado Mijitayo, Suroriental, Américas, Aranda sector río Blanco, Salazar Mejía y Pinos del Norte–río Pasto. | 350.000 |
| 3. Estudios de impacto socioambiental de las inversiones del Programa, incluyendo una Evaluación Ambiental Estratégica. | 200.000 |
| 5. Definición de la estructura óptima de capital de la Empresa. | 50.000 |
| 6. Interventorías de los estudios | 50.000 |
| Total General | 1.000.000 |
| Contrapartida local | 500.000 |

  - La contribución del Fondo de Preinversión para Proyectos de Infraestructura sería de US$ 0,5 millones, y la contrapartida local, a cargo de EMPOPASTO, sería de US$ 0,5 millones en efectivo.  La distribución detallada de fuentes de financiamiento por estudio se presentará en el plan de operaciones, pero inicialmente se tiene previsto cubrir todos los costos en partes iguales.

- Agencia Ejecutora  y  Esquema de Ejecucion

  - La agencia ejecutora del proyecto será EMPOPASTO. Para el Programa, el Municipio de Pasto garantizará las obligaciones de hacer y la contrapartida local, y se encargará de repagar el servicio de la deuda y el aporte local del componente “Agua para el Campo”. La República de Colombia garantizaría las obligaciones de pago, intereses y comisiones a cargo del Prestatario.

  - EMPOPASTO será responsable de la implementación del Programa, para lo cual fortalecerá la Oficina Asesora de Planeación mediante la conformación de una Unidad Coordinadora de Proyectos Especiales (UCPE), integrada por un Coordinador del Programa, un ingeniero y un especialista en adquisiciones, los cuales se apoyarán en la estructura funcional de la Empresa. Según las especificidades que pueda tener el Componente “Agua para el Campo”, la UCPE podría complementarse con un especialista en proyectos de agua rural. El Plan de Operaciones presentará los resultados del análisis de la capacidad instalada para ejecutar el proyecto de cooperación técnica. Adicionalmente, una de las tareas del equipo de proyecto durante la preparación del programa de préstamo será evaluar la capacidad institucional de EMPOPASTO para implementar las acciones previstas en el mismo.

- Aspectos Principales

  - La decisión de solicitar el apoyo del Fondo de Preinversión para Proyectos de Infraestructura para este proyecto se basó en los siguientes aspectos:

    - La limitación de recursos disponibles en EMPOPASTO para estudios de preinversión y la necesidad de acelerar la preparación del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto, ya solicitado formalmente al Banco por el Gobierno Nacional, e incluido en el pipeline del Banco (CO-L1028). La estrategia a ser adoptada prevé que en el presente proyecto serían desarrollados los estudios y diseños de proyectos de agua potable y saneamiento prioritarios para la preparación del Programa, así como para asegurar su inmediato inicio una vez aprobados los recursos de préstamo.

    - Las lecciones aprendidas de las operaciones del Banco en el país, particularmente en lo que se refiere a la necesidad de asegurar que los proyectos a ser ejecutados cuenten con estudios de factibilidad y diseños actualizados y de buena calidad técnica.

    - La dificultad de encontrar otras fuentes de financiamiento con capacidad de aportar los recursos para la adecuada y oportuna preparación del programa CO-L1028. La mayoría de los fondos disponibles en el Banco tienen límites de aporte por proyecto, lo cual implica acudir a varias fuentes para financiar las necesidades de recursos, con diversas reglas de operación, y plazos de trámite interno y externo. Otro aspecto importante es la limitación del gobierno de Colombia para el uso de la FAPEP en el País.

- Estrategia Ambiental y Social

  - El presente proyecto no incluye ninguna actividad que pueda generar impactos socioambientales negativos. Sin embargo, como su objetivo es financiar la preparación de planes y diseños de sistemas de agua potable y alcantarillado, el equipo de proyecto velará para que dichos proyectos cuenten con los estudios socioambientales requeridos por la legislación local y por las políticas del Banco.

  - El equipo propone que el proyecto sea clasificado como categoría “C”.

- Recommendación

  - Henry A. Moreno (INE/WSA), Jefe del Equipo de Proyecto, recomienda la aprobación de la presente operación.

- Aprobación

(Original firmado)					(8/21/07)

- Aprobado por: _______________________				Fecha:	_______________

- Roberto Vellutini

- Gerente, INE

- (Original firmado)					(21 August 2007)

- Aprobado por: _______________________				Fecha:	_______________

- Alicia Ritchie

- Gerente General, CAN

- (Original firmado)						  (17 August 07)

- Vo.Bo. _____________________________				Fecha: ________________

- Federico Basañes

- Coordinador INFRAFONDO

- IDBDOCS-#1088578