| Adquisiciones Principales del proyecto | Fuente de Financiamiento |  | Método de adquisiciones | Precali-ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Otro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sí/No | Fecha tentativa de publicación |  |
| - BIENES - Bien 1 10 contratos de provisión de Bienes para 13 EPSAs- PROSIN - Monto (US$ 1.061.596) | 100 |  | LPN | NO | 2DO SEMESTRE/04 | Pendiente |
| - BIENES - Bien 2 Adquisición Bienes PROGEM - Monto (US$ 384.259) | 87 | 13 | LPI | NO | 2DO SEMESTRE/04 | Pendiente |
| - OBRAS - Obra 1 Ampliación y mej. Agua Potable y Alcant. Colcapirhua - Tiquipaya - Monto (US$ 4.125.659) | 76.37 | 23.63 | LPI | NO | 1ER SEMESTRE-03 | Adjudicado |
| - Obra 2 Aducción Saloneo - Cala Cala - Monto (US$ 1.239.388 ) | 84.82 | 15.18 | LPN | NO | 1ER SEMESTRE-03 | Adjudicado |
| - Obra 3 Provisión e Instalación de Micromedidores - Monto (US$ 1.421.598 ) | 87 | 13 | LPN | NO | 1ER SEMESTRE-03 | Adjudicado |
| - Obra 4 SEMAPA Fase II Proyecto condicionado a ampliación de plazo PROSUB y logro de metas SEMAPA de Fase I - Monto (US$8.500.000) | 90.63 | 9.37 | LPI | SI | 1ER SEMESTRE-05 | Pendiente |
| - SERVICIOS DE CONSULTORIA - Servicio de consultoría 1 Superv. .Desarrollo Institucional PROGEM - Monto (US$ 20.000) | 87 | 13 | LPN | NO | 1ER SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 2 Programa de Desarrollo Institucional PROSIN - Monto (US$ 1.579.000) | 100 | 0 | LPI | SI | 1ER SEMESTRE-03 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 3 Supervisión Obras SEMAPA 2 . Condicionado a la ampliación de plazo PROSUB y al logro de metas SEMAPA de la Fase I - Monto (US$ 1.593.263) | 87 | 13 | LPI | SI | 1ER SEMESTRE-05 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 4 Supervisión en Inversiones de Sostenibilidad 9 EPSAs- PROSIN - Monto (US$ 221.836) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 5 Contratación de Coordinador General del Programa PROSIN - Monto (US$ 33,600) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-03 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 6 Contratación de Comunicador Social para el VSB del Programa PROSIN - Monto (US$ 32,400) | 100 | 0 | LPN | NO | 1ER SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 7 Estudio estructura Tarifaria ( 3 EPSAs ) SISAB - Monto (US$ 150,000) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 8 Estudio Socioeconómico ( 9 EPSAs) SISAB - Monto (US$ 85,000) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 9 Contratos de Concesión – Componente Legal ( 3 EPSAs) SISAB - Monto (US$ 163,000) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 10 Coordinación Programa de Fortalecimiento Interinstitucional ( 10 EPSAs) SISAB - Monto (US$ 108,000) | 100 | 0 | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 11 Fortalecimiento Jurídico de la SISAB y EPSAs - Monto (US$ 100,000) | 100 |  | LPN | NO | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |
| - Servicio de consultoría 12 Programa de Fortalecimiento Ligado a la Inversión 4 EPSAS Monto (US$ 242.549 ) | 82.9 | 17.1 | LPN | SI | 2DO SEMESTRE-04 | Pendiente |

Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	CP: Comparación de Precios		LPN: Licitación Pública Nacional		          CD: Contratación Directa sin Competencia           LP: Licitación Privada	AD: Administración Directa

La terminología a utilizar será: 	Pendiente / Adjudicado/ Cancelado